ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Предмет Закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение общестроительных работ по организации инфраструктуры базовой станции ООО “UMS” HRZ2689 «Хушвакт» ЦО Карши, расположенной по адресу Кашкадарьинская область, г.Каршинский р-н, п. Хушвакт,Талликурган КФИ |
| --- | --- |

1. Общие положения.

Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.

1.1. Организатор – ООО «UMS»

| ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон |
| --- |
| Вопросы по содержанию ЗД | Горин Алексей Евгеньевич agorin@myums.uz +(99897) 403-81-33 |
| Вопросы по предоставлению документов Участников | Шипилова Юлия Олеговна, yushipilova@myums.uz, +(99897) 403–81–19 zakupki@myums.uz ; |
| Срок завершения приема предложений Участников | Не позднее 18 часов 00 мин (местное время) «10» апреля 2017г. |

Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.

Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам;

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).

2.2. Технические Требования к Предмету закупки*

| Содержание требования |
| --- |
|  | Характеристика выполняемых работ: Выполнение общестроительных работ по установке новой АМС (башня 24м), контейнера 6м*2,5м, ограждения, выполнению контура заземления, организации ВЭС, ЭО, ОПС. Условия поставки: в соответствии с разрабатываемой подрядной организацией локально-ресурсной сметы Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения предоплаты. Место выполнения работ: г. Ургенч ул. Янгиарыкская,117а Условия оплаты: предоплата не более 50 (пятидесяти) % в течении 10(десяти) банковских дней с момента подписания договора. Окончательный расчёт в течении 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счёт фактуры и акта сдачи-приёмки Срок гарантии качества выполненных работ: 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приёмки Другие требования к услугам: по завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы, согласно Приложения 8 Технической части (Документация по приёмке объектов) Параметры соответствия услуг: Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатации Особые условия: работы должны выполняться в согласованное время с арендодателем. Подрядчиком должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, выполняющих работы на объекте |

* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)

3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.

3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

| Состав предложения Участника, включенный в конверт | ФОРМА документа | На бумажном носителе | На электронном носителе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Word/Exсel | .PDF |
| Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия») |  | + | + | + | + |
| Приложения к КП обязательные: |
| Заявление о соответствии |  | + | - | + | + |
| Анкета Участника |  | - | + | - | + |
| Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии» |  | - | - | - | + |

| 3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт». |  |
| --- | --- |

4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.

Договор

Договор по форме организатора торгов

4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.