Условия на агрегирование брендированного платёжного сервиса «MobiPay» для компании ООО «UMS»

Брендированный платёжный сервис «MobiPay» будет предоставлять абонентам Mobiuz возможность совершения оплаты с банковских карт.

Технические требования

- Мобильное приложение должно быть разработано под операционные системы iOS (Objective C или Swift) и Android (Kotlin), а также размещено в Appstore и Play Market.

- Дизайн приложения должен соответствовать фирменному стилю компании.

- Backend мобильного приложения должен быть разработан на языке Java.

- Приложение (backend) должен включать гибкую систему начисления и траты бонусных баллов.

Требования к компании

- Наличие лицензии Центрального банка на предоставление платежных услуг (платежная организация).

- Прямая интеграция с платежными система UzCard и Humocard, а также соответствующий договор на оказание услуг эквайринга с расчетным банком.

- Наличие интеграции с биллинговой системой Mobiuz в части пополнения лицевых счетов абонентов.

- Наличие договора в качестве PSP-провайдера по осуществлению международного эквайринга по картам Visa и MasterCard.

- Наличие штата соответствующих разработчиков (iOS, Android, Java), а также реализованных проектов сфере финансовых технологий и платежей.

Этапы реализации проекта

| Этап | Функции |
| --- | --- |
| 1 | - вход для абонентов; - просмотр текущего баланса лицевого счета, тарифа и остатка трафика/минут/SMS; - пополнение лицевого счета с банковских карт UzCard, Humo, Visa, MasterCard; - накопление бонусных баллов; - обмен бонусных баллов на пакеты SMS/звонков/Интернета. - просмотр текущего баланса банковских карт UzCard и Humo, Visa, MasterCard; - Осуществлять переводы с карты на карту UzCard и Humo; - оплата поставщиков услуг (интернет-провайдеры, коммунальные и госуслуги, сервисы и т.п.); |
| 2 | - смена тарифа, подключение пакетов, подключение/отключение других абонентских услуг; - возможность управления и осуществления платежей через USSD меню; - автопополение баланса с добавленных банковских карт. |
| 3 | - создание кошелька на базе лицевого счета абонента; - оплата услуг сторонних поставщиков посредством баланса лицевого счета абонента; - перевод средств между лицевыми счетами абонентов; - перевод средств с лицевого счета на банковскую карту; - эмиссия брендированной банковской карты, привязанной к лицевому счету абонента. |