УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по

технике и ИТ

ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

____________________ А.Р. Абдурахманов

«_____»______________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию контактного центра с внедрением функционала

Речевой Аналитики

(поставка ПО, внедрение, обучение)

для нужд ООО “UMS”

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

Ташкент – 2024г.

Оглавление

Используемые термины и сокращения	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	6

3	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ	7

4	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	8

5	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ	23

6	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ	23

7	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ	25

8	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	26

9	ТРЕБОВАНИЕ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	27

10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28

11	УСЛОВИЯ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ	28

12	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	29

13	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	29

14	МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ	29

Используемые термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| ПО | Программное обеспечение |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| ЦОВ | Центр обработки вызовов |
| КЦ | Контактный центр |
| KPI | Key Performance Indicator, количественно измеримый индикатор эффективности определенной деятельности, а также уровень достижения поставленных целей (результатов) |
| АРМ пользователя | Автоматизированное рабочее место пользователя. |
| Менеджер | Руководитель КЦ, отвечающий за непосредственное руководство КЦ и организацию его эффективной работы, также в его функции входит мониторинг и оценка качества обслуживания, достоверности предоставляемой информации операторами в каналах взаимодействия с клиентами, проведение текущею обучения операторов по результатам мониторинга качества обслуживания |
| Супервизор | Работник КЦ, отвечающий за управление процессом обслуживания обращений, контролирующий работу сотрудников КЦ, а также в функции которого входит развитие специалистов, проведение для них обучающих мероприятий |
| Оператор | Работник КЦ, в обязанности которого входит прием и обслуживание входящих звонков, сообщений из чатов, ведение клиентской базы данных, а также обзвон клиентов в рамках организации исходящих кампаний. |
| Service Level (SLA, уровень сервиса) | Одна из ключевых характеристик работы контакт-центра, процент вызовов, которые операторы успели принять за интервал времени, заданный менеджером контакт-центра. У этого показателя есть два компонента процентный и временной. |
| СУБД | Системы управления базами СУБД данных |
| NLU | Natural Language Understanding, технология понимания естественного языка |
| ASR | Автоматический процесс преобразования речевого сигнала в цифровую информацию |
| TTS | Синтез устной речи – это преобразование заранее не известной текстовой информации в речь |
| REST | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети |
| API | Описание способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой |
| SOAP | Протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде |
| ТП | Техническая поддержка |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с Государственным стандартом РУз O‘z DSt 1987:2018 «Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы».

В настоящем Техническом задании описан состав требований для работ по модернизации контактного центра, с внедрением функционала «Система речевой аналитики» (далее - Система, ИС), достаточных для однозначного и точного описания требований Заказчика к внедряемой информационной системе с целью объявления тендера и/или конкурса на приобретение программного обеспечения и услуг для реализации проекта в целом на условиях «под ключ».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование и условное обозначение Информационной Системы

Полное наименование проекта: Модернизации контактного центра, с внедрением функционала «Система речевой аналитики».

Условное обозначение: Система, ИС.

  - Наименования организации Заказчика и организации Исполнителя/Разработчика ИС

Создание Системы проводится на инфраструктуре и площадке Заказчика с использованием действующего оборудования.

Заказчик: (далее по тексту – Заказчик)

ООО «UMS», 100000 г. Ташкент, пр-кт А.Темура, 24, +99897 4038100, info@mobi.uz. ИНН: 303020732;

Владелец Системы:

ООО «UMS» (Заказчик), 100000 г. Ташкент, ул.А.Темура-24, +99897 4038100, info@mobi.uz;

Исполнитель/разработчик ИС:

Исполнитель выбирается на основании конкурсных и/или тендерных торгов по предмету приобретения программного обеспечения, услуг по внедрению программного комплекса согласно настоящему ТЗ.

  - Перечень документов, на основании которых создается ИС

Основанием для разработки данного проекта является:

- Запланированный на 2024г. план развития ИТ;

- Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1730 от 21.03.2012 года «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий»;

- Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и коммуникаций, организации их защиты» от 21 ноября 2018 года №ПП-4024.

  - Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ИС:

Начало: Декабрь, 2024.

Окончание: Февраль, 2025.

Максимальный срок реализации проекта - 120 дней.

  - Источники финансирования

Источником финансирования работ по настоящему проекту являются собственные средства ООО «UMS».

  - Порядок оформления и предъявления результатов работ

С целью принятия результатов работ по проекту Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию.

Совместно с предъявлением Приемочной комиссии Системы, производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации, перечня и требований к оформлению, в соответствии с ГОСТ, и иными стандартами, и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан, а также по взаимному согласованию Заказчика и Исполнителя.

По завершению каждого этапа, указанного в главе 6, составляется двусторонний акт выполненных работ.

Акт выполненных работ подписывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления указанного акта Заказчику.

В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ, он должен предоставить мотивированный отказ в письменном виде в течение 10 рабочих дней с момента представления ему акта выполненных работ.

Датой сдачи - приемки работ считают дату подписания акта приемочной комиссией.

Определен следующий порядок оформления и предъявления результатов работ:

- Разработка Технического задания на поставку ИС;

- Прохождение экспертизы Технического задания в ГУП «Центр кибербезопасности»;

- Организация проведения отбора наилучшего предложения и определение поставщика/разработчика ИС;

- Заключение Договора с поставщиком/разработчиком на разработку ИС;

- Адаптация программного обеспечения ИС под требования Заказчика (включая интеграцию с системами Заказчика);

- Тестирование и при необходимости доработка ИС;

- Внедрение ИС на оборудовании Заказчика;

- Составление проектной и эксплуатационной документации на ИС;

- Проведение обучающих тренингов, включая обеспечение технического сопровождения и поддержки разработанного программного обеспечения ИС;

- Запуск ИС в эксплуатацию. По результатам данного этапа работ Разработчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, и подписывается Акт ввода ИС в эксплуатацию.

  - Требования к месту и условиям поставки

Исполнитель должен обеспечить поставку, инсталляцию и настройку внедряемой информационной системы по следующему адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100000, проспект Амира Темура, 24.

- НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

  - Назначение Системы

Программное обеспечение «Система речевой аналитики» (далее – Система, ИС) предназначено для контроля и анализа качества работы операторов контактного центра или другого структурного подразделения, которое непосредственно взаимодействует с клиентами по каналам связи телефонии.

В основе системы анализа разговоров лежит технология распознавания речи, которая способна преобразовывать любую спонтанную разговорную речь в текст в online и offline режимах. Транскрибирование телефонных переговоров позволяет работать с накопленной статистикой и детально анализировать работу операторов контакт-центра. Также имеется возможность сформировать и выгрузить в удобном формате аналитическую отчетность по результатам переговоров.

Система речевой аналитики – это эффективный инструмент для оценки работы персонала контакт-центра и контроля соблюдения сценариев (скриптов) разговоров. Система будет особенно полезна в отделах продаж и контроля качества для повышения конверсии телефонных консультаций и поддержания лояльности клиентов на высоком уровне.

Система речевой аналитики решает задачи, которые неизбежно встают перед компаниями: увеличение дохода компании за счет роста эффективности продаж, сокращение расходов за счет повышения производительности и снижения избыточных контактов, рост удовлетворенности клиентов, а также следующие бизнес-задачи:

- Сокращения среднего времени обслуживание клиентов;

- Увеличение конверсии продаж;

- Увеличение доли автоматизированных сервисов;

- Контроль этики общения операторов контакт-центра;

- Оптимизация KPI сотрудников;

- Минимизация репутационных рисков;

- Повышение лояльности клиентов;

- Модель предсказания исхода разговора.

Благодаря инструментам Системы речевой аналитики для анализа доступен весь массив разговоров оператора и абонента. Аналитик может отработать гипотезы (найти ключевые слова, проконтролировать соблюдение скриптов и другие задачи) на выборках в массивах неструктурированной информации (сотни тысяч фонограмм) за несколько секунд поиска.

На основе такого анализа можно разработать программу изменений для действующих процедур и процессов и оптимизировать системы самообслуживания (IVR, личный кабинет, сайт и т.д.)

  - Цели реализации проекта

Основными целями проекта являются:

- Поиск проблемных диалогов по словам;

- Анализ работы операторов в разговорах, в которых клиенты испытывают сложности;

- Поиск точек клиентского роста, на основе озвученных проблем и пожеланий;

- Повышение дисциплины и эффективности работы операторов;

- Защита от утечек информации;

- Отслеживание и анализ повторных обращений клиентов.

  - Задачи Проекта

Основной задачей данного проекта является внедрение инструмента для аналитики звонков поступающих в контактный центр по разным каналам обслуживания.

  - Ожидаемые результаты проекта

Достижение вышеуказанных целей проекта предполагает, что внедрение программного комплекса на инфраструктуре ООО «UMS», должно улучшить уровень сервиса при взаимодействии абонента со справочной службой компании.

Внедрив инструменты аналитики речи в работу Call-центра, можно значительно повысить лояльность клиентов путем улучшения качества сервиса, увеличить объем продаж услуг и сервисов компании, повысить эффективность планирования маркетинговых компаний.

Технические возможности ПО позволяют распознавать речь максимально точно, разделяя на разговор сотрудника и покупателя. Также есть возможность включать словари, соответствующие специфике деятельности предприятия.

  - Потенциальные выгоды от внедрения

Основные потенциальные выгоды от реализации данного проекта:

- Оценка качества обслуживания – речевая аналитика позволяет автоматически анализировать разговоры операторов колл-центра и оценивать качество обслуживания. С помощью этого инструмента компании могут выявлять слабые места, проводить обучение и тренировки операторов, а также повышать уровень обслуживания клиентов.

- Определение проблемных моментов – речевая аналитика позволяет выделить ключевые моменты в разговорах, такие как упоминание конкретных продуктов или услуг, настроение клиента, наличие проблем или жалоб. Это помогает бизнесу лучше понять потребности клиентов, определить слабые и сильные стороны своих продуктов и улучшить общую коммуникацию.

- Анализ эмоциональной окраски – речевая аналитика может определить эмоциональную окраску разговоров и оценить настроение клиентов. Такая информация позволяет компаниям принимать меры для улучшения уровня обслуживания, удовлетворения потребностей клиентов и предотвращения возможных проблем.

- Мониторинг соответствия скриптам – речевая аналитика автоматически проверяет, выполняются ли все необходимые шаги и предоставляются ли все необходимые сведения клиентам во время разговора. Такой контроль помогает предотвратить ошибки и обеспечить высокий уровень обслуживания.

Речевая аналитика для контактного центра представляет собой оптимальное решение для бизнеса, позволяющее повысить эффективность операций, улучшить качество обслуживания и уловить скрытые возможности для роста. Речевая аналитика открывает новые возможности, предоставляя данные и информацию, которые помогают принимать обоснованные решения.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Объектом информатизации является Контактный центр компании UMS, расположенный по адресу г.Ташкент, проспект А.Темура, 24.

Контактный центр принимает и обрабатывает звонки через программное обеспечение Cisco Unified Contact Center Enterprise с программной надстройкой рабочего места Finesse Desktop.

Операторы контактного центра способны принимать звонки как на аппаратный IP-телефон, так и на программный.

Контактный центр является частью корпоративной IP-телефонии Cisco Unified Communications с единым номерным планом.

Время работы контакт-центра – круглосуточно, без выходных и праздников.

Контактный центр способен принимать входящие обращения по голосовому каналу, а также совершать исходящий обзвон в автоматическом и ручном режиме.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Требования к Системе в целом

Система и все ее элементы должны быть развернуты в контуре Заказчика, на виртуальных ресурсах Заказчика.

До реализации проекта Исполнитель должен предоставить информацию по:

- требованиям к аппаратной части для развертывания программного комплекса предлагаемого решения;

- требования к платформе виртуализации;

- системным требованиям для полноценного функционирования программного комплекса (операционная система, системное ПО, ПО СУБД и т.п.);

- требования к сетевой инфраструктуре Заказчика.

После согласования всех требований, Исполнитель готовит предварительную архитектуру предлагаемого решения и варианты его интеграции в инфраструктуру Заказчика.

    - Требования к структуре и функционированию ИС

Предлагаемое решение должно соответствовать следующим требованиям к структуре и функционированию ИС:

- Система должна функционировать круглосуточно в автоматическом режиме (с перерывами на регламентное техническое обслуживание).

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать функционирование системы в следующих режимах:

- штатный режим эксплуатации;

- обновление системы, создание резервной копии, архивирование;

- модернизация системы (внедрение нового функционала, интеграция со смежными системами, активация дополнительных лицензий);

- регламентное техническое обслуживание, восстановление после сбоев в работе технических, программных средств, а также при возникновении нештатных ситуаций.

Конкретный состав и содержание функций, исполняемых в каждом режиме, определяются на этапах технического и рабочего проектирования.

Администрирование и тестирование ПО Речевой аналитики, настройка параметров работы отдельных его компонентов, не должны приводить к остановке процесса функционирования контактного центра.

    - Требования к ПО в части лицензирования

В рамках проекта Исполнитель должен предоставить Заказчику информацию по политике лицензирования предлагаемого решения:

- условия лицензирования ПО (срок действия лицензий, порядок взимания платы, штрафные санкции при несвоевременной оплате подписки на ПО и т.п.);

- порядок лицензирования ПО (объем, функционал, вид лицензий, по пользователям/по каналам), и т.д.);

- тип сервисной поддержки (подписка, непрерывность сервиса, наличие штрафных санкций при несвоевременном продлении поддержки);

- в рамках проекта Система должна быть поставлена Заказчику по модели подписки с функционалом, описанным в п.4.2, 4.3 данного ТЗ;

- Система должна иметь возможность масштабирования путем активации дополнительных лицензий и добавления дополнительных вычислительных мощностей.

    - Показатели назначения

Система должна поддерживать анализ работы не менее, чем 150 сотрудников контакт-центра для обслуживания входящих и исходящих звонков с клиентами.

    - Требования к надежности

Все компоненты решения должны быть зарезервированы в режиме Active-Active или Active-Standby.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в аппаратной или программной части, приводящих к перезагрузке операционной системы, восстановление Системы должно происходить после перезагрузки серверных ресурсов;

- при ошибках, связанных с программным обеспечением рабочей станции администратора Системы, восстановление работоспособности возлагается на операционную систему;

- Система, после проведения работ по настоящему Техническому заданию, должна быть устойчива по отношению к программно-аппаратным ошибкам, с возможностью восстановления ее работоспособности и целостности информационного содержимого.

    - Требования к безопасности

Система должна соответствовать общим требованиям безопасности программных средств при работе в составе информационных систем.

Принципы построения решения должны отвечать современным мировым стандартам по степени защищенности и сохранности информации и включать:

- протоколирование и аудит, регистрация всех событий и действий пользователей;

- ограничение доступа пользователя к объектам ИС на основе идентификации пользователя в том числе по его роли;

- гибкое управление правами доступа, предоставление возможности Администратору вести учетные записи пользователей.

При работе с Системой безопасность должна быть обеспечена за счет аутентификации, идентификации и ролевых прав пользователей.

При работе Системы на уровне бэкенда ИС должно реализовываться журналирование каждого сеанса пользователя с указанием времени входа в систему.

Автоматическое ведение журнала аудита должно также предоставлять возможность мониторинга наиболее критичных (уникальных) данных, хранящихся в БД и регистрации всех происходящих событий и изменений любых данных в системе в соответствии с настройкой системы.

Журнал аудита должен создаваться автоматически и вестись постоянно. Каждая операция в журнале аудита должна идентифицироваться по пользователю, дате и времени.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна соответствовать всем установленным требованиям в действующей нормативной документации Заказчика по защите информации от несанкционированного доступа.

Система должна реализовывать механизм безопасности и защиты информации на основе следующих основных принципов:

- ограничение доступа к системе на основе идентификации пользователя;

- ограничение доступа к объектам системы в зависимости от разграничения прав доступа для сотрудников Контакт-центра (оператор, супервайзер, руководитель) и администраторов системы;

- ведение журнала аудита для выявления неавторизованных изменений в системе.

    - Требования по сохранности информации при авариях

При авариях Система должна обладать возможностью полного восстановления данных за счет резервных копий конфигураций. Резервное копирование настроек и конфигураций Системы – зона ответственности Заказчика.

Информационная безопасность должна соответствовать требованиям, установленным в действующих редакциях стандартов: О‘z DSt ISO/IEC 13335-1, О‘z DSt 1SO/IEC 15408-1, О‘z DSt ISO/IEC 15408-2, О‘z DSt ISO/IEC 15408-3, О‘z DSt ISO/IEC 27001, О‘z DSt ISO/IEC 27002, О‘z DSt 2814.

Информация, отображаемая в Системе, не должна терять свое качество (актуальность, полноту, достоверность), разрушаться, повреждаться, искажаться и теряться при возникновении любых аварийных ситуаций: отказа технических средств, потери питания в электросети и т.п.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Система должна обеспечивать удобные для пользователей интерфейсы, отвечающие следующим требованиям:

- интерфейс удобный и интуитивно понятный для пользователя, который хорошо знает свою предметную область и не является специалистом в области информационных технологий;

- графический дизайн пользовательских интерфейсов, цветовые, шрифтовые и композиционные решения для отображения текстов, изображений, таблиц, гиперссылок, управляющих и навигационных элементов (меню, кнопок, форм и т.п.), поля для заполнения должны иметь примечания о данных, которые требуется ввести;

- ИС должна обеспечивать качественное взаимодействие пользователя (человека) с системой;

- детали пользовательского интерфейса системы должен быть адаптивным под разрешения большинства экранов.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов ИС

Исполнитель оказывает услуги по Технической поддержке ИС, в соответствии с пунктами 10 и 11 данного ТЗ.

    - Требования к патентной и лицензионной чистоте

Исполнитель должен использовать только объекты интеллектуальной собственности, права на которые приобретены (получены) и используются без нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц или предоставлены Заказчиком. Это требование должно обеспечивать соблюдение авторских, смежных, патентных и иных прав разработчиков, используемых сторонних компонентов.

    - Требования по стандартизации и унификации

На всех стадиях разработки проекта должна обеспечиваться унификация проектных решений, что должно обеспечиваться единообразным подходом к решению однотипных задач, унификацией технического, информационного, лингвистического, математического, информационного и организационного обеспечения. Единообразный подход к решению однотипных задач должен достигаться:

- унификацией функциональной структуры в части реализации автоматизированных функций и информационных связей между ними;

- одинаковым программно-техническим способом реализации подобных функций системы и единым интерфейсом с пользователем, соответствующим международным стандартам.

Унификация технических средств должна достигаться за счет:

- применения серийных технических средств, соответствующих международным

стандартам;

- минимизации применяемых типов вычислительных машин и других компонентов.

Унификация информационного обеспечения должна достигаться за счет:

- использования единой системы классификации и кодирования объектов и входящих состав подсистем;

- использования национальных, отраслевых и других стандартных классификаторов, применяемых в практике функционирования объекта;

- использования типовых форм документов (отчетов) и рационального ограничения их видового состава (по согласованию с Заказчиком);

- применения единых методов и средств сбора, подготовки, контроля и хранения информационных массивов системы.

Унификация математического обеспечения должна достигаться за счет модульного принципа построения алгоритмов и типизации алгоритмических модулей.

Унификация ПО должна достигаться:

- максимально возможным применением стандартных программных средств;

- использованием унифицированных программных модулей при разработке прикладных программ.

  - Общие функциональные требования к подсистемам решения

Система должна состоять из следующих подсистем, разделяемых по функциональным и технологическим признакам:

- единая омниканальная подсистема записи обращений;

- подсистема контроля и оценки качества;

- подсистема речевой аналитики аудиозаписей разговоров;

- подсистема текстовой аналитики;

- подсистема речевой аналитики в реальном времени;

- подсистема мониторинга и управления эффективностью сотрудников (KPI).

    - Требования к единой омниканальной подсистеме регистрации записи обращений

      - Подсистема регистрации записи обращений должна иметь возможность реализовать следующие виды записи:

  - записи голосовых обращений и коммуникаций с клиентами;

  - записи текстовых обращений и коммуникаций с клиентами;

  - записи экранов сотрудников при обслуживании клиентов;

      - Система должна обеспечивать одновременную запись:

  - для 150 сотрудников Контактного центра (штатная численность) и для 50 каналов Виртуального ассистента на голосовых коммуникациях с клиентами;

  - записи для 10 сотрудников Контактного центра работающие с текстовыми обращениями клиентов;

  - записи для 150 экранов сотрудников Контактного центра при обслуживании клиентов.

      - Запись голосовых и текстовых обращений с клиентами должна вестись на выделенный сервер записи. Также должен быть резервный сервер записи.

      - Долговременное хранение записей голосовых и текстовых обращений должно вестись на выделенном центральном сервере хранения.

      - Сервера Записи и Сервера Хранения должны находиться в контуре Заказчика, в котором также должны находиться АТС/Контактный центр/ПО Речевой аналитики, сервер записи, телефонные аппараты, рабочие места Супервизоров, а также должен быть организован доступ в данный сектор сети для управления Системой Записи.

      - Подсистема записи должна иметь возможность записи в не сжатом формате (G.711) для обеспечения максимального качества фонограммы и соответственно качества транскрибирования для аналитики. Сжатие должно происходить только после отработки аналитики для минимизации архива с записями.

      - Система должна обеспечивать возможность масштабирования путем:

  - подключения новых каналов записи;

  - подключения новых рабочих мест пользователей.

      - Подсистема Записи должна поддерживать SIPREC стандарт записи.

      - Подсистема Записи должна поддерживать двухканальную стерео-аудиозапись (оператор/клиент).

      - Подсистема Записи должна обеспечивать запись следующих атрибутов каждого голосового вызова:

  - идентификатор Оператора и Группы (интегрируется с CRM или телефонией, либо вносится вручную супервайзерами);

  - дата и время начала телефонного соединения;

  - длительность телефонного соединения;

  - длительность тишины в разговоре (HOLD);

  - телефонные номера абонентов;

  - направление вызова (исходящий/входящий);

  - наименование канала записи (обозначение интерфейса, с которого была осуществлена регистрация телефонного разговора);

  - наименование станции записи (обозначение компьютера, посредством которого был зарегистрирован телефонный разговор).

      - Каждой записи должен присваиваться ID номер.

      - Информация о вызовах и фонограммы должны регистрироваться в БД серверов записи с сохранением качества и сопутствующей информацией по фонограмме, с возможностью навигации и возможностью фильтрации по необходимым для пользователя критериям.

      - Подсистема записи должна обеспечивать мониторинг состояния каналов записи.

      - Подсистема записи должна обеспечивать функции управления записью по каждому каналу.

      - Подсистема записи должна обеспечивать функции управления и настройки каналов записи.

      - Подсистема записи должна обеспечивать возможность в пользовательском интерфейсе системы прослушивания в режиме онлайн действующего разговора и просмотра экрана оператора.

      - Подсистема записи должна обеспечивать возможность в пользовательском интерфейсе системы просмотр экрана оператора в не разговора в режиме онлайн.

      - Подсистема записи должна обеспечивать передачу аудиофайлов и сопроводительной информации в подсистему хранения и обеспечения доступа к данным для долговременного хранения.

      - Аудиозапись звонка или текстового обслуживания, а также запись экрана должна производиться с момента начало обслуживания до полного завершения обслуживания (как входящие, так и исходящие вызовы).

      - Запись звонка и запись экрана должны записываться синхронно.

      - Запись экрана оператора должна позволять записывать все действия оператора после завершения звонка (постобработка звонка). Время записи постобработки экрана должна настраиваться.

      - При переключении звонка на другого оператора, вторая запись должна сохраняться под первой записью (для отслеживания на кого был переключен звонок).

      - Данные из подсистемы записи должны быть доступны для анализа (аудио запись, запись экранов, запись текста) подсистемами оценки и контроля качества и аналитики.

      - Подсистема записи должна обеспечивать возможность поиска и фильтрации аудиозаписи в интерфейсе системы по любому из атрибутов сеанса связи или записи и по любой произвольной комбинации этих атрибутов. Для поиска фонограмм по любым имеющимся признакам должен быть реализован расширенный фильтр, позволяющий сформировать запрос к БД системы.

      - Поиск фонограмм должен осуществляться по следующим признакам:

  - имени оператора и названию группы (с полным и частичным вводом данных);

  - дате, времени звонка;

  - продолжительности вызова;

  - телефонным номерам оператора и клиента;

  - номеру ID фонограммы;

  - комментариям к фонограмме и другим признакам;

  - по событиям звонка: удержания, переводы;

  - по аналитике звонка (тишина в процентном соотношении/перебивания/ негативный эмоциональный звонок/тема/сброс/Hold в начале разговора/тишина в начале разговора, оценка эксперта и др.).

      - Поиск фонограмм должен проводиться с использованием календаря дат и быстрых ссылок на используемые фильтры.

      - В подсистеме записи должен присутствовать поиск по словам/словосочетаниям/ругательным выражениям и др. Система записи должна предусматривать возможность подключения модуля поиска ключевых слов в фонограммах с русской и узбекской речью.

      - В интерфейсе подсистемы должен быть включен поиск по параметрам отчетности. В панели поиска должны быть внесены все параметры отчетности (худшие показатели/лучшие показатели по основным параметрам - Hold/длительность/% тишины/ перебивания/тональность и др.). При клике на значения, должна быть возможность производить выгрузку всех звонков в данном отчете для прослушивания в интерфейсе системы.

      - Подсистема записи должна позволять просматривать зарегистрированные записи телефонных переговоров и сопроводительную информацию к ним.

      - Пользователь должен иметь возможность задать текстовый комментарий к фонограмме и осуществлять поиск по данным комментариям.

      - Пользователь должен иметь также возможность делать анатации в привязке к любому фрагменту диалога.

      - Подсистема записи должна позволять воспроизводить зарегистрированные записи телефонных переговоров.

      - При воспроизведении записи экранов и аудиозаписи должны проигрываться синхронно.

      - При воспроизведении аудиозаписи должны быть доступны специальные режимы прослушивания:

  - темпо-коррекция,

  - регулировка громкости,

  - останавливать и пропускать моменты тишины на линии (должна быть отражена длительность тишины).

      - Должна быть реализована возможность представления осциллограммы сигнала с разделением дикторов и разметкой их речевой активности (молчат, говорят одновременно, перебивают).

      - Должна быть возможность прослушивания аудиозаписи в режиме реального времени с записью экрана в целях контроля качества обслуживания и своевременного реагирования на нарушения оператора.

      - Подсистема записи должна предоставлять возможность экспорта выбранной записи. Настройка ограничений по данному функционалу – в зависимости от роли пользователя и его прав доступа.

      - Подсистема записи должна предоставлять возможность экспорта файлов фонограмм записей для аналитики в формате *.WAV.

      - Подсистема записи должна предоставлять возможность экспорта видеофайлов записей экранов рабочего места оператора.

    - Требования к функциям подсистемы контроля и оценки качества работы операторов

      - Подсистема должна обеспечивать возможность одновременной оценки аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов для 150 сотрудников.

      - Подсистема должна обеспечивать возможность оценки по следующим группам параметров:

      - Подсистема должна предоставлять настраиваемые оценочные листы для аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов. Формулы оценок должны задаваться супервизорами в баллах.

      - Подсистема должна предоставлять возможности создавать, редактировать и удалять шаблоны оценки. Супервизор должен иметь возможность оценки аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов по уровню качества работы оператора, согласно настроенным шаблонам оценки. В шаблонах автоматом должны подтянуться ФИО оператора, ФИО проверяющего менеджера, дата и номер телефона, время записи звонка.

      - Подсистема должна позволять указывать в шаблоне оценки:

- параметры, которые будут участвовать в оценке;

- критерии оценки выбранных параметров;

- вес параметра в итоговой оценке.

      - Подсистема должна предоставлять средства для просмотра, управления и контроля шаблонов оценки.

      - Подсистема должна предоставлять возможность управления состоянием шаблонов оценок.

      - Подсистема должна предоставлять возможность создания заданий на оценку фонограмм.

      - Подсистема должна предоставлять возможность задать критерии выбора аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов для оценки.

      - Должны предоставляться средства для просмотра результатов оценки.

      - Должна быть выборка оцененных форм по баллам/по операторам/по эксперту/по комментариям/длительности/дате и др.

      - Должна предоставляться возможность создавать отчеты по результатам выполнения заданий оценки фонограмм.

      - Поиск оцененных аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов, должен производиться по параметрам: имени оператора, имени контролера, дате и времени, группе, оценке.

      - Должна присутствовать возможность создания правил для автоматической выборки аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов для последующей оценки супервизором, с возможностью указания количества фонограмм, периода, длительности фонограмм, оператора, группы.

      - Комментарии и метки к аудиозаписям, записям текстового обслуживания и записям экранов должны сохраняться в БД системы и должен быть реализован поиск и фильтрация фонограмм по этим признакам.

      - Должен быть экспорт результатов оценок аудиозаписей, записей текстового обслуживания и записей экранов и отчетов.

    - Требования к функциям подсистемы речевой аналитики аудиозаписей разговоров

      - Подсистема должна обеспечивать возможность речевой аналитики для 150 сотрудников.

      - Подсистема по истечение определенного времени (но не позднее 2 часов) должна обеспечивать транскрибирование 100% всех аудиозаписей разговоров и обеспечить их хранение в Системе.

      - Подсистема должна обеспечивать распознавание речи на русском и узбекском языках, а также на смешанной языковой модели.

      - Точность распознавания не должна быть ниже 75%.

      - Подсистема должна обеспечивать транскрибирование всех аудиозаписей разговоров операторов с момента поступления вызова к оператору до полного завершения разговора, а также обеспечить выгрузку транскрипций взаимодействий.

      - Подсистема должна обладать режимом караоке – переход по словам транскрипции во время проигрывания аудиозаписи.

      - Подсистема должна проводить анализ речи для определения:

- основных тематик обращений;

- причин повторных обращений;

- выявление длительных звонков и выявление проблемных зон в процессах и процедурах обслуживании, влияющих на продолжительность диалога	;

- проблемных зон и зон развития в свете повышения эффективности продаж;

- нарушений следования сценарию исходящих продаж по сотрудникам/направлению;

- нарушений в работе с возражениями;

- наиболее и наименее эффективных приемов обслуживания, путем сравнения текстов диалогов успешных и неуспешных операторов для определения лучших практик.

      - Подсистема должна содержать инструменты по созданию категорий обращений на основе ключевых слов и фраз в диалоге оператора и клиента.

      - По умолчанию подсистема должна предоставлять возможность анализа:

- отношение длительности речи оператора к речи клиента;

- анализ тишины в процессе разговора;

- доля одновременной речи;

- наличие перебиваний.

      - Подсистема должна предоставлять возможность проведения сравнительного анализа показателей категорий за периоды (дни/недели/месяцы) по операторам, группам, направлению, тематики для анализа «проблемных» зон.

      - Все аудиозаписи по истечение определенного времени группируются в категории обращений, заданные в системе. Аудиозаписи, не попавшие ни в одну из категорий, должны попадать в категорию «иное»/«прочее» для дальнейшего анализа и создания новых категорий.

      - Подсистема при поставке должна включать не менее 10 стандартных словарей для категорий, с возможностью их дальнейшего корректирования Заказчиком.

В составе словарей следующие категории:

- жалобы и недовольства;

- ненормативная лексика;

- оскорбления;

- подтверждение, согласия;

- недовольные высказывания;

- угрозы;

- требования руководства;

- замечания оператору;

- слова-паразиты;

- удовлетворенность и благодарность;

      - Подсистема должна обеспечивать автоматическое выявление трендов и тенденций, частоты употребления ключевых слов/тематик используя:

- анализ популярности созданной тематики/категории за период времени, а также скорости изменения ее показателей.

- анализ популярности употребляемых фраз (без привязки к категории) за период времени, а также скорости ее изменения.

      - Доступ к созданию/редактированию/удалению категорий регулируется ролями в Системе.

      - Поиск аудиозаписей должен производиться по ключевым словам, словосочетаниям. Подсистема должна поддерживать логические операторы для объединения ключевых слов и словосочетаний в критериях поиска: И, ИЛИ, НЕ.

      - Подсистема должна предоставлять возможность контекстного поиска по началу вводимой фразы.

      - Подсистема должна позволять при поиске выражения учитывать/не учитывать порядок следования слов в выражении.

      - Также должна быть возможность поиска по параметрам звонка: ФИО оператора, дата, номер телефона, %тишины/удержаний/наличие перебиваний/эмоциональный фон и др.

      - Решение должно обеспечивать отчеты поиска в заданном фрагменте разговора, который определяется установленным временным диапазоном (в секундах/минутах) до/после кого-то события.

      - Автоматическое обнаружение новых тематик разговоров. Подсистема должна обладать встроенными инструментами для автоматического определения динамики количества употребляемых тематик разговоров, незаведенных в системе.

      - Подсистема должна иметь возможность добавление новых слов и выражений в словарь распознавания речи, а также иметь инструмент для коррекции имеющихся ошибочно распознанных слов.

      - Возможность формировать выборку записанных разговоров путем установления фильтров по различным критериям в распределенных по категориям разговорах:

- по дате и времени начала записи, заданному периоду;

- по оператору/группе операторов;

- по продолжительности звонка;

- по проценту тишины в диалоге;

- по словам, встречавшимся в диалоге;

- по соблюдению операторами скриптов разговоров;

- с какими другими категориями коррелирует выбранная категория;

- по проценту времени разговора клиента/оператора;

- по данным, заданным пользователем, импортированным из сторонних систем.

      - Возможность экспорта списка аудиозаписей с определенными подсистемой категориями.

      - Решение должно обеспечивать поиск по параметрам аналитических речевых данных, к примеру поиск, по ключевым словам, словосочетаниям, ругательствам и словам ненормативной лексики и др.

      - Система должна позволять проводить корневой поиск причин обращений клиентов по звонкам по отфильтрованным параметрам и выявлять взаимосвязи употребляемых слов.

    - Требования к функциям подсистемы речевой аналитики в реальном времени

      - Подсистема должна обеспечивать возможность речевой аналитики в реальном времени для 150 сотрудников.

      - Подсистема в режиме онлайн (реального текущего разговора) должна определять важные темы/категории:

- эмоциональные жалобы и возмущения со стороны клиента;

- конфликтную ситуацию с требованием руководства со стороны клиента;

- риск оттока клиентов;

- попытка удержания клиента со стороны оператора;

- употребление оператором "запрещенных" слов.

      - Подсистема должна обладать сервисом моментального уведомления супервизора/ руководителя (e-mail/Messaging) в режиме текущего разговора в случае определения той или иной темы/категории подсистемой аналитики реального времени.

      - Подсистема должна позволять настраивать уведомления в реальном времени и реализовать интеграцию с внешней системой Базы знаний для реализации онлайн-подсказок оператору.

    - Требования к функциям подсистемы мониторинга и управления эффективностью сотрудников (KPI).

      - Подсистема должна обеспечивать возможность одновременного мониторинга и управления эффективностью для 150 сотрудников.

      - Подсистема должна автоматически выявлять лучших/худших операторов по заранее запрограммированным показателям эффективности KPI, а также отслеживать динамику изменений KPI.

      - Подсистема должна иметь модуль оценочных ведомостей, который бы имел возможность считать показатели эффективности для всех пользователей системы (оператор, менеджер, супервизор, планировщик, контролер качества).

      - Подсистема должна иметь возможность сравнивать показатели KPI сотрудников и организаций на одном экране.

      - Подсистема должна иметь возможность показать все рассчитанные KPI для одного сотрудника или организации на одном экране.

      - Подсистема должна иметь возможность настраивать пороговые значения KPI для отображения оценок «Плохо», «Слабо», «Средне», «Хорошо», «Отлично», а также их последующей цветовой визуализации.

      - Подсистема должна иметь возможность показать «тепловую карту» (визуальное цветовое изображение уровня выполнения KPI) с отображением множества сотрудников\организаций и их текущих показателей KPI на одном экране.

      - Подсистема должна иметь возможность настроить фильтр для отображения только определенного списка KPI:

- по сотрудникам/группам;

- по видам KPI.

      - Подсистема должна иметь возможность сортировки списка KPI от худшего к лучшему по заданной выборке.

      - Подсистема должна иметь возможность показывать историю изменения показателей KPI за любой исторический период одновременно с заданным целевым показателем KPI.

      - Функционал подсистемы должен позволять рассчитывать KPI за различный период, а именно год, квартал, месяц, неделя, день, час, 15 минут.

      - Система должна иметь набор преднастроенных показателей с возможностью их быстро запустить в работу.

      - Подсистема должна иметь возможность создания новых KPI (кастомных).

      - Подсистема должна позволять пользователю гибко настраивать формулы расчета KPI.

      - Подсистема должна позволять пользователю настраивать KPI, с учетом полученных данных из следующих систем:

- метаданных полученных из подсистемы регистрации записи обращений;

- данных и результатов оценки из подсистемы контроля, и оценки качества;

- аналитических данных из подсистемы речевой аналитики аудиозаписей разговоров;

- из данных полученных из внешних систем.

      - Подсистема должна иметь возможность интеграции со сторонними системами путем загрузки исторических данных посредством файлов текстового формата с разделителем.

      - Система должна позволять назначать обучающие сессии электронного обучения для прохождения тренингов между оператором и супервизором или несколькими операторами и супервизором.

      - Просматривать историю назначенных и пройденных сессий, а также назначать и отслеживать результаты таких сессий.

      - Система должна иметь возможность автоматически назначать сессии обучения при не достижении оператором определенного показателя KPI.

    - Требования к отчетности

      - Отчетность должна состоять из получаемых данных из следующих систем:

- из подсистемы регистрации записи обращений;

- из подсистемы контроля и оценки качества;

- из подсистемы речевой аналитики аудиозаписей разговоров;

- из подсистемы мониторинга и управления эффективностью сотрудников (KPI).

      - Выгружаемые отчеты должны содержать следующие параметры:

- среднее время разговора;

- кол-во аудиозаписей по сотрудникам и группам;

- по статистике диалогов по темам;

- % тишины в разговоре;

- % речи клиента в разговоре;

- % речи оператора в разговоре;

- перебивание в разговоре (%);

- удержание HOLD (количество, время);

- количество переводов звонка;

- нарушение установленных тематик в разговоре;

- оценки сотрудников/организаций/групп сотрудников в системе контроля и оценки качества;

- количество сделанных оценок супервизором;

- виды пометок, сделанных супервизором при оценке звонков;

- средний балл оценок по супервизорам;

- средний балл оценок по сотрудникам, группам, супервизорам, оценочным формам;

- продуктивность сотрудников с учетом кол-ва обработанных звонков и полученных оценок по оценочным формам;

- тренды и тенденции изменения KPI сотрудников/групп сотрудников за выбранный период времени;

- рейтинг KPI сотрудников/групп сотрудников за выбранный период времени;

- влияние прохождения обучающих сессии на показатели KPI сотрудников.

      - В Системе должны присутствовать возможность создания кастомных отчетов.

      - В Системе должны присутствовать возможность получения аналитических кросскорреляционных отчетов по следующим параметрам:

- диапазон времени обработанных звонков;

- DNIS (номер на который звонили);

- количество переводов, удержаний;

- продолжительность звонка;

- сотрудники/группы/организации;

- категории речевой аналитики;

- направление (входящие/исходящий);

- сравнение двух выборок данных на предмет часто употребляемых фраз (например, сравнение фраз операторов в результативных и других продажах).

      - Решение должно обеспечивать создание отчетов по параметрам, указанным выше, за любой промежуток времени. Необходимо иметь возможность экспорта отчетов в формат Excel.

    - Требования к АРМ супервизора

      - Решение должно быть обеспечено 20 лицензий с АРМ супервизора (входит в общее число сотрудников 150).

      - Необходимо обеспечить АРМ супервизора следующим функционалом:

- просмотр транскрибированных разговоров;

- просмотр записи экранов;

- просмотр транскрибированных разговоров за определенный период или по выбранным операторам;

- просмотр и работу с разговорами и статистическими данными;

- самостоятельное создание и корректировку категорий для тематик обращений;

- корректировку критериев мониторинга оценки качества обслуживания;

- настройку и корректировку показателей эффективности обслуживания.

      - Пользовательский интерфейс АРМ супервизора – русский или английский.

      - Пользовательский интерфейс АРМ супервизора – должен быть реализован в виде WEB интерфейса.

      - Необходимо наличие справочника по разделам интерфейса на русском или английском языках внутри системы.

      - С АРМ супервизора должен быть доступ до настроек отчетности по KPI показателям, по речевой аналитике, по операторам, по группам, по супервизорам, по временным интервалам. А также доступ на самостоятельную настройку аналитических таблиц, графиков, шаблонов оценки.

      - Панель оповещения о критических бизнес событиях. В панели администратора/супервизора должны высвечиваться критические показатели по бизнес ситуациям (несвоевременная обработка/критичные данные по показателям/не работает видеозапись/аудиозапись/не подключен отдельный пользователь/деактивирован пользователь/отсоединен от системы и др.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

      - Программный комплекс должен иметь встроенную систему разграничения прав доступа для пользователей и назначения дополнительных прав. Права доступа настраиваются на уровне ролей. Пользователь может иметь одновременно несколько ролей. Вход в приложение должен осуществляться с использованием механизма Windows-авторизации пользователя (через AD). Система защиты должна заключаться в назначении пользователям идентификаторов и паролей, что снижает риски несанкционированного доступа к ресурсам системы.

      - Программный комплекс должен обеспечивать:

- ограничение доступа к информации путем назначения индивидуальному пользователю перечня используемых ролей; таким образом, пользователи будут иметь доступ к областям программного комплекса определенным в наборе прав;

- контроль доступа на уровне пользователей. В начале работы программный комплекс должен запрашивать логин пользователя и пароль, пользователь не сможет получить доступ к системе без ввода правильной информации;

- интеграцию с системой безопасности Windows, возможность аутентификации и авторизации пользователя на уровне операционной системы.

      - Программный комплекс должен возможность отправки данных логгирования на сторонний Sys-log сервер.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к компании и команде разработчиков ИС

Квалифицированные требования:

- наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для разработки данной ИС;

- наличие необходимого количества квалифицированного персонала;

- Компания-заявитель также должна иметь успешно реализованные аналогичные проекты в области Телеком, по созданию и внедрению Речевой аналитики для Контактного центра.

    - Требования к математическому обеспечению

Требования не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению

Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

Система должна поддерживать возможность экспорта данных в смежные системы, а также должна обеспечить возможность загрузки данных, получаемых от смежной системы.

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций.

Резервное копирование данных (средствами Заказчика) должно осуществляться на регулярной основе, в объёмах, достаточных для восстановления информации в подсистеме хранения данных.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Пользовательский интерфейс должен взаимодействовать с конечным пользователем Системы на русском, либо английском языках.

Система должна предусматривать языковую поддержку интерфейсов пользователей, в зависимости от настроечных данных.

Информация в базах данных должна храниться на том языке, на котором она была внесена в нее.

Разработка прикладного ПО должна вестись на языках высокого уровня. Пользователи должны взаимодействовать с системой на уровне графического пользовательского интерфейса.

Все функции системы, до полного их внедрения в промышленную эксплуатацию, должны обеспечивать русскоязычный интерфейс пользователя.

    - Требования к программному обеспечению

Прикладное программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям:

- высокая степень готовности для решения поставленных задач;

- совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, системного ПО и общесистемной инфраструктуры Заказчика в пределах требований к техническому обеспечению.

Доступ к информации должен осуществляться своевременно, представляться в виде таблиц, отчетов, форм, соответствующих главных и контекстных меню. Данные должны передаваться по сети без ущерба для функционирования сетевой инфраструктуры Заказчика.

ПО должно поставляться с комплектами лицензий, согласно политики лицензирования производителя Системы, и иметь наиболее позднюю по времени выпуска версию производителя.

ПО Системы должно обладать следующими характеристиками:

- обеспечивать устойчивость к ошибочным ситуациям, в том числе при неверных и противоречивых данных;

- сбои в работе программ, отказы части вычислительных средств, ошибки персонала должны диагностироваться, сопровождаться сообщениями, и не должны вызывать нарушений в работе системы;

- обеспечивать автоматический перезапуск при восстановлении электрического питания после его отключения без выдачи ложных сигналов и управляющих воздействий;

- иметь возможность оперативного конфигурирования в процессе функционирования Системы.

    - Требования к техническому обеспечению

Система (и все ее составляющие компоненты) должна разворачиваться на виртуальных серверах, предоставляемых Заказчиком на основании требований к серверному оборудованию.

    - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение ИС должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

К работе с ИС должны допускаться работники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации, техники безопасности и прошедшие обучение работе с ИС.

Необходимы обязательные инструктажи пользователей, перед началом работы с Системой.

Дополнительных требований к организационному обеспечению не предусматривается.

    - Требования к методическому обеспечению

В рамках разработки данной ИС должны быть учтены соответствующие административные регламенты Заказчика, в которых должны быть определены процессы деятельности и функции подразделений, а также сотрудников объектов Заказчика, их права, обязанности и ответственности по использованию данной системы. Также, должны быть утверждены в установленном порядке инструкции выполнения пользователями операций в работе с Системой. Состав методического обеспечения будет уточняться в процессе разработки/внедрения ПО и согласовываться с Заказчиком. Методическое обеспечение предоставляется по требованию Заказчика и состоит из:

- нормативных правовых документов;

- инструкции пользователей ПО (для всех ролей);

- должностные инструкции персонала, выполняющего работы с использованием Системы и ее компонентов.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

К квалификации Исполнителя предъявляются следующие требования:

- Исполнитель должен иметь не менее одного реализованного коммерческого проекта Речевой аналитики (исключаются пилотные внедрения) в телеком-сегменте.

- Исполнитель должен предоставить авторизационное письмо от производителя решения на право участия в тендере, и в случае победы, обеспечить легальную поставку программных продуктов, их инсталляцию и последующую гарантийную и посгарантийную поддержку. Если в состав решения входят несколько технически интегрированных между собой подрешений на разных производителях, то авторизационные письма необходимо предоставить от каждого производителя подрешения, входящего в состав общего решения.

- Предпочтительно, чтобы Исполнитель имел локальный авторизованный производителем Центр технической поддержки решения в виде зарегистрированной на территории Республики Узбекистан юридической компании, которая будет обеспечивать техническую и организационную помощь в инсталляции и обслуживании Системы в Республике Узбекистан.

- Для выполнения работ по инсталляции Системы требуется квалифицированный персонал, в количестве не менее 2 человек, прошедших обучение, и имеющих соответствующие сертификаты.

- Исполнитель должен соответствовать следующим критериям:

- наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора;

- правомочность на заключение договора;

- отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства, отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

В рамках проекта Исполнителем должны быть выполнены следующие этапы работ:

- подготовительный этап, с обследованием существующей инфраструктуры Заказчика;

- техническое проектирование;

- инсталляционные работы;

- обучение персонала Заказчика.

  - Подготовительный этап.

Включает проведение обследования существующей инфраструктуры Заказчика, с уточнением и согласованием требований со стороны Заказчика. На данном этапе Исполнитель должен осуществить сбор исходных данных, таких как:

- архитектура и конфигурация существующего контактного центра и IP-телефонии Заказчика;

- архитектуры корпоративной сети передачи данных Заказчика;

- конфигурация серверной инфраструктуры и средств виртуализации Заказчика;

- сведения о настройках смежных систем (Active Directory, Zabbix), которые необходимо интегрировать в предлагаемое решение;

- зоны ответственности Заказчика и Исполнителя в ходе инсталляции и интеграции ПО;

- порядок и методики приёмки Системы в эксплуатацию;

- сведения о вероятных простоях инфраструктуры Заказчика в ходе реализации проекта.

Завершение работ по данному этапу должно быть зафиксировано в отчетном документе, оформленном в качестве концепции по реализации данного проекта, предоставляемом Исполнителем в проектной документации.

  - Техническое проектирование.

Данный этап включает разработку комплекта документации в соответствии с требованиями к документированию. Проектная документация на Систему, должна быть выполнена на русском языке, в двух экземплярах и должна содержать:

- техническое задание на проектирование;

- рабочий проект, в который включаются:

      - пояснительная записка к техническому проекту,

      - архитектура решения и схема взаимодействия его подсистем,

      - высокоуровневый дизайн (HLD),

      - низкоуровневый дизайн (LLD),

      - выполнение Технических условий внедрения и эксплуатации системы,

      - конфигурации используемого программного обеспечения.

  - Инсталляционные работы

Данный этап включает в себя следующие работы:

- установка системного ПО в среду виртуализации VMware Заказчика;

- установка прикладного ПО, сервисных пакетов и всех обновлений;

- активация лицензий на ПО и все компоненты, входящие в его состав;

- настройка резервирования модулей системы;

- интеграция Системы с Active Directory для аутентификации пользователей (в случае необходимости);

- настройка конфигураций и политик доступа к Системе;

- интеграция по SIP с инфраструктурой Заказчика;

- интеграция взаимодействия элементов сети Заказчика (КЦ Cisco) c платформой Речевой аналитики;

- проведение необходимых тестов, подтверждающих нормальное функционирование Системы;

- настройка и тестирование технологий отказоустойчивости модулей и компонентов, входящих в состав ПО;

- тестирование и доработка системы;

- общее тестирование системы на закрытой группе;

- демонстрация работоспособности базовой конфигурации Системы Заказчику;

- краткий инструктаж системных администраторов Заказчика;

- постановка установленного ПО на мониторинг. Настройка отправки сообщений о возникновении аварийных ситуаций по протоколу SNMP, в систему мониторинга Заказчика (Zabbix);

- тестирование и приемка системы;

- подписание Акта приемки в эксплуатацию.

  - Обучение персонала Заказчика.

В рамках проекта, Исполнитель обеспечивает следующие учебные программы:

- Обучение двух специалистов Заказчика, сертифицированными специалистами производителя по программе системное администрирование Системы и компонентов, входящих в ее состав. Факт прохождения обучения должен быть подтвержден соответствующим сертификатом. Программу обучения предварительно согласовать с Заказчиком.

- Обучение супервайзеров контактного центра (не менее 10 человек, On-Site) администрированию ПО Речевой аналитики сертифицированными специалистами производителя. Программу обучения предварительно согласовать с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Исполнитель в течение 12 (двенадцать) рабочих дней с даты получения Исполнителем от Заказчика авансового платежа, приступает к первому этапу (подготовительному) реализации проекта.

Исполнитель перед началом инсталляционных работ осуществляет регистрацию/ привязку программных продуктов и сервисных и контрактов к учетной записи в персональном кабинете Заказчика.

Выявленные при приемке Услуг недостатки и отступления от условий заключенного Договора устраняются Исполнителем за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Контроль и приемка Системы должны проводиться в соответствии с требованиями «О‘z DSt 1986:2010 Информационная технология. Информационные системы. Стадии создания.»

Контролю, испытаниям и приемке могут подвергаться как Система в целом, так и ее отдельные подсистемы, и отдельные задачи.

Для Системы устанавливают следующие основные виды испытаний:

- тестовые испытания;

- эксплуатация.

Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатываются документы «Программа и методика испытаний» соответствующих видов испытаний, которые должны устанавливать необходимый и достаточный объем и сроки испытаний, обеспечивающие заданную достоверность получаемых результатов. Программа и методика испытаний может разрабатываться на Систему в целом и (или) ее части. В качестве приложения могут включаться тесты (контрольные примеры).

При проведении испытаний Системы должно быть проверено и установлено соответствие Техническому заданию на создание Системы следующего:

- качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматизированных функций во всех режимах функционирования Системы;

- знание персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования Системы;

- полнота содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования Системы;

- другие свойства Системы, которым она должна соответствовать согласно требованиям Технического задания.

Испытания Системы проводятся на объекте Заказчика. По согласованию между Заказчиком и Поставщиком предварительные испытания и приемку программных средств Системы допускается проводить на технических средствах Поставщика при создании условий получения достоверных результатов испытаний.

Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком.

По результатам испытаний составляются протоколы проведения с перечнем замечаний и акты завершения испытаний, на основании которых принимается решение о возможности (или невозможности) перехода к следующему виду испытания или приемки Системы в постоянную эксплуатацию. Виды испытаний могут повторяться до устранения всех замечаний к Системе и соответствующей корректировки эксплуатационной документации.

Испытания Системы выполняются после проведения отладки и тестирования, поставляемых программных и технических средств Системы и представления Исполнителем соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления технических специалистов Заказчика с эксплуатационной документацией Системы.

В процессе эксплуатации и испытаний проводится проверка готовности отдельных частей, комплексов и задач Системы, а также предъявленной документации к функционированию в реальных условиях. Эксплуатация Системы и ее частей начинается с момента утверждения акта приемки в эксплуатацию

Возникшие в процессе предварительных испытаний и эксплуатации дополнительные требования Заказчика, не предусмотренные в техническом задании, не являются основанием для отрицательной оценки результатов эксплуатации и испытаний. Они могут быть удовлетворены по дополнительному соглашению в согласованные сроки.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В ходе выполнения проекта требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

- Определить ответственных за эксплуатацию Системы;

- Обеспечить обучении работе с Системой, проводимом Исполнителем;

- Обеспечить выполнение требований, предъявляемых к техническим средствам, на которых должно быть развернуто программное обеспечение;

- Совместно с Исполнителем подготовить план интеграции технических средствах Заказчика с Системой;

- Ввести Систему в эксплуатацию.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке к вводу Системы в эксплуатацию, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей, должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам испытаний.

Сроки ввода Системы в эксплуатацию определяются Заказчиком и согласуются с Исполнителем.

В период подготовки к началу эксплуатации Исполнитель занимается:

- оптимизацией настроек программных средств и компонент,

- обучением персонала работе с Системой,

- настройкой мониторинга всех компонентов Системы.

- ТРЕБОВАНИЕ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Вся документация должна быть разработана Исполнителем на русском языке и предоставляться Заказчику на бумажном (в двух экземплярах) и электронном (флеш) носителях. Документы на электронном носителе должны предоставляться в формате Microsoft Word 97-2019 или Adobe Acrobat.

Проектная документация должна содержать:

- рабочий (технический) проект, в который включаются:

- пояснительная записка к техническому проекту;

- архитектура программного решения и схема взаимодействия его подсистем;

- высокоуровневый дизайн решения (HLD);

- низкоуровневый дизайн решения (LLD);

- конфигурации используемого оборудования Заказчика и программного обеспечения;

- программу и методику приемочных предварительных и приемочных испытаний;

- комплект эксплуатационной документации, предоставляемой производителем для всех подсистем решения.

На основе требований, изложенных в настоящем документе, Исполнитель должен подготовить технико-коммерческое предложение, описывающее предлагаемое им решение и затраты на его реализацию. С целью экономической оценки эффективности проекта, корректного и полного расчета стоимости владения Участник должен предоставить по Форме предложения (Приложение№1):

- стоимость предложения, включающего в себя структуру затрат по TCO (Total Cost of Ownership) на 3 года;

- стоимость внедрения;

- стоимость покупки подписки на лицензии;

- стоимость технической поддержки (ТП) от Поставщика и Вендора, включающей  апгрейды на новые весрии ПО) на 3 года;

Технико-коммерческое предложение должно включать:

- описание ПО (лицензий) и услуг;

- план управления проектом;

- описание технической  поддержки 24х7х365, в соответствии с п.10-12;

- программу и условия обучения персонала Заказчика.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства, принимаемые Исполнителем, включают следующее:

  - Исполнитель должен гарантировать, что качество выполненной работы будет соответствовать техническому заданию и требованиям указанным Заказчиком, при условии соблюдения правил эксплуатации программного комплекса, установленных производителем в документации и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу инсталлированного программного обеспечения.

  - Период опытной эксплуатации должен составлять 1 (один) месяц и исчисляться со дня подписания Сторонами акта сдачи – приемки работ.

  - Период сервисной поддержки со стороны Исполнителя/Вендора должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев, со дня ввода системы в эксплуатацию.

  - Исполнитель должен обеспечить Заказчика всей информацией и документацией, необходимой для оказания услуг по сервисной поддержке.

- УСЛОВИЯ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Перечень услуг по технической поддержке, оказываемой Исполнителем, включает следующее:

  - Исполнитель должен подтвердить наличие статуса авторизованного сервисного партнера Вендора решения на территории Республики Узбекистан.

  - Исполнитель должен предоставить единый номер службы технической поддержки.

  - Консультирование по вопросам работоспособности ПО – бесплатное, неограниченное, на протяжении всего срока действующей сервисной поддержки.

  - Исполнитель должен предоставить возможность открытия заявок следующими способами:

- через веб-сайт компании Исполнителя;

- по бесплатному на территории Узбекистана телефону;

- по электронной почте.

  - Исполнитель должен обеспечить время реагирования и осуществлять сервисную поддержку с классификацией инцидентов, не менее, чем по четырём приоритетам, в соответствии с нижеследующей таблицей:

| Заявка |  | Критический | Сильное влияние | Слабое влияние | Запрос на информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое сопровождение | Режим обслуживания | 24х7 | 24х7 | 8х5 | 8х5 |
|  | Время реакции (не более) | 30 мин. | 60 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
|  | Время восстановления | 2 часа | 4 часов | 24 часа | 48часов |
|  | Время решения* | 4 часа | 12 часов | 2 РД | 7 КД |

Обозначения:

РЧ – рабочие часы

РД – рабочий день

КД – календарный день

- Режим обслуживания – расписание работы технической поддержки Исполнителя, в течение которого они выполняют запрошенное Заказчиком техническое обслуживание.

- Время реакции – максимальный период времени с момента уведомления о возникшей проблеме Заказчиком, технической поддержки Исполнителя, в течение которого инженеры Исполнителя должны приступить к процедуре выявления неисправности.

- Время восстановления – промежуток времени с момента уведомления о возникшей проблеме Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента восстановления полноценного функционирования Системы, или поиска обходного решения, позволяющего снизить влияние возникшей проблемы на системы Заказчика.

- Время решения - означает промежуток времени с момента уведомления Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента предоставления Заказчику решения по устранению проблемы.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обязательным условием оказания услуг является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований, о которых Заказчик уведомит Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю список и контактные данные персонала, уполномоченного им на контакты с Исполнителем по решению заявленных проблем, связанных с активацией подписки на ПО.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 – Форма подачи предложения.

- МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

| Техническое обслуживание | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Доступность системы |  |  |
| Обнаружение и классификация приоритетности проблемы, открытие запроса для решения у Правообладателя | A | R |
| Производить настройку ПО Заказчика по запросу | A | R |
| Предоставлять статистику решения проблем за отчетный период | R | A |
| Регистрировать все запросы на портале Правообладателя | R | A |
| Обновления, исправления, корректировки программного обеспечения |  |  |
| Предоставить метод процедуры | R | A |
| Определить время установки | A | R |
| Установить Программное обеспечения | R | A |
| Проверить работу установленного программного обеспечения, решить оставаться ли на новом программном обеспечении или откатиться на старое программное обеспечение | A | R |
| Сервисы и рекомендации |  |  |
| Предоставить технические требования | R | R |
| Внедрение технических требований | R | A |
| Предоставить технические рекомендации | R | I |

R (от англ. Responsible) – непосредственный исполнитель;

А (от англ. Accountable) – ответственное лицо, которое руководит работой исполнителя;

С (от англ. Consulted) – консультант (специалист либо эксперт в предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо до принятия конкретных решений);

І (от англ. Informed) – наблюдатель, информируемое лицо (лицо, которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) выполнения задачи)

| Разработано: Начальник отдела эксплуатации ИТ-инфраструктуры ДИТ ТБ | ___________Р.А. Абдульваат |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| И..о. Директора по ИТ ДИТ ТБ | ___________ А.Р.Абдурахманов |
| Директор Департамента абонентского обслуживания | ___________ О.Ф. Ким |
| Ведущий специалист ДИТ ТБ | ___________ Е.А. Яцкевич |
| Начальник отдела управления проектами ДУП ТБ | ___________ Б.Х. Отабоев |

Приложение 1

| Форма предложения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Кол-во сотрудников | Стоимость |
| Программное обеспечение (ПО) и Лицензии по подписке в составе: |  |  |
| Лицензии и ПО на омниканальную подсистему регистрации записи обращений в составе: |  |  |
| Аудио- запись сотрудников Контактного центра (штатная численность) | 150 |  |
| Аудио-запись каналов Виртуального ассистента на голосовых коммуникациях с клиентами | 50 |  |
| Запись текстовых коммуникаций сотрудников Контактного центра | 10 |  |
| Лицензии и ПО для подсистемы контроля и оценки качества работы операторов | 150 |  |
| Лицензии и ПО для подсистемы речевой аналитики аудиозаписей разговоров | 150 |  |
| Лицензии и ПО для подсистемы речевой аналитики в реальном времени | 150 |  |
| Лицензии и ПО для подсистемы мониторинга и управления эффективностью сотрудников (KPI) | 150 |  |
| Лицензии и ПО АРМ контролера качества (супервизора) | 20 |  |
| Итого Программное обеспечение и Лицензии |  |  |
| Работы по программированию и настройке системы, включая: |  |  |
| Работы по разработке, инсталляции и конфигурированию системы. |  |  |
| Работы по интеграции с системами Заказчика |  |  |
| Обучение сотрудников Заказчика |  |  |
| Гарантийная и Техническая поддержка в составе: | Лет |  |
| Гарантийная и Техническая поддержка от Вендора (включая апгрейды на новые версии ПО) | 3 |  |
| Гарантийная и Техническая поддержка от Поставщика | 3 |  |