
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в городе Ташкент и Ташкентской области


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Шеметов Лазарь Леонидович, lshemetov@mobi.uz. 

тел.: + (998 97) 403–84-21 раб. +(998 97) 732-34-24 моб.


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли, anakhmedov@mobi.uz, 
тел: +(998 97) 155-58-30 моб.

zakupki@mobi.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 4 » мая 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ ПИР СМР  ВОЛС.pdf




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт

(документы представляются в оригинале и копии)
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
(оригинал и копия)
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение №1)

	
[image: image3.emf]Коммерческое  предложение.docx


[image: image4.emf]Приложение №1  КП.docx


	+
	+
	-
	+

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  участника.docx


	+
	-
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

- заверенная копия ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- копия лицензии на осуществление деятельности;
- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2018 - 2020 года
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image6.emf]Информация по  опыту работ.docx



[image: image7.emf]Гарантийное  письмо.docx



	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image8.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]ДОГОВОР .pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2



Приложение №1 к коммерческому предложению № _______ от ____________2020г



ТАБЛИЦА ЦЕН

на проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS»

в городе Ташкент и Ташкентской области



Наименование участника ____________________________





		№

		Наименование работ

		Единица измерения

		Цена за ед. Cум 

(с НДС / без НДС)

		Требования к выполнению работ 



		1.

		Проектно-изыскательские работы 

		

		Город Ташкент

		Ташкентская область

		



		1.1 

		Проведение предпроектных изысканий. Разработка основных предпроектных решений (в том числе согласование с арендодателями и заказчиком)

		проект

		

		

		Применяется при реализации нового строительства линий ВОЛС.

Изыскания должны включать в себя следующее:

1) Обследование трассы ВОЛС и сбор исходных данных;

2) Подготовка и согласование актов выбора трассы, оформление решения местных органов исполнительной власти о предварительном согласовании трассы;

3) Получение приемлемых Технических Условий (согласно п 3.1 ТЗ) и согласование на прокладку ВОК (согласно п 3.2 ТЗ);

4) Разработка ситуационных планов трассы ВОК (скелетная схема) с указанием мест пересечения дорог, коммуникаций, рек и т.д.

Данный пункт НЕ применим для отдельного участка (ов)



		1.2 

		Проведение предпроектных изысканий. Разработка основных предпроектных решений (в том числе согласования)

		км

		

		

		Применяется при подключении одной-двух отдельных позиции к существующей сети ВОЛС, а также при прокладке кабеля ВОК в грунт.

Включая обследование планируемой трассы прохождения ВОЛС, разработка и согласование скелетной схемы (с указанием детализации планируемого объема работ) с собственником кабельной канализации и с заказчиком. Получение требуемых ТУ (на основании выданного ТЗ заказчика)



		1.3 

		Получение архитектурно-планировочного задания

		компл.

		

		

		Включая решение органа исполнительной власти



		1.4 

		Проведение инженерно – геологических изысканий.

		100 м

		

		

		Топосъёмка и/или геология и/или подземка, наличие коммуникаций за каждые 100 м



		1.5 

		Разработка и согласование РД (включая утверждаемую часть и РП), станционная часть

		здание

		

		

		Требуется разработать и согласовать станционные проекты, где необходимо отобразить прохождение трассы по зданию и установке оптических кроссов.



		1.6 

		Разработка и согласование РД (включая утверждаемую часть и РП), линейная часть

		км

		

		

		Включает в себя изготовление и согласование всех томов (ЛГ) с собственниками кабельной канализации, коллекторов, или иных сооружений 



		1.7 

		Согласование проектной документации со всеми необходимыми организациями (управление градостроительства и архитектуры и/или ГАСН, ЦГСЭН и т.д 

		проект

		

		

		Включает в себя соответствующие подписание и печати, протоколы, заключения и акты (при необходимости)



		1.8 

		Получение заключения Государственной экспертизы проектной документации за все тома с ОПЗ

		проект

		

		

		Получение комплексной экспертизы за проект с ОПЗ.



		1.9 

		Оформление сметной части проектной документации и ее экспертиза

		проект

		

		

		Подготовка и оформление сметной части проектной документации и ее экспертиза в ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан.



		1.10 

		Оформление документов на временное выделение земель под строительство

		км

		

		

		При прокладке кабеля ВОК в грунт, за городом.

Перечень участков обязательно согласовывается с Заказчиком проекта.



		1.11 

		Оформление и предоставление исполнительной документации, и подписание актов государственной комиссии у всех организаций, участвующих в комиссии, вкл. ГИС.

		проект

		

		

		Предоставление Заказчику оригинала и копии.

Состав ИД:

- согласованные схемы при отклонении от проекта (п 3.6)

- акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного опробования);

- акт государственной приемочной комиссии;

- акт приёмки строительства.



		1.12 

		Регистрация законченного объекта строительства

		проект

		

		

		Проведение исполнительной топосъемки, занесение в общую базу данных картографии, и предоставление Заказчику официальных справок о законченном строительстве объектов по всем построенным участкам проекта ВОЛС в целом. Перечень регистрируемых участков обязательно согласовывается с Заказчиком проекта.



		2.

		Строительно-монтажные работы

		

		

		

		



		2.1 

		Строительство горизонтальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		

		Требуется доставка, монтаж



		2.2 

		Строительство вертикальной метал. конструкции крепления кабельной трассы

		п.м.

		

		

		Требуется доставка, монтаж



		2.3 

		Организация канализационного кабельного ввода в здание

		шт.

		

		

		Согласно действующих нормативных документов на территории РУз.



		2.4 

		Монтаж телекоммуникационного шкафа 19"

		шт.

		

		

		Требуется доставка, монтаж и подключение кабеля заземления к шине заземления.



		2.5 

		Монтаж оптического кросса

		шт.

		

		

		С подключением кабеля заземления к стойке 



		2.6 

		Сварка и двухсторонние измерения оптических волокон в кроссах и транзитных муфтах 

		шт.

		

		

		С учетом выдачи комплекта оптического кросса Подрядчику в полном комплекте.



		2.7 

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в канализации/коллекторе/в здании

		км

		

		

		Включает в себя:

- Стоимость работ по шомполовке трассы, чистке канализации, водоотливу, установке кронштейнов, консолей, люков к существующим колодцам, монтажу и сварке оптических волокон в прямых муфтах;

- Стоимость кронштейнов, консолей



		2.8 

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК в грунте

		км

		

		

		Включает в себя:

- разработку и засыпку траншей и котлованов;

- укладку кабеля ВОК

- укладку предупредительной (сигнальной) ленты;

- осуществление переходов через авто и ж/д дороги.  

- установку замерных/предупредительных столбиков.



		2.9 

		Прокладка и монтаж кабеля ВОК методом подвеса

		км

		

		

		Включая стоимость материалов Подрядчика по согласованию с Заказчиком.



		2.10 

		Докладка и строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		

		Включая стоимость материалов Подрядчика, по согласованию с Заказчиком.



		2.11 

		Докладка и строительство кабельной канализации (двух-отверстная телефонная канализация)

		м

		

		

		Включая стоимость материалов Подрядчика, по согласованию с Заказчиком.



		2.12 

		Строительство кабельной канализации (одно-отверстная телефонная канализация) методом ГНБ

		м

		

		

		Включая стоимость материалов Подрядчика, по согласованию с Заказчиком.



		2.13 

		Строительство кабельных переходов через реки/каналы/арыки

		м

		

		

		Включая стоимость материалов Подрядчика, по согласованию с Заказчиком.



		2.14 

		Восстановление кабельной канализации

		п.м.

		

		

		Включая стоимость материалов Подрядчика, чистка, (шомполовка) каналов, колодцев по согласованию с Заказчиком.



		2.15 

		Восстановление асфальт. покрытия

		п.м.

		

		

		Минимальная ширина 0,5 м. Материал подрядчика.



		2.16 

		Восстановление тротуарной плитки

		п.м.

		

		

		Минимальная ширина 0,5 м. Материал подрядчика.



		2.17 В

		Восстановление зеленой зоны 

		п.м.

		

		

		Применяется при восстановлении газонов, кустарников, или иных зеленых насаждений.



		2.18 

		Строительство кабельного приямка

		шт

		

		

		Применяется по согласованию с заказчиком в местах ввода кабеля ВОК в здание.



		2.19 

		Строительство кабельного колодца ККС-1

		шт

		

		

		Включая кронштейны, консоли. Тип колодца (кирпичный) определяется по согласованию с Заказчиком



		2.20 

		Строительство кабельного колодца ККС-2

		шт

		

		

		Включая кронштейны, консоли. Тип колодца (кирпичный или железобетонный) определяется по согласованию с Заказчиком.



		2.21 

		Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб

		м

		

		

		Для защиты ВОК, материал подрядчика, включая покраску трубы при настенном исполнении (при необх-и)



		2.22 

		Прокладка металлического металл рукава, Ø32 мм

		м

		

		

		Для защиты ВОК, материал подрядчика.



		2.23 

		Прокладка полиэтиленовых труб, Ø32 мм

		м

		

		

		Для защиты ВОК, материал подрядчика.



		2.24 

		Прокладка пластикового короба

		м

		

		

		Для защиты ВОК, материал подрядчика.



		3.

		Материалы

		

		

		

		



		3.1 7

		Люк канализационный, чугунный

		компл

		

		

		Устанавливается на горловины телекоммуникационных колодцев, расположенных на проезжей части, автостоянках, городских парках. 



		3.2 

		Люк канализационный, полимерный

		компл

		

		

		Устанавливается на горловины телекоммуникационных колодцев, расположенных на пешеходных зонах, тротуарах, зеленых насаждений.



		3.3 

		Столбик замерный, предупредительный

		шт

		

		

		Для прокладки кабеля ВОЛС в грунт, размеры столбиков согласно действующих нормативных документов на территории РУз.



		ИТОГО СУММА

		

		

		











Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 





М.П.        



Дата «___» ____________ 2020г.





6




_1647211039.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Ахмедову А.Н.

Тел: +998 97 155-58-30





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в городе Ташкент и Ташкентской области.



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 






Форма №3

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания __________________________: 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам.



Следовательно, также подтверждаем, что проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS» в г. Ташкент и Ташкентской области будут осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:

-	с действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан;

-	с применением при строительстве оборудование и материалы, соответствующие требованиям ГОСТ или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь сертификаты соответствия;

-	с утвержденной проектной документацией;

-	с техническим заданием.





Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 


_1647218638.pdf


         
.  


  


 


        Страница 1 из 18 
 


 


ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________  


 


г.Ташкент                                                                                                                «___» ________ 2020г. 


 


 


___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 


в лице ____________________________________, действующего на основании _____________ и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSALl MOBILE SYSTEMS» 


(ООО UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора - 


Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 


«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор подряда, именуемый в 


дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений 


Сторон, во исполнение которых Подрядчик обязуется выполнить следующие работы по линейно-


кабельным сооружениям ООО «UMS» в городе Ташкенте и Ташкентской области  


(далее «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2): 


а) проведение проектно-изыскательских работ;  


б) проведение строительно-монтажных работ. 


 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы по 


перечню, согласно Приложения №3 к настоящему Договору. 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются расчетной 


стоимостью работ (Приложение №1 к настоящему Договору).  


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1.  Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более                


________________________________________________ сум (без учета / с учетом НДС).  


 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ и счет-фактур. 


 


2.3.  Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком расчетной 


стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы 


Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры). 


 


2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 


форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


2.5.1. Предоплата в размере ____% (___________) от Предварительной стоимости Работ в 


течение _____ банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


2.5.2. Оплата выполненных Работ производится по факту подписания актов сдачи-приемки 


выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания соответствующих 


актов сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры с вычетом оплаченного аванса. 


 







         
.  


  


 


        Страница 2 из 18 
 


 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Актам сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке 


выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в следующие сроки. 
3.1.1. По проведению ПИР срок выполнения работ составляет не более ____ рабочих дней с момента 


осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.5.1. настоящего Договора. 


3.1.2. По проведению строительно-монтажных работ срок выполнения работ составляет не более _____ 


рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ по ПИР. 


 


3.2. Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора. 


 
3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от 


Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 


Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. Порядок сдачи-приемки ПИР 


4.1.1. По результатам выполнения ПИР Подрядчик представляет Заказчику проектную 


документацию (ПД) в одном экземпляре для предварительного согласования. 


4.1.2. При наличии замечаний ПД должна быть доработана Подрядчиком с учетом замечаний 


Заказчика в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней. 


4.1.3. При получении предварительного положительного согласования ПД от Заказчика, 


Подрядчик направляет документацию на согласование в соответствующие уполномоченные 


государственные органы, а также в органы государственной экспертизы для получения 


положительного экспертного заключения. 


4.1.4. После получения положительного заключения органов государственной экспертизы на 


документацию Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ и 


следующую документацию: 


- Проектная документация (бумажная версия - оригинал) – 2 экземпляра; 


- Проектная документация (электронная версия в формате AutoCAD) – 1 экз.  


- Оригинал экспертного заключения на проектную документацию – 1 экз. 


4.1.5. Заказчик вправе подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки 


выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества, либо отказаться от 


подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику 


мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ;   


 


4.2. Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ 


4.2.1. После завершения строительно-монтажных Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 


почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 


Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 


соответствии с п.14.9 настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №3; 







         
.  


  


 


        Страница 3 из 18 
 


 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


4.2.2.  Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и 


в) п.4.2.1 настоящего Договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к приемке. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.2.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


4.2.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 
 


4.2.4. Заказчик вправе: 


4.2.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 


случае выполнения работ надлежащего качества;  


4.2.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.2.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения 


стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если 


эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 


4.2.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.2.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5(пяти) рабочих дней и 


повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.2.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 


4.2.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 
 


4.2.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 


уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной 


суммы. 


 


4.2.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 


момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.2.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 


юридической силы. 


 


4.2.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 
 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


5.1. Подрядчик имеет право: 







         
.  


  


 


        Страница 4 из 18 
 


 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору 


субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1 Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с 


проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями 


настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта.  


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, 


если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик 


обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 


расчетливо; 


б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 


предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а 


также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности 


Работ и охране окружающей среды.  


5.2.5. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать 


материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов 


соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы 


сертификатов соответствия.  


5.2.6. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз 


мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, 


необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, 


других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.9. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного 


согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной 


документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не 


подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  


6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 


Работы. 


6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 


документацией и расчетной стоимостью работ, и увеличения в этой связи стоимости работ, 







         
.  


  


 


        Страница 5 из 18 
 


 


обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно 


Приложения №4 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик 


обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 


лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 


возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, 


если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти 


процентов) указанной общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в 


договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных 


работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, 


предусмотренные Проектной документацией и расчетной стоимостью работ.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются 


Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком 


дефектного акта и соответствующих изменений в договор. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 


осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до 


получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 


Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 


предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 


обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-


7.8 настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


 







         
.  


  


 


        Страница 6 из 18 
 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 


штраф в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и 


требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества 


и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование 


подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по 


правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% 


от стоимости работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного 


срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости 


Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро 


- и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчику 


уплаты штрафа в размере 10 базовых расчётных величин, установленных законодательством. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 


путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 







         
.  


  


 


        Страница 7 из 18 
 


 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 


Договора и полного завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 


расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение 


работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 


своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 


стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с 


другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 


предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 15 


(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются 


в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 


календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


 







         
.  


  


 


        Страница 8 из 18 
 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 


расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления 


за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им 


при выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью ____ месяцев с 


момента приёмки Заказчиком результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их 


в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования 


Заказчика.   


 


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит 


разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 


защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны 


любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 







         
.  


  


 


        Страница 9 из 18 
 


 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) 


оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 


или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  


настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 


Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 


Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в 


соответствии с данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем 


порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 


в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 


В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут 


считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 


связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 


следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 


сотруднику Стороны настоящего Договора 







         
.  


  


 


        Страница 10 из 18 
 


 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей 


Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


Приложение №1 Расчетная стоимость работ 


Приложение №2 Техническое задание 


Приложение №3 Перечень исполнительной документации 


Приложение №4 Дефектный акт 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 


«Подрядчик» 


 


«Заказчик» 


ООО «UMS» 


г.Ташкент, Юнусабадский р-н,  


пр-т. А.Темура, 24  


р/с: 20 214 000 300 381 984 001  


в «Алока Банк» г. Ташкент  


МФО: 00401 


ИНН: 303020732  


ОКЭД: 61200  


Тел.: (+99897) 403-81-00,  


Факс: (+99871) 235-81-60 


Регистрационный код плательщика  


НДС: 326030005463 


 


«Подрядчик»: 


 


Директор 


__________________     /                          / 


                           мп 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


 


Генеральный директор 


__________________ /Арипов С.Х./ 


                          мп 


 







         
.  


  


 


        Страница 11 из 18 
 


 


Приложение №1 


к Договору №__________ 


от ____________2020г. 


 


Расчетная стоимость работ 
 


№ Наименование Ед.изм. Кол-во 
Цена 


(сум, без НДС) 


Стоимость 


(сум, без НДС) 


1. Проектно-изыскательские работы     


      


      


      


2. Строительно-монтажные работы     


      


      


3. Материалы     


      


      


 ИТОГО:     


 


Подписи сторон: 


 


  


«Подрядчик»: 


 


Директор 


__________________ /                      /  


мп 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


 


Генеральный директор 


__________________ /Арипов С.Х./ 


мп 


 


 


 







         
.  


  


 


        Страница 12 из 18 
 


 


 


Приложение №2 


к Договору №_________ 


от ____________2020г. 


 


 


 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


«Подрядчик»: 


 


 


Директор 


__________________ /                            / 


                           мп 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


 


Генеральный директор 


__________________ /Арипов С.Х./ 


                          мп 


 


  







         
.  


  


 


        Страница 13 из 18 
 


 


 


Приложение №3 


к Договору №______________ 


от ________________2020г. 


 


 


 


ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Подписи сторон: 


 


«Подрядчик»: 


 


 


Директор 


__________________ /                       / 


                           мп 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


 


Генеральный директор 


__________________ /Арипов С.Х./ 


                          мп 


 


 


  







         
.  


  


 


        Страница 14 из 18 
 


 


Приложение №4 


к Договору №______________ 


от _____________2020г. 
 


 


 


 


"СОГЛАСОВАНО" 


Руководитель ЦО г._____________   


_____________   _________________ 


"_____"______________20   г. 


 


 


 


"У Т В Е Р Ж Д А Ю" 


Директор Технический _____________   


_____________   _________________ 


"_____"______________20   г. 


    


 


 


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №  


по объекту______________________________ 


 


Представитель Подрядной организации __________________   ___________________   


в ходе выполнения работ по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS» по Договору 


№________________ от __ ________ 20__г. на  объекте _______________,  расположенном 


по адресу: 


________________________________________________________________________________


__________,   установил, что  на  настоящем  объекте  необходимо  выполнить  


нижеследующие  дополнительные  работы:  


№ 


п/п 
Наименование работ 


Единица 


измерения 
Количество Примечания 


     


     


     


     


     


     


 


 


Представители подрядной организации:      
                                             ___________________________    __________________________ 


   


                                                                                                               


 


Форму утверждаем 
 


Подписи сторон: 


 


«Подрядчик»: 


 


 


Директор 


__________________ /                      / 


                           мп 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


 


Генеральный директор 


__________________ /Арипов С.Х./ 


                          мп 


 












Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Ахмедова А.Н. 







Коммерческое предложение по закупочной 

процедуре на право заключения Договора

по проведению проектно-изыскательских

и строительно-монтажных работ по 

линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС)

ООО «UMS» в г.Ташкент и Ташкентской области





Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям (ВОЛС) ООО «UMS» в городе Ташкент и Ташкентской области в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении №1 к настоящему Коммерческому предложению.

- Цены выражены в _________ (указать валюту).

- Ставка НДС составляет ________ % (указать ставку).

- Срок действия коммерческого предложения составляет _____ дней со дня окончания срока представления предложений.



		Общая стоимость Коммерческого предложения по объему выполнения работ в городе Ташкент – 9 участков, 13 км составляет:

		

______________________ с НДС



____________________ без НДС



		Общая стоимость Коммерческого предложения по объему выполнения работ в Ташкентской области – 5 участков, 24 км составляет:

		

______________________ с НДС



____________________ без НДС



		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)

		



		Гарантийный срок

		



		Сроки выполнения работ

		



		Количество квалифицированных специалистов

		







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Таблица цен приложение №1 на ____ л.

2. Анкета участника на _____л.

3. Гарантийное письмо на ____ л.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации на ___ л.

5. Бухгалтерский баланс согласно Форме №1 и №2 за период 2018-2020гг. на _____ л.   

6. Информация о ранее выполненных аналогичных работах на ___ л. 

7. Заверенная копия Устава и копия паспорта/ов учредителя/ей на _____л.

8. Копия лицензии или разрешительный документ на право выполнения работ на ____ л.

9. Копия сертификата/ов подтверждающее квалификацию специалиста/ов на _____л.

10. Иные документы на ____ л. (в случае предоставления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

11. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.





Должность                                                                                И.О. Фамилия





М.П.        



Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1647187153.pdf


1 


 


 


 


Общество с Ограниченной Ответственностью 


«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Техническое задание 


на выбор генеральной подрядной организации для проведения  


проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ  


по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS»  


в г. Ташкент и Ташкентской области 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ТАШКЕНТ 2020 


  







2 


 


 


Перечень определений и сокращений 


 


ТЗ  Техническое задание 


ПИР  Проектно-изыскательские работы 


РД  Рабочая документация 


ИД  Исполнительная документация 


АГК  Акты государственной комиссии 


СМР  Строительно-монтажные работы 


ПНР  Пусконаладочные работы 


ВОЛС  Волоконно-оптическая линия связи 


ВОК  Волоконно-оптический кабель 


ЛКС  Линейно-кабельные сооружения 


ЦГСЭН  Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 


ГАСН  Государственный архитектурно-строительный надзор 


ГИС  Государственная инспекция связи 


ТУ  Технические Условия 


п.м.  Погонный метр  


 


Целью данного мероприятия является выбор генеральной подрядной организации (далее 


Подрядчик/Исполнитель) для выполнения комплекса проектно-изыскательских и строительно-


монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS» (далее Заказчик) на территории 


Республики Узбекистан, включая следующие работы: 


 Проведение предпроектных изысканий; 


 Выбор трассы и получение архитектурного планировочного задания; 


 Получение решений и разрешений на проектирование и строительство ВОЛС; 


 Получение приемлемых технических условий; 


 Подготовка рабочего проекта (линейная и станционная часть). Формирование комплекта РД; 


 Согласование проектной документации с согласующими организациями и Заказчиком;  


 Получение экспертного заключения на проектную документацию; 


 Подготовка сметной части проектной документации и ее экспертиза; 


 Подготовка и сбор пакета документов для выделения земель под строительство ВОЛС; 


 Строительно-монтажные работы по организации лини ВОЛС; 


 Монтаж муфт и оконечного пассивного оборудования и маркировка проложенных кабелей связи; 


 Строительство, докладка, восстановление телефонной канализации и телефонных колодцев; 


 Прокладка кабеля в грунт, создание переходов через реки, ж/д переезды и т.д.; 


 Подготовка и ведение технической документации, в т.ч. протоколов измерений; 


 Прочие строительные и ремонтно-восстановительные работы, проводимые в соответствии с 


техническими условиями и утверждённой проектной документации; 


 Закупка, поставка и хранение материалов, в т.ч. материалов Заказчика, для выполнения СМР; 


 Подготовка и оформление полного комплекта исполнительной документации (экспертизы РД, акты 


индивидуального и комплексного опробования и т.п.); 


 Подготовка акта государственной приёмочной комиссии и подписание его всеми участниками, 


включая ГИС. 


 Регистрация законченного объекта строительства. 


 


В рамках данного Технического задания, Исполнителю для корректной реализации проекта 


необходимо привлечь независимые организации для выполнения: 


- экспертизы проектной документации; 


- сметной части проектной документации; 







3 


 


 


- экспертизы сметной части проектной документации (ГУП «Экспертиза градостроительной 


документации» при Министерстве строительства РУз). 


 


Для производства строительно-монтажных работ Заказчик Подрядчику предоставляет следующее 


оборудование и материалы: 


- пассивное оптическое оборудования (оптический кабель, сигнальную ленту, оптические кроссы 


в комплекте, транзитные оптические муфты, в комплекте) 


В случае острой необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком может предоставить 


оборудование и материалы по заранее оговоренной стоимости. 


Всё остальное оборудование и материалы для строительства, такие как: кронштейны и консоли, 


асфальт, песок, а также материалы и оборудование, отсутствующие у Заказчика, Подрядчик 


предоставляет за свой счет. 


 


 


Перечень основных данных и технических требований 


 


№ 
Перечень основных 


данных и требований 
Основные данные и требования 


1.  Общие данные по проекту 


1.1.  Вид строительства 
Новое строительство.  


Расширение транспортной сети ООО «UMS» 


1.2.  Объекты строительства 
Участки линейно-кабельных сооружений ООО «UMS» по 


Республике Узбекистан. 


1.3.  Объем производства 
Ташкент – 9 участков, 13 км (планируемый объем) 


Ташкентская область – 5 участков, 24 км (планируемый объем) 


1.4.  Сроки строительства 
В соответствии с согласованным и утвержденным Заказчиком 


планом-графиком проведения работ. 


1.5.  
Стадийность  


проектирования 
Рабочий проект с утверждаемой частью, ОПЗ. 


2.  Общие требования к Подрядчику 


2.1.  Лицензии 


Наличие соответствующих лицензий, для выполнения полного 


перечня работ, в соответствии с требованиями данного ТЗ: 


- Проектирование, строительство и эксплуатация местных сетей 


телекоммуникаций; 


- Проектирование, строительство и эксплуатация сетей передачи 


данных; 


2.2.  Конфиденциальность 
Готовность к подписанию соглашения о конфиденциальности с 


Заказчиком 


2.3.  Штат и опыт работы 


Наличие необходимого опыта и количества персонала с 


достаточным уровнем квалификации, для выполнения работ в 


указанные сроки (см. п.1.4). А также постоянный ответственный 


представитель Подрядчика (Менеджер проекта) на месте 


проведения строительства. 


2.4.  Гарантии 


Гарантийный срок на выполненные работы Подрядчиком должен 


составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта 


сдачи-приемки выполненных работ 


3.  Общие требования 


3.1 


Предпроектные 


изыскания. Получение 


приемлемых 


Технических Условий 


Получение приемлемых ТУ на строительство и прокладку ВОЛС 


по существующим ЛКС, согласно процедуры получения ТУ. 


Согласование полученных ТУ на строительство и прокладку 


ВОЛС с Заказчиком.  







4 


 


№ 
Перечень основных 


данных и требований 
Основные данные и требования 


3.2 


Согласование 


проектных решений и 


получение разрешений 


на проведение работ 


Получение необходимых согласований/постановлений местных 


органов власти на проектные решения, в том числе: 


- Согласование рабочих чертежей проекта с владельцами 


коммуникаций и земель, управлением градостроительства и 


архитектуры, администрациями области, районов, города, на 


основе выданных распоряжений, ТУ;   


- Получение разрешений на производство работ; 


- Оформление временных землеотводов на прокладку ВОК (при 


необходимости); 


- Получение архитектурного планировочного задания. 


3.3 


Предоставление 


исполнительной 


документации и 


подписание актов 


гос.комиссии. 


Оформление и предоставление полного комплекта 


исполнительной документации (ИД), Регистрация законченного 


объекта строительства (получение справки), согласование актов 


государственной приемочной комиссии и подписание их у всех 


организаций, участвующих в комиссии, включая ГИС. 


3.4 


Требования к составу 


общей пояснительной 


записки                                                                                           


Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 


- Вводная часть; 


- Технологическая часть; 


- Техника безопасности и охрана труда; 


- Противопожарные мероприятия; 


- Производственная санитария. 


- Защита окружающей среды; 


3.5 
Требования к составу 


рабочего проекта 


Рабочий проект должен быть в двух экземплярах и в электронном 


виде, содержать следующие части: 


- Содержание 


- Состав рабочего проекта 


- Общая пояснительная записка (см. п.3.4); 


- Лицензии генподрядной организации 


- Техническое задание на проектирование; 


- Технические условия; 


- Общие данные 


 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 


 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 


 Общие указания 


- Структурная схема организации связи (с детализацией 


планируемого объема работ, указанием названия улиц, мест 


пересечения дорог, коммуникаций, рек и т.д.); 


- Схемы прокладки кабеля в телефонной канализации, в грунт 


 Объем работ 


- Результаты проведения инженерно-геологических изысканий 


- Схемы ввода/вывода ВОК в/из кабельной канализации;  


- Схемы ввода ВОК в технологическое помещение; 


- Схемы прокладки ВОК по зданию и в аппаратных; 


- Схемы размещения оконечного оборудования в помещениях; 


- Схемы размещения оборудования в шкафу; 


- Схемы кабельных соединений; 


- Схемы крепления ВОК к опорам, столбам, и между зданиями. 


- Планы и продольные профили кабельных переходов через 


транспортные и другие сооружения, а также через водные преграды; 


- Спецификация оборудования, кабельных изделий, материалов; 


- Ведомость потребности в материалах; 


- Экспертное заключение. 


- Сметная часть проекта 


- Экспертиза сметной части проекта 







5 


 


№ 
Перечень основных 


данных и требований 
Основные данные и требования 


3.6 


Требования по составу 


исполнительной 


документации 


Исполнительная документация (в одном экземпляре) 


- Титульный лист; 


- Рабочие чертежи; 


- Укладочная ведомость строительных длин ВОК; 


- Таблица измерений затуханий ОВ перед/после прокладки; 


- Паспорт смонтированного оптического кросса (=кол-ву 


кроссов); 


- Паспорт на затухание сварок ОВ в оптических кроссах (= кол-


ву кроссов); 


- Паспорт смонтированной муфты (= количеству муфт); 


- Паспорт на затухание сварок ОВ в муфтах (= количеству муфт) 


- Монтажная схема разветвительной муфты; 


- Паспорт на затухания ВОЛС на участке; 


- Рефлектограммы; 


- Протоколы входного контроля строительных длин кабеля; 


- Схема разварки волокон 


- Фотоотчёт скрытых работ (вид раскопанной траншеи, с 


уложенными кабельными каналами, до закрытия в грунт); 


- Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных 


решений, согласованных с надзорными организациями в 


установленном порядке (при необходимости) 


- Протоколы измерений от ЦГСЭН (только для оконечного 


активного оборудования, при монтаже станционной части); 


- Акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного 


опробования); 


- Акт приемки строительства; 


- Копии сертификатов соответствия (на кабели, кроссы, муфты); 


- Акты Государственной комиссии, подписанные у всех 


организаций участвующих в комиссии (УПБ, ЦГСЭН,  


ЦК профсоюзов работников связи, ГИС и др. при 


необходимости); 


- Указать в паспорте трассы местоположения замерных 


столбиков, оптических муфт (WGS-84), при прокладке в грунт. 


- Справка о законченном строительстве объекта/линии. 
4.  Прочие требования для проектирования (Рабочая документация) 
4.1.  


Соответствие рабочего 


проекта требованиям 


Разработка проектных решений и его частей должна 


осуществляться в строгом соответствии: 


- Действующими государственными стандартами, нормами и 


правилами Республики Узбекистан; 


- Общими техническими требованиями к проектированию и 


строительству местных сетей телекоммуникаций; 


- Техническими условиями и прочими исходными данными, 


предоставляемыми Заказчиком; 


- Настоящим Техническим заданием. 


4.2.  


Согласования 


Исполнитель согласовывает с Заказчиком проектные и 


технологические решения, состав и содержание Рабочей 


документации. Согласующие подписи и печати Заказчика 


проставляются в Рабочей документации на листах с чертежами и 


схемами объектов Заказчика. 


Исполнитель согласовывает с Заказчиком отдельные 


технологические решения (трассы кабелей, и т.п.) в соответствии 


с полученными Техническими условиями у соответствующих 


организаций. Согласующие отметки проставляются 


непосредственно на рабочих чертежах.  







6 


 


№ 
Перечень основных 


данных и требований 
Основные данные и требования 


Исполнитель согласовывает проектные решения по прокладке 


кабеля в кабельной канализации или коллекторе с 


собственниками кабельной канализации/коллектора.  


4.3.  


Порядок контроля и 


приемки проектных 


работ 


Заказчик рассматривает подготовленный и согласованный 


Исполнителем рабочий проект и утверждает его, либо передает 


Исполнителю замечания к рабочему проекту.  


При наличии замечаний рабочий проект должен быть доработан 


Исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с 


Заказчиком сроки. 


4.4.  
Порядок передачи 


документации 


Проектная документация передается Заказчику с положительным 


экспертным заключением и с устраненными замечаниями, 


которые могут возникнуть в процессе прохождения экспертизы. 


4.5.  


Требования к 


документированию 


Документация должна быть передана Заказчику в двух 


экземплярах в виде альбомов, томов и книг и в электронном виде 


в формате AutoCAD (dwg) для схем и чертежей и форматах 


word/pdf для др. документов на компакт-диске. 


5.  Общие требования для строительства 


5.1.  


Общие требования к 


строительству 


Проведение строительно-монтажных работ должно 


осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим 


соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии: 


- С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, 


КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан; 


- Применять при строительстве оборудование и материалы, 


соответствующие требованиям ГОСТ или техническим 


условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь 


сертификат соответствия. 


- В течение всего периода работ, еженедельно предоставлять в 


OOO «UMS» отчет о ходе работ. Оповещать Заказчика за двое 


суток о проведении скрытых работ. 


- Утвержденной проектной документацией; 


- Настоящим Техническим заданием. 


 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма-1

№:___________

Дата: _______ 



Анкета Участника



Наименование Участника:_______________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма №2



№:_____  

Дата: _______ 





Наименование Участника: _____________________________________________







ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

 

		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность,  ФИО)





«____»____________ 20__  г. 









СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		











______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность,  ФИО)





«____»____________ 20__  г. 








ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ





		1

		Предельная стоимость закупки 

		Лот №1 – не более 701 535 000,00 сум, с НДС

Лот №2 – не более 1 552 845 000,00 сум, с НДС



		2

		Условия оплаты

		Предоплата 30% от стоимости заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания заказа. 

Окончательный расчет – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.



		3

		Валюта платежа

		Национальная валюта Республики Узбекистан «Сум»



		

		Место выполнения работ

		Город Ташкент и Ташкентская область



		4

		Планируемый объем работ

		Лот №1: г.Ташкент – 9 участков, 13 км;

Лот №2: Ташкентская область – 5 участков, 24 км.



		5

		Сроки выполнения работ

		В течение 12 месяцев с даты подписания Договора



		6

		Гарантия 

		24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ



		7

		Вид договора

		Рамочный



		8

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней со дня окончания срока представления предложений 



		9

		Особые условия 

		Наличие соответствующей лицензии по проектированию и строительству ВОЛС на:

- проектирование, строительство и эксплуатация междугородных сетей телекоммуникаций (для выполнения работ в Ташкентской области);

- проектирование, строительство и эксплуатация сетей телекоммуникаций (для выполнения работ в г. Ташкент);

- проектирование, строительство и эксплуатация сетей передачи данных (для выполнения работ в г. Ташкент и Ташкентской области).



		10

		Требования к опыту работы 

		Участник должен иметь законченный опыт работы по проектированию и строительству ВОЛС за 2017-2019 гг. 



		11

		Требования к персоналу

		Наличие необходимого количества персонала с достаточным уровнем квалификации, для выполнения работ в указанные сроки.








