
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Разработку комплекта проектно-сметной документации на снос старых зданий и строительство 2-х котельных, 2-х навесов для 11 единиц автотранспорта, навес для ДГУ, площадка для ТП, 2-х этажную пристройку к 2-х этажному зданию для санузла мужского и женского, и благоустройство территории ЦО г.Андижан.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Синякова Наталья Анатольевна, nsinyakova@myums.uz, 

тел.: +(99897) 403-83-41

Беженцев Андрей Владимирович, abezhentsev@myums.uz, 

тел: (+99897) 403-83-21
Сидиков Равшан Базарович, 
rsidikov@mobi.uz, 

тел.: +(99897) 403-83-54

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@mobi.uz
веб-сайт: https://company.mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 16 часов 00 мин (местное время) «14» июля 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx


[image: image2.emf]Квалификационны е требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	           
[image: image3.emf]ТЗ-ПСД снос и  строительство ЦО Андижан.docx


	


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image4.emf]КП.doc



	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.     Бухгалтерский баланс Форма №1 
        Бухгалтерский баланс Форма №2 
за последние 3 (три) календарных года.

В случае, если участник осуществляет деятельность меньше 3-х лет предоставить документацию за текущий/предшествующий период.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.

	
[image: image6.emf]гарантийное  письмо.docx


	+
+
	-

	-

	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image8.emf]Проект договора  ПСД снос-строительство.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

Общие требования





		1

		Предельная стоимость 

		53 043 478,26 сум без НДС

61 000 000,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		Предоплата 15% от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора.



Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с вычетом авансового платежа



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место выполнения работ

		г.Андижан, ул.Ташкентская, 3



		5

		Место поставки комплекта проектно-сметной документации

		г.Ташкент, ул.А.Темура, 24



		6

		Сроки выполнения работ

		45 (сорок пять) календарных дней с даты перечисления предоплаты



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней



		9

		Особые условия

		Опыт работы в проектировании не менее 3х лет



Выполнение сметной документации в уровне текущих цен и учетом рисков инфляции



Заключение договора на проведение и получение положительного сводного экспертного заключения по проектно-сметной документации



Наличие лицензии на проектирование



После заключения договора перед началом разработки проектно-сметной документации необходимо выехать на объект для уточнения объемов, составления дефектного акта перечня необходимых работ и совместного составления задания на проектирование.



		10

		Другие требования

		Согласно технического задания












[bookmark: _GoBack]Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, за исключением нижеперечисленных юридических лиц. К участию в закупочной процедуре не допускаются участники: 

· находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

· находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

· находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

· зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), перечень которых приведен в постановлении Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан (рег. В МЮ №2467 от 12.06.2013г. с изменениями и дополнениями рег. В МЮ №2467-3 от 12.10.2020 г.).

Заказчиком проводится квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 



Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства Руз;

· участник не предоставил в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

· участник ненадлежащим образом исполнял принятые обязательства по ранее заключенным договорам;

· участник не предоставил информацию о конечном бенефициаре (собственнике/учредителе) компании участника;

· участник не соответствует минимальным квалификационным требованиям;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. 



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры









ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов  

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициаре (собственнике/учредителе)  (форма №1);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; (3) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (4) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей: (5) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком; (6) участник не имеет задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей (форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции (или иного уполномоченного органа для нерезидентов) об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ).


_1686639122.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны

Тел.: (+99897) 403-81-19





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «14» июля 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Разработку комплекта проектно-сметной документации на снос старых зданий и строительство 2-х котельных, 2-х навесов для 11 единиц автотранспорта, навес для ДГУ, площадка для ТП, 2-х этажную пристройку к 2-х этажному зданию для санузла мужского и женского, и благоустройство территории ЦО г.Андижан.





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 20__г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		№

Договора

		Дата

(год)

		Примечание 



		1. 

		 

		 

		 

		

		 



		2. 

		 

		 

		 

		

		 



		3 

		 

		 

		 

		

		 



		…..

		

		

		

		

		





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2020г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


_1684829289.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Разработка комплекта проектно-сметной документации на снос старых зданий и строительство 2-х котельных, 2-х навесов для 11 единиц автотранспорта, навес для ДГУ, площадка для ТП, 2-х этажную пристройку к 2-х этажному зданию для санузла мужского и женского, и благоустройство территории ЦО г.Андижан.».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации ООО «UMS», принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Разработку комплекта проектно-сметной документации на снос старых зданий и строительство 2-х котельных, 2-х навесов для 11 единиц автотранспорта, навес для ДГУ, площадка для ТП, 2-х этажную пристройку к 2-х этажному зданию для санузла мужского и женского, и благоустройство территории ЦО г.Андижан в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

		указать стоимость без НДС или с учетом НДС



		- разработка дефектного акта и сметы расходов на снос здания

		



		- разработка проектно-сметной документацию

		



		Срок выполнения работ

		(___) календарных дней





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




УТВЕРЖДАЮ 

Административный директор 

ООО «UMS»



__________М.Р. Камалидинов





 

		Техническая задания



		1.

		Заказчик

		Административный департамент, отдел эксплуатации зданий, строительства и недвижимости ООО «UMS»



		2.

		Основание для разработки 



		Разрешение управления Архитектуры и строительства г.Андижан на реконструкцию и перепрофилирование №121 от 06.11.2018г.



		3.

		Вид строительства

		Снос старых зданий, строительство навесов, котельной и благоустройства на территории центра обслуживания ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» г Андижан.



		4.

		Источник финансирования

		Собственные средства



		5.

		Наименование проектной организации генерального проектировщика

		



		6.

		Подрядная организация

		Определяется на основании конкурсных торгов 



		7.

		Основные технико-экономические показатели объекта (этажность, число секции и квартир)

		1. Площадь территории-1635,25 м2

2. Площадь застройки- 830,3 м2

3. Строительный объем – 672 м3

Показатели предварительные, могут изменяться по ходу разработки.



		8.

		Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем

		Навесы для 11 единиц автомобилей (2 грузовые- Газели, 13 легковых), 2-х этажное здание санузла, площадка под трансформатор размером 4,5х8,5м, навес для дизель-генератора размером 4,5х3м, 2 котельные ( предусмотреть 2 настенных котла на 35КВТ и 24КВТ), комната для водителей размером 4,5х2м, комната для дежурного 4,5х2,1м и подсобное помещение, благоустройство – 879м2 



		9.

		Требование к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, отделки здания

		Строительство навеса, котельной на территории центра обслуживания ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS».

Два навеса легкого типа размером №1 ориентировочными размерами 15х5 и №2 ориентировочными размерами 12,5х5 м. 

2-х этажное здание санузла, площадка под трансформатор размером 4,5х8,5м, навес для дизель-генератора размером 4,5х3м, 2 котельные ( предусмотреть 2 настенных котла на 35КВТ и 24КВТ), комната для водителей размером 4,5х2м, комната для дежурного 4,5х2,1м и подсобное помещение.  

При разработке применить современные отделочные материалы и изделия, обеспечивающие длительную эксплуатацию и отвечающие противопожарным и санитарным нормам. В отделке фасадов применить современные материалы.





                       





                                 



    





















Начальник ОЭЗСиН                                                                         Сидиков Р.Б.





		10.

		Требования к благоустройству и малым архитектурным нормам 

		Разработать генеральный план на отведенном участке учитывая линию застройки, с размещением с учетом существующих объектов, и с разработкой элементов благоустройство -879м2 (асфальтирование  455м2, устройство брусчатки -195м2), озеленения территории с устройством малых архитектурных форм и стоянок автомашин, при разработке учесть облицовку бассейна, облицовку цоколя внутреннего дворика h-0,8м. Генплан решить в увязке с существующей застройкой с действующими нормами. (ШНК 2.07.01-03)





		11.

		Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

		Соответствовать действующим нормам и правилам. Отвечать требованиям и стандарту действующих на территории Республики Узбекистан





		12



		Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы поставщика

		Системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электрических сетей, внешних инженерных сетей, кондиционирование и т.п. решить в соответствии норм ШНК, ГОСТ ов и ГУ.





		13

		Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования

		1. Архитектурно-планировочное з-е. (АПЗ I-II часть)  

2. Отчет по инженерно-геологическим изыскание грунтов

3. Топографическую съёмку в М-1:500.

4. Заключить договор на авторский надзор.





		14

		Требование по охране окружающей природной среды

		Учитывать все экологические требования в соответствии Закона Республики Узбекистан по защите природы при разработке ПСД.





		15.

		Требования к методу составления сметной документации

		Сметная документация составляется в соответствии ресурсным методом – в текущих ценах согласно норм ШНК





		16. 

		Требования по разработке раздела противопожарной безопасности

		Противопожарной безопасности в соответствии ШНК 2.07.01-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»





		17.

		Требования по выполнению демонстрационных материалов

		По требованию заказчика и соответствие договора.





		18.

		Намечаемые сроки строительства

		2021г.



		19.

		Требования к производству инженерных изысканий

		Заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства, топографические съемки





		20.

		Категория сложности объекта строительства

		Категория сложности объекта строительства-  II





		21.

		Дополнительные требования

		Предварительно проектные решения необходимо согласовать с заказчиком, в частности касающихся вопросов внутренней и наружной отделки и вопросов благоустройства. Проектно-сметная документация в 3-х экземплярах.





		22.

		Указания о необходимости разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной основе, предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями, разработки чертежей интерьеров помещений, выполнение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ, изготовление макетов. 

		Генеральный план и ПСД согласовать в ГУАС Андижанской обл. г.Андижан на градостроительном совете.



 





		23

		Состав проектной документации

		1. Планшет фасада здания с 4-х сторон (цветной планшет в формате 3D)

2. Пояснительная записка с обоснованием архитектурно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и других технологических решений, с основными эксплуатационными показателями(вместимость, пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, стоимость строительства объекта)

3. Архитектурные решения

4. Строительная часть

5. Водопровод и канализация

6. Отопление и вентиляция

7. Пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение

8. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

9. Наружные инженерные сети ВК, электроснабжения, освещения.

10. Благоустройство

11. Локально-ресурсные сметы.

12. Положительное экспертное заключение.









                        





               Начальник ОЭЗСиН                                                                     Сидиков Р.Б.

                         Ведущий специалист                                                                    Синякова Н.А.

              Ведущий специалист                                                                     Беженцев А.В.


_1670753855.pdf


  


 Страница 1 из 9  
 


 


ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РАЗРАБОТКУ ПСД № __________ 


 


 


г. Ташкент                                                                                                «____» __________ 20__г. 


 


 


__________________________________________________, в дальнейшем именуемое 


«Исполнитель», в лице _______________________________________________________, 


действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 


ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем 


именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на 


основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 


«Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 


1.1. Исполнитель в установленный срок обязуется по заданию Заказчика: 


1.1.1. разработать дефектный акт и смету расходов на снос здания____________ 


1.1.2. Разработать  проектно-сметную документацию на строительство 2-х котельных, 2-х 


навесов для 11 единиц автотранспорта, навес для ДГУ, площадка для ТП, 2-х этажную 


пристройку к 2- х этажному зданию для санузла мужского и женского, и благоустройство 


территории Центра обслуживания, расположенного по адресу г.Андижан, ул.Ташкентская, 


3 (далее – Работы),  


1.2.  Заказчик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


обязуется их принять и оплатитьнадлежаще выполненные исполнителем работы . 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Общая сумма  Договора составляет не более 


____________________________________________________________________________ 


(____________________________________________________________________________) 


сум с учетом НДС.из них : 


 1.1.1. за разработку дефектного акта и сметы расходов на снос 


здания___________________________________сум;_ 


1.1.2. за разработку проектно-сметной документацию _____________________ сум. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Исполнителя указаны в  Приложении №1 к настоящему Договору 


включают в себя все расходы Исполнителя, являются фиксированными и не могут быть 


увеличены. 


 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Исполнителю по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет в следующем порядке: 


 


2.4.1. предоплата в размере 15 % (пятнадцати процентов) от Предварительной стоимости 


Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


2.4.2. Оставшиеся 85 % (восемьдесят пять процентов) после завершения Исполнителем 


работ по каждому виду работ по настоящему Договору указанного в п 1.1. на основании 


соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) 







 Страница 2 из 9  


 


банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 


работ и счет фактуры. 


2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-


приемки выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного 


просрочке выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по ПСД  


 


3.1. Исполнитель в срок не позднее _______ (___) дней со дня уплаты Заказчиком 


предоплаты согласно п.2.4.1 настоящего Договора обязуется подготовить задание на 


проектирование с учетом исходных данных и требований Заказчика согласно Приложению 


№2 к настоящему Договору (Техническое задание)  


3.1.1. Исполнитель после заключения договора и перед началом разработки ПСД должен 


выехать на объект для уточнения объемов, перечня необходимых работ, сметы расходов и 


совместного составления задания на проектирования. 


 


3.1.2. Место выполнения работ: г.Андижан, ул.Ташкентская, 3. 


 


3.2. Заказчик вправе давать Исполнителю указания о внесении изменений и дополнений в 


задание на проектирование. 


В этом случае Исполнитель должен доработать задание на проектирование в срок, 


установленный Заказчиком. 


Задание на проектирование становится обязательным для сторон с момента его утверждения 


Заказчиком.  


 


3.3. Исполнитель обязан выполнить все Работы по настоящему Договору в течение _______ 


(__________) календарных дней с даты утверждения Заказчиком задания на 


проектирование. 


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ по ПСД  


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Исполнитель информирует об этом 


Заказчика и представляет результат выполненных работ согласно п.1.1 настоящего 


Договора на предварительное согласование Заказчику.  


 


4.2. При получении предварительного положительного согласования ПСД от Заказчика, 


Исполнитель направляет документацию на экспертизу для получения положительного 


заключения. 


 


4.3. После получения положительного заключения органов государственной экспертизы на 


документацию Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ 


и следующую документацию: 







 Страница 3 из 9  


 


а) проектно-сметная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах 


на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и 


форматах: 


-Планшет фасада здания с 4-х сторон (цветной планшет в формате 3D); 


-Пояснительная записка с обоснованием архитектурно-градостроительных, инженерно-


технических, конструктивных, экономических, технологических и других технологических 


решений, с основными эксплуатационными показателями(вместимость, пропускная 


способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные 


показатели объема, стоимость строительства объекта); 


- Архитектурные решения; 


- Строительная часть; 


- Водопровод и канализация; 


- Отопление и вентиляция; 


- Пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение; 


- Конструктивные и объемно-планировочные решения; 


- Наружные инженерные сети ВК, электроснабжения, освещения; 


- Благоустройство; 


- Локально-ресурсные сметы; 


- Генеральный план; 


- Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf; 


- Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf; AutoCAD dwg. 


- Сметная документация передаётся в формате Еxcel.  


б) положительное экспертное заключение на проектно-сметную документацию – 1 экз. 


4.4. Заказчик имеет право подписать представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки 


выполненных Работ либо отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ 


с направлением Исполнителю мотивированного отказа.  


 


4.5. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за 


свой счет устранить недостатки Работ и повторно сдать Работы Заказчику. 


Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки Работ в установленный срок не будут 


устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной 


предоплаты. 


 


4.6. Работы по Договору считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с 


момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Исполнителя от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ недостатки в течение срока, 


предусмотренного п.11.3 настоящего Договора, а также при наступлении обстоятельств 


предусмотренных п. 7.8, 7.9 настоящео Договора. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 


 


5.1. Исполнитель имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.2. Исполнитель обязан: 


5.2.1. Выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным 


Заказчиком, и иными исходными данными на проектирование. 


5.2.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить 


работы при обнаружении: 







 Страница 4 из 9  


 


- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 


способе исполнения работы; 


- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов 


выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 


5.2.3. Разработать задание на проектирование. 


5.2.4. Согласовать в установленном порядке разработанную проектно-сметную 


документацию с Заказчиком, а также с соответствующими государственными органами. 


5.2.5. Получить положительное сводное экспертное заключение по проектно-сметной 


документации. 


5.2.6. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 


5.2.7. В установленные Договором сроки передать Заказчику проектно-сметную 


документацию. 


5.2.8. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия 


Заказчика. 


5.2.9. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектировании, ТУ и других 


исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с 


согласия Заказчика. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. Использовать проектно-сметную документацию, полученную от Исполнителя, по 


своему усмотрению, в том числе передавать проектно-сметную документацию третьим 


лицам без получения согласия Исполнителя. 


6.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 


соблюдением сроков их производства (Графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-


хозяйственную деятельность Исполнителя. 


6.1.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если 


Исполнитель не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет 


выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 


6.1.4. Предъявлять Исполнителю требования, связанные с ненадлежащим качеством 


результата работы. 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Оплатить Исполнителю Работы, выполненные надлежащим образом. 


6.2.2. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим 


лицом в связи с недостатками составленной документации. 


 


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 


выполненных работ Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в 


размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% 


от суммы просроченного платежа. 


 


7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Исполнителя 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Исполнителя штраф в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует условиям настоящего Договора, заданию на проектирование и требованиям 


Заказчика. 







 Страница 5 из 9  


 


Факт выполнения работ ненадлежащего качества в целях взыскания штрафа 


устанавливается Заказчиком. 


 


7.4. За несвоевременную подготовку задания на проектирование Заказчик имеет право 


требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за 


каждый день просрочки. 


 


7.5. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


7.6. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Исполнителем условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Исполнителю оплаты. 


 


7.7. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


7.8. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, 


генеральном плане и дефектном акте, , включая недостатки, обнаруженные впоследствии в 


ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе 


выполненной проектно-сметной документации. 


 


7.9. При обнаружении недостатков в генеральном плане, дефектном акте, проектно-сметной 


документации ошибок и просчетов, Исполнитель по требованию Заказчика обязан 


безвозмездно переделать генеральный план, дефектный акт, проектно-сметную 


документацию, а также возместить причиненные убытки и уплатить штраф согласно п.7.3 


настоящего Договора. 


При выявлении дополнительных объемов работ и затрат в процессе выполнения 


строительных работ (осуществления строительства), допущенных по вине Исполнителя или 


экспертной организации, Исполнитель обязуется безвозмездно за свой счет доработать 


генеральный план, дефектный акт, проектно-сметную документацию и по требованию 


Заказчика возместить причиненные убытки и уплатить штраф согласно п.7.3 настоящего 


Договора. 
 


7.10. Риск случайной невозможности исполнения договора на проектные и изыскательские 


работы лежит на Исполнителе. 


 


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


8.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


 


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 


настоящего Договора и полного завершения расчетов. 


 







 Страница 6 из 9  


 


9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Исполнителя в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Исполнителем и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Исполнителем и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим исполнителем 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Исполнитель обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим исполнителем по сравнению с настоящим Договором. 


 


9.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 


чем за _____________________ (________________________) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


 


10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-


либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 


 


10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 







 Страница 7 из 9  


 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Исполнитель обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Исполнителя, а Заказчик обязан произвести 


оплату исполненных обязательств Исполнителя. 


 


11. ГАРАНТИИ 


 


11.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Работ. 


 


11.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать 


или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Исполнителем проектно-


сметной документации. 


 


11.3. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, 


выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на 


основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательных работ 


Исполнителем.  


 


11.4. В случае, если Исполнитель в течение срока, указанного в п.11.3 настоящего Договора, 


не устраняет выявленные недостатки (дефекты), либо недостатки носят неустранимый 


характер, то Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата оплаченной стоимости 


работ. 


11.5. В случае, если входе выполнения строительных работ будут выявлены скрытые 


дефекты в работе Исполнителя, в этом случае Исполнитель обязан будет возместить 


Заказчику непредвиденные затраты, понесенные на их устранение. 


 


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


12.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 







 Страница 8 из 9  


 


12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


13. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 


13.1. В случае, если Исполнителем будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной 


деятельности, то Исполнитель обязан передать Заказчику в установленном порядке 


исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, необходимом для 


сноса, проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая заключение и 


регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных и 


сублицензионных договоров.  Исполнитель несет данную обязанность также в случае 


досрочного расторжения Договора по любым основаниям.  


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Исполнителя и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Исполнителя или его учредителей, или любой актив Исполнителя, или любой из активов 


его учредителей. 


 


14.3. Исполнитель настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 


власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Исполнителю в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 







 Страница 9 из 9  


 


14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 


оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными 


представителями Сторон. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством электронной почты. 


 


14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по 


волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
   


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 








НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










