
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Проведение технического обслуживания и выполнению аварийно-восстановительных работ волоконно-оптического кабеля на сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Шералиев Улугбек Абдукарим угли

e-mail: usheraliev@mobi.uz  тел.: +(99897) 403-82-15

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Корочкин Павел Владимирович  

e-mail: pkorochkin@mobi.uz  тел.: +(99897) 403-82-26

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 17 часов 00 мин (местное время) «27» апреля 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам.
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]ПЛАН-ГРАФИК




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)


	
[image: image4.emf]КП



[image: image5.emf]Приложение 1-2



[image: image6.emf]Приложение №4



[image: image7.emf]Приложение №5


	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета Участника


	-
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.     Бухгалтерский баланс Форма №1 

        Бухгалтерский баланс Форма №2 

за последние 3 (три) календарных года.

В случае, если участник осуществляет деятельность меньше 3-х лет предоставить документацию за текущий/предшествующий период.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image9.emf]гарантийное  письмо



[image: image10.emf]Пакет документов,  необходимых для проверки контрагента


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image11.emf]Конверт




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Проект  Договора.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

Общие требования



		1

		Планируемая сумма Договора

		220 000 000,00 сум без НДС



		2

		Условия оплаты

		ТО: Аванс - 15% от стоимости годового ТО выплачивается в течение 5 банковских дней с даты подписания договора, постоплата 85% от стоимости работ, выполненных за месяц, выплачивается в течение 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ и счет-фактуры обеими сторонами

АВР: 100% оплата в течение 10 банковских дней с даты предоставления акта выполненных работ, счет-фактуры и документации согласно п 2.2. ТЗ подписанных обеими сторонами.



		3

		Валюта платежа

		UZS – валюта Республики Узбекистан (сум)



		4

		Место выполнения работ 

		РУз фактическое расположение элементов сети ООО «UMS»;



		5

		Сроки выполнения работ

		ТО 2 раза в год - согласно календарного план-графика.

АВР - не более 24 или 36 часов в зависимости от места повреждения



		

		Срок гарантии на выполненные работы и использованные материалы, оборудование

		12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемка оказанных услуг.



		6

		Вид договора

		Разовый 



		7

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней



		8

		Особые условия

		Наличие лицензий на проектирование, строительство и эксплуатации местных сетей телекоммуникаций;



Наличие бригад в каждом регионе (либо постоянных представителей субподрядной организации);



Наличие необходимого оборудования для монтажа оптических муфт для каждой бригады исполнителя в регионах;

· оптический сварочный аппарат (ОСА) (счетчик событий ресурса электродов, то есть количества сварок не более 500) с потерями на сварном соединении не более: SM: 0.02dB, ММ: 0.0 IdB. Прибор должен быть сертифицирован и проверен службой метрологии;

· ремонтный комплект (РК) к сварочному аппарату;

· термопечка для фиксации сварного соединения;

· комплект инструментов к сварочному аппарату;

· скалыватель волокна;

· стриппер для снятия оболочки волокна ОМ 0,18x0,3, ММ 0,25x0,6 и для оболочки пигтейлов 0,6-11.

· рефлектометр (прибор должен быть сертифицирован и проверен службой метрологии) со следующими параметрами:

· наличие оптических вставок на длины волн - 1310 НМ, 1550 НМ;

· дальность измерения до 100 км;

· мертвая зона по событиям -1 м,

· мертвая зона по затуханию -4 м;

· возможность фиксации измерения по дате и времени, возможностью вывода информации по каждому измерению на внешний носитель;

· рабочая система автономного питания- аккумулятор;

· комплект монтажных инструментов для разделки ВОК;

· альтернативные источник питании (мобильная генераторная установка);

· лестница для спуска в колодцы канализации;

· автотранспорт для оперативного передвижения бригады.



		9

		Другие требования

		Согласно технического задания








_1677497459.pdf


 


1 
 


 


Техническое задание на закупку 
Оказание услуг по проведению технического обслуживания и выполнению аварийно-


восстановительных работ волоконно-оптического кабеля на сети сотовой подвижной радиосвязи 
ООО “UMS” 


 


1. Предмет Закупки. 


Закупка на оказание услуг по проведению технического обслуживания и выполнению аварийно-
восстановительных работ волоконно-оптического кабеля (ВОК) на сети сотовой подвижной радиосвязи 
ООО “UMS” сроком на 12 (двенадцать) месяцев. 


Целью технического обслуживания ВОК являются профилактические работы для предотвращения 
возможных повреждений на волоконно-оптическом кабеле сети ООО “UMS”, а также восстановление 
работоспособности ВОК в нормативные сроки при аварийных ситуациях. 


2. Описание работ и услуг. 


В рамках данной Закупки Исполнитель обязан производить следующие виды работ: 
- Техническое обслуживание ВОК; 
- Аварийно-восстановительные работы (АВР); 


 
2.1 Техническое обслуживание ВОК. 


Техническое обслуживание ВОК должно производиться в соответствии с графиком обслуживания, 
Приложение 1. 


Работы по техническому обслуживанию ВОК для полугодового и годового ТО включают в себя: 
 обход трассы ВОК и биркование ВОК (обозначение направления для проложенного кабеля 


специальными метками - бирками). Бирки должны быть изготовлены из акрилового материла с 
текстом установленного образца (текст предоставляется заказчиком); 


 осмотр состояния трассы прокладки кабелей на соблюдение правил охраны линий связи; 
 приведение физического состояния кабеля к нормам и к требованиям арендодателя 


канализации и иных сооружений локации ВОК (подвязывание, закрепление укладка ВОК); 
 осмотр состояния оптических муфт, распределительных устройств и кабельных вводов, 


приведение их в состояния к нормам и требованиям заказчика (закрепление и др.) 
 проведение работ по чистке и устранению мусора или посторонних предметов на объектах, 


находящихся на балансе заказчика, а также арендуемой канализации по требованию арендодателя. 
 укладка и укрепление на кронштейнах провисшего кабеля в канализации, коллекторе или 


на воздушной опоре; 
 перетяжка кабеля в случаях натяжения кабеля, устранение изгибов в каналах канализации 


и в колодцах, не соответствующих нормам, вплоть до восстановления с помощью вставки при 
необходимости, длина восстанавливаемого участка ограничивается длинной данной трассы; 


 устранение излишнего запаса кабеля (при требовании арендодателя или владельца); 
Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан: 


 Получить разрешения и технические условия на все виды указанных работ; 







 


2 
 


 Получить допуски в помещения для ввода кабелей и до всех необходимых объектов ГТС, 
телефонных шахт, коллекторов, кабельных колодцев и других сооружений, где проложен или 
планируется прокладка ВОК; 


  Согласовать выполнения работ с соответствующими инстанциями и организациями, 
требующими наличие разрешений. 
По результатам выполнения работ Исполнитель должен предоставить: 


 протокол измерений с приложенными рефлектограммам как в печатном, так и в 
электронном виде (на длине волны 1310 НМ, расширение файла рефлектограмм предоставляется 
согласно требования заказчика); 


 Подготовить фотоотчёт до / после выполнения работ; 
 Акты выполненных работ за отчетный период и счет-фактуру (ежемесячно); 
 В случае обнаружения дефектов на трассе ВОК Исполнитель должен предоставить 


Дефектный Акт и согласовать с Заказчиком работы по устранению выявленных дефектов. 
Объем работ для проведения технического обслуживания ВОК указан в Приложении 2. 
Если в результате исполнения обязательств Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу 


Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме. 
 
2.2 Аварийно-восстановительные работы 


 
В ходе аварийно-восстановительных работ предусматривается устранение дефектов и недостатков 


обнаруженных в результате измерений или обхода трасс ВОЛС. 
Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан: 


 Получить разрешения и технические условия на все виды указанных работ; 
 Получить допуски в помещения для ввода кабелей и до всех необходимых объектов ГТС, 


телефонных шахт, коллекторов, кабельных колодцев и других сооружений, где проложен или 
планируется прокладка ВОК; 


 Согласовать выполнения работ с соответствующими инстанциями и организациями, 
требующими наличие разрешений. 


 Разработать и откорректировать проектную и исполнительную документацию в 
соответствии с произведенными изменениями трасс ВОЛС; 


 Согласовать разработанную проектную и исполнительную документацию в соответствии с 
произведенными изменениями трасс ВОЛС с фиксацией меток на кабеле в местах соединения муфт 
со всеми необходимыми инстанциями. 
Перечень аварийно-восстановительных работ перечислен в Приложении 3. 
В таблице 1 представлено описание взаимодействия и обязанности Заказчика и исполнителя на 


каждом шаге устранения АВР.   
                                                                                                                                                                                   Таблица-1 


Шаг процедуры Описание Шага Исполнитель Заказчик 







 


3 
 


Начало работ по 
устранению АВР 


Поступила информация об аварии, 
причиной которой возможна 
авария, связанная с повреждением 
ВОК. Специалисты компании 
ООО "UMS" оповещают 
Исполнителя о необходимости 
выполнения работ по телефону 
или e-mail. Специалисты ООО 
"UMS" осуществляют работу на 
получение разрешительных 
документов (допуски и 
разрешения) - данная работа 
выполняется, по инициативе 
Исполнителя и заблаговременно, 
то есть в начале действия договора 
и года, Исполнитель на все трассы 
согласно плану ТО. 


выполняет 
работы 


контроль, 
оформление 


разрешительных 
документов 


Уточнение и 
изыскание места 
повреждения ВОК и 
передача данной 
информации 
Заказчику. Время 
реакции 
Исполнителя 
согласно таблице 2. 
«Контрольные сроки 
на проведение 
Аварийно-
Восстановительных 
работ». 


Исполнитель проводит работы по 
расследованию повреждения и 
определяет место повреждения 
путем измерения волоконно-
оптического кабеля и визуального 
осмотра трассы. В случае 
определения виновника 
повреждения в результате 
вандальных действий или 
проведения работ, повлекших к 
данному повреждению, 
Исполнитель оформляет АКТ о 
данном происшествии с 
подписями виновной стороны и 
уполномоченным представителем 
компании ООО "UMS". 


выполняет 
работы 


контроль, 
участие 


Устранение 
повреждения. 


Исполнитель выполняет работы по 
устранению повреждения, путем: 
1) установка постоянной 
кабельной вставки, 2) установка 
временной вставки в случае если 
есть препятствия для установки 
постоянной вставки 
удовлетворяющие ООО "UMS" 
причин (запрет муниципальных 
властей, запрет арендодателя 
территории сайта, запрет силовых 
организаций и т.п.). 


выполняет 
работы 


контроль 







 


4 
 


Измерение 
восстановленной 


трассы и 
анонсирование 


предварительных 
результатов 
измерений. 


Исполнитель осуществляет работы 
по измерению волоконно-
оптического кабеля на трассе, где 
было зафиксировано повреждение. 
А также готовит все необходимые 
отчеты, рефлектограммы и 
протоколы измерений. 


выполняет 
работы 


контроль 


Отчеты по 
устранению 


повреждения ВОК. 


По итогам устранения 
повреждения кабеля Исполнитель 
предоставляет измерения в 
электронном виде, протоколы 
измерений: 
1- протокол измерения полной 


трассы с двух сторон. 
2- протокол затухания сварок на 


каждой установленной муфте, 
использованной для вставки. 


3- Фото отчет 


выполняет 
работы 


проверка и 
согласование 
документации 


Исполнитель обязан предоставлять услуги по АВР 24 часа 7 дней в неделю круглогодично без 
перерывов, выходных и праздничных дней в соответствии со следующими SLA. Время реакции (время 
готовности приступить к выполнению работ после получения уведомления от Заказчика, звонок или e-
mail) не более 15 минут 


                                                                                                                                                                                 Таблица-2 


№ Тип ВОК 


Сроки устранения аварии с 
учетом отыскания места 
повреждения и прибытия к месту 
повреждения 


Штраф 


Магистральный 
участок 


Участок сети 
доступа 


Если время устранение аварии 
составляет более указанного 
времени, будет применяться 
штраф за каждый начавшийся 
час сверх установленного 
срока, в размере 20% от 
стоимости работ по 
устранению АВР. 


1 8 - волоконный 
Не более 36 


часов 
Не более 24 


часов 


2 16 - волоконный 
Не более 36 


часов 
Не более 24 


часов 


3 32 - волоконный 
Не более 36 


часов 
Не более 24 


часов 
Все работы, документы, услуги и материалы для выполнения аварийно-восстановительных работ, 


кроме ВОК, оптическая муфта, предоставляются Исполнителем. 


 Исполнитель должен оформлять (и содействовать в оформлении) всех необходимых документов 
после выполнения данных работ. 


 Для оплаты работ по устранению АВР при использовании Исполнителем собственных материалов, 
Исполнитель предоставляет счет-фактуру и акт выполненных работ, и соответствующие документы 
таблицы 3. 







 


5 
 


Для оплаты работ по устранению АВР при использовании Исполнителем материалов Заказчика, 
Исполнитель к счет-фактуре и акту выполненных работ прикладывает соответствующие документы 
таблицы 3, а также 


- акт приемо-передачи материалов в монтаж,  
- акт приемо-передачи остатков из монтажа 
Материалы Заказчика не входят в стоимость Договора и не учитываются в счет-фактурах.  


                                                                                                                                                  Таблица-3 


При оформлении аварийно-
восстановительных работ и работ 
по текущему ремонту на ВОК со 


стороны Исполнителя готовятся (но 
не ограничиваются) следующие 


документы: 


Тип работ 


Монтаж / 
замена 


материалов 
без 


изменения 
трассы. 


Перекладка 
ВОК по без 
монтажа / 
демонтажа 
материалов 


Перекладка 
ВОК по 


альтернатив 
ной трассе 


по 
существующей 
канализации. 


Восстановление 
кабельной 


канализации. 


Дефектный Акт / Акт на 
повреждение, Акт о причинах 


происшествия, в котором 
указывается причина повреждения 
ВОЛС, какие будут предприняты 


действия для восстановления 
ВОЛС, какие оптические 


материалы Заказчика и материалы 
Исполнителя будут затрачены для 


восстановления работоспособности 
трассы; 


+ + + + 


Обновленный фрагмент 
исполнительной схемы с 


указанием места повреждения и 
смонтированных материалов; 


- + + + 


Рефлектограммы, снятые после 
восстановления повреждения (в 


электронном виде) 
+ + + + 


Протокол измерении + + + + 
Акты монтажа/демонтажа 


оптических материалов + - + + 


Акт монтажа смонтированных 
материалов (предоставленных 


Исполнителем) 
- - + + 


 
Если в результате исполнения обязательств Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу 


Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме. 


3. Требования к исполнительным схемам. 
 


При разработке и обновлении исполнительной схемы Исполнитель должен выполнить следующие 
требования: 


На исполнительной схеме должно быть указано: 
1. Идентификационные номера сайтов ООО "UMS" на стороне А и Б; 
2. Адреса сайтов А и Б в отдельной сноске; 







 


6 
 


3. Названия улиц и основные здания для привязки к местности; 
4. Номера колодцев кабельной канализации *; 
5. Расстояния между центрами кабельных колодцев; 
6. Расстояния между кабельными колодцами должны полностью соответствовать расстояниям на 


схемах каждого владельца канализации, по территории которого проходит кабель; 
7.  Общая длина BOK. Эксплуатационные запасы ВОК в колодцах, сооружениях, кабель ростах, в 


подвалах и на крышах зданий *; 
8. Место установки муфт с указанием запаса; 
9. Смонтированные материалы при восстановлении. К примеру, трубы, тип колодца, приямок; 
10. В случае прокладки ВОК по траншее (в грунте) или по новой кабельной канализации к 


исполнительной схеме необходимо приложить топо-съемку; 
 
*- по возможности указать на схеме. 


4. Приемка и оплата услуг. 
                                                                                                                                                       Таблица-4 


Вид услуг Сумма 
Техническое обслуживание ВОК 150 000 000 сум (Без НДС) 


Аварийно-восстановительные работы 70 000 000 сум (Без НДС) 


 
1. Приемка работ по техническому обслуживанию 
1.1. Счет фактура и акт выполненных работ по техническому обслуживанию ВОК и 


предоставляются Исполнителем ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом за 
выполненный объем с учетом километража обслуженных участков согласно Приложение 2 и плана-
графика обслуживания согласно Приложения 1. 


1.2. Невыполнение или неполное выполнение работ согласно установленному плану-графику 
является основанием для непринятия акта выполненных работ либо принятия акта выполненных работ с 
уменьшением, и, в последствии проведения Заказчиком оплаты за техническое обслуживание только за 
выполненный объем. 


2. Приемка аварийно-восстановительных работ. По аварийно-восстановительным работам, 
указанным в Приложении 3, завершенным в течение отчетного месяца, Исполнитель 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным предоставляет акт выполненных работ, счет-фактуру и соответствующие 
документы согласно п 2.2. данного Технического задания в двух оригинальных экземплярах (по одному 
для Исполнителя и Заказчика). 


3. Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания обеими сторонами Акта 
выполненных работ и счет фактуры. 


4. Исполнитель должен предоставлять Заказчику  
- ежемесячный и суммарный квартальный отчет по всем видам работ согласно объему требуемых и 
выполненных работ (пример отчета предоставлен в разделе 8 данного технического задания) с 
отражением сроков завершения работ, невыполненных в отчетном месяце 
- Акты прием-передачи и Акты монтажа/демонтажа за отчетный месяц. По требованию Заказчика 
Исполнитель должен предоставить фотоотчет проделанных работ (мин. 6 фотографий до, вовремя 
и после выполнения работ). 
5. Исполнитель должен вести учет и отчет всех материалов, применяемых для работ по ТО и АВР. 


По завершению оказания Услуг и не использованных ТМЦ при проведении работ, Исполнитель обязуется 







 


7 
 


вернуть ТМЦ (реквизиты, материалы, оптические материалы и т.д.), переданные или приобретённые со 
стороны Заказчика, необходимые для полноценного и качественного оказания Услуг, соответствующих 
целям Заказчика. 


6. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг - в течение 12 (двенадцать) месяцев с 
момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемка оказанных услуг. В случае выявление дефектов в 
течении гарантийного периода, Исполнитель за свой счет производит устранение неисправности на всех 
элементах. 


 
5. Требования к исполнителю. 


 
1. Наличие лицензий на проектирование, строительство и эксплуатации местных сетей 


телекоммуникаций; 
2. Наличие бригад в каждом регионе (либо постоянных представителей субподрядной 


организации); 
3. Наличие необходимого оборудования для монтажа оптических муфт для каждой бригады 


исполнителя в регионах; 
 оптический сварочный аппарат (ОСА) (счетчик событий ресурса электродов, то есть 
количества сварок не более 500) с потерями на сварном соединении не более: SM: 0.02dB, ММ: 0.0 
IdB. Прибор должен быть сертифицирован и проверен службой метрологии; 
 ремонтный комплект (РК) к сварочному аппарату; 
 термопечка для фиксации сварного соединения; 
 комплект инструментов к сварочному аппарату; 
 скалыватель волокна; 
 стриппер для снятия оболочки волокна ОМ 0,18x0,3, ММ 0,25x0,6 и для оболочки пигтейлов 
0,6-11. 
 рефлектометр (прибор должен быть сертифицирован и проверен службой метрологии) со 
следующими параметрами: 


- наличие оптических вставок на длины волн - 1310 НМ, 1550 НМ; 
- дальность измерения до 100 км; 
- мертвая зона по событиям -1 м, 
- мертвая зона по затуханию -4 м; 
- возможность фиксации измерения по дате и времени, возможностью вывода информации 


по каждому измерению на внешний носитель; 
- рабочая система автономного питания- аккумулятор; 


 комплект монтажных инструментов для разделки ВОК; 
 альтернативные источник питании (мобильная генераторная установка); 
 лестница для спуска в колодцы канализации; 
 автотранспорт для оперативного передвижения бригады. 
 
 
6. Форма оценки технического предложения  


 
                                                                                                                                                       Таблица-5 







 


8 
 


 Требование 
Минимальные 


требования 
 


1 
Наличие лицензий на проектирование, 
строительство и эксплуатацию местных сетей 
телекоммуникаций 


соответствует блокирующее 


2 
Наличие полевых бригад/представителя в 
Регионах проведения работ 


соответствует блокирующее 


3 Наличие  (ОСА) соответствует блокирующее 
4 Наличие термопечки соответствует блокирующее 
5 Наличие скалывателя соответствует блокирующее 
6 Наличие рефлектометра соответствует блокирующее 


7 
Наличие комплекта монтажных инструментов для 
разделки ВОК 


соответствует блокирующее 


7. Форма подачи КП 
                                                                                                                                                       Таблица-6 


№ Тип работ Цена за год без НДС Цена за год с НДС 
1 Выполнение работ ТО ВОК   


Стоимость работ по аварийно-восстановительным работам следует указать в Приложении 3 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


9 
 


 


Шаблоны документов 


8. ШАБЛОН АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 


АКТ 


сдачи-приемки выполненных работ 


г. Ташкент        «__» ___________20__г. 


Предприятие, ООО «UMS», далее “Заказчик” в лице Генерального директора Арипова С.Х. с одной 
стороны и ООО «______________», далее «Исполнитель» в лице ______________________________ с 
другой стороны, совместно именуемы “Стороны”, составили настоящий акт о том, что на основании 


договора №________ от _______20__г. «Исполнитель» оказал услугу по ТО ВОЛС в следующем 
объеме: 


 


№ 
пп 


Наименование 
участка ВОЛС 


Количество 
волокон ВОК 


Протяженность 
участка, км 


Период 
Сумма 


(без 
НДС) 


Сумма 
(с 


НДС) 


1.1 


г.Ташкент 
АТС234 (ул. 
Кичик халка 


йули2) -ДО (ул. 
АТемура 24) 


8 2,4 Март 
2021г 


 


 


       
Итого      
Общая стоимость выполненных работ составляет: ____________ сум с НДС. 


«Исполнитель» выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 
«Заказчик» претензий к «Исполнителю» не имеет. 


Подписи сторон 


Исполнитель      Заказчик 


ООО «________»             ООО «UMS» 


___________________________________         ___________________________________ 
(подпись Ф.И.О.)                       (подпись Ф.И.О.)              М.П. 


          М.П. 


  







 


10 
 


8.2   ШАБЛОН АКТ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
 


АКТ 


сдачи-приемки аварийно-восстановительных работы (АВР) 
 


г. Ташкент        «__» ___________20__г. 


Предприятие, ООО «UMS», далее “Заказчик” в лице Генерального директора Арипова С.Х. с одной 
стороны и ООО «______________», далее «Исполнитель» в лице ______________________________ с 
другой стороны, совместно именуемы “Стороны”, составили настоящий акт о том, что на основании 


договора №________ от _______20__г. «Исполнитель» оказал услугу по аварийно-восстановительным 
работам в следующем объеме: 


№ 
пп 


Наименование 
направления 


Участок 
обрыва 


Количество 
волокон 


ВОК 


Длина 
оптической 


вставки 
кабеля 
ВОЛС 


Цена за 
1м / 1шт. 


Сумма 
(без 


НДС) 
Сумма 


(с 
НДС) 


1 


г.Ташкент 
АТС234 (ул. 
Кичик халка 


йули2) -ДО (ул. 
АТемура 24) 


г.Ташкент 
АТС234 


(ул. Кичик 
халка 


йули2) -ДО 
(ул. 


АТемура 
24) 


 


 


8 
200 м  


 


 


        
 Итого       


 
Общая стоимость выполненных работ составляет: ____________ сум с НДС. 


«Исполнитель» выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 
«Заказчик» претензий к «Исполнителю» не имеет. 


Подписи сторон 


Исполнитель      Заказчик 


ООО «________»             ООО «UMS» 


___________________________________         ___________________________________ 
(подпись Ф.И.О.)                       (подпись Ф.И.О.)              М.П. 


          М.П. 


  







 


11 
 


8.3 ШАБЛОН ОТЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОК 


Пример отчета: 
 


Дата: №: 
Контракт: 


Полугодовое/годовое ТО/АВР: 
Отчетный период: 


Содержание: 
Таблица I -Техническое обслуживание ВОК 


Таблица 2 - Аварийно-восстановительные работы ВОК 
 


Таблица 1 - Техническое обслуживание ВОК 
 


№ 
пп 


Месяц 
Наименование 


участка 
ВОЛС 


Количество 
волокон 


ВОК 


Протяженность 
участка, км 


Достигнутый 
результат за 


месяц 


Контрактный 
показатель за 


месяц, % 


1 


Январь 


 


г.Ташкент 
АТС234 (ул. 
Кичик халка 
йули2) -ДО 


(ул. АТемура 
24) 


8 2,4 ОК 


 


 


 


100% 


2 


г.Ташкент 
АТС234 (ул. 
Кичик халка 


йули2) — 
ОНИКС (ул. 


Янги олмазар) 


16 7,228 ОК 


Рефлектограммы прилагаются. 
 


Таблица 2 - Аварийно-восстановительные работы ВОК 


Н
аи


м
ен


ов
ан


и
е 


уч
ас


тк
а 


Т
и


п
 


к
аб


ел
я 


В
ре


м
я 


за
яв


к
и


 


В
л


и
ян


и
я 


н
а 


С
ро


к
 


во
сс


та
н


ов
л


ен
и


я 
се


рв
и


са
 


В
ре


м
я


 


во
сс


та
н


ов
л


ен
и


я 
се


рв
и


са
 


Ф
ак


ти
ч


ес
к


ая
 


вр
ем


я 


во
сс


та
н


Ф
ак


ти
ч


ес
к


и
й


 
ср


ок
 


во
сс


та
н


В
ре


м
я 


вы
п


ол
н


ен
и


я 


Д-Е 32 
01.05.2021 


14:00 
есть 24:00 


02.05.2021 
14:00 


01.05.2021 
18:00 


04:00 ОК 


Рефлектограммы, протоколы измерений после АВР прилагаются. 
 


Причиной повреждения послужило: 
 


Длина оптической вставки ___ м 


Список использованных материалов заказчика: 







 


12 
 


Кабель 
Муфта 
 


9. СОКРАЩЕНИЯ 


 
ВОК Волоконно- оптический кабель 


ВОЛС Волоконно-оптические линии связи 


ОСА Оптический сварочный аппарат 


РК Ремонтный комплект 


ТО Техническое обслуживание 


АВР 
Аварийно-восстановительные 
работы 


ГТС Городская Телефонная сеть 


 
 


 






Приложение №1

		НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ





				Дата: _______ 

		КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК                                                              Приложение 1

		ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТО ВОК на 2021 - 2022 год. 

		№ п.п.		№ площадки		Новый № площадки		Адрес площадки		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		протяженность ВОК, км



		1		TSH0001		TSH4001		г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС234(ул. Кичик халка йули2)		пг												г												2.4

		2		TSH7007		TSH4444		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		пг												г												2.5

		3		TSH7007		TSH4391		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		пг												г												5.138

		4		TSH7007				г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС244(ул. Навои 28)		пг												г												4.04

		5		TSH0001				г.Ташкент АТС274(ул.Чиланзар-13)-АТС244(ул. Навои 28)		пг												г												11.164

		6		TSH7005		TSH7007		г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51)-ЦО(ул. А.Темура 24)		пг												г												2.07

		7		TSH7002		TSH7003		г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- НПО Гранит(ул. Карасарайская 282А)				пг												г										7.228

		8		TSH7002				г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 ) – г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)				пг												г										3.093

		9		TSH7007				г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)				пг												г										4.354

		10		TSH7002		TSH7001		г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- ТВТ (ул. А.Темура 109)				пг												г										1.95

		11		TSH0168				г.Ташкент УРС1(пр. Узбекистанский 28)-ул.Фуркат(муфта)				пг												г										2.2

		12		TSH 4041		 TSH 4063 		г.Ташкент, «ONIKS» -  Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная)				пг												г										6.91

		13		TSH 4001		TSH 4404		г.Ташкент, «Чиланзар»(ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)						пг												г								3.8

		14		TSH 4404		TSH 4106		г.Ташкент, «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)- «Таможенный» (ул.Бунёдкор 35)						пг												г								1.928

		15		TSH4444		TSH4074		г.Ташкент,  «Centralniy ofis»(ул. А.Темура 24) - TSH4074 «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар)						пг												г								2.542

		16		TSH4074		TSH4374		г.Ташкент,  «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар) -  «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) 						пг												г								2.235

		17		 TSH4374		TSH4189		г.Ташкент, «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) - TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз)						пг												г								0.837

		18		TSH4189		TSH4460		г.Ташкент,  «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз) -  «Grand mir Hotel» (ул Шота Руставели)						пг												г								1.235

		19		TSH4460		TSH4363		г.Ташкент,  «Grand mir Hotel»(ул Шота Руставели)- «Libinvest»(ул Шота Руставели)						пг												г								0.635

		20		TSH4363		TSH4370		г.Ташкент, «Libinvest»(ул Шота Руставели) - «EnergoSetProekt.(ул Шота Руставели)						пг												г								1.2

		21		TSH4370		TSH4156		г.Ташкент,  «EnergoSetProekt»(ул Шота Руставели)- «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели)								пг												г						1.065

		22		TSH4156		 TSH4024		г.Ташкент, «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели) - «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2)								пг												г						2.37

		23		 TSH4024		TSH4320		г.Ташкент , «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2) - «Gazmol» 								пг												г						1.84

		24		TSH4320		TSH4452		г.Ташкент, «Gazmol» - «NII Standart» 								пг												г						2.415

		25		TSH4452		TSH4293		г.Ташкент, «NII Standart» - «CEMS»								пг												г						1.535

		26		TSH4293		TSH4291		г.Ташкент, «CEMS» - «Vohidova» (ул. Кичик халка йули2) 								пг												г						2.335

		27		TSH4291		TSH4050		г.Ташкент, «Vohidova»(ул. Кичик халка йули2) - «Domrabod» 								пг												г						2.185

		28		TSH4050		TSH4106		г.Ташкент, «Domrabod» - «Tam komit»(ул.Бунёдкор 35)								пг												г						3.5

		29		TSH 4446		TSH 4371		г.Ташкент,  «AMTS» (ул.Навои дом28) -  Управление «EAZ» (дом30)										пг												г				0.32

		30		TSH 4371		TSH 4133		г.Ташкент,  Управление «EAZ»  (ул.Навои дом30) -  «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32)										пг												г				0.44

		31		TSH 4133		TSH 4068		г.Ташкент,  «ХимТех.Институт»(ул.Навои дом32) -  «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б)										пг												г				0.8

		32		TSH 4068		TSH 4145		г.Ташкент,  «ЧОРСУ»(ул.Навои дом40б) -  «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)										пг												г				1.04

		33		TSH 4145		TSH 4213		г.Ташкент, «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)- «Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 2-3КН)										пг												г				1.195

		34		TSH 4213		TSH 4018		г.Ташкент,  «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3КН)- «АТС-240» (ул.Карасарайская)										пг												г				1.36

		35		TSH 4018		TSH 4124		г.Ташкент,  АТС-240 (ул.Карасарайская)- «СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор Дом3 9КЖ)										пг												г				2.662

		36		TSH 4124		TSH 4041		г.Ташкент,  «СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ)- «ONIKS» (ул.Карасарайская КН)										пг												г				1.306

		37		TSH7005		TSH-4039		г.Ташкент  АТС233 (ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - улица Шахрисабз, дом 85												пг												г		0.73

		38		TSH-4039		TSH 4089		г.Ташкент, TSH-4039 «GPI-4» – ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34												пг												г		1.18

		39		TSH 4089		TSH 4025		г.Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 7												пг												г		1.96

		40		TSH 4025		TSH-7009		г.Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 - улица Туркестанская, РЖУ.												пг												г		0.545

		41		YAN3408				г. Янгиюль  ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2 ) - г.Янгиюль Коммутатор (ул.Х.Олимжанов,5)		пг												г												0.558

		42		YAN 3971		YAN 3987 		г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. Х. Алимжана, 5, АМТС - YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2		пг												г												0.65

		43		YAN 3987 		YAN 7005		г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1		пг												г												0.45

		44		GUL0060				г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) – г.Гулистан ЦО (ул.Н.Махмудов, д.68)		пг		 										г												1.027

		45		SRD 3623		SRD 7005		г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», ул. Н. Закирова, дом 1, пост МРЦ.		пг												г												2.6

		46		ВОЯ8105				г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова,махалля Саилжойи) – г. Джизак МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС)		пг												г												1.3

		47		САМ3229		САМ3042		г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- АТС 234 (ул. Гагарина 62)				пг												г										4.022

		48		САМ3082		САМ3229		г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)				пг												г										3.938

		49		САМ3090		САМ3183		г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11)-Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27)				пг												г										1.23

		50		САМ3038		САМ3229		г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)				пг												г										1.2

		51		SHA2408		SHA7001		г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Ипак йули, 3) - SHA 7001 «Kitab Oficce» (ул. Буюк Ипак йули,1)				пг												г										0.3

		52		KSH2757		KSH2712		г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) – г.Карши МТХ 4 этаж (пр. Мустакиллик, Дом связи)				пг		 										г										1.1

		53		BHR1809		BHR1821		г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) – г. Бухара МТХ (ул. И. Муминова, 2)												пг												г		2.06

		54		NAV1688		NAV1696		г.Навои ЦО (ул. Навои,11) – г.Навои AMTC (ул. Халклар дустлиги, 3а)												пг												г		1.768

		55				NAV1697		г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-Зарафшан Маркет(ул. А.Темура 45А)												пг												г		1.92

		56				FRG5315		г.Фергана  ЦО (ул. Сайлгох, 26) – г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 АТС-7, 3Эт. UMS коммутатор)						пг												г								10.741

		57				FRG5316		г.Коканд ЦО (ул.Богубостон 7) - г.Коканд МТХ (ул.янги чорсу 264 АТС-4)						пг												г								1.805

		58				FRG5316		г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) – г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)						пг												г								3.7

		59		NAM5170		NAM5019		г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) - г.Наманган AMTC (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж)						пг												г								4.65

		60				NAM5019		г.Наманган АМТС (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж) (АМТС--До Ml 200м)						пг												г								0.2

		61		AND5798		AND5611		г.Андижан  ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан AMTC (ул Ташкент д 3)						пг												г								7.8

		62		 NB 5800		XRZ1472		г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч AMTC (ул. Аль-Беруни,1)								пг												г						2.4

		63		KAR2073		KAR1107		г. Нукус ЦО Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС (Гарезсизлик 110)								пг												г						0.658

		64				SRH2012		г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)										пг												г				1.605

		65		SRH2012				г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)- Коммутатор Билайн										пг												г				1.3

		66		SRH2011		SRH2171		г.Денау МТХ (ул.Мустакиллик,54) - г.Денау ЦО (ул.Ш.Рашидова, 238А)										пг												г				0.3



						пг - полугодовые работы

						г - годовые работы



				__________________________________

				(подпись уполномоченного лица) 

				____________________________________

				(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



				М.П. 

				 

				Дата: «___» _________________2021г.





Приложение №1 (2)

		КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК                                                              Приложение 1

		ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТО ВОК на 2021 - 2022 год. 

		№ п.п.		№ площадки		Новый № площадки		Адрес площадки		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		протяженность ВОК, км



		1		TSH0001		TSH4001		г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС234(ул. Кичик халка йули2)		пг												г												2.4

		2		TSH7007		TSH4444		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		пг												г												2.5

		3		TSH7007		TSH4391		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		пг												г												5.138

		4		TSH7007				г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС244(ул. Навои 28)		пг												г												4.04

		5		TSH0001				г.Ташкент АТС274(ул.Чиланзар-13)-АТС244(ул. Навои 28)		пг												г												11.164

		6		TSH7005		TSH7007		г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51)-ЦО(ул. А.Темура 24)		пг												г												2.07

		7		TSH7002		TSH7003		г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- НПО Гранит(ул. Карасарайская 282А)				пг												г										7.228

		8		TSH7002				г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 ) – г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)				пг												г										3.093

		9		TSH7007				г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)				пг												г										4.354

		10		TSH7002		TSH7001		г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- ТВТ (ул. А.Темура 109)				пг												г										1.95

		11		TSH0168				г.Ташкент УРС1(пр. Узбекистанский 28)-ул.Фуркат(муфта)				пг												г										2.2

		12		TSH 4041		 TSH 4063 		г.Ташкент, «ONIKS» -  Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная)				пг												г										6.91

		13		TSH 4001		TSH 4404		г.Ташкент, «Чиланзар»(ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)						пг												г								3.8

		14		TSH 4404		TSH 4106		г.Ташкент, «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)- «Таможенный» (ул.Бунёдкор 35)						пг												г								1.928

		15		TSH4444		TSH4074		г.Ташкент,  «Centralniy ofis»(ул. А.Темура 24) - TSH4074 «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар)						пг												г								2.542

		16		TSH4074		TSH4374		г.Ташкент,  «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар) -  «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) 						пг												г								2.235

		17		 TSH4374		TSH4189		г.Ташкент, «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) - TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз)						пг												г								0.837

		18		TSH4189		TSH4460		г.Ташкент,  «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз) -  «Grand mir Hotel» (ул Шота Руставели)						пг												г								1.235

		19		TSH4460		TSH4363		г.Ташкент,  «Grand mir Hotel»(ул Шота Руставели)- «Libinvest»(ул Шота Руставели)						пг												г								0.635

		20		TSH4363		TSH4370		г.Ташкент, «Libinvest»(ул Шота Руставели) - «EnergoSetProekt.(ул Шота Руставели)						пг												г								1.2

		21		TSH4370		TSH4156		г.Ташкент,  «EnergoSetProekt»(ул Шота Руставели)- «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели)								пг												г						1.065

		22		TSH4156		 TSH4024		г.Ташкент, «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели) - «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2)								пг												г						2.37

		23		 TSH4024		TSH4320		г.Ташкент , «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2) - «Gazmol» 								пг												г						1.84

		24		TSH4320		TSH4452		г.Ташкент, «Gazmol» - «NII Standart» 								пг												г						2.415

		25		TSH4452		TSH4293		г.Ташкент, «NII Standart» - «CEMS»								пг												г						1.535

		26		TSH4293		TSH4291		г.Ташкент, «CEMS» - «Vohidova» (ул. Кичик халка йули2) 								пг												г						2.335

		27		TSH4291		TSH4050		г.Ташкент, «Vohidova»(ул. Кичик халка йули2) - «Domrabod» 								пг												г						2.185

		28		TSH4050		TSH4106		г.Ташкент, «Domrabod» - «Tam komit»(ул.Бунёдкор 35)								пг												г						3.5

		29		TSH 4446		TSH 4371		г.Ташкент,  «AMTS» (ул.Навои дом28) -  Управление «EAZ» (дом30)										пг												г				0.32

		30		TSH 4371		TSH 4133		г.Ташкент,  Управление «EAZ»  (ул.Навои дом30) -  «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32)										пг												г				0.44

		31		TSH 4133		TSH 4068		г.Ташкент,  «ХимТех.Институт»(ул.Навои дом32) -  «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б)										пг												г				0.8

		32		TSH 4068		TSH 4145		г.Ташкент,  «ЧОРСУ»(ул.Навои дом40б) -  «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)										пг												г				1.04

		33		TSH 4145		TSH 4213		г.Ташкент, «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)- «Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 2-3КН)										пг												г				1.195

		34		TSH 4213		TSH 4018		г.Ташкент,  «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3КН)- «АТС-240» (ул.Карасарайская)										пг												г				1.36

		35		TSH 4018		TSH 4124		г.Ташкент,  АТС-240 (ул.Карасарайская)- «СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор Дом3 9КЖ)										пг												г				2.662

		36		TSH 4124		TSH 4041		г.Ташкент,  «СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ)- «ONIKS» (ул.Карасарайская КН)										пг												г				1.306

		37		TSH7005		TSH-4039		г.Ташкент  АТС233 (ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - улица Шахрисабз, дом 85												пг												г		0.73

		38		TSH-4039		TSH 4089		г.Ташкент, TSH-4039 «GPI-4» – ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34												пг												г		1.18

		39		TSH 4089		TSH 4025		г.Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 7												пг												г		1.96

		40		TSH 4025		TSH-7009		г.Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 - улица Туркестанская, РЖУ.												пг												г		0.545

		41		YAN3408				г. Янгиюль  ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2 ) - г.Янгиюль Коммутатор (ул.Х.Олимжанов,5)		пг												г												0.558

		42		YAN 3971		YAN 3987 		г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. Х. Алимжана, 5, АМТС - YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2		пг												г												0.65

		43		YAN 3987 		YAN 7005		г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1		пг												г												0.45

		44		GUL0060				г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) – г.Гулистан ЦО (ул.Н.Махмудов, д.68)		пг		 										г												1.027

		45		SRD 3623		SRD 7005		г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», ул. Н. Закирова, дом 1, пост МРЦ.		пг												г												2.6

		46		ВОЯ8105				г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова,махалля Саилжойи) – г. Джизак МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС)		пг												г												1.3

		47		САМ3229		САМ3042		г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- АТС 234 (ул. Гагарина 62)				пг												г										4.022

		48		САМ3082		САМ3229		г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)				пг												г										3.938

		49		САМ3090		САМ3183		г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11)-Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27)				пг												г										1.23

		50		САМ3038		САМ3229		г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)				пг												г										1.2

		51		SHA2408		SHA7001		г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Ипак йули, 3) - SHA 7001 «Kitab Oficce» (ул. Буюк Ипак йули,1)				пг												г										0.3

		52		KSH2757		KSH2712		г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) – г.Карши МТХ 4 этаж (пр. Мустакиллик, Дом связи)				пг		 										г										1.1

		53		BHR1809		BHR1821		г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) – г. Бухара МТХ (ул. И. Муминова, 2)												пг												г		2.06

		54		NAV1688		NAV1696		г.Навои ЦО (ул. Навои,11) – г.Навои AMTC (ул. Халклар дустлиги, 3а)												пг												г		1.768

		55				NAV1697		г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-Зарафшан Маркет(ул. А.Темура 45А)												пг												г		1.92

		56				FRG5315		г.Фергана  ЦО (ул. Сайлгох, 26) – г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 АТС-7, 3Эт. UMS коммутатор)						пг												г								10.741

		57				FRG5316		г.Коканд ЦО (ул.Богубостон 7) - г.Коканд МТХ (ул.янги чорсу 264 АТС-4)						пг												г								1.805

		58				FRG5316		г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) – г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)						пг												г								3.7

		59		NAM5170		NAM5019		г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) - г.Наманган AMTC (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж)						пг												г								4.65

		60				NAM5019		г.Наманган АМТС (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж) (АМТС--До Ml 200м)						пг												г								0.2

		61		AND5798		AND5611		г.Андижан  ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан AMTC (ул Ташкент д 3)						пг												г								7.8

		62		 NB 5800		XRZ1472		г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч AMTC (ул. Аль-Беруни,1)								пг												г						2.4

		63		KAR2073		KAR1107		г. Нукус ЦО Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС (Гарезсизлик 110)								пг												г						0.658

		64				SRH2012		г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)										пг												г				1.605

		65		SRH2012				г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)- Коммутатор Билайн										пг												г				1.3

		66		SRH2011		SRH2171		г.Денау МТХ (ул.Мустакиллик,54) - г.Денау ЦО (ул.Ш.Рашидова, 238А)										пг												г				0.3

																																Итого		157.524

										33.897		37.525		43.308		20.303		12.328		10.163		33.897		37.525		43.308		20.303		12.328		10.163		157.524

						пг - полугодовые работы				16,138,969.30		17,866,325.13		20,619,715.09		9,666,622.23		5,869,581.78		4,838,786.47		16,138,969.30		17,866,325.13		20,619,715.09		9,666,622.23		5,869,581.78		4,838,786.47		150,000,000.00

						г - годовые работы												2,021		85,708,368.25		35,000,000.00		120,708,368.25

																		2,022		64,291,631.75		35,000,000.00		99,291,631.75

																				150,000,000.00		70,000,000.00		220,000,000.00

















приложение 3

								Приложение 3

		ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВОК            

		№ пп		Виды работ		Период		единица измерения		Предполагаемое кол-во в год

		1		ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

		1.1		прокладка оптического кабеля по кабельной канализации с заготовочными работами (а именно кабельная заготовка для прокладки нового кабеля для B2 кабельного канала, а также биркование кабеля согласно нормам и требованиям заказчика		По факту		1000 м.

		1.2		демонтаж оптического кабеля из кабельной канализации, со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика		По факту		1000 м.

		1.3		прокладка оптического кабеля по стенам зданий, кабель ростам, коробам, подвальным и подсобным помещениям, крышам зданий, опорам, мачтам и иным сооружениям с биркованием кабеля согласно нормам и требованиям заказчика		По факту		1000 м.

		1.4		демонтаж оптического кабеля со стен, кабель ростов, коробов, подвальным и подсобных помещений, крыш зданий, опор, мачт и иных сооружений, со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика		По факту		1000 м.

		1.5		разработка грунта до 2м глубиной в траншеях (рытьё траншеи глубиной 1,5 м в ручную или с использованием спец. техники и последующая ее засыпка, также восстановление первоначального покрова- асфальт, плитка и тд ) и прокладка оптического кабеля в грунте, с установкой сигнальных столбиков и вложением сигнальной ленты при засыпке на глубине 0,3 м 		По факту		1000 м.

		1.6		восстановление или строительство канализации (рытьё траншеи глубиной 0,6 / 1,2 м в ручную или с использованием спец. техники, прокладка или докладка трубы п/э  или асбестоцементной и последующая засыпка траншеи с восстановлением первоначального покрова - асфальт, плитка и тд. до 100 метр		По факту		1000 м.

		1.7		демонтаж оптического кабеля из грунта в траншее до 2м (рытьё траншеи глубиной 2 м. в ручную или с использованием спец. техники, демонтаж оптического кабеля и последующая засыпка траншеи, также восстановление первоначального покрова-асфальт, плитка и тд), со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика с предварительными измерениями или на склад Исполнителя по взаимной договорённости до 100 метр		По факту		1000 м.

		1.8		восстановление или монтаж колодца, в ручную или с использованием спец. техники,		По факту		1 шт.

		1.9		сварка оптических волокон в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР работ		По факту		1 шт.

		1.10		установка кронштейна в колодцах, существующих   		По факту		1шт..

		1.11		установка траверсов на опорах 		По факту		1 шт.

		1.12		ремонт сооружений кабельной канализации: строительно-восстановительные работы, всех видов колодцев (бетонирование, ремонт или замена люков, крышек люков, замков, накладок и т.д).  		По факту		1 шт..

		1.13		перенос кабеля, перекладка и монтаж оптического кабеля по альтернативному пути, кабельной канализации, в случае нескольких планируемых мест переноса кабеля на одну трассу, то во избежание проведения нескольких работ приводящих к остановке трафика, длина покрывающая перенос кабеля ограничивается длинной трассы, а также сопутствующий монтаж оптических распределительных панелей и муфт, а также монтаж оптических распределительных панелей и муфт связанный с переносом оборудования в другие помещения или здания по требованию арендодателя сайта, филиалов или подразделений АК «Узбектелеком»;		По факту		1000 м.






_1679234756.unknown

Приложение №1 (2)

		КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК                                                              Приложение 1

		ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТО ВОК на 2021 - 2022 год. 

		№ п.п.		№ площадки		Новый № площадки		Адрес площадки		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		протяженность ВОК, км



		1		TSH0001		TSH4001		г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС234(ул. Кичик халка йули2)		пг												г												2.4

		2		TSH7007		TSH4444		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		пг												г												2.5

		3		TSH7007		TSH4391		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		пг												г												5.138

		4		TSH7007				г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС244(ул. Навои 28)		пг												г												4.04

		5		TSH0001				г.Ташкент АТС274(ул.Чиланзар-13)-АТС244(ул. Навои 28)		пг												г												11.164

		6		TSH7005		TSH7007		г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51)-ЦО(ул. А.Темура 24)		пг												г												2.07

		7		TSH7002		TSH7003		г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- НПО Гранит(ул. Карасарайская 282А)				пг												г										7.228

		8		TSH7002				г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 ) – г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)				пг												г										3.093

		9		TSH7007				г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент  Лабзак (ул. У.Юсупова)				пг												г										4.354

		10		TSH7002		TSH7001		г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- ТВТ (ул. А.Темура 109)				пг												г										1.95

		11		TSH0168				г.Ташкент УРС1(пр. Узбекистанский 28)-ул.Фуркат(муфта)				пг												г										2.2

		12		TSH 4041		 TSH 4063 		г.Ташкент, «ONIKS» -  Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная)				пг												г										6.91

		13		TSH 4001		TSH 4404		г.Ташкент, «Чиланзар»(ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)						пг												г								3.8

		14		TSH 4404		TSH 4106		г.Ташкент, «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)- «Таможенный» (ул.Бунёдкор 35)						пг												г								1.928

		15		TSH4444		TSH4074		г.Ташкент,  «Centralniy ofis»(ул. А.Темура 24) - TSH4074 «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар)						пг												г								2.542

		16		TSH4074		TSH4374		г.Ташкент,  «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар) -  «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) 						пг												г								2.235

		17		 TSH4374		TSH4189		г.Ташкент, «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) - TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз)						пг												г								0.837

		18		TSH4189		TSH4460		г.Ташкент,  «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз) -  «Grand mir Hotel» (ул Шота Руставели)						пг												г								1.235

		19		TSH4460		TSH4363		г.Ташкент,  «Grand mir Hotel»(ул Шота Руставели)- «Libinvest»(ул Шота Руставели)						пг												г								0.635

		20		TSH4363		TSH4370		г.Ташкент, «Libinvest»(ул Шота Руставели) - «EnergoSetProekt.(ул Шота Руставели)						пг												г								1.2

		21		TSH4370		TSH4156		г.Ташкент,  «EnergoSetProekt»(ул Шота Руставели)- «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели)								пг												г						1.065

		22		TSH4156		 TSH4024		г.Ташкент, «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели) - «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2)								пг												г						2.37

		23		 TSH4024		TSH4320		г.Ташкент , «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2) - «Gazmol» 								пг												г						1.84

		24		TSH4320		TSH4452		г.Ташкент, «Gazmol» - «NII Standart» 								пг												г						2.415

		25		TSH4452		TSH4293		г.Ташкент, «NII Standart» - «CEMS»								пг												г						1.535

		26		TSH4293		TSH4291		г.Ташкент, «CEMS» - «Vohidova» (ул. Кичик халка йули2) 								пг												г						2.335

		27		TSH4291		TSH4050		г.Ташкент, «Vohidova»(ул. Кичик халка йули2) - «Domrabod» 								пг												г						2.185

		28		TSH4050		TSH4106		г.Ташкент, «Domrabod» - «Tam komit»(ул.Бунёдкор 35)								пг												г						3.5

		29		TSH 4446		TSH 4371		г.Ташкент,  «AMTS» (ул.Навои дом28) -  Управление «EAZ» (дом30)										пг												г				0.32

		30		TSH 4371		TSH 4133		г.Ташкент,  Управление «EAZ»  (ул.Навои дом30) -  «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32)										пг												г				0.44

		31		TSH 4133		TSH 4068		г.Ташкент,  «ХимТех.Институт»(ул.Навои дом32) -  «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б)										пг												г				0.8

		32		TSH 4068		TSH 4145		г.Ташкент,  «ЧОРСУ»(ул.Навои дом40б) -  «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)										пг												г				1.04

		33		TSH 4145		TSH 4213		г.Ташкент, «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)- «Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 2-3КН)										пг												г				1.195

		34		TSH 4213		TSH 4018		г.Ташкент,  «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3КН)- «АТС-240» (ул.Карасарайская)										пг												г				1.36

		35		TSH 4018		TSH 4124		г.Ташкент,  АТС-240 (ул.Карасарайская)- «СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор Дом3 9КЖ)										пг												г				2.662

		36		TSH 4124		TSH 4041		г.Ташкент,  «СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ)- «ONIKS» (ул.Карасарайская КН)										пг												г				1.306

		37		TSH7005		TSH-4039		г.Ташкент  АТС233 (ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - улица Шахрисабз, дом 85												пг												г		0.73

		38		TSH-4039		TSH 4089		г.Ташкент, TSH-4039 «GPI-4» – ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34												пг												г		1.18

		39		TSH 4089		TSH 4025		г.Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 7												пг												г		1.96

		40		TSH 4025		TSH-7009		г.Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 - улица Туркестанская, РЖУ.												пг												г		0.545

		41		YAN3408				г. Янгиюль  ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2 ) - г.Янгиюль Коммутатор (ул.Х.Олимжанов,5)		пг												г												0.558

		42		YAN 3971		YAN 3987 		г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. Х. Алимжана, 5, АМТС - YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2		пг												г												0.65

		43		YAN 3987 		YAN 7005		г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1		пг												г												0.45

		44		GUL0060				г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) – г.Гулистан ЦО (ул.Н.Махмудов, д.68)		пг		 										г												1.027

		45		SRD 3623		SRD 7005		г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», ул. Н. Закирова, дом 1, пост МРЦ.		пг												г												2.6

		46		ВОЯ8105				г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова,махалля Саилжойи) – г. Джизак МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС)		пг												г												1.3

		47		САМ3229		САМ3042		г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- АТС 234 (ул. Гагарина 62)				пг												г										4.022

		48		САМ3082		САМ3229		г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)				пг												г										3.938

		49		САМ3090		САМ3183		г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11)-Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27)				пг												г										1.23

		50		САМ3038		САМ3229		г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) - г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)				пг												г										1.2

		51		SHA2408		SHA7001		г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Ипак йули, 3) - SHA 7001 «Kitab Oficce» (ул. Буюк Ипак йули,1)				пг												г										0.3

		52		KSH2757		KSH2712		г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) – г.Карши МТХ 4 этаж (пр. Мустакиллик, Дом связи)				пг		 										г										1.1

		53		BHR1809		BHR1821		г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) – г. Бухара МТХ (ул. И. Муминова, 2)												пг												г		2.06

		54		NAV1688		NAV1696		г.Навои ЦО (ул. Навои,11) – г.Навои AMTC (ул. Халклар дустлиги, 3а)												пг												г		1.768

		55				NAV1697		г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-Зарафшан Маркет(ул. А.Темура 45А)												пг												г		1.92

		56				FRG5315		г.Фергана  ЦО (ул. Сайлгох, 26) – г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 АТС-7, 3Эт. UMS коммутатор)						пг												г								10.741

		57				FRG5316		г.Коканд ЦО (ул.Богубостон 7) - г.Коканд МТХ (ул.янги чорсу 264 АТС-4)						пг												г								1.805

		58				FRG5316		г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) – г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)						пг												г								3.7

		59		NAM5170		NAM5019		г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) - г.Наманган AMTC (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж)						пг												г								4.65

		60				NAM5019		г.Наманган АМТС (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж) (АМТС--До Ml 200м)						пг												г								0.2

		61		AND5798		AND5611		г.Андижан  ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан AMTC (ул Ташкент д 3)						пг												г								7.8

		62		 NB 5800		XRZ1472		г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч AMTC (ул. Аль-Беруни,1)								пг												г						2.4

		63		KAR2073		KAR1107		г. Нукус ЦО Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС (Гарезсизлик 110)								пг												г						0.658

		64				SRH2012		г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)										пг												г				1.605

		65		SRH2012				г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)- Коммутатор Билайн										пг												г				1.3

		66		SRH2011		SRH2171		г.Денау МТХ (ул.Мустакиллик,54) - г.Денау ЦО (ул.Ш.Рашидова, 238А)										пг												г				0.3

																																Итого		157.524

										33.897		37.525		43.308		20.303		12.328		10.163		33.897		37.525		43.308		20.303		12.328		10.163		157.524

						пг - полугодовые работы				16,138,969.30		17,866,325.13		20,619,715.09		9,666,622.23		5,869,581.78		4,838,786.47		16,138,969.30		17,866,325.13		20,619,715.09		9,666,622.23		5,869,581.78		4,838,786.47		150,000,000.00

						г - годовые работы												2,021		85,708,368.25		35,000,000.00		120,708,368.25

																		2,022		64,291,631.75		35,000,000.00		99,291,631.75

																				150,000,000.00		70,000,000.00		220,000,000.00

















приложение 2

		ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и выполнению аварийно-восстановительных работ волоконно-оптического кабеля на сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”

		НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

		Приложение №2  к коммерческому предложению 



		Дата: _______ 

																Приложение 1

		 ПЕРЕЧЕНЬ и ПРОТЯЖЕННОСТЬТРАСС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОК   

		№ пп		Наименование участка ВОК		Количество волокон ВОК		Протяженность участка, км		Стоимость ТО за 1 км. одного ОВ в месяц, сум без НДС		Стоимость ТО за 1 км. одного ОВ в месяц, сум с НДС		Стоимость ТО за 1 км. одного ВОК в месяц, сум без НДС		Стоимость ТО за 1 км. одного ВОК в месяц, сум с НДС

		1		г.Ташкент

		1.1		г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) -ЦО (ул. АТемура 24)		8		2.4

		1.2		г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) — ОНИКС (ул. Янги олмазар)		16		7.228

		1.3		г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) - ТВТ (ул. А.Темура 109)		16		1.95

		1.4		г.Ташкент ЦО (ул. А.Темура 24) - АТС244 (ул. Навои 28) 		16		4.04

		1.5		г.Ташкент АТС274 (ул.Чиланзар-13) - АТС244 (ул. Навои 28) 		16		11.164

		1.6		г.Ташкент АТС274 (ул.Чиланзар-13) - УРС1 (пр. Узбекистанский 28)		16		2.2

		1.7		г.Ташкент АТС233 (ул. Хореземская 51) -ЦО (ул. А.Темура 24)		8		2.07

		1.8		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		16		2.5

		1.9		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		16		5.138

		1.10		г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) - г. Ташкент Лабзак (ул. У.Юсупова)		16		4.354

		1.11		г.Ташкент Лабзак (ул. У.Юсупова) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 )		16		3.093

		1.12		г.Ташкент, TSH 4041 «ONIKS» - TSH 4063 Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная)		32		6.91

		1.13		г.Ташкент, TSH 4001 «Чиланзар» (ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - TSH 4404 «Санэпидемиадзор» (ул.Бунёдкор 46)		32		3.8

		1.14		г.Ташкент, TSH 4404 «Санэпидемиадзор» (ул.Бунёдкор 46) - TSH 4106 «Таможенный» (ул.Бунёдкор 35)		32		1.928

		1.15		г.Ташкент, TSH4444 «Centralniy ofis» - TSH4074 «Izdatelstvo»		32		2.542

		1.16		г.Ташкент, TSH4074 «Izdatelstvo» - TSH4374 «Avtodorojniy institute		32		2.235

		1.17		г.Ташкент, TSH4374 «Avtodorojniy institut» -TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»		32		0.837

		1.18		«Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha» - TSH4460 «Grand mir Hotel»		32		1.235

		1.19		г.Ташкент, TSH4460 «Grand mir Hotel» -TSH4363«Libinvest»		32		0.635

		1.20		г.Ташкент, TSH4363 «Libinvest» - TSH4370 «EnergoSetProekt.		32		1.2

		1.21		г.Ташкент, TSH4370 «EnergoSetProekt» - TSH4156 «FederatsiyaGimnastika»		32		1.065

		1.22		г.Ташкент, TSH4156 «FederatsiyaGimnastika» -TSH4024 «Aeroport»		32		2.37

		1.23		г.Ташкент, TSH4024 «Aeroport» - TSH4320 «Gazmol»		32		1.84

		1.24		г.Ташкент, TSH4320 «Gazmol» - TSH4452 «NII Standart»		32		2.415

		1.25		г.Ташкент, TSH4452 «NII Standart» - TSH4293 «CEMS»		32		1.535

		1.26		г.Ташкент, TSH4293 «CEMS» -TSH4291«Vohidova»		32		2.335

		1.27		г.Ташкент, TSH4291 «Vohidova» - TSH4050 «Domrabod»		32		2.185

		1.28		г.Ташкент, TSH4050 «Domrabod» - TSH4106 «Tam komit»		32		3.5

		1.29		г.Ташкент, TSH 4446 «AMTS» (ул.Навои дом28) -TSH 4371 Управление «EAZ» (домЗО)		32		0.32

		1.30		г.Ташкент, TSH 4371 Управление «EAZ» (ул.Навои домЗО) - TSH 4133 «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32)		32		0.44

		1.31		«ХимТех.Институт»(ул.Навои дом32) - TSII 4068 «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б)		32		0.8

		1.32		г.Тагакент, TSH 4068 «ЧОРСУ»(ул.Навои дом40б) - TSH 4145 «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний ЗКН)		32		1.04

		1.33		г.Ташкент, TSH 4145 «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3KH)-TSH 4213 «Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 2-3КН)		32		1.195

		1.34		г.Ташкент, TSH 4213 «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3KH)-TSH 4018 «АТС-240» (ул.Карасарайская)		32		1.36

		1.35		г.Ташкент, TSH 4018 А'ГС-240 (ул.Карасарайская) - TSH 4124 «СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор ДомЗ 9КЖ)		32		2.662

		1.36		«СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ) - TSH 4041 «ONIKS», ул. Янги олмазар.		32		1.306

		1.37		г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - улица Шахрисабз, дом 85		32		0.73

		1.38		г. Ташкент, «GPI-4» TSH-4039 - ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34		32		1.18

		1.39		г. Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 7		32		1.96

		1.40		г. Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 - улица Туркестанская, РЖУ.		32		0.545

		2		РЦО г.Гулистан

		2.1		г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) -г.Гулистан ЦО (ул.Н.Махмудов, д.68)		8		1.027

		2.2		г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», ул. Н. Закирова, дом 1, пост МРЦ.		32		2.6

		3		РЦО г.Карши

		3.1		г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) - г. Карши МТХ 4 этаж (пр. Мустакиллик, Дом связи)		8		1.1

		3.2		г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Инак йули, 3) - SHA 7001 «Kitab Ойссе» (ул. Буюк Инак йули,1)		16		0.3

		4		РЦО г.Бухара

		4.1		г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) - г. Бухара МТХ (ул. И. Муминова, 2)		8		2.06

		5		РЦО г.Джизак

		5.1		г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова.махалля Саилжойи) - г. Джизак МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС)		8		1.3

		6		РЦО г.Андижан

		6.1		г.Андижан ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан (ул Ташкент д 3)		8		7.8

		7		РЦО г.Нукус

		7.1		г. Нукус Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС (Гарезсизлик 110)		8		0.658

		8		РЦО г.Самарканд

		8.1		г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- АТС 234 (ул. Гагарина 62)		16		4.022

		8.2		г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) -г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)		8		3.938

		8.3		г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11 )-Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27)		16		1.23

		8.4		г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) -г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233)		8		1.2

		9		РЦО г.Термез

		9.1		г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж (ул. Аттермези, 28)		8		1.605

		9.2		г.Термез МТХ 3 этаж (ул. Аттермези, 28)-БИЛАЙН Коммутатор 2 этаж (ул. А.Навои)		32		1.3

		9.3		г.Денау (ул.Мустакиллик,56) - г.Денау (ул.Ш.Рашидова, 238А)		8		0.3

		10		РЦО г.Ургенч

		10.1		г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч МТХ (ул. Аль-Беруни,1)		8		2.4

		11		РЦО г.Фергана

		11.1		г.Фергана ЦО (ул. Сайлгох, 26) - г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 АТС-7, ЗЭт. UMS коммутатор)		8		10.741

		11.2		г.Коканд ЦО (ул.Чехова, 6а) - г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)		8		1.805

		11.3		г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) - г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4)		8		3.7

		12		РЦО г.Навои

		12.1		г.Навои ЦО (ул. Навои, 11) - г.Навои (ул. Халклар дустлиги, За)		8		1.768

		12.2		г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-3арафшан Маркет(ул. А.Тсмура 45А)		16		1.92

		13		РЦО г.Наманган

		13.1		г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) -г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 ЛТС-24, 3 Этаж)		8		4.65

		13.2		г.Наманган АМТС (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж) (АМТС--До Ml 200м)		16		0.2

		14		РЦО г.Чирчик (Янгиюль)

		14.1		г. Янгиюль ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2) - г.Янгиюль Коммутатор (ул.Х.Олимжанов,5)		8		0.558

		14.2		г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. X. Алимжана, 5, АМТС - YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2		32		0.65

		14.3		г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1		32		0.45

				В стоимость работ включены все налоги и обязательные платежи с учетом транспортных расходов.		8 ВОК 		51,08 км

						16 ВОК 		49,339 км

						32 ВОК 		57,105 км

						Итого:		157,524 км



				__________________________________

				(подпись уполномоченного лица) 

				____________________________________

				(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



				М.П. 

				 

				Дата: «___» _________________2021г.









Приложение 3 КП АВР

				ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и выполнению аварийно-восстановительных работ волоконно-оптического кабеля на сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”





				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

				Приложение №3 к коммерческому предложению 



				Дата: _______ 



												ПРИЛОЖЕНИЕ 2

				№ пп		Виды работ		Единица измерения		Предлагаемая цена за 1м. или за 1 шт. без НДС		Предлагаемая цена за 1м. или за 1 шт. с НДС

				1		ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

				1.1		прокладка оптического кабеля по кабельной канализации с заготовочными работами (а именно кабельная заготовка для прокладки нового кабеля для B2 кабельного канала, а также биркование кабеля согласно нормам и требованиям заказчика		сум/м

				1.2		демонтаж оптического кабеля из кабельной канализации, со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика		сум/м

				1.3		прокладка оптического кабеля по стенам зданий, кабель ростам, коробам, подвальным и подсобным помещениям, крышам зданий, опорам, мачтам и иным сооружениям с биркованием кабеля согласно нормам и требованиям заказчика		сум/м

				1.4		демонтаж оптического кабеля со стен, кабель ростов, коробов, подвальным и подсобных помещений, крыш зданий, опор, мачт и иных сооружений, со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика		сум/м

				1.5		разработка грунта до 2м глубиной в траншеях (рытьё траншеи глубиной 1,5 м в ручную или с использованием спец. техники и последующая ее засыпка, также восстановление первоначального покрова- асфальт, плитка и тд ) и прокладка оптического кабеля в грунте, с установкой сигнальных столбиков и вложением сигнальной ленты при засыпке на глубине 0,3 м 		сум/м

				1.6		восстановление или строительство канализации (рытьё траншеи глубиной 0,6 / 1,2 м в ручную или с использованием спец. техники, прокладка или докладка трубы п/э  или асбестоцементной и последующая засыпка траншеи с восстановлением первоначального покрова - асфальт, плитка и тд. до 100 метр		сум/м

				1.7		демонтаж оптического кабеля из грунта в траншее до 2м (рытьё траншеи глубиной 2 м. в ручную или с использованием спец. техники, демонтаж оптического кабеля и последующая засыпка траншеи, также восстановление первоначального покрова-асфальт, плитка и тд), со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика с предварительными измерениями или на склад Исполнителя по взаимной договорённости до 100 метр		сум/м

				1.8		восстановление или монтаж колодца, в ручную или с использованием спец. Техники		сум/шт

				1.9		сварка 8 - ВОК  в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР		сум/шт

				1.10		сварка 16 - ВОК  в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР		сум/шт

				1.11		сварка 32 - ВОК  в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР		сум/шт

				1.12		установка кронштейна в колодцах, существующих с учетом метериалов Исполнителя   		сум/шт

				1.13		установка траверсов на опорах 		сум/шт

				1.14		ремонт сооружений кабельной канализации и строительно-восстановительные работы, всех видов колодцев, в т.ч.:  

				1.14.1		бетонирование		сум/шт

				1.14.2		ремонт или замена люков		сум/шт

				1.14.3		крышек люков		сум/шт

				1.14.4		замков		сум/шт

				1.14.5		накладок и т.д		сум/шт

				1.15		перенос кабеля, перекладка и монтаж оптического кабеля по альтернативному пути, кабельной канализации, в случае нескольких планируемых мест переноса кабеля на одну трассу, то во избежание проведения нескольких работ приводящих к остановке трафика, длина покрывающая перенос кабеля ограничивается длинной трассы, а также сопутствующий монтаж оптических распределительных панелей и муфт, а также монтаж оптических распределительных панелей и муфт связанный с переносом оборудования в другие помещения или здания по требованию арендодателя сайта, филиалов или подразделений АК «Узбектелеком»;		сум/м

				1.16		Работы на усмотрение подрячика… (указать работу и цену)

						ИТОГО: 

						В стоимость работ включены все налоги и обязательные платежи с учетом транспортных расходов.

						__________________________________

						(подпись уполномоченного лица) 

						____________________________________

						(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



						М.П. 

						 

						Дата: «___» _________________2021г.





приложение 3

								Приложение 3

		ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВОК            

		№ пп		Виды работ		Период		единица измерения		Предполагаемое кол-во в год

		1		ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

		1.1		прокладка оптического кабеля по кабельной канализации с заготовочными работами (а именно кабельная заготовка для прокладки нового кабеля для B2 кабельного канала, а также биркование кабеля согласно нормам и требованиям заказчика		По факту		1000 м.

		1.2		демонтаж оптического кабеля из кабельной канализации, со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика		По факту		1000 м.

		1.3		прокладка оптического кабеля по стенам зданий, кабель ростам, коробам, подвальным и подсобным помещениям, крышам зданий, опорам, мачтам и иным сооружениям с биркованием кабеля согласно нормам и требованиям заказчика		По факту		1000 м.

		1.4		демонтаж оптического кабеля со стен, кабель ростов, коробов, подвальным и подсобных помещений, крыш зданий, опор, мачт и иных сооружений, со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика		По факту		1000 м.

		1.5		разработка грунта до 2м глубиной в траншеях (рытьё траншеи глубиной 1,5 м в ручную или с использованием спец. техники и последующая ее засыпка, также восстановление первоначального покрова- асфальт, плитка и тд ) и прокладка оптического кабеля в грунте, с установкой сигнальных столбиков и вложением сигнальной ленты при засыпке на глубине 0,3 м 		По факту		1000 м.

		1.6		восстановление или строительство канализации (рытьё траншеи глубиной 0,6 / 1,2 м в ручную или с использованием спец. техники, прокладка или докладка трубы п/э  или асбестоцементной и последующая засыпка траншеи с восстановлением первоначального покрова - асфальт, плитка и тд. до 100 метр		По факту		1000 м.

		1.7		демонтаж оптического кабеля из грунта в траншее до 2м (рытьё траншеи глубиной 2 м. в ручную или с использованием спец. техники, демонтаж оптического кабеля и последующая засыпка траншеи, также восстановление первоначального покрова-асфальт, плитка и тд), со сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика с предварительными измерениями или на склад Исполнителя по взаимной договорённости до 100 метр		По факту		1000 м.

		1.8		восстановление или монтаж колодца, в ручную или с использованием спец. техники,		По факту		1 шт.

		1.9		сварка оптических волокон в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР работ		По факту		1 шт.

		1.10		установка кронштейна в колодцах, существующих   		По факту		1шт..

		1.11		установка траверсов на опорах 		По факту		1 шт.

		1.12		ремонт сооружений кабельной канализации: строительно-восстановительные работы, всех видов колодцев (бетонирование, ремонт или замена люков, крышек люков, замков, накладок и т.д).  		По факту		1 шт..

		1.13		перенос кабеля, перекладка и монтаж оптического кабеля по альтернативному пути, кабельной канализации, в случае нескольких планируемых мест переноса кабеля на одну трассу, то во избежание проведения нескольких работ приводящих к остановке трафика, длина покрывающая перенос кабеля ограничивается длинной трассы, а также сопутствующий монтаж оптических распределительных панелей и муфт, а также монтаж оптических распределительных панелей и муфт связанный с переносом оборудования в другие помещения или здания по требованию арендодателя сайта, филиалов или подразделений АК «Узбектелеком»;		По факту		1000 м.






_1676194288.pdf


 
 


Страница 1 из 20 
 


ДОГОВОР № ___ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ 


ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОК 
 


г. Ташкент                                                                                               " ___ " ____________г. 
 


_____________________________________________________________, в дальнейшем 
именуемое «Подрядчик», в лице директора______________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


 Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в 
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 


 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 
1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений 


Сторон, во исполнение которых: 
 а) Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить комплекс работ по техническому 


обслуживанию и выполнению аварийно-восстановительных работ волоконно-оптического кабеля 
(далее – «ВОК») на сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS” (далее именуемый - Работы) 
включающий в себя: 


- техническое обслуживание (ТО) ВОК; 
- аварийно-восстановительные работы (АВР) ВОК, 
 в соответствии с Приложениями №1 (Техническое задание), №2 (Перечень и периодичность 


проведения работ по техническому обслуживанию ВОК), являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора; 


б) Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, 
принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену; 


в) наименование и виды работ, а также их стоимость указаны в Приложении № 3 (Расчетная 
стоимость работ). 


 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


 
2.1. Предварительная стоимость работ по Договору составляет 


__________________________________  (________________________________________________) 
сум с/без НДС. 


2.1.1. Расценки выполняемых Работ, согласно Приложению № 3 (Расчетная стоимость работ), 
к настоящему Договору, являются фиксированными на весь период действия настоящего Договора 
и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. Заказчик имеет право запросить у 
Подрядчика документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика на материалы, 
которые будут использованы при выполнении Работ.  


2.2. Порядок платежей: 
2.2.1. _________%  (___________________) от предварительной стоимости Договора 


выплачивается в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней  после внесения 
Договора в реестр договоров на специальном информационном портале «О государственных 
закупках». 


2.2.2. оплата выполненных работ,  производятся по факту подписания счет-фактуры и Акта 
выполненных работ  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта 
выполненных работ и счет – фактуры. 


2.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных 
работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ 
Подрядчиком. 







 
 


Страница 2 из 20 
 


2.4. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Подрядчик имеет право 
запросить у Заказчика копию платежного поручения, подтверждающего факт списания денежных 
средств в пользу Подрядчика. 


  
 


3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 


3.1. Техническое обслуживание осуществляется в сроки и объёмах согласно Приложению 
№2. 


3.2. Техническое обслуживание направлено на поддержание работоспособности ВОК, 
своевременное предупреждение появления неисправностей, выявления их и устранение возникших 
дефектов и включает в себя: 


3.2.1. Предоставление сведений для нанесения трасс кабельных линий на схемы, планы и 
паспорта   владельцам других подземных, наземных и надземных коммуникаций, с которыми 
кабельные линии имеют сближения и пересечения; 


3.2.2. Надзор за трассами кабельных линий в соответствии с графиком обходов и объездов в 
Приложении №2; 


3.2.3. Обеспечение оперативного контроля технического состояния ВОК и технического 
надзора; 


3.2.4. Проведение текущего обслуживания ВОК; 
3.2.5. Проведение планово-профилактического обслуживания ВОК; 
3.2.6. Проведение измерений на ВОК, включающие приемосдаточные измерения и измерения 


в процессе эксплуатации; 
3.2.7. Ведение производственной документации, в том числе нормативно-справочной, 


оперативно-технической, технической, приемосдаточной и организационной, с целью 
систематического анализа состояния ВОК, причин, характера и длительности повреждений и 
аварий, а также накопления необходимого статистического материала 


3.2.8. Ведение учета, хранения в соответствии с НТД на каждый вид изделий аварийного 
запаса (комплекта) ВОК, оптических муфт, ВОКВ и т.п. и немедленное пополнение по его 
расходованию, а также обеспечение возможности его оперативного использования в любое время. 
Иметь специализированные складские помещения и возможность оперативного, круглосуточного 
доступа к аварийному запасу. 


3.3. Аварийно-восстановительные работы выполняются Подрядчиком при ликвидации 
повреждений и аварийных ситуаций, по заявке Заказчика и включают в себя весь комплекс работ 
по восстановлению нормального функционирования ВОК:  


3.3.1. Обнаружение места повреждения ВОК;  
3.3.2. сварка оптических волокон, установка муфт, прокладка оптических кабелей, проведение 


измерений оптических волокон; 
3.3.3. замена (при необходимости) участка поврежденного кабеля; 
3.3.4. расследование аварийной ситуации и предоставление Заказчику материалов 


расследования; 
3.3.5. внесение изменений в техническую документацию и др. 
 
3.4. Подрядчик должен провести аварийно-восстановительные работы на ВОК в следующие 


сроки:  


№ Тип ВОК 


Сроки устранения аварии с учетом 
отыскания места повреждения и 
прибытия к месту повреждения Штраф 


Магистральный 
участок 


Участок сети 
доступа 


1 8 - волоконный Не более 36 часов Не более 24 часов Если время устранение 
аварии составляет более 2 16 - волоконный Не более 36 часов Не более 24 часов 







 
 


Страница 3 из 20 
 


3 32 - волоконный Не более 36 часов Не более 24 часов 


указанного времени, будет 
применяться штраф за 
каждый начавшийся час 
сверх установленного 
срока, в размере 20% от 
стоимости работ по 
устранению АВР. 


 
3.5. Указанные сроки начинают отсчитываться с момента подачи Заказчиком заявки на 


проведение аварийно-восстановительных работ. Заявка на проведение аварийно-
восстановительных работ может быть подана по электронной почте, по факсу, либо по следующим 
телефонам Подрядчика:  


 
Наименование Контакт 


Горячая линия (телефонные консультации в рабочее и  
нерабочее время) – круглосуточно. 


  


Прием заявок по электронной почте на обслуживание  
 
3.6. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ могут быть увеличены при 


наступлении обстоятельств непреодолимой силы (п.10), на время действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 


3.7. Сварка оптического волокна при проведении работ по аварийному обслуживанию 
должна проводиться с использованием измерительной техники (рефлектометрический контроль). 


3.8. С целью обеспечения оперативности проведения данных работ, по согласованию с 
Заказчиком, сварка оптических волокон может проводиться без рефлектометрического контроля, 
с последующей проверкой качества сварных соединений с помощью измерительной техники. 
Величина затухания сварных соединений не должна превышать 0,15 дБ. 


3.9. После завершения работ представителями Подрядчика составляется Акт расследования 
аварии. 


 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ 


 
4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме 
уведомить друг друга.   


4.2. После завершения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче 
выполненных Работ по средствам электронной почты либо иным способом, фиксирующим факт 
получения такого уведомления. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, обязан в течение 3 
(трех) рабочих дней приступить к приемке. 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 
выполнения Работ ненадлежащего качества.  


4.4. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает 
представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  


4.5. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет 
право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 
Подрядчику мотивированного  отказа.  


4.6. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки 
(дефекты) Работ в течение 3-х (трех) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, 
установленном настоящим пунктом. 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 
срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 
штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.7.3., п. 7.4. настоящего Договора 
и возврата ранее уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора. 







 
 


Страница 4 из 20 
 


4.8. Если уведомление от Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ было 
получено Заказчиком после истечения сроков выполнения Работ, установленных в Приложение № 
2 Договора,  Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны 
Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.7.1. настоящего 
Договора. 


4.9. Работы  считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента 
подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 
(дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 
5.1. Подрядчик имеет право: 
5.1.1. Не приступать к выполнению Работ в случае невыполнения Заказчиком своих 


обязательств согласно п. 2. 2. настоящего Договора. 
5.1.2. Сдать результат Работ в соответствии с настоящим Договором досрочно. 
5.2. Подрядчик обязуется 
5.2.1. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 
5.2.2. Выполнить Работы в сроки, указанные в Приложении № 2, а также в соответствии с 


п. 3.3, с надлежащим качеством. 
5.2.3. Выполнить Работы лично используя свои силы (только квалифицированным 


персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска). 
5.2.4.  Выполнить работы с использованием своих расходных материалов, (за исключением: 1. 


пассивное оптическое оборудование, оптический кабель для канализации и для прокладки 
воздушным методом, оптические кроссы, оптические муфты,  пиктейлы, патч-корды, которые 
предоставляются Заказчиком). В случае, когда работы выполняются с использованием материалов, 
оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика, Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие 
изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 
предоставленных Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и 
комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование, 
конструкции и системы.    


5.2.5. Выполнить Работы в полном объеме в соответствии со стандартами и техническими 
требованиями, действующими в Республике Узбекистан, Приложениями №1, № 2 и №3, 
Требованиям Заказчика. 


5.2.6. Принять Заявку от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Отказ 
Подрядчика от Заявки, не допускается и расценивается как невыполнение Работ. 


5.2.7. Нести ответственность за несоблюдение его работниками правил по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности. 


5.2.8. Не допускать использования в ходе осуществления Работ материалов и оборудования, 
которые могут привести к нарушению требований по безопасности работ и охране окружающей 
среды. Качество материалов, применяемых в ходе выполнения работ должно соответствовать 
государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество; 


5.2.9. Известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить 
выполнение Работ, в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика 
последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ и иных, не зависящих от 
Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо 
создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок, в течение одного 
дня с момента обнаружения. 







 
 


Страница 5 из 20 
 


5.2.10. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ и  в 
период гарантийной срока за свой счет не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления от Заказчика. 


5.2.11. Проводить расследование причин аварий и предоставлять материалы расследования 
Заказчику в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения сообщения об аварии от 
Заказчика. 


5.2.10. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы. 
5.2.11. Вывести мусор, в том числе строительный, за свой счет, если в результате выполнения 


Работ такой мусор был накоплен. 
5.2.12. Нести полную материальную ответственность и возместить причиненный ущерб 


Заказчику или владельцу объекта за свой счет, в случае причинения на объекте Подрядчиком 
материального ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. 


5.2.13. Приступить к выполнению Работ, после получения предоплаты от Заказчика в 
порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящего Договора. В случаях возникновений аварийных 
ситуаций Подрядчик приступает к аварийно-восстановительным работам согласно п.3.3. 
настоящего Договора. 


5.2.14. С момента поступления от Заказчика Заявки об аварии устранять аварии с 
минимальными затратами и в кратчайшие сроки в соответствии с п.3.3 настоящего Договора 


5.2.15. Участвовать в приемке у строительных организаций с целью последующей 
эксплуатации (технического обслуживания) вновь построенных или реконструированных ВОК 
при письменном уведомлении со стороны Заказчика. 


5.2.16. По обращению Заказчика в случае необходимости проводить работы по 
переключению волоконно-оптического кабеля, на оптическом кроссе, в связи с изменением 
трассы. Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по настоящему Договору. 


5.2.17. Подрядчик самостоятельно согласовывает отдельные технологические решения 
(Получение разрешений на проведение ремонтных работ от ТШТТ, акт под монтаж также по всем 
филиалам АК «Узбектелеком» и СП «Узи Интернешнл») и отдельные решения по производству 
ремонтно-восстановительных работ с собственниками кабельной канализаций и коллектора. 


5.2.18. Не допускать в ходе выполнения работ повреждение (уничтожение) имущества 
Заказчика и третьих лиц, а в случае его повреждения (уничтожения) - возместить причинённые 
убытки в полном объёме. 


5.2.19. Получить все разрешения, согласования, лицензии, необходимые в соответствии с 
законодательством РУз для выполнения работ, а также допуска для выполнения технического 
обслуживания ВОK и аварийно-восстановительных работ на территории других собственников. 


5.2.20. Производить оповещение организаций, на территории которых проходят ВОK, о 
правилах ведения работ в зоне расположения ВОК; 


5.2.21. Проводить по требованию Заказчика, в согласованное Сторонами время, измерения 
оптических волокон ВОK, на которых зафиксировано ухудшение качества связи. 


 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


 
6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не 


вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. 
6.1.2. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения 


Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от 
Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Раздела 6 настоящего Договора. 


6.1.3. При обнаружении недостатков при приемке выполненных Работ требовать их 
устранения в пределах срока согласно условиям Договора. 


6.1.4. Не производить возмещение за несогласованную с Заказчиком установку (замену) 
стоимости запасных частей, а также не оплачивать несогласованные с Заказчиком произведенные 
ремонтные работы. 


 







 
 


Страница 6 из 20 
 


6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Обеспечить Подрядчику, в рамках содействия Заказчика  на период действия Договора 


доступ к исполнительной документации на ВОК. 
6.2.2. Своевременно информировать Подрядчика об авариях повреждениях ВОК Заказчика. 
6.2.3. Обеспечить допуск Подрядчика к оконечным устройствам на объектах Заказчика для 


выполнения работ по настоящему Договору. 
6.2.4. Осуществлять оплату работ согласно п. 2.2. настоящего Договора. 
6.2.5. В сроки и в порядке предусмотренный в условиях Договора, с участием Подрядчика 


осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 
договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об 
этом Подрядчику. 


6.2.6. В случае обнаружений при приемке выполненных Работ замечаний (недостатков, 
дефектов), незамедлительно сообщить об этом Подрядчику. 


 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 
7.1.  За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20 % от невыполненной 
работы. 


7.2.  За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право требовать от 
Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % за каждый день просрочки, но не более 20 % подлежащей 
оплате суммы. 


7.3.  За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от 
Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата ранее 
уплаченной Заказчиком предоплаты.  


Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 
соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, требованиям Заказчика, а также ТЗ. 
Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком. 


7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 
качества Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащего качества, штраф в размере 50 МРОТ. 


7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного 
срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости 
Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


7.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  


В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, 
причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору. 


7.7. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, где проводилось ТО, после 
подписания акта, Подрядчик  возмещает Заказчику, за каждый наступивший случай, причиненные 
убытки (расходы по устранению аварии, расходы по утрате/повреждению имущества Заказчика, 
владельца объекта и т.п.) и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ . 


7.8. Подрядчик  несет ответственность: 
а) за причинение ущерба или повреждение собственности Заказчика в ходе выполнения 


работ. В этом случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденный реальный 
ущерб в полном объеме. 


б)  в случае причинения на объекте ущерба в результате нарушения им правил по охране 
труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. В 
этом случае  Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику и владельцу объекта ущерб; 


г) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 


7.9. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 7.8. настоящего Договора, 
Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ. 







 
 


Страница 7 из 20 
 


7.10. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 
работникам Подрядчика в ходе исполнения Договора. 


7.11. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает 
причиненные этим убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при 
этом  Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 
8. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 


 
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или 


прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем 
переговоров. 


8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор 
подлежит разрешению в  Ташкентском межрайонном экономическом суде.  


 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует  


в течение 12 месяцев. 
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного 


уведомления Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой  даты расторжения настоящего Договора.  


9.3. Заказчик уплачивает  Подрядчику часть установленной цены пропорционально части 
работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора, без 
обязательств осуществлять какие - либо иные выплаты. 


9.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Подрядчиком досрочно до момента 
получения им предоплаты от  Заказчика, путем письменного уведомления  Подрядчиком. 


9.5. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 
расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для 
правопреемника соответствующей Стороны. 


 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 


по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  
10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 
отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 
вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 
проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 
исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 
действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 







 
 


Страница 8 из 20 
 


10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 
10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств 
за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 
обязательств Подрядчика. 


 
11. ГАРАНТИИ 


 
11.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение Работ, их результата, нормам и 


стандартам действующих в Республике Узбекистан, а также требованиям Заказчика и Приложениям 
№1,2 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями Заказчика и других актов. 


11.2. На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 
продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки результата Работ Заказчиком 
(гарантийный срок).  


11.3. На материалы, использованные при работах, гарантийный срок устанавливается 
продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев.  


11.4. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение 
гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего 
требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон). 


 
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 
12.1. Информация, связанная с обязательством Сторон по настоящему Договору, является 


конфиденциальной. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документации, 
информации, знаний и опыта, полученных Сторонами, предприятиями Сторон и его 
контрагентами. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы 
предотвратить полное или частичное разглашение документации и информации, или 
ознакомление с ними третьих лиц без письменного согласия Сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Узбекистан.  


12.2. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанной документации и 
информации, Стороны, предприятиями Стороны, его контрагентами или лицами из их персонала 
Сторона возместит понесенные в связи с этим убытки. 


12.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих 3 (трех) лет. 


  
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 
13.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  
настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 
санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) 
взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая 
(но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 
служащих, частных компаний и их представителей.  


В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в абзаце 1 п.13.1., другая 
Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 







 
 


Страница 9 из 20 
 


При этом Стороны не возмещают убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным 
пунктом. 


13.2. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 
и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) 
оформлены и имеют полную силу и действие.  


13.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 
действий не вступают и не вступят в противоречие: 


13.3.1. с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 
или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


13.3.2. с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 
правовыми актами Сторон и (или) его учредителей; 


13.3.3. с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Стороны или его учредителей, или любой актив Сторон, или любой из активов его учредителей. 


13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 
Сторон. 


13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 


13.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязана в 
течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае 
исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 
исполнением обязательств по Договору. 


13.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы 
действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения. 


13.8. Все Приложения: №1, №2, №3,  являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
13.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по 


волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 


14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 


 ООО «UMS» 
г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 
Р/с № 20214000300381984001 
В  ОПЕРУ АК «Алокабанк» МФО 00401 
Р/с № 20214000700381984003 
В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО 00424  
ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


 
 


     «Подрядчик»: 
 
 Директор  
 
_______________________/                         / 


 
        «____»_______________2020г. 
     мп 


«Заказчик»:  
 ООО «UMS» 
 Генеральный директор 
 
____________________/ Арипов С.Х. 
 
   «____»_______________2020г. 
     мп 


 
 


 
 
 
 







 
 


Страница 10 из 20 
 


Приложение № 1 
                                                       к Договору № ____ 


от “____”  ______ 2021 г. 
 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 


Техническое обслуживание ВОК. 


Техническое обслуживание ВОК должно производиться в соответствии с графиком 
обслуживания, Приложение 2. 


Работы по техническому обслуживанию ВОК для полугодового и годового ТО включают в 
себя: 


 обход трассы ВОК и биркование ВОК (обозначение направления для проложенного 
кабеля специальными метками - бирками). Бирки должны быть изготовлены из акрилового 
материла с текстом установленного образца (текст предоставляется заказчиком); 


 осмотр состояния трассы прокладки кабелей на соблюдение правил охраны линий 
связи; 


 приведение физического состояния кабеля к нормам и к требованиям арендодателя 
канализации и иных сооружений локации ВОК (подвязывание, закрепление укладка ВОК); 


 осмотр состояния оптических муфт, распределительных устройств и кабельных 
вводов, приведение их в состояния к нормам и требованиям заказчика (закрепление и др.) 


 проведение работ по чистке и устранению мусора или посторонних предметов на 
объектах, находящихся на балансе заказчика, а также арендуемой канализации по требованию 
арендодателя. 


 укладка и укрепление на кронштейнах провисшего кабеля в канализации, коллекторе 
или на воздушной опоре; 


 перетяжка кабеля в случаях натяжения кабеля, устранение изгибов в каналах 
канализации и в колодцах, не соответствующих нормам, вплоть до восстановления с помощью 
вставки при необходимости, длина восстанавливаемого участка ограничивается длинной 
данной трассы; 


 устранение излишнего запаса кабеля (при требовании арендодателя или владельца); 
Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан: 


 Получить разрешения и технические условия на все виды указанных работ; 
 Получить допуски в помещения для ввода кабелей и до всех необходимых объектов ГТС, 


телефонных шахт, коллекторов, кабельных колодцев и других сооружений, где проложен или 
планируется прокладка ВОК; 


  Согласовать выполнения работ с соответствующими инстанциями и организациями, 
требующими наличие разрешений. 
По результатам выполнения работ Исполнитель должен предоставить: 


 протокол измерений с приложенными рефлектограммам как в печатном, так и в 
электронном виде (на длине волны 1310 НМ, расширение файла рефлектограмм 
предоставляется согласно требования заказчика); 


 Подготовить фотоотчёт до / после выполнения работ; 
 Акты выполненных работ за отчетный период и счет-фактуру (ежемесячно); 
 В случае обнаружения дефектов на трассе ВОК Исполнитель должен предоставить 


Дефектный Акт и согласовать с Заказчиком работы по устранению выявленных дефектов. 
Объем работ для проведения технического обслуживания ВОК указан в Приложении 2. 
Если в результате исполнения обязательств Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу 


Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме. 
 


Аварийно-восстановительные работы 







 
 


Страница 11 из 20 
 


 
В ходе аварийно-восстановительных работ предусматривается устранение дефектов и 


недостатков обнаруженных в результате измерений или обхода трасс ВОК. 
Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан: 


 Получить разрешения и технические условия на все виды указанных работ; 
 Получить допуски в помещения для ввода кабелей и до всех необходимых объектов ГТС, 


телефонных шахт, коллекторов, кабельных колодцев и других сооружений, где проложен или 
планируется прокладка ВОК; 


 Согласовать выполнения работ с соответствующими инстанциями и организациями, 
требующими наличие разрешений. 


 Разработать и откорректировать проектную и исполнительную документацию в 
соответствии с произведенными изменениями трасс ВОК; 


 Согласовать разработанную проектную и исполнительную документацию в 
соответствии с произведенными изменениями трасс ВОК с фиксацией меток на кабеле в 
местах соединения муфт со всеми необходимыми инстанциями. 
Перечень аварийно-восстановительных работ перечислен в Приложении 3. 
В таблице 1 представлено описание взаимодействия и обязанности Заказчика и исполнителя 


на каждом шаге устранения АВР.   
 
Шаг процедуры Описание Шага Исполнитель Заказчик 


Начало работ по 
устранению АВР 


Поступила информация об аварии, 
причиной которой возможна авария, 
связанная с повреждением ВОК. 
Специалисты компании ООО "UMS" 
оповещают Исполнителя о 
необходимости выполнения работ по 
телефону или e-mail. Специалисты ООО 
"UMS" осуществляют работу на 
получение разрешительных документов 
(допуски и разрешения) - данная работа 
выполняется, по инициативе 
Исполнителя и заблаговременно, то есть в 
начале действия договора и года, 
Исполнитель на все трассы согласно 
плану ТО. 


выполняет 
работы 


контроль, 
оформление 


разрешительных 
документов 


Уточнение и изыскание 
места повреждения ВОК 
и передача данной 
информации Заказчику. 
Время реакции 
Исполнителя согласно 
таблице 2. «Контрольные 
сроки на проведение 
Аварийно-
Восстановительных 
работ». 


Исполнитель проводит работы по 
расследованию повреждения и 
определяет место повреждения путем 
измерения волоконно-оптического кабеля 
и визуального осмотра трассы. В случае 
определения виновника повреждения в 
результате вандальных действий или 
проведения работ, повлекших к данному 
повреждению, Исполнитель оформляет 
АКТ о данном происшествии с подписями 
виновной стороны и уполномоченным 
представителем компании ООО "UMS". 


выполняет 
работы 


контроль, участие 


Устранение 
повреждения. 


Исполнитель выполняет работы по 
устранению повреждения, путем: 
1) установка постоянной кабельной 
вставки, 2) установка временной вставки 
в случае если есть препятствия для 
установки постоянной вставки 
удовлетворяющие ООО "UMS" причин 
(запрет муниципальных властей, запрет 
арендодателя территории сайта, запрет 
силовых организаций и т.п.). 


выполняет 
работы 


контроль 







 
 


Страница 12 из 20 
 


Измерение 
восстановленной трассы 
и анонсирование 
предварительных 
результатов измерений. 


Исполнитель осуществляет работы по 
измерению волоконно-оптического 
кабеля на трассе, где было зафиксировано 
повреждение. А также готовит все 
необходимые отчеты, рефлектограммы и 
протоколы измерений. 


выполняет 
работы 


контроль 


Отчеты по устранению 
повреждения ВОК. 


По итогам устранения повреждения 
кабеля Исполнитель предоставляет 
измерения в электронном виде, 
протоколы измерений: 


1- протокол измерения полной 
трассы с двух сторон. 
2- протокол затухания сварок на 
каждой установленной муфте, 
использованной для вставки. 
3- Фото отчет 


выполняет 
работы 


проверка и 
согласование 
документации 


 
 
 


Подписи сторон  
 


     «Подрядчик»: 
 
 Директор  
 
_______________________/                         / 


 
        «____»_______________2020г. 
     мп 


«Заказчик»:  
 ООО «UMS» 
 Генеральный директор 
 
____________________/ Арипов С.Х. 
 
   «____»_______________2020г. 
     мп 


 
 
 







 
 


Страница 13 из 20 
 


 
Приложение № 2 


к Договору ___ 
        от “____” ______ 2021г. 


 
Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию  


 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК            


ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТО ВОК на 2021 - 2022 год. 


№ 
п.п. 


№ 
площадки 


Новый № 
площадки 


Адрес площадки 


ян
ва


рь
 


ф
ев


р
ал


ь 


м
ар


т 


ап
р


ел
ь 


м
ай


 


и
ю


н
ь 


и
ю


л
ь 


ав
гу


ст
 


се
н


тя
бр


ь 


ок
тя


бр
ь 


н
оя


бр
ь 


де
к


аб
р


ь 


1 TSH0001 TSH4001 г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС234(ул. Кичик халка йули2) пг           г           


2 TSH7007 TSH4444 
г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. 
Асомова-2 ) 


пг           г           


3 TSH7007 TSH4391 
г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент АТС 234 (ул. 
Асомова-2 ) 


пг           г           


4 TSH7007   г.Ташкент ЦО(ул. А.Темура 24)-АТС244(ул. Навои 28) пг           г           
5 TSH0001   г.Ташкент АТС274(ул.Чиланзар-13)-АТС244(ул. Навои 28) пг           г           
6 TSH7005 TSH7007 г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51)-ЦО(ул. А.Темура 24) пг           г           


7 TSH7002 TSH7003 
г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- НПО Гранит(ул. 
Карасарайская 282А) 


  пг           г         


8 TSH7002   
г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2 ) – г.Ташкент  Лабзак (ул. 
У.Юсупова) 


  пг           г         


9 TSH7007   
г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) – г.Ташкент  Лабзак (ул. 
У.Юсупова) 


  пг           г         


10 TSH7002 TSH7001 
г.Ташкент АТС234(ул. Кичик халка йули2)- ТВТ (ул. А.Темура 
109) 


  пг           г         


11 TSH0168   г.Ташкент УРС1(пр. Узбекистанский 28)-ул.Фуркат(муфта)   пг           г         
12 TSH 4041  TSH 4063  г.Ташкент, «ONIKS» -  Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная)   пг           г         


13 TSH 4001 TSH 4404 
г.Ташкент, «Чиланзар»(ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - 
«Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46) 


    пг           г       


14 TSH 4404 TSH 4106 
г.Ташкент, «Санэпидемнадзор» (ул.Бунёдкор 46)- 
«Таможенный» (ул.Бунёдкор 35) 


    пг           г       


15 TSH4444 TSH4074 
г.Ташкент,  «Centralniy ofis»(ул. А.Темура 24) - TSH4074 
«Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар) 


    пг           г       


16 TSH4074 TSH4374 
г.Ташкент,  «Izdatelstvo»(ул Матбуотчилар) -  «Avtodorojniy 
institut»(ул Шахрисабз)  


    пг           г       







 
 


Страница 14 из 20 
 


17  TSH4374 TSH4189 
г.Ташкент, «Avtodorojniy institut»(ул Шахрисабз) - TSH4189 
«Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз) 


    пг           г       


18 TSH4189 TSH4460 
г.Ташкент,  «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha»(ул Шахрисабз) -  
«Grand mir Hotel» (ул Шота Руставели) 


    пг           г       


19 TSH4460 TSH4363 
г.Ташкент,  «Grand mir Hotel»(ул Шота Руставели)- 
«Libinvest»(ул Шота Руставели) 


    пг           г       


20 TSH4363 TSH4370 
г.Ташкент, «Libinvest»(ул Шота Руставели) - 
«EnergoSetProekt.(ул Шота Руставели) 


    пг           г       


21 TSH4370 TSH4156 
г.Ташкент,  «EnergoSetProekt»(ул Шота Руставели)- 
«FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели) 


      пг           г     


22 TSH4156  TSH4024 
г.Ташкент, «FederatsiyaGimnastika»(ул Шота Руставели) - 
«Aeroport»(ул. Кичик халка йули2) 


      пг           г     


23  TSH4024 TSH4320 г.Ташкент , «Aeroport»(ул. Кичик халка йули2) - «Gazmol»        пг           г     
24 TSH4320 TSH4452 г.Ташкент, «Gazmol» - «NII Standart»        пг           г     
25 TSH4452 TSH4293 г.Ташкент, «NII Standart» - «CEMS»       пг           г     
26 TSH4293 TSH4291 г.Ташкент, «CEMS» - «Vohidova» (ул. Кичик халка йули2)        пг           г     
27 TSH4291 TSH4050 г.Ташкент, «Vohidova»(ул. Кичик халка йули2) - «Domrabod»        пг           г     
28 TSH4050 TSH4106 г.Ташкент, «Domrabod» - «Tam komit»(ул.Бунёдкор 35)       пг           г     


29 TSH 4446 TSH 4371 
г.Ташкент,  «AMTS» (ул.Навои дом28) -  Управление «EAZ» 
(дом30) 


        пг           г   


30 TSH 4371 TSH 4133 
г.Ташкент,  Управление «EAZ»  (ул.Навои дом30) -  
«ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32) 


        пг           г   


31 TSH 4133 TSH 4068 
г.Ташкент,  «ХимТех.Институт»(ул.Навои дом32) -  «ЧОРСУ» 
(ул.Навои дом40б) 


        пг           г   


32 TSH 4068 TSH 4145 
г.Ташкент,  «ЧОРСУ»(ул.Навои дом40б) -  
«ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН) 


        пг           г   


33 TSH 4145 TSH 4213 
г.Ташкент, «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3КН)- 
«Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 2-3КН) 


        пг           г   


34 TSH 4213 TSH 4018 
г.Ташкент,  «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3КН)- «АТС-240» 
(ул.Карасарайская) 


        пг           г   


35 TSH 4018 TSH 4124 
г.Ташкент,  АТС-240 (ул.Карасарайская)- 
«СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор Дом3 9КЖ)         пг           г   


36 TSH 4124 TSH 4041 
г.Ташкент,  «СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ)- «ONIKS» 
(ул.Карасарайская КН) 


        пг           г   


37 TSH7005 TSH-4039 
г.Ташкент  АТС233 (ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - 
улица Шахрисабз, дом 85 


          пг           г 


38 TSH-4039 TSH 4089 
г.Ташкент, TSH-4039 «GPI-4» – ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 
«Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 


          пг           г 


39 TSH 4089 TSH 4025 
г.Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. 
Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 7 


          пг           г 







 
 


Страница 15 из 20 
 


40 TSH 4025 TSH-7009 
г.Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 
- улица Туркестанская, РЖУ. 


          пг           г 


41 YAN3408   
г. Янгиюль  ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2 ) - г.Янгиюль Коммутатор 
(ул.Х.Олимжанов,5) 


пг           г           


42 YAN 3971 YAN 3987  
г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. Х. Алимжана, 5, АМТС - 
YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 


пг           г           


43 YAN 3987  YAN 7005 
г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 
7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1 


пг           г           


44 GUL0060   
г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) – г.Гулистан ЦО 
(ул.Н.Махмудов, д.68) 


пг           г           


45 SRD 3623 SRD 7005 
г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, 
здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», ул. Н. Закирова, 
дом 1, пост МРЦ. 


пг           г           


46 ВОЯ8105   
г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова,махалля Саилжойи) – г. Джизак 
МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС) пг           г           


47 САМ3229 САМ3042 
г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- АТС 234 (ул. Гагарина 
62) 


  пг           г         


48 САМ3082 САМ3229 
г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) - г.Самарканд 
МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233) 


  пг           г         


49 САМ3090 САМ3183 
г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11)-
Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27) 


  пг           г         


50 САМ3038 САМ3229 
г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) - г.Самарканд МТХ 
коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233) 


  пг           г         


51 SHA2408 SHA7001 
г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Ипак йули, 3) - SHA 7001 
«Kitab Oficce» (ул. Буюк Ипак йули,1) 


  пг           г         


52 KSH2757 KSH2712 
г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) – г.Карши МТХ 4 этаж 
(пр. Мустакиллик, Дом связи) 


  пг           г         


53 BHR1809 BHR1821 
г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) – г. Бухара МТХ (ул. И. 
Муминова, 2) 


          пг           г 


54 NAV1688 NAV1696 
г.Навои ЦО (ул. Навои,11) – г.Навои AMTC (ул. Халклар 
дустлиги, 3а) 


          пг           г 


55   NAV1697 
г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-Зарафшан Маркет(ул. А.Темура 
45А) 


          пг           г 


56   FRG5315 
г.Фергана  ЦО (ул. Сайлгох, 26) – г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 
АТС-7, 3Эт. UMS коммутатор) 


    пг           г       


57   FRG5316 
г.Коканд ЦО (ул.Богубостон 7) - г.Коканд МТХ (ул.янги чорсу 
264 АТС-4) 


    пг           г       


58   FRG5316 
г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) – г.Коканд 
(ул.А.Исломова,264, АТС-4) 


    пг           г       


59 NAM5170 NAM5019 
г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) - г.Наманган AMTC 
(ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж) 


    пг           г       







 
 


Страница 16 из 20 
 


60   NAM5019 
г.Наманган АМТС (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, 
д.232 АТС-24, 3 Этаж) (АМТС--До Ml 200м) 


    пг           г       


61 AND5798 AND5611 
г.Андижан  ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан AMTC (ул 
Ташкент д 3) 


    пг           г       


62  NB 5800 XRZ1472 
г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч AMTC (ул. Аль-
Беруни,1) 


      пг           г     


63 KAR2073 KAR1107 
г. Нукус ЦО Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС 
(Гарезсизлик 110) 


      пг           г     


64   SRH2012 
г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. 
Аттермези, 28) 


        пг           г   


65 SRH2012   г.Термез МТХ 3 этаж  (ул. Аттермези, 28)- Коммутатор Билайн         пг           г   


66 SRH2011 SRH2171 
г.Денау МТХ (ул.Мустакиллик,54) - г.Денау ЦО 
(ул.Ш.Рашидова, 238А) 


        пг           г   


пг - полугодовые работы 
г - годовые работы 
 


ПЕРЕЧЕНЬ и ПРОТЯЖЕННОСТЬТРАСС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОК 


№ 
пп 


Наименование участка ВОК 
Количество 


волокон 
ВОК 


Протяженность 
участка, км 


Период 


1 г.Ташкент       
1.1 г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) -ЦО (ул. АТемура 24) 8 2,4 Раз в полгода 
1.2 г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) — ОНИКС (ул. Янги олмазар) 16 7,228 Раз в полгода 
1.3 г.Ташкент АТС234 (ул. Кичик халка йули2) - ТВТ (ул. А.Темура 109) 16 1,95 Раз в полгода 
1.4 г.Ташкент ЦО (ул. А.Темура 24) - АТС244 (ул. Навои 28)  16 4,04 Раз в полгода 
1.5 г.Ташкент АТС274 (ул.Чиланзар-13) - АТС244 (ул. Навои 28)  16 11,164 Раз в полгода 
1.6 г.Ташкент АТС274 (ул.Чиланзар-13) - УРС1 (пр. Узбекистанский 28) 16 2,2 Раз в полгода 
1.7 г.Ташкент АТС233 (ул. Хореземская 51) -ЦО (ул. А.Темура 24) 8 2,07 Раз в полгода 
1.8 г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2) 16 2,5 Раз в полгода 
1.9 г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2) 16 5,138 Раз в полгода 


1.10 г.Ташкент ЦО (ул. А.Тимура,24) - г. Ташкент Лабзак (ул. У.Юсупова) 16 4,354 Раз в полгода 
1.11 г.Ташкент Лабзак (ул. У.Юсупова) - г.Ташкент АТС 234 (ул. Асомова-2) 16 3,093 Раз в полгода 
1.12 г.Ташкент, TSH 4041 «ONIKS» - TSH 4063 Unusabad-6 (ТЭЦ. Северная) 32 6,91 Раз в полгода 


1.13 
г.Ташкент, TSH 4001 «Чиланзар» (ул.Фархадская кв-л 13) АТС274 - TSH 4404 «Санэпидемиадзор» (ул.Бунёдкор 
46) 


32 3,8 Раз в полгода 


1.14 г.Ташкент, TSH 4404 «Санэпидемиадзор» (ул.Бунёдкор 46) - TSH 4106 «Таможенный» (ул.Бунёдкор 35) 32 1,928 Раз в полгода 
1.15 г.Ташкент, TSH4444 «Centralniy ofis» - TSH4074 «Izdatelstvo» 32 2,542 Раз в полгода 
1.16 г.Ташкент, TSH4074 «Izdatelstvo» - TSH4374 «Avtodorojniy institute 32 2,235 Раз в полгода 
1.17 г.Ташкент, TSH4374 «Avtodorojniy institut» -TSH4189 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha» 32 0,837 Раз в полгода 
1.18 «Uzmevasabzavotuzumsanoatloyha» - TSH4460 «Grand mir Hotel» 32 1,235 Раз в полгода 







 
 


Страница 17 из 20 
 


1.19 г.Ташкент, TSH4460 «Grand mir Hotel» -TSH4363«Libinvest» 32 0,635 Раз в полгода 
1.20 г.Ташкент, TSH4363 «Libinvest» - TSH4370 «EnergoSetProekt. 32 1,2 Раз в полгода 
1.21 г.Ташкент, TSH4370 «EnergoSetProekt» - TSH4156 «FederatsiyaGimnastika» 32 1,065 Раз в полгода 
1.22 г.Ташкент, TSH4156 «FederatsiyaGimnastika» -TSH4024 «Aeroport» 32 2,37 Раз в полгода 
1.23 г.Ташкент, TSH4024 «Aeroport» - TSH4320 «Gazmol» 32 1,84 Раз в полгода 
1.24 г.Ташкент, TSH4320 «Gazmol» - TSH4452 «NII Standart» 32 2,415 Раз в полгода 
1.25 г.Ташкент, TSH4452 «NII Standart» - TSH4293 «CEMS» 32 1,535 Раз в полгода 
1.26 г.Ташкент, TSH4293 «CEMS» -TSH4291«Vohidova» 32 2,335 Раз в полгода 
1.27 г.Ташкент, TSH4291 «Vohidova» - TSH4050 «Domrabod» 32 2,185 Раз в полгода 
1.28 г.Ташкент, TSH4050 «Domrabod» - TSH4106 «Tam komit» 32 3,5 Раз в полгода 
1.29 г.Ташкент, TSH 4446 «AMTS» (ул.Навои дом28) -TSH 4371 Управление «EAZ» (домЗО) 32 0,32 Раз в полгода 
1.30 г.Ташкент, TSH 4371 Управление «EAZ» (ул.Навои домЗО) - TSH 4133 «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32) 32 0,44 Раз в полгода 
1.31 «ХимТех.Институт» (ул.Навои дом32) - TSII 4068 «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б) 32 0,8 Раз в полгода 
1.32 г.Тагакент, TSH 4068 «ЧОРСУ» (ул.Навои дом40б) - TSH 4145 «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний ЗКН) 32 1,04 Раз в полгода 


1.33 
г.Ташкент, TSH 4145 «ЖисонгКореаИндустлал» (ул.Беруний 3KH) - TSH 4213 «Гулистон Савдо» (ул.Сакичмон 
2-3КН) 


32 1,195 Раз в полгода 


1.34 г.Ташкент, TSH 4213 «Гулистон Савдо»(ул.Сакичмон 2-3KH)-TSH 4018 «АТС-240» (ул.Карасарайская) 32 1,36 Раз в полгода 
1.35 г.Ташкент, TSH 4018 А'ГС-240 (ул.Карасарайская) - TSH 4124 «СувСаноатКомуналчи» (ул.Минор ДомЗ 9КЖ) 32 2,662 Раз в полгода 
1.36 «СувСаноатКомуналчи»(ул.Минор 9КЖ) - TSH 4041 «ONIKS», ул. Янги олмазар. 32 1,306 Раз в полгода 
1.37 г.Ташкент АТС233(ул. Хореземская 51) - «GPI-4» TSH-4039 - улица Шахрисабз, дом 85 32 0,73 Раз в полгода 


1.38 
г. Ташкент, «GPI-4» TSH-4039 - ул. Шахрисабз, 85 - TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 
34 


32 1,18 Раз в полгода 


1.39 
г. Ташкент, TSH 4089 «Markaziy Osiyo Trans Qurilish», ул. Истикбол, 34 - TSH 4025 «Vokzal», ул.Туркестанская, 
7 


32 1,96 Раз в полгода 


1.40 г. Ташкент, TSH 4025 «Vokzal», ул. Туркестанская, 7 - TSH-7009 - улица Туркестанская, РЖУ. 32 0,545 Раз в полгода 
2 РЦО г.Гулистан     Раз в полгода 


2.1 г. Гулистан коммутатор (ул А.Навои, д.45) -г.Гулистан ЦО (ул.Н.Махмудов, д.68) 8 1,027 Раз в полгода 


2.2 
г. Гулистан, SRD 3623 «Gulistan» - ул. Алишера Навои, дом 45, здание АМТС - SRD 7005 «Gulistan Railway», 
ул. Н. Закирова, дом 1, пост МРЦ. 


32 2,6 Раз в полгода 


3 РЦО г.Карши     Раз в полгода 
3.1 г.Карши ЦО (ул. Узбекистанская, д254) - г. Карши МТХ 4 этаж (пр. Мустакиллик, Дом связи) 8 1,1 Раз в полгода 
3.2 г. Китаб, SHA 2408 «Kitab» (ул. Буюк Инак йули, 3) - SHA 7001 «Kitab Ойссе» (ул. Буюк Инак йули,1) 16 0,3 Раз в полгода 
4 РЦО г.Бухара     Раз в полгода 


4.1 г.Бухара ЦО (ул Хофиз Тониш Бухарий) - г. Бухара МТХ (ул. И. Муминова, 2) 8 2,06 Раз в полгода 
5 РЦО г.Джизак     Раз в полгода 


5.1 г.Джизак ЦО (ул.Ш.Рашидова.махалля Саилжойи) - г. Джизак МТХ (ул.Ш.Рашидова, д.46 здание АМТС) 8 1,3 Раз в полгода 
6 РЦО г.Андижан     Раз в полгода 


6.1 г.Андижан ЦО (ул. А. Умархон, 2) - г.Андижан (ул Ташкент д 3) 8 7,8 Раз в полгода 
7 РЦО г.Нукус     Раз в полгода 


7.1 г. Нукус Турткульское шоссе 138а - г. Нукус здания АМТС (Гарезсизлик 110) 8 0,658 Раз в полгода 
8 РЦО г.Самарканд     Раз в полгода 







 
 


Страница 18 из 20 
 


8.1 г.Самарканд АТС 233(ул. Почтовая 9)- АТС 234 (ул. Гагарина 62) 16 4,022 Раз в полгода 
8.2 г.Самарканд новый офис (ул. М. Улугбека,105) -г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233) 8 3,938 Раз в полгода 
8.3 г.Самарканд Лаиш ТПО (г.Лаиш ул.Интернациональная 11 )-Самарканд Лаиш Рус (ул А Темура27) 16 1,23 Раз в полгода 
8.4 г.Самарканд старый офис (ул. А.Тимура,41) -г.Самарканд МТХ коммутатор (ул. Почтовая, 9 АТС233) 8 1,2 Раз в полгода 
9 РЦО г.Термез     Раз в полгода 


9.1 г.Термез ЦО (ул. Г Хусанова, 32а) - г.Термез МТХ 3 этаж (ул. Аттермези, 28) 8 1,605 Раз в полгода 
9.2 г.Термез МТХ 3 этаж (ул. Аттермези, 28)-БИЛАЙН Коммутатор 2 этаж (ул. А.Навои) 32 1,3 Раз в полгода 
9.3 г.Денау (ул.Мустакиллик,56) - г.Денау (ул.Ш.Рашидова, 238А) 8 0,3 Раз в полгода 
10 РЦО г.Ургенч     Раз в полгода 


10.1 г.Ургенч ЦО (ул.Аль-хорезми,101) - г.Ургенч МТХ (ул. Аль-Беруни,1) 8 2,4 Раз в полгода 
11 РЦО г.Фергана     Раз в полгода 


11.1 г.Фергана ЦО (ул. Сайлгох, 26) - г.Фергана (ул. Хувайдо, 2 АТС-7, ЗЭт. UMS коммутатор) 8 10,741 Раз в полгода 
11.2 г.Коканд ЦО (ул.Чехова, 6а) - г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4) 8 1,805 Раз в полгода 
11.3 г.Коканд (АТС-2, ул Истиклол, 2) - г.Коканд (ул.А.Исломова,264, АТС-4) 8 3,7 Раз в полгода 
12 РЦО г.Навои     Раз в полгода 


12.1 г.Навои ЦО (ул. Навои, 11) - г.Навои (ул. Халклар дустлиги, За) 8 1,768 Раз в полгода 
12.2 г.Зарафшан ШТБ (12мкр д38)-3арафшан Маркет(ул. А.Тсмура 45А) 16 1,92 Раз в полгода 
13 РЦО г.Наманган     Раз в полгода 


13.1 г.Наманган новый офис (ул.Нодира, д1.) -г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 ЛТС-24, 3 Этаж) 8 4,65 Раз в полгода 
13.2 г.Наманган АМТС (АТС226) - г.Наманган МТХ (ул. Уйчинская, д.232 АТС-24, 3 Этаж) (АМТС--До Ml 200м) 16 0,2 Раз в полгода 
14 РЦО г.Чирчик (Янгиюль)     Раз в полгода 


14.1 г. Янгиюль ЦО (ул.Ш.Рашидова, 2) - г.Янгиюль Коммутатор (ул.Х.Олимжанов,5) 8 0,558 Раз в полгода 
14.2 г. Янгиюль, YAN 3971 «ATS-2» - ул. X. Алимжана, 5, АМТС - YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 32 0,65 Раз в полгода 
14.3 г. Янгиюль, YAN 3987 «Ofis» - ул. Ш. Рашидова, дом 2 - YAN 7005 «Yangiyul Railway» - ул. Привокзальная, 1 32 0,45 Раз в полгода 
     
   8 ВОК  51,08км 


   16 ВОК  49,339км 
   32 ВОК  57,105км 
   Итого: 157,524км 


 
     «Подрядчик»: 


 
 Директор  
 
_______________________/                         / 


 
        «____»_______________2021г. 
     мп 


«Заказчик»:  
 ООО «UMS» 
 Генеральный директор 
 
____________________/ Арипов С.Х. 
 
   «____»_______________2021г. 
     мп 


 
 







 
 


Страница 19 из 20 
 


 
Приложение № 3  


к Договору № ___ 
от «___» ______ 2021г. 


 
Расчетная стоимость работ 


 


№ пп Виды работ 
Единица 


измерения 


Предлагаемая цена 
за 1м. или за 1 шт. 


без НДС 


Предлагаемая цена 
за 1м. или за 1 шт. с 


НДС 
1 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ       


1.1 
прокладка оптического кабеля по кабельной канализации с заготовочными работами (а именно 
кабельная заготовка для прокладки нового кабеля для B2 кабельного канала, а также 
биркование кабеля согласно нормам и требованиям заказчика 


сум/м   
  


1.2 
демонтаж оптического кабеля из кабельной канализации, со сдачей демонтированного кабеля 
по Акту возврата на склад заказчика 


сум/м   
  


1.3 
прокладка оптического кабеля по стенам зданий, кабель ростам, коробам, подвальным и 
подсобным помещениям, крышам зданий, опорам, мачтам и иным сооружениям с биркованием 
кабеля согласно нормам и требованиям заказчика 


сум/м   
  


1.4 
демонтаж оптического кабеля со стен, кабель ростов, коробов, подвальным и подсобных 
помещений, крыш зданий, опор, мачт и иных сооружений, со сдачей демонтированного кабеля 
по Акту возврата на склад заказчика 


сум/м   
  


1.5 


разработка грунта до 2м глубиной в траншеях (рытьё траншеи глубиной 1,5 м в ручную или с 
использованием спец. техники и последующая ее засыпка, также восстановление 
первоначального покрова- асфальт, плитка и тд ) и прокладка оптического кабеля в грунте, с 
установкой сигнальных столбиков и вложением сигнальной ленты при засыпке на глубине 0,3 
м  


сум/м   


  


1.6 


восстановление или строительство канализации (рытьё траншеи глубиной 0,6 / 1,2 м в ручную 
или с использованием спец. техники, прокладка или докладка трубы п/э  или асбестоцементной 
и последующая засыпка траншеи с восстановлением первоначального покрова - асфальт, 
плитка и тд. до 100 метр 


сум/м   


  


1.7 


демонтаж оптического кабеля из грунта в траншее до 2м (рытьё траншеи глубиной 2 м. в 
ручную или с использованием спец. техники, демонтаж оптического кабеля и последующая 
засыпка траншеи, также восстановление первоначального покрова-асфальт, плитка и тд), со 
сдачей демонтированного кабеля по Акту возврата на склад заказчика с предварительными 
измерениями или на склад Исполнителя по взаимной договорённости до 100 метр 


сум/м   


  
1.8 восстановление или монтаж колодца, в ручную или с использованием спец. Техники сум/шт     
1.9 сварка 8 - ВОК  в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР сум/шт     


1.10 сварка 16 - ВОК  в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР сум/шт     
1.11 сварка 32 - ВОК  в распределительной панели или в муфте на трассе при проведении АВР сум/шт     
1.12 установка кронштейна в колодцах, существующих с учетом метериалов Исполнителя    сум/шт     







 
 


Страница 20 из 20 
 


1.13 установка траверсов на опорах  сум/шт     


1.14 
ремонт сооружений кабельной канализации и строительно-восстановительные работы, всех 
видов колодцев, в т.ч.:   


    
  


1.14.1 бетонирование сум/шт     
1.14.2 ремонт или замена люков сум/шт     
1.14.3 крышек люков сум/шт     
1.14.4 замков сум/шт     
1.14.5 накладок и т.д сум/шт     


1.15 


перенос кабеля, перекладка и монтаж оптического кабеля по альтернативному пути, кабельной 
канализации, в случае нескольких планируемых мест переноса кабеля на одну трассу, то во 
избежание проведения нескольких работ приводящих к остановке трафика, длина 
покрывающая перенос кабеля ограничивается длинной трассы, а также сопутствующий 
монтаж оптических распределительных панелей и муфт, а также монтаж оптических 
распределительных панелей и муфт связанный с переносом оборудования в другие помещения 
или здания по требованию арендодателя сайта, филиалов или подразделений АК 
«Узбектелеком»; 


сум/м   


  
1.16 Работы на усмотрение подрячика… (указать работу и цену)       


 
Подписи сторон  


 
     «Подрядчик»: 


 
 Директор  
 
_______________________/                         / 


 
        «____»_______________2021г. 
     мп 


«Заказчик»:  
 ООО «UMS» 
 Генеральный директор 
 
____________________/ Арипов С.Х. 
 
   «____»_______________2021г. 
     мп 


 
 
 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



Приложение №4 к коммерческому предложению 





Дата: _______ 







НАЛИЧИЕ БРИГАД В КАЖДОМ РЕГИОНЕ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



		№ бригады

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата



		

		г.Ташкент



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Гулистан



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Карши



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Бухара



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Джизак



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Андижан



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Нукус



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Самарканд



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Термез



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Ургенч



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Фергана



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Навои



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Наманган



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		г.Чирчик (Янгиюль)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		









__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 




_1676192981.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ



Приложение №5 к коммерческому предложению 


Дата: _______ 


НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ


		№

		Наименование 

		Наличие 



		Количество



		1

		Оптический сварочный аппарат (ОСА)

		

		



		2

		Ремонтный комплект (РК) к сварочному аппарату;

		

		



		3

		Термопечка для фиксации сварного соединения;

		

		



		4

		Комплект инструментов к сварочному аппарату;

		

		



		5

		Скалыватель волокна;

		

		



		6

		Рефлектометр

		

		



		7

		Стриппер для снятия оболочки волокна

		

		



		8

		Комплект монтажных инструментов для разделки ВОК;

		

		



		9

		Альтернативные источник питании (мобильная генераторная установка);

		

		



		10

		Автотранспорт для оперативного передвижения бригады.

		

		





__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

Дата: «___» _________________2021г. 



_1676114160.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№:___________ Дата: _______ 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

Подписи: 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 Место печати 


_1676192836.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Корочкина П.В. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Проведение технического обслуживания и выполнению аварийно-восстановительных работ волоконно-оптического кабеля на сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS”»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации ООО «UMS», принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на проведение технического обслуживания и выполнению аварийно-восстановительных работ волоконно-оптического кабеля на сети сотовой подвижной радиосвязи ООО “UMS в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении 1-2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		Указать валюту

		Стоимость ТО без НДС

		Стоимость ТО


 с НДС



		

		

		Указать стоимость

		Указать стоимость



		

		

		Стоимость АВР без НДС

		Стоимость АВР с НДС



		

		

		Указать стоимость

		Указать стоимость



		ИТОГО:

		

		Указать стоимость

		Указать стоимость





		Срок гарантии на выполненные работы, использованные материалы и оборудование

		Указать сроки гарантии в месяцах





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);


2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Срок действия коммерческого предложения - ______.


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1676114267.doc
Приложение 7.1.


к Положению «Изучение информации о контрагентах» 



«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията/Министерство Юстиции РУз)
;

- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк)

- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


- анкета участника (Согласно приложению 10 к Положению «Выбор поставщика в OOO «UMS»»)


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами и коммерческими представителями ООО «UMS»























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията/Министерство Юстиции РУз с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 2




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


