
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах РЦО г. Чирчик 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Джуланбаев Медеубек Жетписбаевич, mdzhulanbaev@mobi.uz, 
+(9997) 403-81-13;

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@mobi.uz, +(9997) 403-82-29
zakupki@mobi.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «29» декабря 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx


[image: image2.emf]Квалификационны е данные подрядчика.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	
[image: image3.emf]Техническое  задание.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 

	
[image: image4.emf]КП.doc



	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- гарантийное письмо;

- бухгалтерский баланс Форма №1     

бухгалтерский баланс Форма № 2 

за 2018, 2019, 2020 год.   

При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.

[image: image6.emf]ПАКЕТ  ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА.doc


	
[image: image7.emf]Гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».


	
[image: image8.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]ДОГОВОР  ВЭС-рамочный-типовая  форма-ЮБТ-в БД.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
	[image: image10.png]mobiuz




	Общество с ограниченной ответственностью
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Страница 2 из 2

[image: image10.png][bookmark: _Ref139858686]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение комплекса работ на объектах РЦО г. Чирчик в следующем составе:

- Аварийно-восстановительные работы ВЭС.



      Работы могут распространяться на любые объекты ООО «UMS»:

- существующие

- реконструируемые

            Все работы должны быть выполнены с соблюдением ПУЭ и ПТБ и правил, действующим в Республике Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на каждый объект.

            Предлагаемая подрядчиком стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, необходимые для их выполнения.

          Каждый объем Работ (наименование и виды работ), сроки и место их выполнения, а также предварительная стоимость каждого объема Работ определяется на основании оформленных и подписанных сторонами Заказов на объект.

           На каждый объект составляется смета, согласно ШНК, что обязывает Подрядчика строго следовать всем правилам и расчетам строительства, в том числе ГОСТ, СНиП, ШНК  и проектной документации, которая утверждается в Экспертизе и  предоставляется Заказчиком .

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации, но не может быть выше стоимости, предложенной Подрядчиком на этапе закупочной процедуры.



Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.



1. Планируемый объем работ 



		№

		Наименование лота

		Аварийно-восстановительные работы ВЭС



		1

		РЦО г. Чирчик

		15



		

		Зона обслуживания:

		



		а

		Бостонлыкский район р/он

		



		б

		Кибрайский р/он

		



		в

		Юкори-Чирчик р/он

		



		г

		г.Ахангаран и Ахангаранский р/он

		



		д

		г.Алмалык 

		



		е

		г.Ангрен

		



		ж

		Камчик перевал

		



		3

		г.Паркент и Папкентский р/он

		





                     Примечание: Количество объектов может быть изменено Заказчиком в сторону увеличения на любом этапе.

          На каждый объект аварийно-восстановительных работ Заказчиком разрабатывается сметная документация в соответствии нормативными требованиями ШНК, КМК, СНиП и подтверждается экспертным заключением



2. Основные требования к производству работ  

          Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

      В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

          Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.



		№

		                Критерий

		                   Примечание



		1

		Опыт работы компании по Аварийно-восстановительным работам

(не менее 1 года)

		



		2

		Наличие инженерно-технического работника (ИТР) и специалистов с опытом работы в соответствующей сфере не менее 1 (одного) года, аттестованными и имеющими удостоверение установленного образца (электромонтёры, разнорабочие, землекопы, сварщик, маляр).

		



		3

		Наличия измерительных приборов прошедшего поверку гост. Стандартов (мегометр, токовые клещи, мультиметр).

		



		4

		Срок гарантии

(12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ)

		







 



  3.   Материально-техническое обеспечение.

         Все материально-технические ресурсы, оборудование, материалы, конструкции и изделия, необходимые для производства работ, подрядчик приобретает самостоятельно, либо используются материалы заказчика (возможно частично).

         При закупке подрядчиком оборудования, материалов, конструкций, изделий марку, тип, марку, параметры и производителя согласовать с Заказчиком. 

           Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, оборудования, изделий и конструкций. Материалы, оборудование, изделия и конструкции, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

        Оборудование поставки заказчика в полном соответствии со сметной документацией

   

4. Порядок расчета стоимости объектов

Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком рассматривается стоимость объекта, согласно локальной ресурсной ведомости (смета) Заказчика.  

Окончательный расчет за выполненные работы производится по фактически выполненным объемам работ на основании акта выполненных работ.

Сметные расчеты подготавливаются на основании ШНК с применением основных показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортные расходы, согласованным на этапе проведения экспертизы сметного расчёт. 

Стоимость материалов, применяемых при выполнении работ Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими накладными и счет-фактурами. 

При составлении Актов выполненных работ следует иметь ввиду, что итоговая стоимость объекта не должна превышать стоимость, сметы Заказчика.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью уполномоченного лица:





		№п/п

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 

%

		

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 

Сум

		

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

Сум

		

		



		4

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		

		



		5

		Авансовая сумма платежа, 

% от стоимости Заказа

		

		



		6

		Процент НДС, %

		

		







* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.



При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной строкой к списку. 

По итогам проведенной закупочной процедуры с победителем будет подписан рамочный договор со сроком действия на один год, с даты его подписание обеими сторонами.

            Авансирование будет производиться по отдельным заказам в соответствии с условиями Договора.



5. Порядок оформления документов и закрытие работ

Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемый для выполнения конкретного объекта. Закрытие работ возможно ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.

В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Образцы документов приведены в Приложении №2, Приложение №3 (Акт возврата материалов), Приложение №4 (Акт приема передачи материалов), Приложение №5 (Акт сдачи приемки электромонтажных работ).

	Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в сметном расчёте, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Несогласованные работы оплачиваться не будут!

	При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня приемки.

      6.   Краткое описание ориентировочных объемов работ.

-  Проведение аварийно-восстановительных работ с целью оперативного восстановления работоспособности поврежденной кабельной линии и устранения следующих повреждений: 

· повреждение наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением работоспособности кабельной линии при нарушении целостности металлических бронепокровов;

· одиночный обрыв кабельной линии;

· обрыв кабельной линии в нескольких местах;

· повреждение кабеля с обрывом всех или части пар/жил и с сохранением целостности защитных покровов;

· ухудшение электрических показателей кабельной линии;

· повреждение и провал трубопровода кабельной канализации.

· планировка и подсыпка грунта при строительно-монтажных работах.

· проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, влияния линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и т.д.

· работы по монтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля.

· замена кабеля (по необходимости пере прокладки кабеля в траншеях, каналах, эстакадах и воздушных линий, с последующим демонтажем не действующего кабеля).

· подключения силового кабеля.

                   -      монтаж и демонтаж ж/б опор.



7. Требования к Подрядчику         

      7.1. По подписании Договора сроки выполнения работ указывается в заказе из расчета заказа чел-часа, указанного в смете.  

 7.2. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

7.3. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения работ по заказу. 

7.4. После подписания Договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ по договору (заказу) и передать контакты Заказчику.

     	

8. Порядок проведения работ.

· Выполнение в полном объёме организационных мероприятий согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

· Выполнение в полном объёме технических мероприятий, в том числе отключение и подачи электроэнергии на объектах Заказчика.

· Оформление технической документации. (Наряд-допуск; распоряжения).

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

         Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

         Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на 12 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта выполненных работ.

         Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.



Приложение №1



Основные показатели для расчета стоимости работ



		№

пп

		Наименование показателя

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

		17,27



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 

сум

		На момент подписания Заказа, согласно данным Госстата



		3

		Транспортные расходы, 

% от стоимости материалов

		5



		4

		НДС, %

		15









Приложение №2



Реестр передаваемых документов



		№пп

		Наименование документа

		ВЛ 6-10 кВ

		ВЛ 0,4 кВ

		КЛ 0,4

		КТП

		ЭО

		№ формы

		Доп.

инф.

		Примечание



		1

		Перечень передаваемой документации

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-1 ВЭС и ЭО

		 

		 



		2

		Гувохнома и лицензия подрядной (субподрядной) организации на проведение пуско- наладочных работ

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		3

		Общий журнал работ

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-2 ВЭС и ЭО

		 

		 



		3.1

		Исполнительная схема трассы воздушных электросетей и расстановки опор ВЛ

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		фото

		 



		3.2

		Исполнительная схема КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		3.3

		Исполнительная схема устройства внешнего контура заземления

		да

		да

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		3.4

		Исполнительная схема фундамента под КТП 

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		фото

		 



		3.5

		Исполнительная схема прокладки кабельных сетей

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		фото

		 



		3.6

		Исполнительный чертеж сети электроосвещения

		 

		 

		 

		 

		да

		 

		фото

		 



		3.7

		Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения  базовой станции

		 

		да

		да

		 

		да

		 

		фото

		 



		4

		Акт технической готовности электромонтажных работ

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-3 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		5

		Ведомость отступления от проекта по сооружению

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-4 ВЭС и ЭО

		 

		 



		6

		Ведомость смонтированного оборудования

		да

		да

		да

		да

		да

		Ф-5 ВЭС и ЭО

		 

		 



		7

		Паспорт воздушной линии электропередачи

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-6 ВЭС и ЭО

		 

		с приложением трассы прокладки



		8

		Паспорт заземляющего устройства опор

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-7 ВЭС и ЭО

		 

		только при нетиповом или повторном заземлении



		9

		Паспорт заземляющего устройства КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-8 ВЭС и ЭО

		 

		 



		10

		Журнал прокладки кабелей

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-9 ВЭС и ЭО

		 

		с приложением трассы прокладки



		11

		Журнал разделки кабельных муфт

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-10 ВЭС и ЭО

		 

		с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки



		12

		Акт на скрытые работы по разделке кабельных муфт

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-11 ВЭС и ЭО

		 

		с указанием мест расположения муфт на трассе прокладки



		13

		Акт на скрытые работы по установке опор 

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-12 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		14

		Акт на скрытые работы по заземлению опор

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-13 ВЭС и ЭО

		фото

		только при нетиповом или повторном заземлении



		15

		Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-14 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		16

		Акт согласования на выполненные переходы и пересечения

		да

		да

		 

		 

		 

		Ф-15 ВЭС и ЭО

		фото

		опционально



		17

		Акт приемки траншей под монтаж кабеля

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-16 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		18

		Акт осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием

		 

		 

		да

		 

		 

		Ф-17 ВЭС и ЭО

		фото

		 



		19

		АКТ освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

		 

		 

		 

		 

		да

		Ф-18 ВЭС и ЭО

		фото

		только при скрытой проводке



		20

		АКТ (форма) проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

		 

		 

		 

		 

		да

		Ф-19 ВЭС и ЭО

		 

		только при наличии более 1 выключателя



		21

		Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

		да

		да

		 

		да

		 

		Ф-20 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Для существующего контура заземления



		22

		Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

		да

		да

		да

		да

		 

		Ф-21 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Для связей сущ.контура и силового щита



		23

		Протокол испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока (ВН)

		да

		 

		 

		да

		 

		Ф-22 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		для линий 6кВ



		24

		Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей (НН)

		 

		да

		да

		 

		да

		Ф-23 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		для линий 0.4кВ



		25

		Протокол испытания силового трансформатора

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-24 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		 



		26

		Протокол проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000 В

		да

		да

		да

		да

		 

		Ф-25 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		в т.ч. Установленных в силовом щите



		27

		Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (НН)

		 

		да

		да

		 

		 

		Ф-26 ВЭС и ЭО

		поверка прибора

		 



		28

		Протокол осмотра и проверки разъединителей

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-27 ВЭС и ЭО

		 

		 



		29

		Протокол осмотра и проверки выключателей нагрузки

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-28 ВЭС и ЭО

		 

		 



		30

		Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-29 ВЭС и ЭО

		 

		 



		31

		Протокол осмотра и проверки КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-30 ВЭС и ЭО

		 

		 



		32

		Акт о приемке и монтаже КТП

		 

		 

		 

		да

		 

		Ф-31 ВЭС и ЭО

		 

		 



		33

		Сертификат о проверки измерительных приборов Госстандартом

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		34

		Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

		да

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 



		35

		паспорт счетчика (оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		 



		36

		паспорт модемов АСКУЭ (оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		 

		 

		 



		37

		паспорт на трансформатор

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		 



		38

		паспорт на разъединители

		 

		 

		 

		да

		 

		 

		 

		 



		39

		ТУ на подключение к электросетям (Оригинал)

		да

		да

		да

		да

		 

		 

		 

		 



		40

		Наряд на опломбирование электрического счётчика, (Оригинал)

		 

		да

		да

		 

		 

		образец-01

		 

		 



		41

		Акт ввода в опытную эксплуатацию АСКУЭ, согласованный представителем РЭС и утвержденный гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		Ф-32 ВЭС и ЭО

		 

		 



		42

		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановок между владельцем здания или эл. сетей  РЭС и ООО "UMS"( Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		Ф-33 ВЭС и ЭО

		 

		 



		43

		Акт с РЭС на разрешение подачи эл.энергии на электроустановку базовой станции (Оригинал)

		да

		да

		да

		 

		 

		образец-02

		 

		 









Приложение №3

Форма

АКТ_____

                                          возврата  материалов и оборудования



к Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 20    г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2020 г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по _____________.

		№ 

		Наименование оборудования /адрес 

		Ед.Изм

		Кол-во

		Цена за 1 еи. в сумах без НДС

		Стоимость



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись                                       мп

                                                                                                        

Передал:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________                

 _____________

         Подпись                                                                                   Подпись     



 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп

                                                                                                                                                         

Принял:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       





Приложение №4



АКТ_____

приема-передачи материалов и оборудования

к  Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 20     г.

г. Ташкент								«_____»_____________________

Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и __________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2020 г. Составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование высвободившиеся в ходе выполнения работ по ____________________

		№ 

		Наименование оборудования/адрес 

		Ед.Изм 

		Кол-во

		Цена за 1 еи. в сумах без НДС

		Стоимость



		 

		

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

 «Подрядчик»



ООО (ИП; ЧП)                                                                _______________________            ________________  	 

                                                                                                       Подпись

                                                                                                      мп

Передал:

_____________   ___________________                  		 

         Подпись                                                                                                       



«Заказчик»



ООО «UMS»			____________________                    _____________________

                                                                  Подпись

                                                                  мп

Принял:

МОЛ:						 		 Кладовщик 

_____________   ___________________                  		 ___________________    _____________

                                                                                                                   Подпись                                                                                                                                                            Подпись    



******************************** (
ОБРАЗЕЦ
) (
ОБРАЗЕЦ
)КОНЕЦ ДОКУМЕНТА******************************


_1669097915.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шманенко Виктора





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «на право заключения Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах РЦО г. Чирчик»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах РЦО г. Чирчик в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в настоящем Коммерческом предложении.

Срок гарантии: ___________(месяцев)


		№п/п

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		

		



		2

		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, 


сум

		

		



		3

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, 


сум

		

		



		4

		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		

		



		5

		Процент НДС, %

		

		





* При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.


При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной строкой к списку. 


Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

2. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


3. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1669628962.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями в других компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 2




Общие требования

		1

		Предельная стоимость 

		250 000 000,00 сум с НДС 



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		-15% от суммы Заказа в течении 10 банковских дней

-Окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ и счет-фактуры обеими сторонами 



		4

		Место выполнения работ

		Г. Чирчик



		5

		Валюта платежа

		 UZS



		6

		Сроки выполнения работ

		Указываются в каждом заказе



		7

		Вид договора

		Рамочный



		8

		Гарантия 

		12 месяцев



		9

		Срок действия предложения 

		 60 дней



		10

		Особые требования к участнику

		- В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

- Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения работ.








Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№

		                Критерий

		                   Примечание



		1

		Опыт работы компании по Аварийно-восстановительным работам

(не менее 1 года)

		



		2

		Наличие инженерно-технического работника (ИТР) и специалистов с опытом работы в соответствующей сфере не менее 1 (одного) года, аттестованными и имеющими удостоверение установленного образца (электромонтёры, разнорабочие, землекопы, сварщик, маляр).

		



		3

		Наличия измерительных приборов прошедшего поверку гост. Стандартов (мегометр, токовые клещи, мультиметр).

		



		4

		Срок гарантии

12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ)

		





* Участник при подаче предложений заполняет данную таблицу и подтверждает информацию соответствующими документами (кроме п.4)







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        




 



ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение аварийно-восстановительных работ по организации внешнего энергоснабжения и ЭО № __________



г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2020г.

		_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Подрядчик обязуется выполнить работы по организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения на объектах Заказчика в соответствии с подписанными Сторонами Заказами согласно Приложению №2 к настоящему Договору («Форма Заказа»). 

После завершения работ Подрядчик обязан выдать Заказчику исполнительную документацию по реестру согласно Приложению №3 к настоящему Договору.



б) Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.



в) перечень объектов Заказчиков, на которых подлежат выполнению работы в соответствии с Заказами, определен приложением №4 к настоящему Договору.



г) стоимость работ Исполнителя определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более _______________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.



2.2. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу. 

2.3. Расчетная стоимость работ согласно Приложению №1 является фиксированной на весь период действия настоящего Договора, и включают в компенсацию всех издержек Подрядчика по настоящему Договору.



2.4. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

	

	2.4.1. 15 % (пятнадцать процентов) от стоимости работ по соответствующему Заказу выплачивается в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами.



	2.4.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после сдачи и приемки ламп на основании Акта сдачи-приемки в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  сдачи-приемки путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.

Оплата за выполняемые работы производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 



3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на объектах Заказчик направляет Подрядчику проекты Заказов по форме согласно Приложению №2 настоящего Договора.



3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.



3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения количества объектов, на которых должны быть выполнены работы и подлежащего выполнению объема работ.



4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ



4.1. Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах. 



4.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ.

 

4.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



5.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.  



5.2. После завершения Работ в полном объеме и подготовки полного комплекта исполнительной документации Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ. 

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, обязан приступить к приемке.



5.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из реализации Заказчиком положений п.5.3 настоящего Договора.

  

5.5. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 

В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного  отказа. 

Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.



5.6. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения установленных сроков выполнения Работ, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты пени за просрочку выполнения работ.



5.7. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Стороны устанавливают, что односторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный только Подрядчиком, не имеет юридической силы и считается недействительным. 



5.8. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки (дефекты).



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.



6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнять работы по настоящему Договору лично.

6.2.2. Выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями Заказчика, ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин, и в установленные сроки.

6.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования, а также предоставленным оборудованием и материалом Заказчика.

6.2.4. В случае выполнения работ из материалов Закзачика в сроки, согласованные с Заказчиком:

а) получить необходимые материалы со склада Заказчика и подписать в установленном порядке Акт  выдачи ТМЦ со склада по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору;

б) осуществить на складе Заказчика проверку и осмотр на наличие соответствий материала, и отсутствия на них визуальных дефектов в присутствии уполномоченного представителя Заказчика;

в) в случае обнаружения дефекта в материалах вернуть его Заказчику и подписать соответствующий дефектный акт в 2-х экземплярах, передав Заказчику на подписание.

г) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, экономно и расчетливо;

д) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком по форме согласно Приложению №6 к настоящему Договору;

е) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по акту возврата ТМЦ, оформленого по форме согласно Приложению № 4 настоящего Договора.   

  		Права собственности на переданные Подрядчику ТМЦ сохраняется за Заказчиком.

6.2.5. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика.

6.2.6. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

6.2.7. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

6.2.8. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 

6.2.9. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.10. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА



7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.



7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к месту, где должны выполняться Работы.

7.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Заказу за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего и требованиям Заказчика.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного требования Заказчика об уплате пени. 

В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору



8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



8.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.



8.11. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, а в случаях несохранности предоставленных Заказчиком материалов дополнительно тажке выплачивает штраф в размере 50 минимальных размеров заработных плат. 



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 



10.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.



10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (Заказа) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения расценок по настоящему Договору и по договору с другим подрядчиком.     



10.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ГАРАНТИИ



11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов.



11.2. На результат выполненных Работ, материалы и запасные части, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки результата Работ (гарантийный срок).



11.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон). 



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Стоимость работ Исполнителя;

2. Форма Заказа. 

3. Реестр исполнительной документации.

4. Акт возврата материалов и оборудования.

5. Акт приема-передачи материалов и оборудования.

[bookmark: _GoBack]6. Акт сдачи-приемки электромонтажных работ.



		

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

		

		















		

		Страница 1 из 10

		







		

		Страница 10 из 10

		








_1669020769.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  17:00 часов (время местное) «____» декабря 2020 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах РЦО г. Чирчик



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1








Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 2020  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 1


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS» 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










