
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вспомогательных зданий для Центра Обслуживания Данных с инженерными сетями, ограждением и благоустройством территории, расположенного по адресу г. Джизак, МФЙ Бунёдкор, промышленная зона «Б», Автоколонна №2517 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Карабаев Мурад Султанович, mkarabaev@mobi.uz, +(9997) 403-81-68;

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@mobi.uz, +(9997) 403-82-29
zakupki@mobi.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «27» февраля 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]Ценовое  предложение.docx



	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- гарантийное письмо;

- бухгалтерский баланс Форма №1     

бухгалтерский баланс Форма № 2 

за 2018, 2019, 2020 год.   

При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image6.emf]Гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».


	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image8.emf]ДОГОВОР на  разработку ПСД-разовый-ЮБТ в БД.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
	[image: image9.png]mobiuz




	Общество с ограниченной ответственностью
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Страница 2 из 2

[image: image9.png]_1642510141.pdf





















Фирменный бланк Участника                      			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Приложение 1 к 

Коммерческому предложению



Ценовое предложение

На открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вспомогательных зданий для Центра Обслуживания Данных с инженерными сетями, ограждением и благоустройством территории, расположенного по адресу г. Джизак, МФЙ Бунёдкор, промышленная зона «Б», Автоколонна №2517





		№

		Наименование

		Стоимость сум без НДС

		Ставка НДС

		Стоимость сум с НДС



		1

		Эскиз Аппаратной и других помещений с 4-х сторон (цветовой планшет в формате 3D) и согласование с соответствующими государственными органами. 

		

		

		



		2

		АПЗ часть 1, часть 2.

		

		

		



		3

		Пояснительная записка с обоснованием архитектурно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, с основными эксплуатационными и объемно-планировочными показателями (вместимость, пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, площади (К1 и К2), стоимость строительства объекта). 

		

		

		



		4

		Архитектурные решения.

		

		

		



		5

		Строительная часть.

		

		

		



		6

		Водопровод и канализация.

		

		

		



		7

		Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС).

		

		

		



		8

		Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ).

		

		

		



		9

		Пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение.

		

		

		



		10

		Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

		

		

		



		11

		Наружные инженерные сети ВК (водоснабжение и канализация), электроснабжения (ТП, ДГУ), освещения, видеонаблюдение.

		

		

		



		12

		Благоустройство.

		

		

		



		13

		Проект организации строительства (ПОС).

		

		

		



		14

		Структурированная кабельная система (СКС).

		

		

		



		15

		Локально-ресурсные сметы на строительно-монтажные работы.

		

		

		



		16

		Положительное экспертное заключение ПСД.

		

		

		



		ИТОГО

		







 

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        





Страница 1 из 2

                                


_1642512202.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  17:00 часов (время местное) «____» февраля 2020 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вспомогательных зданий для Центра Обслуживания Данных с инженерными сетями, ограждением и благоустройством территории, расположенного по адресу г. Джизак, МФЙ Бунёдкор, промышленная зона «Б», Автоколонна №2517



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1








 



ДОГОВОР ПОДРЯДА 

НА РАЗРАБОТКУ ПСД

№ __Д/20/ДУЗ





г. Ташкент                                                                                                «____» февраля 2020г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,	заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Исполнитель в установленный срок обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на строительство вспомогательных зданий для Центра Обслуживания Данных с инженерными сетями, ограждением и благоустройством территории, расположенного по адресу г.Джизак, МФЙ Бунёдкор, промышленная зона «Б», Автоколонна №2517 (далее – Работы), а Заказчик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обязуется их принять и оплатить.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ____________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на  основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Исполнителя согласно Приложения №1 к настоящему Договору включают в себя все расходы Исполнителя, являются фиксированными и не могут быть увеличены.



2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Исполнителю по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет в следующем порядке:

	

	2.4.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.4.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Исполнителем работ по настоящему Договору на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору.



2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) дней со дня уплаты Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1 настоящего Договора обязуется подготовить задание на проектирование с учетом исходных данных и требований Заказчика согласно Приложению №2 к настоящему Договору (Техническое задание) и представить его на утверждение Заказчику.



3.2. Заказчик вправе давать Исполнителю указания о внесении изменений и дополнений в задание на проектирование.

В этом случае Исполнитель должен доработать задание на проектирование в срок, установленный Заказчиком.	

Задание на проектирование становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. 



3.3. Исполнитель обязан выполнить Работы в течение _______ (__________) календарных дней с даты утверждения Заказчиком задания на проектирование.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга. 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Исполнитель информирует об этом Заказчика и представляет результат выполненных работ согласно п.1.1 настоящего Договора на предварительное согласование Заказчику. 



4.2. При получении предварительного положительного согласования ПСД от Заказчика, Исполнитель направляет документацию на экспертизу для получения положительного заключения.



4.3. После получения положительного заключения органов государственной экспертизы на документацию Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ и следующую документацию:



а) проектно-сметная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах:

- Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf;

- Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf; AutoCAD dwg.

- Сметная документация передаётся в формате Еxcel. 



б) положительное экспертное заключение на проектно-сметную документацию – 1 экз.



4.4. Заказчик имеет право подписать представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ либо отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Исполнителю мотивированного отказа. 



4.5. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за свой счет устранить недостатки Работ и повторно сдать Работы Заказчику.

Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки Работ в установленный срок не будут устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.



4.6. Работы по Договору считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Исполнитель от ответственности за обнаруженные после приемки Работ недостатки в течение срока, предусмотренного п.11.3 настоящего Договора, а также при наступлении обстоятельств предусмотренных п. 7.8, 7.9 настоящео Договора.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ



5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.



5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком, и иными исходными данными на проектирование.

5.2.2. Разработать задание на проектирование.

5.2.3. Согласовать в установленном порядке разработанную проектно-сметную документацию с Заказчиком, а также с соответствующими государственными органами.

5.2.4. Получить положительное сводное экспертное заключение по проектно-сметной документации.

5.2.5. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.6. В установленные Договором сроки передать Заказчику проектно-сметную документацию.

5.2.7. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5.2.8. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектировании, ТУ и других исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Использовать проектно-сметную документацию, полученную от Исполнителя, по своему усмотрению, в том числе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без получения согласия Исполнителя.



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Оплатить Исполнителю Работы, выполненные надлежащим образом.

6.2.2. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной документации.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.



7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует условиям настоящего Договора, заданию на проектирование и требованиям Заказчика.

Факт выполнения работ ненадлежащего качества в целях взыскания штрафа устанавливается Заказчиком.



7.4. За несвоевременную подготовку задания на проектирование Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



7.5. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



7.6. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Исполнителем условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Исполнителю оплаты.



7.7. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



7.8. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации и изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательных работ.



7.9. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации, в изыскательских работах, ошибок и просчетов, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, а также возместить причиненные убытки и уплатить штраф согласно п.7.3 настоящего Договора.

При выявлении дополнительных объемов работ и затрат в процессе выполнения строительных работ (осуществления строительства), допущенных по вине Исполнителя или экспертной организации, Исполнитель обязуется безвозмездно за свой счет доработать проектно-сметную документацию и по требованию Заказчика возместить причиненные убытки и уплатить штраф согласно п.7.3 настоящего Договора.



7.10. Риск случайной невозможности исполнения договора на проектные и изыскательские работы лежит на Исполнителе.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



8.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Исполнителем и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Исполнителем и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим исполнителем аналогичный договор по более высокой стоимости, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим исполнителем по сравнению с настоящим Договором.     



9.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Исполнитель обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Исполнителя, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Исполнителя.



11. ГАРАНТИИ



11.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Работ.



11.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.



11.3. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательных работ Исполнителем. 



11.4. В случае, если Исполнитель в течение срока, указанного в п.11.3 настоящего Договора, не устраняет выявленные недостатки (дефекты), либо недостатки носят неустранимый характер, то Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата оплаченной стоимости работ.



11.5. В случае, если входе выполнения строительных работ будут выявлены скрытые дефекты в работе Исполнителя, в этом случае Исполнитель обязан будет возместить Заказчику непредвиденные затраты, понесенные на их устранение.



12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



12.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



13. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



13.1. В случае, если Исполнителем будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то Исполнитель обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая заключение и регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров.  Исполнитель несет данную обязанность также в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям. 



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Исполнителя или его учредителей, или любой актив Исполнителя, или любой из активов его учредителей.



14.3. Исполнитель настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Исполнителю в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



[bookmark: _GoBack]14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.

		

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:











		

		Страница 1 из 8

		







		

		Страница 8 из 8

		








Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS» 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










_1642510145.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шманенко Виктора





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вспомогательных зданий для Центра Обслуживания Данных с инженерными сетями, ограждением и благоустройством территории, расположенного по адресу г. Джизак, МФЙ Бунёдкор, промышленная зона «Б», Автоколонна №2517»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вспомогательных зданий для Центра Обслуживания Данных с инженерными сетями, ограждением и благоустройством территории, расположенного по адресу г. Джизак, МФЙ Бунёдкор, промышленная зона «Б», Автоколонна №2517 в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

Условия оплаты:____________(указать % авансирования)


Срок выполнения работ: ___________(в календарных днях)


		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Фирменный бланк Участника                    			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Общие требования

		1

		Предельная стоимость 

		100 000 000,00 сум с НДС 



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		-15% от суммы договора в течении 10 банковских дней

-Окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ и счет-фактуры обеими сторонами 



		4

		Место выполнения работ

		Г. Ташкент 



		5

		Валюта платежа

		 UZS



		6

		Сроки выполнения работ

		50 календарных дней



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Гарантия 

		На период строительства и процесса эксплуатации объекта, созданного на основе ПСД



		9

		Срок действия предложения 

		 60 дней







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 1


