PUDRAT SHARTNOMASI 
№______

Toshkent sh. 									“____”____________ 2024 yil

Keyingi oʻrinlarda “Buyurtmachi” deb ataladigan “UNIVERSAL MOBIL SYSTEMS” mas'uliyati cheklangan jamiyati (“UMS” MChJ), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor Aripov S.X. bir tomondan va keyingi oʻrinlarda “Pudratchi” deb ataladigan "_____________________________" mas'uliyati cheklangan jamiyati ("______________________" MChJ), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor ______________________ ikkinchi tomondan (birgalikda “Tomonlar”, alohida “Taraf” deb ataladi) deb ataladigan ushbu Shartnomani (keyingi o‘rinlarda “Shartnoma” deb yuritiladi) quyidagilar haqida tuzdilar:

- SHARTNOMA MAVZUSI

  - Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasi bo'yicha, shartnomada kelishilgan muddatlarda loyiha hujjatlarida hamda, 1-ilova keltirilgan texnik talablariga asosan, “UMS” MChJ Surxandaryo viloyati, Termez tumani, Yangiariq QFY, Sh Rashidov MFY, №1 futbol maktab internatida joylashgan telekommunikatsiya infratuzilmasi SRH 2008 "Futbol maktabi" baza stansiyasi obyektlarni ta’mirlash, tiklash ishlarini (keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb yuritiladi) o'z vaqtida bajarish majburiyatini oladi va Buyurtmachi sifatli darajada bajarilgan ishlarni qabul qilish ushbu shartnomada belgilangan tartibda to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1.3. Bajariladigan ishlarning nomi, turlari va hajmi, shuningdek, ishlar va foydalaniladigan materiallarning narxi ushbu Shartnomaga 2-ilovasi bilan belgilanadi.

- SHARTNOMANING UMUMIY QIYMATI VA TO'LOVLAR TARTIBI

  - Shartnomaning umumiy qiymati 2-ilovaga muvofiq 12% QQS bilan birga _____________________ (_____________________________________________) so‘mni tashkil etadi .

  - Buyurtmachi tomonidan to‘lanishi kerak bo'lgan summaning yakuniy miqdori, ishlar bajarilgandan so'ng Tomonlar o‘rtasida imzolangan dalolatnoma(lar) va hisobvaraqa-faktura asosida aniqlanadi.

  - Shartnomaning 2-ilovada ko'rsatilgan ish va materiallarning qiymati ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish bo'yicha Pudratchining barcha xarajatlarini o'z ichiga oladi hamda Shartnomaning butun amal qilish muddati uchun qat’iy hisoblanadi va oshirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

  - Ushbu Shartnoma bo‘yicha to‘lovlar Buyurtmachi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi milliy valyutasida quyidagi tartibda Pudratchining bank hisob raqamiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi:

2.4.1. Ushbu shartnoma “shartnomalarning yagona reestri” ga kiritilgan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida Buyurtmachi tomonidan 2.1-bandda ko'rsatilgan shartnomaning umumiy qiymatining 15% (o’n besh foiz) miqdorida oldindan to‘lov amalga oshiriladi;

2.4.2. Bajarilgan ishlar qiymatining qolgan 85% (sakson besh foiz) qismi Buyurtmachi tomonidan elektron hisob-faktura va ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi tasdiqlangan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

2.5. Pudratchi oldidagi to‘lov majburiyati tegishli mablag'lar uning bank hisobvarag'idan yechib olingan paytdan boshlab amalga oshirishgan hisoblanadi. Pudratchi pul mablag‘larini Pudratchining foydasiga Buyurtmachining bank hisobvarag'idan yechib olinganligini tasdiqlovchi bankning to‘lov topshiriqnomasi nusxasini talab qilib olishga haqli.

- ISHLARNI BAJARISH JOYI VA MUDDATI

3.1. Buyurtmachi tomonidan shartnomaning 2.4.1-bandiga muvofiq oldindan to'lovni amalga oshirgan kundan boshlab Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlarni - 25 (yigirma besh) ish kunidan kechiktirmay bajarishi shart .

3.2. Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish boshlangan, ammo Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko‘ra to‘xtab qolgan yoki shartnomada belgilangan muddatlarda bajarishning imkonni bo'lmagan va bu haqida buyurtmachi pudratchi tomonidan tegishli tartibda ogohlantirilgan holatlarda ishlarni bajarish muddatlari Buyurtmachining roziligi bilan o'zgartirilishi mumkin.

3.3 Ishlarning bajarilish joyi: O‘zbekiston Respublikasi hududida Surxandaryo viloyati, Termez tumani, Yangiariq QFY, Sh Rashidov MFY, №1 futbol maktab internati.

3.4 Ish boshlanishidan oldin Tomonlar ushbu shartnomaning bajarilishi uchun mas'ul xodimlar tayinlaydilar va bu haqida tomonlar boshqa tarafni elektron pochta orqali xabardor qiladilar:

- Pudratchi: __________________________@ XXX . XX

- Buyurtmachi: _______________________@ XXX . XX

Pudratchi qurilish-montaj ishlarini shartnomaning 1-ilovasida keltirilgan Texnik talablar va loyiha-smeta hujjatlariga shuningdek, Buyurtmachining talablariga muvofiq bajarishi shart. Loyiha-smeta hujjatlari Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab  kundan kechiktirmay taqdim etiladi.

4. ISHLAR TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha ishlarni tugatgandan so'ng, Pudratchi:

a) ishlar tugallanganligi va topshirishga tayyorligi to'g'risida Buyurtmachining mas'ul xodimini elektron pochta orqali yoki ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq bunday xabarnoma olinganlik faktini qayd etadigan boshqa usulda xabardor qiladi;

b) Bajarilgan ishlar bo‘yicha fotosuratlar taqdim etadi;

c) Bajarilgan ishlar ijrosi hujjatlarini taqdim etadi.

4.2. Pudratchi tomonidan Buyurtmachi xabardor qilingani va ushbu Shartnomaning 4.1-bandining b), c), kichik bandda nazarda tutilgan hujjatlar taqdim etilganidan so‘ng 3 (uch) ish kuni ichida buyurtmachi tomonidan bajarilgan ishlarni qabul qilishga kirishishi shart.

Ushbu Shartnomaning 4.1-bandi, b), c), kichik bandda nazarda tutilgan hujjatlar hujjatlar mavjud bo'lmaganda buyurtmachi ishni qabul qilishga kirishmaydi.

4.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatli bajarilganligini shaxsan tekshirishi shuningdek, sifat darajasini aniqlash maqsadida mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb qilishga haqli.

4.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Agar ishlar lozim darajada sifatli bajarilgan bo'lsa, Pudratchi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasiga imzo chekishi va bajarilgan ishlarni qabul qilib olish;

4.4.2. qabul qilish jarayonida ishning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlansa, bajarilgan ishlar dalolatnomasini imzolashni rad etish;

4.4.3. Pudratchiga bajarilgan ishlar dalolatnomasiga ishlarning narxi va ish turlari bo'yicha o'zgartirishlar, tuzatishlar kiritish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berish.

Buyurtmachining ushbu ko'rsatmalari asosli bo'lishi va ishlarning narxini o'zgartirish va (yoki) ishlarning ayrim turlarini, agar ushbu ishlar bajarilmagan yoki sifatsiz bajarilgan bo'lsa, topshirish-qabul qilish dalolatnomasidan chiqarib tashlash uchun yetarli asoslarni o'z ichiga olishi kerak.

4.5. Pudratchi Buyurtmachining talabiga binoan:

4.5.1. o'z hisobidan 5 (besh) ish kuni ichida Bajarilgan ishlarning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish va ishlarni Buyurtmachiga qayta topshirishi lozim.

Buyurtmachining kamchiliklarni (nuqsonlarni) bartaraf etish bo'yicha talablari Pudratchi tomonidan bajarilishi majburiydir.

4.5.2. ishlarning ayrim turlari sifatsiz bajarilgan yoki bajarilmagan bo‘lsa, ishlarning qiymatiga o'zgartirishlar kiritish va (yoki) ularni dalolatnomadan chiqarib tashlashi lozim.

4.6. Ushbu Shartnomani tuzish orqali Pudratchi ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish bo'yicha Buyurtmachining barcha e'tirozlari va talablarini so'zsiz qabul qilishga va amalga oshirishga rozi bo'ladi.

4.7. Agar ishni qabul qilish paytida aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar) belgilangan muddatda bartaraf etilmagan bo'lsa, Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad etishga va pudratchidan neustoyka to'lashni talab qilishi hamda Shartnomaning 2.4.1-bandiga muvofiq ilgari to'langan avans to'lovini qaytarishni talab qilishga haqli .

4.8. Tegishli buyurtma asosida bajarilgan ishlar topshirish-qabul qilish dalolatnomasi har ikkala tarafning vakolatli shaxslari tomonidan imzolanganidan so‘ng, pudratchi tomonidan topshirilgan, Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingan hisoblanadi.

4.9. Ushbu shartnomaga asosan, pudratchi tomonidan bir tomonlama imzolangan bajarilgan ishlar dalolatnoma(lari)si yuridik kuchga ega emas.

4.10. Bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnomasini imzolash Pudratchini kafolat muddati ichida, bajarilgan ishlar qabul qilinganidan keyin aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar), shu jumladan yashirin nuqsonlar uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

- PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

5.1.1. Buyurtmachining roziligi bilan ishni muddatidan oldin unga topshiring.

5.1.2. Buyurtmachining yozma roziligi bilan shartnoma bo'yicha ishlarning ayrim turlarini (ishlarning qismlarini) bajarishga Subpudratchilarni jalb qilish.

5.2. Pudratchi quyidagilarga majbur:

5.2.1. Loyiha-smeta hujjatlari, texnik talablar (1-ilova), Buyurtmachi va Shaharsozlik norma qoidalari, Xalqaro standartlar (SHNQ, KMK, O'zDSt.) talablariga muvofiq ishlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish.

5.2.2. O‘z hisobidan qurilish materiallari va uskunalaridan foydalangan holda ishni bajarish. Agar ish Buyurtmachining materiallari va uskunalari yordamida bajarilgan bo'lsa, Pudratchi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

a) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan materiallar va uskunalardan tejamkorlik va ehtiyotkorlik bilan foydalanish;

b) Ishlar bajarilgandan so'ng, foydalanilmagan materiallarning qoldig'ini, shuningdek, Buyurtmachi tomonidan ishni bajarish uchun taqdim etilgan uskunalarni ushbu Shartnomaning 4-ilovasida keltirilgan tartibda Buyurtmachiga qaytarish.

Pudratchiga topshirilgan materiallar va uskunalarga nisbatan mulk huquqi Buyurtmachida saqlanib qoladi.

5.2.3. Ish boshlanishidan oldin foydalanilgan materiallar va uskunalarning namunalari bo'yicha Buyurtmachi bilan kelishib olish. Zarur hollarda, foydalanilgan materiallar va uskunalarning namunalari, ularning Sertifikatlar va boshqa zarur hujjatlarning nusxalarini, Buyurtmachining talabiga ko‘ra o‘z hisobidan taqdim etish.

5.2.4. Ishni bajarish jarayonida ish sifatining yomonlashishiga, mehnat xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalarining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan materiallar va uskunalardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik.

5.2.5. Quyidagi hollar aniqlangan paytdan e'tiboran bir kun ichida pudratchi buyurtmachini xabardor qilishi va undan yozma ko'rsatma olinmaguniga qadar ishlarning bajarilishini to'xtatib turishi lozim:

a) Ishni bajarish usuli bo'yicha buyurtmachining ko'rsatmalariga rioya qilish buyurtmachi uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqarsa;

b) Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, ammo ish sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yoki ishni o'z vaqtida bajarishni imkonsiz qiladigan boshqa holatlar vujudga kelsa.

5.2.6. Shartnoma bo‘yicha Ishlar bajarilgandan so'ng Ishlar bajarilgan hududni tozalash va hosil bo'lgan chiqindilarni, shu jumladan qurilish chiqindilarini olib chiqib ketilishini ta'minlash.

5.2.7. Ishlarni bajarish jarayonida mehnat xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalariga rioya qilish hamda, ushbu talablarni buzganlik uchun uchinchi shaxslar oldida shaxsan javobgar bo'lish.

5.2.8. Loyiha-smeta hujjatlarida ko‘rsatilmagan qo‘shimcha ishlarni buyurtmachining yozma roziligisiz bajarishni boshlamaslik.

Loyiha-smeta hujjatlarida ko‘rsatilmagan qo‘shimcha ishlarni buyurtmachining yozma roziligisiz pudratchi tomonidan bajarilishi buyurtmachida ushbu ishlar uchun haq to‘lash majburiyatini vujudga keltirmaydi.

5.2.9 Shartnoma amal qilish muddati davomida shartnomani bajarish uchun barcha ruxsat beruvchi hujjatlarga (litsenziyalarga) ega bo'lish.

- BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

6.1. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

6.1.1. Istalgan vaqtda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning bajarilishi va uning sifatini nazorat qilish.

6.1.2. Agar bajarilgan ishlarni qabul qilish vaqtida va/yoki ushbu Shartnomada belgilangan kafolat muddati davomida bajarilgan ishlardan kamchiliklar aniqlansa, pudratchidan ularni bartaraf etishni talab qilish.

6.1.3. Pudratchi tomonidan, tomonlar o‘rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha majburiyatlar kechiktirib yuborilgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasiga asosan to'lov muddatini bir tomonlama boshqa shartnomalar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlarning muddatlariga mutanosib ravishda o'zgartirish;

6.1.4. Tomonlar o'rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha ishlarni bajarish kechiktirilganligi oqibatida Pudratchining buyurtmachi oldida qarzdorligi mavjud bo'lgan hollarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmi uchun to'lovlarni amalga oshirmaslik;

6.1.5. Agar pudratchi Shartnoma shartlaridan chetga chiqqan holatlar buyurtmachiga ma’lum bo‘lgan hollarda, istalgan vaqtda, ushbu shartnomani bajarishdan bosh tortishi va pudratchidan ushbu shartnomaning 8-bobida belgilangan tartibda neustoyka to'lashni va oldindan to‘lab berilgan avans to'lovlarini qaytarishni talab qilishga haqli.

6.2. Buyurtmachi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

6.2.1. Pudratchiga o’rganib chiqish uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

6.2.2. Pudratchining xodimlari ish bajarilishi lozim bo‘lgan hududga kirib chiqishlarini ta'minlash.

6.2.3. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarni ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq qabul qilish va bajarilgan ishlarning haqqini to‘lash.

- MAXSUS SHARTLAR

  - Loyiha-smeta hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni bajarish va shu munosabat bilan ishlarning qiymatini oshirish zaruriyati vujudga kelganda, Pudratchi Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda shartnomaning 
3-ilovaga muvofiq dalolatnoma tuzishi shart.

  - Agar Buyurtmachi tomonidan 5 (besh) kalendar kun ichida javob berilmasa, Pudratchi tegishli ishni to'xtatib turishi shart.

  - Ushbu Shartnomaning 7.1, 7.2-bandlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmagan Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan qo'shimcha ish uchun haq to'lashni va buning natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilishi mumkin emas.

  - Ushbu hollarda Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

a) Pudratchi taqdim etgan dalolatnomani imzolash va smetaga qo'shimchalar kiritish, agar buning natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha ish, smetada ko'rsatilgan ishlarning umumiy qiymatining 10 (o'n foizi) dan oshmasa va nazarda tutilgan ishlarning xarakterini o'zgartirmasa. Buyurtmachi qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani imzolagan va loyiha-smeta hujjatlariga qo'shimchalar kiritgan paytdan boshlab Pudratchi qo'shimcha ishlarni bajarishdan bosh tortishga haqli emas. Bunday hollarda qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnoma loyiha hujjatlarining ajralmas bir qismiga aylanadi.

b) Buyurtmachi qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani imzolashni va smetaga qo'shimchalar kiritish rad etishga haqli. Bunday hollarda Pudratchi loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan ishlarni bajarishi shart.

  - Pudratchi tomonidan amalga oshirilgan, Loyiha-Smetaga kiritilmagan qo'shimcha ishlar va Buyurtmachi tomonidan qo‘shimcha ishlar to‘g‘risida dalolatnomani va Loyiha-Smetaga o‘zgartirish sharti bilan to'lashga qabul qilinadi.

  - Yashirin ishlarni tekshirish Buyurtmachining vakolatli vakilining majburiy ishtirokida amalga oshiriladi.

Pudratchi Buyurtmachini kutilayotgan tekshirish sanasidan 3 (uch) kun oldin tekshirishga tayyorligi haqida xabardor qiladi.

- TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

  - Bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan, to‘lovlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Pudratchi Buyurtmachidan kechiktirilgan har bir kun uchun to‘lov summasi 0,1% miqdorida ammo yetkazib bajarilgan ishlar bahosining 10 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli.

  - Ishlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,1% miqdorida ammo bajarilmagan ishlar bahosining 10 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli.

  - Agar bajarilgan ishlar Sifatsiz va nuqsonli, standartlar, texnik shartlar, tomonlar o‘rtasida tuzilgan shartnoma shartlariga mos kelmasa, buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to‘lashni rad etib, pudratchidan sifati lozim darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, hamda oldindan to‘langan avans summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir.

Sifatsiz va nuqsonli ish deganda, Tomonlar o‘rtasida tuzilgan Shartnomaning 1 va 2. Ilovalarida keltirilgan loyiha-smeta hujjatlari hamda, texnik talablarga Buyurtmachi va Shaharsozlik norma qoidalari, Xalqaro standartlar (SHNQ, KMK, O'zDSt.) talablariga va boshqa belgilangan standartlar, me'yorlar va qoidalar talablariga javob bermaydigan ishni tushunadilar.

Jarima qo'llash uchun sifatsiz ishlarni bajarganlik fakti Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

  - Pudratchining ishni bajarishda sifatsiz va (yoki) sertifikatlanmagan materiallar va jihozlardan foydalanganligi uchun, agar materiallar va uskunalar majburiy sertifikatlanishi kerak bo'lsa, Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz tovarlar foydalanganlik uchun bajarilgan ishlar haqining 20 foizi miqdorida jarima talab qilishga haqli.

  - Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklarni (nuqsonlarni) o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'lashni va sifatsiz bajarilgan ishlar haqini qaytarishni talab qilishga haqlidir.

  - Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlarini buzganlik uchun jarima undirishga va uni Pudratchiga to'lananishi lozim bo‘lgan ushbu va (yoki) boshqa shartnoma summadan ortiqcha roziliksiz bir taraflama ushlab qolishga haqli.

  - Tomonlar boy berilgan foyda ko‘rinishidagi zarar bo‘yicha boshqa tomon oldida javobgar bo‘lmaydilar.

  - Buyurtmachi ushbu shartnomada keltirilgan ishlarni bajarish paytida Pudratchining xodimlariga yetkazilgan jarohatlar va baxtsiz hodisalar uchun javobgar bo‘lmaydi.

  - Pudratchi quyidagilar bo‘yicha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi:

a) shartnoma bo‘yicha ishlarni xavfsiz bajarilishi yuzasidan;

b) mehnatni xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablarini rioya qilinishi yuzasidan;

v) o'z xodimlarining mehnatni muhofaza qilish va yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari yuzasidan;

d) Buyurtmachiga va ishlar bajarilayotgan obyekt (hudud) egasiga oldida, elektr va yong'in xavfsizligi va texnika xavfsizligi, ishlab chiqarish hamda sanitariya qoidalari, uchun buzilishlar qoidalar buzilishi oqibatida yetkazilgan zararlar yuzasidan;

e) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Buyurtmachining materiallari, uskunalari, butlovchi qismlari, konstruksiyalari va boshqa moddiy qiymatliklarini saqlash yuzasidan.

  - Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlari buzganlik holatlarining har biri uchun Buyurtmachi Pudratchidan 50 BHM miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. Shartnomaning 8.2-8.5-bandlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

  - Pudratchi shartnoma majburiyatlarini bajarishdan asossiz ravishda bosh tortgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchidan ushbu Shartnoma qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli.

  - Neustoyka undirish tomonlarning majburiyati emas huquqi hisoblanadi.

- NIZOLARNI KO‘RIB CHIQISH TARTIBI

  - Ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan barcha nizolar va kelishmovchiliklar, shu jumladan uning bajarilishi, buzilishi, bekor qilinishi yoki haqiqiy emasligi bilan bog'liq bo'lgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi.

  - Agar Tomonlar o‘zaro kelishuvga erisha olishmasa, tomonlar o‘rtasida yuzaga keladigan barcha nizolar, kelishmovchiliklar va da’volar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Qonuniga muvofiq sud tartibida Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko‘rib chiqiladi.

- SHARTNOMA MUDDATI VA BEKOR QILISH ASOSLARI

  - Ushbu Shartnoma Tomonlarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va Tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarmaguncha amal qiladi.

  - Buyurtmachi quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilish kutilayotgan sanadan 5 (besh) kalendar kunidan kechiktirmay Pudratchini yozma ravishda xabardor qilish orqali ushbu Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli:

a) Pudratchi ishni bajarish muddatlarini buzganligi sababli. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlar asosida tasdiqlangan Ishlarni qabul qilib, ularning qiymatini to'lab berish va o'z vaqtida bajarmagan majburiyatlarning qolgan qismi uchun uchun penya to'lashni talab qilishga haqli;

b) agar bajarilgan ishlarni qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklari (nuqsonlari) belgilangan muddatda pudratchi tomonidan bartaraf etilmagan bo'lsa. Bunday holda, Buyurtmachi pudratchidan sifatsiz ishlarni bajarganlik uchun jarima to'lashni va ilgari to'langan summani qaytarishni talab qilishga haqli;

v) Pudratchining ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi bilan bog'liq bo'lmagan boshqa sabablarga ko'ra. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlar asosida tasdiqlangan ishlarni qabul qilib, ularning qiymatini to'lab beradi.

  - Pudratchi Buyurtmachidan avans to‘lovini olguniga qadar ushbu Shartnomani bekor qilinishi kutilayotgan sanadan 5 (besh) kalendar kundan kechiktirmay Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli.

- YENGIB BO`LMAS KUCH

  - Tomonlar, agar fors-major holatlari (tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar, terroristik hujumlar, fuqarolar tartibsizliklari, yong'inlar, qonun hujjatlaridagi jiddiy o'zgarishlar) yuzaga kelgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi. , agar ushbu holatlar tomonlarning shartnomani bajarishiga jiddiy to‘sqinlik qilgan qilgan bo'lsa.

  - Tomonlarning kelishuviga binoan shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

  - Hududida fors-major holatlari yuzaga kelgan Tomon, ular yuzaga kelgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida boshqa Tomonni ushbu holat Shartnomaning bajarilishiga ta'siri to'g'risida yozma ravishda xabardor qilishi shart.

  - Agar boshqa tomon bu borada da'vo bildirsa, u holda fors-major holatlari ta'sir ko'rsatgan Tomon o'z mamlakatining vakolatli organi tomonidan berilgan guvohnoma asosida ushbu shartnomani bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi.

  - Agar ushbu holatlar olti oydan ortiq davom etsa, Tomonlarning har biri Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishni davom etishni bir tomonlama tartibda rad etishga haqli. Bunday holda, tomonlarning hech biri boshqa tomondan o‘ziga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zararni qoplashni talab qilishga haqli bo'lmaydi.

  - Fors-major holati vakolatli organning hujjati bilan taqdiqlanishi lozim.

- KAFOLATLAR

  - Pudratchi bajarilgan ishlarning va foydalanilgan materiallarning sifatini kafolatlaydi.

  - Bajarilgan ishlarning sifatiga kafolati muddati kamida 1 yil, Qulflash mexanizmi uchun kamida 3 yil, tom yopish materiallari uchun kamida 5 yil.

  - Agar Buyurtmachi kafolat muddati davomida bajarilgan ishlarda kamchiliklarni (nuqsonlarni), shu jumladan yashirin kamchiliklarni (nuqsonlarni) aniqlasa, Pudratchi bu haqida xabar berilgan kundan boshlab u 10 (o'n) ish kunidan kechiktirmay o'z hisobidan bartaraf etishga majburdir.

  - Pudratchining kafolat muddati davomidagi majburiyatlari Buyurtmachi nuqsonlarni bartaraf etilganligi haqida dalolatnomani imzolagan paytdan boshlab bajarilgan hisoblanadi.

- MAXFIYLIK

  - Tomonlar shartnomaning predmeti, shuningdek, ushbu shartnomani tuzish va bajarish munosabati bilan Tomonlar bir-birlariga topshirilgan barcha hujjatlar uchinchi shaxslar uchun maxfiy ekanligi va tomonlarning tijorat siriga ekanligi va boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslikni kafolatlaydilar.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik shaxsning tijorat sirini tashkil eta olmaydigan ma’lumotlar bundan mustasno.

  - Maxfiylikni saqlash bo'yicha majburiyatlar ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan keyin yoki shartnoma muddatidan oldin bekor qilingan vaqtdan boshlab 3 (uch) yil davomida ham o'z kuchida qoladi.

  - Axborotning maxfiyligi bo‘yicha kelishuvni buzganlik uchun bunday huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan Tomon buning natijasida yetkazilgan haqiqiy zararni boshqa tomonga to‘liq miqdorida qoplash majburiyatini oladi. Ushbu qoidalar Tomonlardan biri qayta tashkil etilgan taqdirda uning huquqiy vorislari uchun ham amal qiladi.

Tomonlarning hech biri boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga berishga yoki boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslar oldida oshkor qilishga haqli emas.

- YAKUNIY QOIDALAR

  - Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va Tomonlarning vakolatli vakillari tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

  - Hech bir Tomon boshqa Tomonning yozma roziligisiz ushbu Shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlarini uchinchi shaxsga o'tkazishga haqli emas.

  - Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, avvalgi barcha muzokaralar, dastlabki hujjatlar va u bo'yicha yozishmalar o'z kuchini yo'qotadi va tomonlarning hech biri ularga murojaat qilish huquqiga ega emas.

  - Ushbu Shartnoma 2 (ikki) nusxada, o‘zbek tilida, har bir Tomon uchun teng yuridik kuchga ega bir nusxadan tuzilgan,

  - Tomonlarining yuridik manzili, shuningdek, bank va boshqa rekvizitlari o'zgargan taqdirda, ushbu Tomon boshqa Tomonni o'zgarishlar kuchga kirgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kuni ichida bu haqda xabardor qilishi shart. Ushbu majburiyat bajarilmagan taqdirda, avvalgi rekvizitlar bo'yicha majburiyatlarni bajarilishi ushbu shartnoma bo'yicha lozim darajada bajarilgan hisoblanadi.

  - Ushbu Shartnomada bilan tartibga solinmagan barcha munosabatlarda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal qiladilar.

  - Ushbu Shartnomaning barcha ilovalari uning ajralmas qismi hisoblanadi..

  - Tomonlar ushbu Shartnomaning bajarilishi yuzasidan yoki unga aloqador holatlar bo‘yicha o‘zaro almashadigan barcha xabarlar va bildirishnomalar o‘zbek tilida tuzilishi va quyidagi tarzda yuborilishi kerak:

- ushbu Shartnoma Tomonining vakolatli vakiliga yoki har qanday xodimiga tilxat olgan holda shaxsan topshiriladi.

- agar buning iloji bo'lmasa, ular qabul qilinganligi tasdiqlovchi buyurtma pochta orqali yuboriladi;

- tomonlarning rekvizitlarida ko'rsatilgan elektron pochta manzillarga yuboriladi.

15. 	KORUPSIYAGA QARSHI QOIDALAR

15.1. Tomonlar shartnomani tuzish chog‘ida, ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida va mazkur muddat tugaganidan keyin shartnoma bilan bog‘liq korrupsiyaviy xatti-harakatlarni amalga oshirmaslikka kelishdilar.

15.2. Tomonlar shartnomaning ushbu  korrupsiyaga qarshi shartlari bilan belgilangan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni e’tirof etadilar va ularga rioya qilish yuzasidan hamkorlikni ta’minlaydilar.

15.3. Har bir tomon ushbu shartnomani tuzish vaqtida o‘zi yoki uning ijro organlari, mulkdori, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog‘liq munosabatlar bo‘yicha noqonuniy ravishda pul, moddiy boyliklar taqdim etilmaganini, shartnomani tuzish evaziga norasmiy pul mablag‘lari yoki boshqa moddiy boyliklarni olish, taklif qilish, taqdim etishga va’da berishga yo‘l qo‘yilmaganini, shuningdek moddiy yoki boshqa imtiyozlar, afzalliklar olmaganliklarini (kelajakda bunday xatti-harakatlarni sodir etish ehtimoliga doir tasavvur yuzaga kelmaganini) kafolatlaydilar.

Tomonlar shartnoma bo‘yicha o‘zlari jalb qilgan shaxslar (yordamchi pudratchilar, agentlar va tomonlarning nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan harakatlarning amalga oshirilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun oqilona choralar ko‘radilar.

15.4. Tomonlar o‘z ijro organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan quyidagi xatti-harakatlar bevosita yoki bilvosita (jumladan, uchinchi shaxslar orqali) sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaydilar:

a) nazorat organlaridan litsenziyalar va ruxsatnomalarni olishda, soliqqa tortishda, bojxona rasmiylashtiruvida, sud tortishuvida, qonunchilik jarayonida va boshqa sohalarda noqonuniy ravishda tijorat yoki boshqa ustunlikka ega bo‘lish maqsadida yuqori turuvchi mansabdor shaxslarga yoki shaxsiy manfaatiga moddiy yoki nomoddiy manfaatni taklif etish, va’da berish, taqdim qilish;

b) noqonuniy ravishda olingan daromadlarni legalizatsiyalash, shuningdek tomonlar mol-mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromad ekanligi ma’lum bo‘lgan holatda – uning kelib chiqishini o‘zgaga topshirish, mulkka aylantirish yoki almashtirish, haqiqiy xarakteri, manbai, joylashgan manzili, boshqarish usulini yashirish, bunday pul mablag‘lari va mulkni boshqa joyga ko‘chirish, pul mablag‘lari yoki boshqa mulkka haqiqiy egalik huquqi yoki uning mansubligi yashirish orqali legalizatsiyalash;

c) korrupsiyaviy huquqbuzarlikni sodir etish maqsadida tovlamachilik qilish, unga undash, bosim o‘tkazish yoki tahdid qilish. Har bir tomon bunday holatlar haqida ikkinchi tomon va vakolatli davlat organlariga zudlik bilan xabar berishi shart.

15.5. Tomonlar tovarlar, xizmatlar va ishlarni amalga oshirish va topshirishda, bitimlarni tuzish bo‘yicha muzokaralarni o‘tkazishda, litsenziyalar va boshqa ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda hamda tomonlar nazorati ostida bo‘lgan, ularning manfaatlarida va ular nomidan ish yurituvchi shaxslarga (jumladan, yordamchi pudratchilar, agentlar, savdo vakillari, distribyuterlar, yuristlar, buxgalterlar, ularning nomidan ish yurituvchi boshqa vakillar) nisbatan quyidagi xatti-harakatlarni amalga oshiradilar:

- korrupsiyaviy xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yilmasligi hamda korrupsiyaviy xatti-harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lish yuzasidan ko‘rsatma va tushuntirishlar berish;

- ularning xizmatlaridan korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish uchun vositachi sifatida foydalanmaslik;

- ularni faqat Shartnoma predmetiga aloqali ishlab chiqarish zarurati yuzasidan jalb qilish;

- ular tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar uchun qonunchilikda belgilanganidan ortiqcha miqdorda asossiz haq to‘lamaslik.

15.6. Tomonlar o‘z nazoratlari ostida bo‘lgan va ularning nomidan ish yurituvchi shaxslar qo‘shimcha korrupsiyaga qarshi shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari yuzasidan xabar berganligi uchun ularga nisbatan bosim o‘tkazilmasligini kafolatlaydilar.

15.7. Tomonlardan biriga ikkinchi tomon korrupsiyaga qarshi shartlarning 15.4 va 15.5-bandlarida belgilangan majburiyatlarni buzganligi haqida oshkor bo‘lsa, xabar topgan tomon zudlik bilan ikkinchi tomonga bu haqda xabar berishi hamda oqilona muddat ichida tegishli choralar ko‘rilishi va bajarilgan ishlar haqida unga ma’lumot berilishini talab qilishi shart.

Agar tomonning talabiga ko‘ra ikkinchi tomon oqilona muddat ichida tegishli choralarni ko‘rmasa yoki masalani ko‘rib chiqish natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim etmasa, xabar topgan tomon bir tomonlama tartibda shartnomani to‘xtatish, bekor qilish hamda tasdiqlangan haqiqiy zarar to‘liq qoplanishini talab qilish huquqiga ega.

Ilovalar:

1. “UMS” MChJ telekommunikatsiya infratuzilmasi ob’ektlarini, jihozlar xonalari va tomlarini ta’mirlash-tiklash ishlariga qo‘yiladigan talablar.

2. Ishlarning tannarxini hisoblashning asosiy ko'rsatkichlari

3. Nuqsoniy dalolatnoma

4. Dalolatnoma

16. Tomonlarning yuridik manzillari, bank rekvizitlari va imzolari:

| "Pudratchi": | "Buyurtmachi": UMS MChJ Toshkent shahri, Yunusobod tumani, prospekt. A. Timur, 24 yosh r/s: 2021 4000 3003 8198 4001 AT “ Aloqa bank” Toshkentda MFO: 00401 INN: 303020732 OKED: 61200 To'lovchining ro'yxatga olish kodi QQS: 3260 3000 5463 Tel.: (+998 97) 403 – 81 – 00 |
| --- | --- |
| Pudratchi: ___________________ Direktor ____________________/___________/ mp | Buyurtmachi: UMS MChJ Bosh direktor ____________________ / Aripov S.X. / mp |

«_____» «_________» 2024 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

1-ilova

TEXNIK TALABLAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящим техническим требованием определяются требования, объем и сроки выполнения работ по ремонту и восстановлению, объекта (далее Объект) размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS»: SRH 2008 “Futbolnaya shkola” расположенной по адресу: Сурхандарьинская обл., Термезский р-н, СФЙ Янгиарик, Ш. Рашидов МФЙ, футбольная школа интернат №1.

На объект ремонта и восстановления разрабатывается сметная документация в соответствии нормативными требованиями ШНК, КМК, СНиП и подтверждается экспертным заключением.

При выполнении ремонтно-восстановительных работ и текущего ремонта Подрядчик обязан строго следовать всем правилам и расчетам строительства, ремонта, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ШНК, Техническое требование, а также иной документации, предоставляемой Заказчиком.

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.

- Объем работ

Ремонтные работы по объекту размещения Базовой станции: SRH 2008 “Futbolnaya shkola” расположенной по адресу Сурхандарьинская обл., Термезский р-н, СФЙ Янгиарик, Ш. Рашидов МФЙ, футбольная школа интернат №1

- Порядок расчета стоимости объектов

Авансирование составляет 15%(тридцать процентов) от стоимости объекта по данному объекту перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора и после размещения информации о настоящем Договоре в Едином реестре договоров на специальном информационном портале.

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании сметного расчета, подготовленного с применением основных показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным расходам, согласованным на этапе проведения закупки.

По итогам проведенной закупочной процедуры с победителями будет подписан договор сроком до полного исполнения договорных обязательств.

- Порядок оформления документов и закрытие работ

Перед началом работ, на стадии подписания Договора (Заказа), необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемых для выполнения данного объекта.

В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация.

Сдача Заказчику выполненных работ возможна только после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.

Перечень основных документов и их образцы приведены в Приложении №2.

При подписании Заказов Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и согласовать их с Заказчиком.

Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в сметной документации, а также любые отклонения от заказа должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформленные соответствующим дефектным актом Ф-17а.

Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаются и не оплачиваются.

При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее З-х рабочих дней до дня приемки.

- Требовании к Подрядчику

  - К участию допускаются организации, имеющие опыт выполнения ремонтно-строительных работ.

  - Наличие участника в списке оценки рейтинга подрядных организаций при Минстрое РУз

  - Подрядчик должен представить коммерческое предложение в виде локально-ресурсной сметы, которая должна соответствовать требованиям ШНК.

- Требования, по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):

Гарантии качества проделанной работы составляет не менее 1 года. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет. Гарантия на кровельные материалы – не менее 5ти лет.

- Срок выполнения работ:

Начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика. Окончание - в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ

- к ремонтно-восстановительному обслуживанию объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», аппаратных помещений и кровель.

- Требования к ремонту аппаратных

  - Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или дефектного акта, выдаваемого Заказчиком

  - В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей территории.

  - Вновь устанавливаемые перегородки  должны быть вертикальными. Вертикальность стен проверяется строительным уровнем.

  - С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен,  помещения арендодателя.

  - При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания арендодателя.

  - Потолок аппаратной должен быть тщательно выровнен (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклёван и окрашен масляной краской белого цвета (если не указано иное).

  - На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски.

  - Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м высоты, но не более 5мм на всю высоту.

  - Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины

1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, приборов отопления. То же самое касается и потолка.

1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от  шпателя или песка, песчинки на поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое касается и потолка.

1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 12 месяцев.

1.13. Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси толщиной не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем.

1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования.

1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком.

1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также щели между плинтусами и покрытием пола или стенами.

1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм.

1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков.

1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю длину или ширину помещения.

1.20. При установке в аппаратной шины защитного заземления, она должна быть которая закреплена к стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь размеры 200х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 40мм с тремя шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена!

1.21. ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром технологического заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт М8. Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового соединения. Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован.

1.22. По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную арматурой или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения мероприятий, исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней заземляемых устройств.

1.23. Плинтус, устанавливаемый в аппаратной, должен быть с ребром 30-60 мм, изготовлен из негорючего материала (например, алюминевый) и надежно и плотно закреплен к стенам

1.24. Дверь, устанавливаемая в аппаратной, должна быть герметичной противопожарной стандартных размеров (проем в чистоте 900х2000мм) с пределом огнестойкости  не менее 30 мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных решений. Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться свободно, без скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено.

1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет.

1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери.

1.27. При наличии в перечне работ необходимости размещения наклеек на двери аппаратной они должны располагаться следующим образом:

На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка с предупреждением об опасности объекта. Под наклейкой выхода на внутренней стороне двери аппаратной должна быть расположена предупреждающая наклейка о запрете курения в помещении.

1.28. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под кондиционеры, под фидерный ввод и т.п.) на время отсутствия устанавливаемого в них оборудования должны быть остеклены для предотвращения попадания пыли и влаги в помещение. Размеры и месторасположение проемов должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны и не допускать попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к стенам.

1.29. Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной пластина устройства крепится снаружи.

1.30. При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и конструкция фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный колодец должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод фидеров через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. Устройство ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны фидерного колодца.

1.31. При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать.

1.32. Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной металлической решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания и иметь уклон вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения нормального водостока. Контруклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. Каркас решетки должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него кондиционеров.

1.33. Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть тщательно герметизированы.

1.34. При необходимости оборудовать аппаратную дополнительными устройствами, они должны соответствовать следующим требованиям:

На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации с маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть оборудовано место для хранения ручки и карандаша.

На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером столешницы не менее чем 40х40см для ведения записей в Журнале учета посещений.

Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и долговечного материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя конвертами из оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство.

- Требования к ремонту кровли

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

- Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

- Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

- Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.

2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.

2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания.

02. Приготовление полимер-битумной мастики.

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.

04. Разметка направления укладки материала.

05. Развертка рулона для разглаживания от складок.

06. Раскрой материала.

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

2.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались в разбежку.

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

2.3. При гидроизоляции кровли, где примыкается АМС и анкера рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

2.3.1. E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий

Состав работ

01. Приготовление цементного раствора вручную.

02. Устройство бортика из цементного раствора.

03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания.

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика – т - 0,03

Материалы рулонные кровельные - м2 - 15

Раствор - м3 - 0,05

2.3.2. Е12-2-4-5 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные поверхности на10 примыканий

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика	т	0,02

Материалы рулонные кровельные - м2 - 8

2.3.3. E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3 Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2

Состав работ

01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом Госархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107)

02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором

03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53

Раствор - м3 - 2,5

Мастика – т - 0,244

Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117

2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2024 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

2-ilova

Локально-Ресурсная ведомость работ

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2024 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

3-ilova

| "СОГЛАСОВАНО" Руководитель ЦО г._____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор Технический _____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №_______

по объекту______________________________

Представитель Исполнительной организации ___________________________ в ходе ремонтно-строительных работ по Договору №________ от ______ 20__г. на объекте ______________________, расположенном по адресу:_____________ установил,что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |

Представители Исполнительной организации:

___________________________

Форму утверждаем

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2024 yildagi

№ ___/___/______ Shartnomaga

4-ilova

АКТ №

Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления    									«_____» _________20__ г

Подрядчик:

Местонахождение:

ИНН:

Заказчик: ООО  «UMS»

Место нахождение: г.Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732

ОБРАЗЕЦ

Наименование объекта:____________, расположенном по адресу: ____________________.

По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ от _____20__ г Заказ №___ от «___» _______ 20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику на склад.

| № | Наименование материалов и оборудования (изделий) | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

От подрядчика:

Сдал: 	                                                                                     ____________________________

От заказчика ООО «UMS»

Принял:                                                                                 _____________________________

TOMONLARNING IMZOLARI

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ___________________________ Direktor Директор __________________ / _____________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |