| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «UMS» |  |
| _________________ | Филатова Л.Ю |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2025 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Услуги по разработке корпоративного веб-сайта мобильного оператора Mobiuz»

город Ташкент

2025 год

Оглавление

1.	Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг	3

2.	Основание для реализации проекта	3

3.	Перечень работ, услуг и их объемы	4

3.1.  Функциональные требования	4

3.2.	Технические требования	14

3.3.	Дизайн и UX/UI	16

4.	Место оказания услуг	17

5.	Условия выполнения работ и оказания услуг	17

6.	Требования к исполнителю исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг	19

7.	Сроки выполнения работ и оказания услуг	20

8.	Требования к безопасности	21

8.1.	Общие требования к безопасности	21

8.2.	Требования к аутентификации и авторизации	22

8.3.	Требования к защите данных	23

8.4.	Требования к тестированию безопасности	24

8.5.	Дополнительные требования к безопасности	24

9.	Порядок сдачи и приемки работ	25

10.	Требования к передаче документации	26

11.	Требования по техническому обучению персонала (инструктаж)	26

12.	Требования к объему и сроку предоставления гарантий	27

12.1.	Зона действия гарантийного обслуживания	28

12.2.	Классификация инцидентов и скорость реагирования	28

12.3.	Дополнительные условия предоставления гарантийного обслуживания	29

13.	Авторские права	29

Приложение №1	30

- Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг

Наименование: Разработка корпоративного веб-сайта мобильного оператора Mobiuz.

Сокращенное наименование: Корпоративный веб-сайт, далее – веб-сайт.

Цели разработки:

  - Создание современного, удобного, минималистичного и интуитивно понятного UX/UI дизайна и полной адаптивностью веб-сайта под все типы устройств.

  - Интеграция с внутренними и внешними сервисами, включая:

- Биллинговую систему мобильного оператора.

- MyID (онлайн-идентификация).

- Чат-боты (Jivo, Telegram и др.).

- SIP/WebRTC-серверы для реализации голосовых и видео звонков.

  - Оптимизация веб-сайта для поисковых систем (SEO) и интеграция с рекламными инструментами (Google Ads, Яндекс.Директ и др.).

  - Обеспечение высокой производительности, кибербезопасности и защиты персональных данных в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

- Основание для реализации проекта

Закупка производится в рамках реализации цифровой стратегии ООО «UMS» и направлена на модернизацию клиентских сервисов в пределах бюджета Блока по продажам и маркетингу.

- Перечень работ, услуг и их объемы

3.1.  Функциональные требования

    - Структура веб-сайта.

Структура веб-сайта должна включать в себя (но не ограничиваться) следующие разделы:

- Частным клиентам

  - Тарифы

  - Интернет-пакеты

  - Услуги

  - Сервисы (необходима замена названия)

  - Акции

  - Помощь

- Для бизнеса

  - Тарифы

  - Интернет-пакеты

  - Услуги

  - Акции

  - Помощь

- Блог

- Компания и партнёры (опциональное название, варианты: “Дополнительно”, “Полезное”, “Сотрудничество и информация”, “О нас и партнёрах”, “Информация”, “О компании и не только”):

  - О компании (включая все подразделы раздела «О компании»);

  - Стать дилером (включая подразделы раздела «Партнёры»);

  - Виртуальная приёмная;

  - Новости.

    - Архитектура URL-адресов.

- Все разделы веб-сайта должны находиться в подкаталогах, чтобы передавать авторитет основного домена. Примеры:

  - https://mobi.uz/business - раздел “Для бизнеса”.

  - https://mobi.uz/blog - Блог.

- Разделы не должны располагаться на сабдоменах (например, https://corp.mobi.uz/ru/).

- Главная страница веб-сайта должна быть доступна по адресу https://mobi.uz/ и по умолчанию отображаться на узбекском языке. Версии вер-сайта на других языках размещаются в подкаталогах:

  - https://mobi.uz/ru/;

  - https://mobi.uz/en.

    - Личный кабинет пользователя

      - Частным лицам

- Кнопка/иконка для перехода в личный кабинет должна быть в хедере (header) и отражать суть кабинета.

- Дизайн личного кабинета должен соответствовать дизайну веб-сайта.

- В личном кабинете должны быть:

- Регистрация и авторизация через номер телефона и SMS-код (OTP), возможность установить пароль для входа без OTP.

- Просмотр текущих тарифов, услуг, подключенных пакетов, номера телефона, лицевого счёта, баланса, статуса номера, ICCID.

- Пополнение баланса.

- Мониторинг.

- Отправка SMS.

- Изменение тарифного плана.

- Подключение услуг.

- Настройки переадресации вызовов, обещанного платежа.

- Настройки уведомлений.

- Интерактивный чат с поддержкой.

      - Для бизнеса

- Кнопка/иконка для перехода в Виртуальный Менеджер (https://vm.mobi.uz/) должна быть в хедере раздела веб-сайта для корпоративных абонентов (header) и отражать суть кабинета.

- Логотип Mobiuz в интерфейсе Виртуального Менеджера (ВМ).

- Адаптировать Виртуальный Менеджер (ВМ) под мобильную версию веб-сайта, упростить отображение.

- Организовать переброску перечня продуктов, собранных у пользователя в корзине в ВМ.

    - Связь с контактным центром с веб-сайта

      - Частным лицам

- Добавить в футер кнопку «Позвонить с веб-сайта», которая будет связываться с контактным центром Mobiuz используя интернет соединение посетителя (SIP-звонки или WebRTC-звонки), а не переводить в приложение для звонков (пример: https://www.aeroflot.ru/).

- Подключить чат-бот, для обращения в контактный центр Mobiuz с возможностью получения ответов от оператора онлайн. Чат бот должен поддерживать ИИ для уменьшения нагрузки сотрудников в будущем.

      - Для бизнеса

- Подключить интернет-звонки (SIP-звонки):

  - В рабочее время (09:00–18:00) звонки на 0990.

  - В нерабочее время (18:00–09:00) переадресация на 0890.

- Чат-бот:

- С 09:00 до 18:00 отвечает оператор B2B.

- С 18:00 до 09:00 отвечает общий контакт-центр.

    - Форма приёма заявок

      - В Разделе «Для бизнеса» разработать отдельную форму приёма заявок от B2B-клиентов.

      - В разделе «Для бизнеса» разработать инструмент автоматического формирования бланков и документов.

    - Корзину услуг

    - Внедрить корзину для выбора и оформления услуг.

    - Реализовать отображение перечня доступных услуг к подключению.

    - Отправка заявки B2B.

Каждая продуктовая страница должна стать онлайн воронкой продаж в соответствие с пунктом 3.1.10 данного ТЗ. В каждой продуктовой странице в разделе веб-сайта «Для бизнеса» необходимо добавить три пути подключения продуктов:

      - Интеграции:

- Форма оформления заявки

  - Должна интегрироваться с Didox API.

  - Данные абонента должны автоматически подтягиваться в форму (E-imzo).

- Подписание заявки

  - Реализовать подписание заявки с использованием ЭЦП через модуль E-IMZO.

  - После подписания заявка должна быть отправлена на обработку сотрудникам B2B.

- Документация API

- E-IMZO: Telegram-канал с документацией https://t.me/joinchat/dwiQNcPFlJYyOTg6

- Didox: API-документация https://api-docs.didox.uz/

    - Режим для слабовидящих

- Добавить кнопку «Версия для слабовидящих» в хедер веб-сайта.

- Режим не должен влиять на SEO-показатели веб-сайта.

- Функционал включения/выключения без изменения текущей страницы.

- Функционал:

- Изменение контраста (черный фон/белый текст и наоборот).

- Опция увеличения/уменьшения шрифта (с ползунком).

- Поддержка экранных дикторов (совместимость с VoiceOver, NVDA, JAWS).

- Управление с клавиатуры (включая навигацию без мыши).

    - Раздел «Блог»

- Интегрировать раздел «Блог» в основную структуру веб-сайта.

- Возможность публикации, редактирования и удаления статей через CMS.

- Авторизация посетителей через номер телефона, электронную почту, Gmail, соцсетей.

      - Структура блога:

- Главная страница с анонсами статей.

- Категории и теги для навигации. Навигация должна быть удобной.

- Поиск по статьям.

- Возможность добавления популярных или рекомендованных статей:

  - Рекомендованные статьи (средней сложности) должны быть под каждым постом.

  - Популярные статьи должны отображаться на главной странице блога по количеству уникальных посетителей в определенный период.

      - SEO-оптимизация:

- ЧПУ для статей (человеко-понятные URL, например: /blog/kak-podkljucit-esim).

- Возможность задавать мета-теги (title, description, keywords) для каждой статьи.

- Автоматическое создание XML-карты блога для поисковых систем.

- Open Graph и Twitter Card для корректного отображения в соцсетях.

- Возможность добавления alt-тегов к изображениям.

- Высокая производительность:

- Мобильная версия: LCP ≤ 1.5 сек, INP ≤ 150 мс, CLS = 0, FCP ≤ 1.5 сек, TTFB ≤ 700 мс;

- Десктопная версия: LCP ≤ 1.3 сек, INP ≤ 100 мс, CLS = 0, FCP ≤ 1 сек, TTFB ≤ 500 мс.

    - Ядро целевой аудитории веб-сайта: Граждане Республики Узбекистан, 25-34 лет, владеющие узбекским языком, использующие мобильные устройства для выхода в интернет.

      - Функционал публикации:

- Полноценный WYSIWYG-редактор (What You See Is What You Get) с поддержкой форматирования, изображений, ссылок и встраиваемого контента, включая iframe:

- Возможность отложенной публикации.

- Автосохранение черновиков.

      - Дополнительные возможности:

- Виджет «Популярные статьи» на страницах веб-сайта.

- Счетчик прочтений статьи (количества уникальных посетителей) и возможность отображения времени чтения.

- Возможность добавления комментариев только для авторизованных пользователей. Все комментарии должны собираться в административной панели для возможности мацерации вручную (возможность добавления фильтров, задавать ключевые слова для автоматического исключения запрещенных комментариев из публикации).

- В превью статей на главной странице блога, популярных статьях, рекомендациях необходимо показать время чтения и количество комментариев.

- Форма подписки на email-рассылку новых публикаций.

- Возможность нативной вставки ссылок в продуктовые страницы, располагающиеся в основной части веб-сайта, для конвертации SEO-трафика абонентов.

      - Интеграции:

- Интеграция с социальными сетями (кнопки шаринга).

- Интеграция с сервисами веб-аналитики для анализа трафика.

    - Онлайн воронка продаж.

- Продуктовые страницы должны быть полноценными воронками продаж.

- Посетителю необходимо предоставить всю важную информацию в удобном формате, отвечая на его вопросы, возражения и потребности.

- Процесс покупки или подключения услуги должен быть максимально простым и понятным, без необходимости покидать веб-сайт (кроме перехода в мобильное приложение Mobiuz).

      - Структура продуктовых страниц:

- Первый экран - захват внимания, УТП

  - Короткий, но информативный заголовок с основным преимуществом тарифа/услуги.

  - Подзаголовок с ключевыми выгодами для пользователя.

  - Призыв к действию (CTA) – например, кнопка «Подключить тариф» или «Купить пакет».

- Основной блок - блок, с полной информацией о тарифе и его условиях, изложенных в максимально понятном для потребителя виде.

- Частые возражения и вопросы (FAQ) с раскрывающимися блоками. Ответы на ключевые вопросы:

  - Как подключиться?

  - Какие условия тарифа?

  - Есть ли скрытые платежи?

  - Как отключиться?

  - Что, если мне не понравится? и т.д.

- Раздел «Как подключиться (конверсионный блок)»

  - Пошаговая инструкция (минимум шагов, максимум простоты).

  - Блок для онлайн подключения e-sim или физической sim карты.

- Страница онлайн-бронирования номеров:

- Разработать страницу для онлайн-бронирования номеров, обеспечивающую удобный пользовательский интерфейс и совместимость с современными браузерами.

- Интегрировать на страницу iframe, который будет обращаться к внутреннему серверу компании для получения актуальной информации о доступных номерах и обработки заявок.

- Предусмотреть механизм обработки ошибок и отображения пользователю информативных сообщений в случае недоступности внутреннего сервера.

      - Интеграции:

- Биллинговая система Mobiuz.

- MyID - биометрическая идентификация (желательно API, а не редирект на MyID).

- Платёжная система для пополнения счета во время активации номера.

- Реализацию онлайн-оформления заявок (Раздел для бизнеса).

    - Карты.

- Необходимо реализовать интерактивную карту с отмеченными на ней офисами Mobiuz и дилерами (использование API предпочтительнее в Yandex). Должна быть возможность загружать и обновлять список офисов и дилеров с помощью файлов XML, CSV или других широко распространённых форматов из административной панели.
У посетителя должна быть возможность открыть локацию выбранного офиса/дилера в нужном ему мобильном приложении для навигации.

- Необходимо реализовать интерактивную карту с отмеченной на ней зоной покрытия сети Mobiuz (использование API предпочтительнее в Yandex). У пользователя должна быть возможность выбрать тип сети (2G, 3G, 4G, 5G), регион и самостоятельно двигать карту.

    - Функция «Подобрать тариф».

- На главной странице веб-сайта (в разделах «Частным лицам» и «Для бизнеса) добавить функцию «Подобрать тариф», которая рекомендует актуальные тарифы на основе ответов пользователя.

- Функциональные требования:

- Ввод данных. Пользователь указывает параметры:

  - Количество сотрудников (только для B2B).

  - Условия (минуты, интернет, SMS, роуминг и т. д.).

- Обработка запроса

- Система анализирует введённые параметры.

- Формируется запрос к базе доступных тарифов.

- Вывод подходящего тарифа

- Пользователь получает один или несколько оптимальных тарифов.

- Отображается краткое описание и условия.

    - Подбор персонала через веб-сайт.

- Необходимо создать подраздел «Карьера в Mobiuz» в разделе «Ещё».

- В подразделе «Карьера в Mobiuz» должны быть страницы: «Миссия и ценности компании» и «Вакансии».

- На странице «Вакансии» необходимо реализовать разделение вакансий по городам в виде списка и функцию поиска вакансий по названиям. При нажатии на вакансию должна открываться страница с подробным описанием вакансии.

- На странице «Вакансии» разместить «Часто задаваемые вопросы (FAQ)».

- На странице с вакансиями отдельно разместить переход на канал, предназначенный для вакансий (например, телеграмм-канал: mobijob).

- В конце страницы каждой вакансии необходимо разместить кнопку «Отправить резюме» и создать для этого отдельную страницу с анкетой, которую можно будет заполнить и отправить на рассмотрение на почту отделу по работе с персоналом. Также нужна возможность прикрепления файлов для отправки файла резюме.

    - Платежный модуль.

На страницах, в которых у посетителя может возникнуть потребность пополнить свой баланс, необходимо разместить блок для пополнения счета:

- При пополнении счета абонент не должен покидать веб-сайт.

- Желательно пользоваться всплывающими окнами для пополнения счета, чтобы после завершения данного процесса посетитель остался на той же странице.

    - Административная панель.

- Единый рабочий интерфейс редактора веб-сайта должен обеспечивать возможность централизованного управления всем функционалом веб-сайта.

- Должна быть возможность добавлять, удалять, временно скрывать из публичного доступа отдельные разделы и подразделы веб-сайта, создавать страницы материалов, формировать главную страницу и редактировать контент веб-сайта.

- Должна быть возможность категоризировать публикуемую на веб-сайте информацию с помощью системы тегов (меток) для всех основных типов текстовых, аудиовизуальных и графических материалов, а также добавлять атрибуты изображений (с указанием кратких названий изображений с использованием ключевых слов) при публикации графических элементов на страницах веб-сайта (фотографии, рисунки, диаграммы и т.д.) в соответствии с правилами оформления изображений

- Должна быть включена библиотека типовых компонентов, с помощью которых можно в короткие сроки создавать и оформлять материалы на основе имеющихся у компании материалов (пресс-релизы, отчеты аналитиков, комментарии экспертов и др.)

- Система должна содержать набор макетов для создания графических тизеров (а также набор технических требований ко всем возможным для размещения на веб-сайте вариантам баннеров) и оформления ссылок на все типы материалов веб-сайта в социальных сетях, позволяющих сделать посты заметными и узнаваемыми.

- Система должна позволять включать/отключать кнопки перехода на отдельные страницы Заказчика в разных социальных сетях

- Должна быть предусмотрена возможность масштабирования веб-сайта – быстрого создания новых разделов и подразделов без дополнительных затрат силами специалистов Заказчика (возможность создать новую страницу, прописать путь к ней, URL, теги, задать метаинформацию и добавить контент)

- Должна быть возможность создания простых маркетинговых страниц на основе заложенных при разработке шаблонов.

- Реализовать управление администраторами с ролями и правами доступа.

- Должна быть возможность управления SEO-настройками.

    - Прочие бизнес функциональные требования

- Корректное отображение веб-сайта на всех устройствах и браузерах.

- Поддержка на веб-сайте узбекского (латиница), русского и английского языков.

- Должна быть возможность изменять язык веб-сайта без изменения текущей страницы.

- Должен быть реализован функционал корректного отображения ссылок веб-сайта при копировании (превью ссылок).

- Должна быть реализована возможность скачивания с веб-сайта различных документов и файлов.

- Должна быть реализована интеграция с социальными сетями и мессенджерами, включая:

- Переход на официальные страницы Компании в социальных сетях и мессенджерах;

- Возможность поделиться ссылкой на страницы веб-сайта;

- Трансляция избранного контента из социальных медиа (X, YouTube, Instagram) на веб-сайте;

- Публикация контента веб-сайта в социальных сетях с использованием брендированных шаблонов, соответствующих рубрикатору (новости, интервью, аналитика, кейсы, инфографика, отчеты и т.д.);

- Размещение графических тизеров (баннеров) со ссылками на актуальные разделы, материалы веб-сайта или внешние ресурсы.

- веб-сайт должен использовать лицензионное программное обеспечение, оформленное на Заказчика.

  - Технические требования

    - Требования к среде развертывания:

Разрабатываемая система должна быть полностью совместима с современными средами виртуализации и обеспечивать стабильную работу в виртуальных окружениях. В частности, решение должно:

- Поддерживать развертывание и эксплуатацию в виртуальных средах, включая, но не ограничиваясь, VMware, KVM, Hyper-V и OpenStack.

- Обеспечивать корректное функционирование всех компонентов системы в условиях динамического управления ресурсами виртуальной инфраструктуры.

- Поддерживать контейнеризацию (например, Docker, Kubernetes) для обеспечения гибкости и масштабируемости.

- Иметь возможность резервного копирования и восстановления в виртуализированной среде.

- Обеспечивать производительность и отказоустойчивость, сопоставимые с физическими серверами, при использовании соответствующих конфигураций виртуальных машин.

    - Требования к размещению системы:

Разрабатываемая система должна быть развернута исключительно внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры Компании и работать на серверах Компании. Использование облачных решений, внешнего хостинга или сторонних дата-центров не допускается.

Основные требования:

- Все компоненты системы должны быть установлены и функционировать на выделенных или виртуализированных серверах, находящихся в управлении Компании ООО «UMS».

- Должна обеспечиваться совместимость с текущей серверной инфраструктурой и средой виртуализации Компании ООО «UMS».

- Вся информация, обрабатываемая системой, не должна покидать периметр корпоративной сети.

- Решение должно поддерживать возможность интеграции с существующими внутренними сервисами и системами Компании ООО «UMS»  без необходимости подключения к внешним сервисам.

    - Требования к технологическому стеку

      - Разрабатываемая система должна использовать следующие технологии:

- Frontend:

- HTML5, CSS3 (SCSS/SASS).

- JavaScript (ES6+), TypeScript.

- React.js / Next.js.

- Backend:

- Node.js (с использованием Express.js или NestJS) / Python (Django или FastAPI) / PHP (Laravel).

- База данных:

- PostgreSQL или MySQL.

- CMS (движок веб-сайта):

- Next.js + Headless CMS.

- API-интеграции. Система должна поддерживать интеграцию со следующими сервисами и платформами:

- Платежные системы.

- Системы аналитики.

- MyID.

- SIP-/WebRTC-серверы.

- Didox.

- E-imzo.

  - Дизайн и UX/UI

    - Требования к дизайну веб-сайта:

- Современный дизайн, уход от 2D в сторону 3D (не использовать красный в текстах и их фонах).

- Особый упор необходимо сделать на мобильной версии веб-сайта. Мобильная адаптация веб-сайта должна быть максимально удобной, интуитивно понятной и не вызывающей отторжения.

- Минималистичный интерфейс.

- Четкая навигация и удобный поиск.

- Прототипирование и согласование каждой страницы с заказчиком перед версткой.

- Место оказания услуг

  - Государственный заказчик: (далее по тексту – Заказчик) ООО «UMS», 100000 г. Ташкент, ул. А.Темура-24, +99897 4038100, info@mobi.uz. ИНН: 303020732.

  - Владелец Системы: ООО «UMS» (Заказчик), 100000 г. Ташкент, ул.А.Темура-24, +998-974038100, info@mobi.uz

- Условия выполнения работ и оказания услуг

  - Исполнитель обязан выполнить все работы и оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего технического задания, соблюдая согласованные сроки и этапы разработки.

  - Исполнитель разрабатывает и предоставляет на утверждение график выполнения работ. В случае отклонения от графика более чем на 3 рабочих дня Исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня представить Заказчику план корректирующих мероприятий.

  - В процессе выполнения работ Исполнитель обязан:

- Исполнитель обязан предоставлять Заказчику еженедельные отчеты о ходе выполнения работ в письменной форме. Отчеты должны содержать информацию о выполненных задачах, текущем статусе проекта, выявленных рисках и предложениях по их минимизации.

- По завершении каждого этапа Исполнитель обязан представить промежуточный результат в виде рабочего прототипа/демонстрационной версии на тестовом сервере. Замечания, выявленные в ходе демонстрации, должны быть устранены в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

- Своевременно выявлять и устранять ошибки, а также вносить необходимые корректировки.

  - Тестирование

    - Тестирование веб-сайта должно выполняться по следующим этапам:

- Функциональное тестирование – проверка соответствия реализованного функционала требованиям технического задания.

- Нагрузочное тестирование проводится с использованием общепринятых инструментов (например, Apache JMeter, Gatling). Система должна демонстрировать:

— время отклика не более 1,5 секунд в 95% случаев при нагрузке 500 RPS;

— уровень ошибок не более 0,1%.

- Кросс-браузерное тестирование проводится на актуальных версиях следующих браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (macOS), Microsoft Edge. Минимально поддерживаемые версии определяются как последние две стабильные версии на дату начала тестирования.

- Тестирование безопасности – анализ уязвимостей и защита пользовательских данных.

- По результатам каждого этапа тестирования Исполнитель обязан устранить все выявленные дефекты. После исправления проводится повторное тестирование для подтверждения устранения. Подписание акта приемки возможно только после успешного прохождения всех этапов тестирования без критических или средних по уровню влияния дефектов.

  - Завершение работ подтверждается подписанием акта приема-передачи, после чего Исполнитель передает Заказчику:

- полный исходный код веб-сайта;

- проектную документацию (архитектура, описание API, база данных);

- инструкции по развертыванию и эксплуатации веб-сайта;

- доступы к административной панели и серверам;

- лицензии и права на разработанное программное обеспечение.

- Требования к исполнителю исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг

  - Исполнитель обязуется оказывать услуги надлежащего качества и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

  - Исполнитель обязан предоставить резюме ключевых участников проекта (технический директор, архитектор решений, ведущий разработчик, дизайнер UX/UI), подтверждающие их квалификацию и опыт аналогичных проектов.

  - Исполнитель должен подтвердить опыт выполнения проектов сопоставимых по масштабу, структуре и функциональному наполнению с предметом технического задания, предоставив не менее одного рекомендательного письма и описаний проектов, реализованных в течение последних трех лет.

  - Подтверждение необходимой квалификации, надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие у Исполнителя прав, разрешений для оказания требуемых, настоящим ТЗ работ/услуг.

  - Исполнитель должен обладать всеми необходимыми правами на предоставляемое программное обеспечение для выполнения требуемых работ в полном объеме.

Основные инструменты:

○ Google Drive – для хранения и обмена документами.

○ Figma – для проектирования интерфейсов и дизайн-макетов.

○ PhpStorm – как основная IDE для разработки на PHP.

○ Git – для контроля версий и совместной работы над кодом.

Используемые технологии и библиотеки:

○ Backend:

■ Laravel (открытый PHP-фреймворк)

■ Дополнительные open-source пакеты через Composer (указаны в composer.json)

○ Frontend:

■ Vue.js (открытый JavaScript-фреймворк)

■ JavaScript/TypeScript с открытыми библиотеками (например, Axios, Vuex, Pinia и др.)

○ Прочие инструменты:

■ Docker (для контейнеризации, если требуется)

■ OpenAPI/Swagger (для документации API, при необходимости)

  - В процессе выполнения работ Исполнитель обязан:

- Разработать детализированное описание технических требований (Техническое задание) и дизайн-макеты;

- Согласовать разработанные Техническое задание и дизайн-макеты с Заказчиком. Согласование каждой версии осуществляется в течение пяти (5) рабочих дней с момента передачи. Исполнитель обязан учесть до трех (3) циклов правок без дополнительной оплаты.

- Оказанные услуги должны соответствовать утвержденным Техническому заданию и дизайн-макетам.

- В случае расхождения положений данного документа и утвержденных Технического задания и дизайн-макетов, приоритет имеют согласованные Техническое задание и дизайн-макеты.

- Сроки выполнения работ и оказания услуг

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным графиком и требованиями Заказчика.

  - Этапы выполнения работ и ориентировочные сроки:

- Анализ и UX-исследование – 1 (один) месяц;

- UX-прототипирование и составление технического задания – 1 (один) месяц;

- Проектирование и разработка веб-сайта – от 2 (двух) до 3 (трех) месяцев;

- Тестирование – от 1 (одного) до 2 (двух) месяцев.

  - Общий срок выполнения всех работ — не более 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания акта о начале выполнения работ. Указанный срок не включает время, затраченное на:

- согласование промежуточных и итоговых результатов Заказчиком;

- проведение обязательных проверок Центром Кибербезопасности Республики Узбекистан.

  - График выполнения работ должен включать обязательные промежуточные этапы сдачи:

- разработка и утверждение прототипа;

- проведение этапного тестирования;

- передача финальной версии продукта.

- Завершение каждого промежуточного этапа оформляется подписанием промежуточного акта сдачи-приемки работ.

- Требования к безопасности

  - Общие требования к безопасности

    - Минимизация привилегий:

- Пользователи и процессы должны обладать только необходимыми правами доступа.

- Код должен выполняться с минимально необходимыми привилегиями.

    - Защита данных:

- Гарантия целостности, предотвращение случайного или намеренного изменения, удаления или повреждения данных.

- Обеспечение конфиденциальности и защита от несанкционированного раскрытия информации.

- Гарантия доступности веб-сайта для легитимных пользователей даже в условиях атак или сбоев.

    - Аудит и журналирование:

- Ведение логов всех событий, связанных с безопасностью, для последующего анализа и выявления инцидента.

- Фиксация изменений файловой структуры, авторизаций по SSH, FTP, SFTP, входов в админ-панель, изменений контента.

    - Соответствие нормативным требованиям:

- В области защиты персональных данных: Закон Республики Узбекистан от 02.07.2019 г. № ЗРУ-547 «О персональных данных».

- Отраслевым стандартам безопасности: Государственный стандарт Республики Узбекистан O‘z DSt ISO / IEC 27001:2016 «Системы управления информационной безопасностью».

    - Безопасность в течение всего жизненного цикла:

- Внедрение требований безопасности на каждом этапе разработки (планирование, проектирование, кодирование, тестирование, развертывание, эксплуатация).

  - Требования к аутентификации и авторизации

    - Методы аутентификации:

- Использование многофакторной аутентификации (MFA).

- Применение сложных паролей с политиками длины, сложности и смены.

- Поддержка биометрической аутентификации (если применимо).

    - Хранение учетных данных:

- Хранение паролей в зашифрованном виде с использованием надежных алгоритмов хеширования (например, bcrypt или Argon2) с добавлением усиления защиты "salting" для каждого пароля.

    - Защита от атак:

- Реализация защиты от перебора паролей (Ограничение попыток аутентификации, CAPTCHA).

    - Контроль доступа:

- Реализация ролевой модели доступа (RBAC) с разграничением привилегий.

- Разные уровни доступа для администраторов, менеджеров и пользователей.

    - Безопасность сессий пользователей:

- Использование токенов сессий, ограничение времени жизни, защита от перехвата сессий (session hijacking).

  - Требования к защите данных

    - Шифрование данных:

- Использование HTTPS (TLS/SSL) для всего трафика между браузером пользователя и веб-сервером.

- Шифрование конфиденциальных данных в базе данных и файловой системе.

    - Защита от атак:

- Межсайтовый скриптинг (XSS): экранирование пользовательского ввода, применение Content Security Policy (CSP) для ограничения источников, из которых можно загружать скрипты.

- Межсайтовая подделка запросов (CSRF): использование CSRF-токенов.

- SQL-инъекции: подготовленные запросы, валидация входных данных.

- Внедрение команд (Command Injection): ограничение системных вызовов на основе пользовательского ввода.

- Реализация защиты от DDoS, IP spoofing, PING flooding и других атак.

- Исключение возможности внедрения стороннего кода (исполняемого или не исполняемого) в уже имеющийся на веб-сайте.

    - Безопасность файлов:

- Ограничение типов и размеров загружаемых файлов, проверка их на вирусы.

- Хранение загруженных файлов вне корневой директории.

    - Анонимизация данных:

- Маскирование данных при разработке, тестировании и анализе.

  - Требования к тестированию безопасности

    - Анализ и тестирование:

- Регулярные тесты на проникновение (Penetration Testing).

- Статический (Static Code Analysis) и динамический (Dynamic Code Analysis) анализ кода.

- Проверка соответствия веб-сайта требованиям отраслевых стандартам безопасности (например, OWASP Top 10).

- Написание unit-тестов для проверки работы функций безопасности.

  - Дополнительные требования к безопасности

    - Общие требования:

- Устойчивость к виртуальным угрозам, способным нарушить функционирование веб-сайта.

- Надежная защита от несанкционированного доступа и внесения изменений в структуру веб-сайта.

    - Обновления и резервирование:

- Использование актуальных версий ОС, интерпретаторов, CMS и Фреймворков без известных уязвимостей.

- Возможность резервного копирования файлов и базы данных.

    - Индексация и работа по протоколам:

- Закрытие от индексации HTML-кода страниц, не относящихся к контенту (JS, CSS, счетчики и т. д.).

- Обеспечение работы веб-сайта по HTTP/2 + HTTPS.

    - Оповещение о нарушениях:

- Автоматическое информирование ответственных сотрудников ООО «UMS» о любых инцидентах безопасности.

    - Контроль передачи информации:

- Предварительное согласование передачи данных, связанных с веб-сайтом, с ответственными сотрудниками ООО «UMS».

    - Требования по кибербезопасности:

      - По завершению всех работ разработанный веб-сайт должен пройти обязательную проверку, установленную законодательством Республики Узбекистан, осуществляемую Центром Кибербезопасности Республики Узбекистан. Проверка осуществляется за счёт Заказчика.

      - В случае выявления недостатков, нарушений требований информационной безопасности или иных несоответствий в ходе проведения проверки, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами:

- устранить все выявленные недостатки в полном объеме,

- передать исправленную версию проекта веб-сайта для проведения тестирования и уведомить Заказчика об устранении недостатков.

      - Устранение выявленных недостатков должно быть выполнено в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления о результатах проверки.

      - Акт приема-сдачи выполненных работ по данному этапу проекта подписывается только при наличии положительного заключения Центра Кибербезопасности Республики Узбекистан и полного устранения всех выявленных недостатков.

- Порядок сдачи и приемки работ

Этапная приемка – работы принимаются поэтапно, каждый завершенный этап сопровождается подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ.

Финальная приемка – после завершения всех работ подписывается итоговый акт сдачи-приемки.

  - Поэтапная сдача-приемка:

- Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

- По завершении каждого этапа Исполнитель передает Заказчику результаты работы для проверки.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает переданные материалы и подписывает акт сдачи-приемки либо направляет мотивированные замечания.

  - Финальная сдача-приемка:

- Финальным результатом работ должно быть полноценное выполнение всех поставленных задач, включая исправление замечаний, если таковые были выявлены в процессе приемки.

- После устранения всех замечаний Заказчик подписывает итоговый акт сдачи-приемки.

  - Гарантии и исправления:

- В случае выявления дефектов или несоответствий в рамках гарантийного срока Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки.

- Требования к передаче документации

  - Исполнитель передает Заказчику полный комплект документации, включая:

- Исходный код веб-сайта с комментариями и структурированными файлами;

- Техническую документацию, описывающую архитектуру, функциональность, используемые технологии и интеграции;

- Руководство по установке, настройке и эксплуатации веб-сайта;

- Инструкции для администраторов и пользователей по управлению контентом и основным функциями системы.

  - Документация должна быть предоставлена в электронном виде в формате, согласованном с Заказчиком.

- Требования по техническому обучению персонала (инструктаж)

  - Обучение сотрудников Заказчика

    - Исполнитель обязуется провести техническое обучение не менее 3 (трех) сотрудников Заказчика по использованию административной панели веб-сайта.

    - Обучение должно охватывать:

    - Основы работы с административной панелью.

    - Использование ключевых функций CMS (управление контентом, настройка пользователей, работа с модулями и интеграциями).

    - Основные рекомендации по поддержке и обновлению веб-сайта.

  - Ответственный за обучение

  - Исполнитель назначает ответственное лицо за проведение обучения, которое обеспечивает полное сопровождение процесса и консультирование обучаемых сотрудников.

  - Обучающие материалы

  - Исполнитель обязан предоставить инструкции и учебные материалы в электронном виде (текстовые и/или видео уроки) для самостоятельного изучения.

  - Материалы должны быть доступны на русском и/или узбекском языках (по согласованию с Заказчиком).

  - Формат и сроки обучения

  - Обучение проводится в очном или онлайн-формате (по договоренности).

  - Продолжительность и расписание обучения согласовываются с Заказчиком.

  - По итогам обучения сотрудники Заказчика должны обладать достаточными знаниями для самостоятельного администрирования веб-сайта.

- Требования к объему и сроку предоставления гарантий

Срок гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода корпоративного веб-сайта в коммерческую эксплуатацию. В данный период Исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению функционирования веб-сайта согласно заявленным требованиям и надлежащего качества.

  - Зона действия гарантийного обслуживания

    - Предметом гарантийного обслуживания являются:

- Устранение выявленных ошибок в разработанном программном обеспечении и выпуск исправленных версий.

- Предоставление ответов на запросы Заказчика по вопросам установки, настройки и эксплуатации программного обеспечения.

- Консультационная поддержка по функциональным возможностям программного обеспечения.

- Консультационная поддержка по созданию и модификации конфигураций в рамках предусмотренных функциональных возможностей программного обеспечения без необходимости изменения исходного кода.

- Консультационная поддержка по вопросам использования встроенных технологий интеграции с другими системами компании, при условии отсутствия изменений в этих системах.

  - Классификация инцидентов и скорость реагирования

    - Классификация инцидентов:

| Категория инцидента | Критический | Сильное влияние | Слабое влияние | Запрос на информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим обслуживания | 24×7 | 24×7 | 8×5 (09:00–18:00, по времени Ташкента) | 8×5 (09:00–18:00, по времени Ташкента) |
| Время реакции (макс.) | 30 минут | 30 минут | 60 минут | 60 минут |
| Время восстановления | 4 часа | 8 часов | 24 часа | 48 часов |
| Время решения* | 8 часов | 24 часа | 2 рабочих дня | 7 календарных дней |

*Пояснения:

- Время реакции – максимальный период времени с момента уведомления о возникшей неисправности Заказчиком, технической поддержки Исполнителя, в течение которого инженеры Исполнителя должны приступить к процедуре выявления неисправности.

- Время восстановления – промежуток времени с момента уведомления о возникшей неисправности Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента восстановления полноценного функционирования веб-сайта, или поиска обходного решения, позволяющего снизить влияние возникшей неисправности на системы Заказчика.

- Время решения - означает промежуток времени с момента уведомления Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента предоставления Заказчику решения по устранению проблемы.

  - Дополнительные условия предоставления гарантийного обслуживания

12.3.1 Каналы обращения в службу поддержки:

- По телефону на территории Республики Узбекистан.

- По электронной почте.

- Через иные каналы коммуникации, предварительно согласованные сторонами.

12.3.2 Контактная информация:

- Исполнитель обязан предоставить Заказчику единый номер службы технической поддержки и адрес электронной почты для оперативной регистрации обращений.

- Авторские права

  - Передача прав.

- Все исключительные имущественные права на разработанный в рамках настоящего Договора корпоративный веб-сайт, включая его исходный код, проектную документацию, дизайн, базу данных, тексты, изображения, аудиовизуальные произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые Исполнителем в процессе исполнения Договора, полностью и безусловно передаются Заказчику с момента подписания Акта приёма-передачи работ и полной оплаты работ.

Приложение №1

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист (должность) | _________________________ подпись | Ни Д.А___________ |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник отдела (должность) | __________________________ подпись | Анваров А.А.______ |
| Директор по маркетингу (должность) | __________________________ подпись | Лим. Е.В.__________ |