|  |  | ___________________ «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «UMS» ____________________С.Х. Арипов «___» _______________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку информационной системы корпоративного хранилища данных и аналитической платформа для автоматизации отчетности компании ООО “UMS”

| «СОГЛАСОВАНО»: Заместитель генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» _________________А.Р. Абдурахманов «___» _______________ 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «UMS» _________________Л.Ю. Филатова «___» _______________ 2026 г. г. Ташкент – 2026 |  |  |

Оглавление

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование ИС и ее условное обозначение	4

1.2. Наименование и реквизиты заказчика/разработчика	4

1.3. Перечень документов	4

1.4. Плановые сроки	5

1.5. Порядок оформления и предъявления результатов	5

2. Назначение и цели создания ИС	7

2.1. Назначение информационной системы	7

2.2. Цели создания информационной системы	7

3. Характеристика объекта информатизации	9

3.1. Краткие сведения об объекте информатизации	9

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта информатизации	10

4. Требования к ИС	11

4.1. Требования к ИС в целом	11

4.1.1. Требования к структуре и функционированию ИС	11

4.1.2. Требования к интеграции и взаимодействию со сторонними ИС	13

4.1.3. Требования к численности и квалификации пользователей	15

4.1.5. Требования к надежности	16

4.1.6. Требования к производительности	18

4.1.7. Требования к хранению данных	20

4.1.7. Требования безопасности	21

4.1.8. Требования к системе мониторинга и администрирования	23

4.1.8. Требования к эргономике и технической эстетике	25

4.1.10. Требования к патентной и лицензионной чистоте	26

4.1.11. Требования по стандартизации и унификации	27

4.2. Требования к функциям и задачам, выполняемым ИС	28

4.3. Требования к видам обеспечения	29

4.3.2. Требования к информационному обеспечению	29

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению	31

4.3.4. Требования к программному обеспечению	31

4.3.5. Требования к техническому обеспечению	32

4.3.7. Требования к организационному обеспечению	33

4.3.8. Требования к методическому обеспечению	34

5. Состав и содержание работ по созданию ИС	35

5.1. Перечень стадий и этапов работ	35

5.2. Разработка аналитической отчётности	36

5.3. Промежуточные версии и поэтапная сдача работ	38

6. Порядок контроля и приемки ИС	39

6.1. Виды, состав, объем и методы испытаний ИС	39

6.1.1. Виды испытаний	39

6.1.2. Состав и объем испытаний	41

6.1.3. Методы испытаний	43

6.2. Общие требования к приемке работ	45

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке ИС к вводу в действие	46

7.1. Технические мероприятия	46

7.2. Организационные мероприятия	46

7.2.1. Обучение персонала	46

7.2.2. Гарантийное обслуживание	47

7.3. Услуги по технической поддержке	47

7.4. Услуги по постгарантийному обслуживанию	48

8. Требования к документированию	50

8.1. Перечень подлежащих разработке документов	50

8.2. Требования к носителям информации	50

8.3. Дополнительные документы, требуемые Заказчику	51

8.4. Требования к документированию при отсутствии государственных стандартов	51

# 1. Общие сведения

## 1.1. Наименование ИС и ее условное обозначение

Полное наименование системы:

Информационная система «Корпоративное хранилище данных (КХД/DWH) и аналитическая платформа (BI) для автоматизации отчетности» компании ООО “UMS” – мобильного оператора MobiUz (далее Заказчик).

Назначение:
Система предназначена для консолидации данных из основных информационно-операционных систем оператора связи, для автоматизации формирования управленческой, аналитической и регламентированной отчётности для подразделений продаж, маркетинга, финансов, HR, технического блока и др.

Условное обозначение системы:
ИС DWH/BI

## 1.2. Наименование и реквизиты заказчика/разработчика

Заказчик:
ООО «“Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»)
Юридический адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 24
Контактный телефон: (+998) 97 130 09 09
Электронная почта: info@mobi.uz

Разработчик / Участник:
Участник разработки ИС будет определён по результатам последующей закупочной процедуры. Настоящий документ распространяется в рамках процедуры RFI с целью сбора информации от потенциальных поставщиков.

## 1.3. Перечень документов

Разработка и внедрение ИС DWH/BI осуществляется на основании следующих документов:

Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан

- Закон Республики Узбекистан «Об информатизации».

- Закон Республики Узбекистан «О защите персональных данных».

- Закон Республики Узбекистан «О связи».

- Закон Республики Узбекистан «О статистике».

- Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции».

Отраслевые нормативные документы

- Положение о порядке использования сетей и средств телекоммуникаций.

- Положение о порядке присоединения сетей телекоммуникаций.

- Положение о порядке использования радиочастотного спектра.

- Правила оказания услуг передачи данных и доступа в сеть Интернет.

Внутренние документы Заказчика

- Регламенты документооборота и взаимодействия информационных систем ООО «UMS».

- Инструкции и порядки учёта телекоммуникационных услуг.

- Регламенты эксплуатации технических и информационных систем.

Перечень может быть дополнен Заказчиком в процессе согласования ТЗ.

## 1.4. Плановые сроки

Ориентировочные сроки реализации проекта по созданию ИС:

Начало работ: Апрель, 2026 г.
Окончание работ: Ноябрь, 2026 г.

Указанные сроки являются предварительными и могут быть уточнены по результатам последующей закупочной процедуры и согласования условий реализации проекта.

## 1.5. Порядок оформления и предъявления результатов

Порядок оформления и предъявления результатов работ по созданию ИС DWH/BI устанавливается следующим образом:

- Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в разделе 5 настоящего Технического задания.
По итогам каждого этапа Участник предоставляет Заказчику результаты работ и комплект документации, предусмотренной O‘z DSt и иными нормативными документами, действующими на территории Республики Узбекистан.

- Заказчик вправе в установленном порядке создать Приёмочную комиссию, ответственную за рассмотрение и принятие результатов работ. Приёмочная комиссия оформляется приказом Заказчика.

- Участник предоставляет Приёмочной комиссии:

  - результаты выполненных работ;

  - комплект документации по этапу;

  - протоколы испытаний;

  - акты устранения выявленных замечаний (при наличии).

- По завершению каждого этапа составляется двусторонний акт выполненных работ.
Заказчик обязан подписать акт либо предоставить мотивированный письменный отказ в течение 10 рабочих дней с момента получения акта.

- Датой сдачи–приёмки работ считается дата подписания акта Приёмочной комиссией либо уполномоченным лицом Заказчика.

- По окончании всех работ по проекту Участник передает Заказчику:

  - комплект эксплуатационной документации;

  - программные модули системы;

  - отчёт о проведённых испытаниях;

  - акт выполненных работ;

  - акт ввода системы в эксплуатацию.

- Оформление результатов работ включает следующие шаги:

  - разработку Технического задания;

  - согласование и утверждение Технического задания в установленном порядке;

  - выполнение проектных и технических работ Участником;

  - разработку и адаптацию программного обеспечения;

  - проведение тестирования и устранение выявленных замечаний;

  - подготовку и передачу эксплуатационной документации;

  - проведение обучения пользователей и администраторов;

  - опытную эксплуатацию;

  - подписание акта выполненных работ;

  - ввод системы в промышленную эксплуатацию.

# 2. Назначение и цели создания ИС

## 2.1. Назначение информационной системы

Назначением информационной системы DWH/BI Компании является создание централизованной платформы для хранения, консолидации, управления и аналитической обработки данных, обеспечивающей автоматизацию формирования отчётности и поддержку принятия управленческих решений.

Информационная система предназначена для использования в следующих сферах деятельности:

- управление коммерческими процессами (продажи, маркетинг);

- управление финансово-экономическими процессами и бюджетированием;

- аналитическое сопровождение процессов управления персоналом (HR);

- мониторинг и аналитика технических систем оператора связи;

- обеспечение руководства компании достоверной и своевременной аналитической информацией.

Задачи, решаемые ИС:

- создание единого корпоративного хранилища данных (КХД) путём консолидации данных из биллинга, CRM, ERP, HRM, OSS/BSS и других систем;

- автоматизация формирования регулярной, управленческой и операционной отчётности;

- обеспечение единого стандарта управления данными, включая качество данных, метаданные, классификацию и разграничение доступа;

- предоставление инструментов бизнес-аналитики (BI) для построения отчётов, визуализаций и аналитических панелей;

- предоставление руководству и подразделениям компании аналитической информации для принятия решений.

Объекты автоматизации, на которых будет использоваться ИС:

- коммерческие подразделения;

- финансово-экономический блок;

- подразделения по работе с персоналом;

- технический блок;

- аналитические подразделения;

- административные и управленческие структуры компании.

## 2.2. Цели создания информационной системы

Целями создания DWH/BI являются достижение измеримых количественных и качественных результатов, обеспечивающих повышение эффективности процессов управления данными и отчетностью в компании MobiUz.

Основные цели:

- Повышение эффективности принятия решений путем интеграции, консолидации данных из различных источников.

- Улучшение качества отчетности и аналитики, включая создание комплексных отчетов и проведение глубокого анализа данных.

- Оптимизация операционных процессов через выявление неэффективных процессов и узких мест.

- Увеличение бизнес-гибкости за счет быстрой адаптации к изменениям в бизнес-среде.

- Снижение затрат на хранение и обработку информации.

- Поддержка стратегического планирования на основе анализа больших объемов данных.

- Улучшение качества обслуживания клиентов через более глубокое понимание их потребностей и поведения.

- Соответствие требованиям регулятора по предоставлению данных.

Проект предусматривает внедрение современной системы хранения и обработки данных, включая настройку ETL-процессов, создание аналитических инструментов и интеграцию с существующими системами компании.

Основными результатами проекта являются:

- Создание единой точки отчетности (Single Source of Truth): обеспечение формирования всех аналитических и управленческих отчетов на основе единого централизованного хранилища данных, что исключает расхождения в показателях между подразделениями, повышает достоверность данных и обеспечивает единство методологии расчётов KPI в масштабе всей организации.

- Сформирование интегрированной единой базы данных по всем направлениям деятельности Компании;

- Создание единого портала отчетности для быстрой дистрибуции отчетов и аналитики для руководства Компании и сотрудников;

- Сокращение времени, затрачиваемое на информационно-аналитическую деятельность Компании;

- Сформирование единой методологии расчетов и оценки ключевых показателей деятельности Компании;

- Автоматизация подготовки аналитической отчетности и дашбордов;

- Стандартизация процесса формировании аналитических отчетов;

- Повышение производительности операционных систем за счет отделения аналитических отчетности и улучшения оперативности формирование аналитических отчетов.

3. Характеристика объекта информатизации

3.1. Краткие сведения об объекте информатизации

Объектом информатизации является деятельность мобильного оператора связи MobiUz, включающая управление коммерческими, финансово-экономическими, техническими и административными процессами, формирование регулярной и оперативной отчётности, а также обеспечение аналитической поддержки управленческих решений.

Текущее состояние объекта информатизации характеризуется следующими ключевыми особенностями:

- данные хранятся в разрозненных информационных системах (CRM, ERP, OSS/BSS и др.);

- отсутствует единое корпоративное хранилище данных (КХД), обеспечивающее централизованную консолидацию;

- формирование отчётности в значительной степени осуществляется вручную или с использованием разрозненных инструментов;

- часть отчётных данных дублируется в разных системах, что приводит к расхождениям и снижению доверия к данным;

- отсутствует единая система управления качеством данных, их корректностью, полнотой и актуальностью;

- бизнес-подразделения используют неоднородные отчётные форматы и различные подходы к расчету показателей;

- текущие аналитические возможности ограничены функционалом отдельных систем и не позволяют формировать комплексную управленческую аналитику.

Указываемые проблемы, требующие решения внедрением ИС:

- высокая трудоёмкость подготовки отчётности и низкая степень автоматизации;

- отсутствие единого источника достоверных данных;

- необходимость сокращения времени анализа и принятия управленческих решений;

- недостаточная прозрачность бизнес-процессов и показателей;

- отсутствие инструментов для self-service аналитики;

- слабая интегрированность данных между ключевыми системами;

- сложность поддержки и контроля качества данных;

- высокие риски несоответствия показателей в отчётах различных подразделений.

Перечень существующих ИС, функционирующих в объекте информатизации:

- BSS — управление абонентской жизнью, тарификацией, начислением услуг.

- CRM-система — управление клиентскими данными, продажами и обращениями.

- OSS -  обеспечивает выполнение отдельных операционно-технических задач.

- ERP-система 1C — финансово-экономическая деятельность, бухгалтерский учет, бюджетирование.

- Маркетинговые платформы и дополнительные ИС — отчёты, кампании, аккаунтинг.

- Отдельные самостоятельные отчётные решения и Excel-модели, используемые бизнес-подразделениями.

Указанный перечень может быть дополнен по результатам обследования на этапе «Анализ и проектирование».

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта информатизации

Эксплуатация ИС DWH/BI предполагается в условиях стандартной серверной и офисной инфраструктуры Компании, а именно:

- размещение серверных компонентов системы в дата-центре;

- соблюдение требований к электропитанию, климат-контролю, сетевой инфраструктуре и бесперебойной работе вычислительных мощностей;

- эксплуатация пользовательских BI-инструментов на рабочих станциях сотрудников через веб-браузер или специализированное ПО;

- доступ к системе осуществляется через корпоративную сеть и/или VPN;

- обеспечение уровней информационной безопасности в соответствии с внутренними политиками и нормативными документами Республики Узбекистан.

Работоспособность ИС не зависит от факторов внешней среды, за исключением:

- доступности корпоративной сети и дата-центра;

- корректной работы систем хранения данных и вычислительных ресурсов;

- соблюдения стандартных условий эксплуатации серверного оборудования.

При необходимости, раздел может быть расширен по данным обследования инфраструктуры Заказчика.

4. Требования к ИС

Требования настоящего раздела подлежат обязательному отражению в Матрице соответствия (Statement of Compliance), оформляемой по форме, установленной в документе «Приложение 1. SOC ТЗ Требования к ИС v2».

Участник обязан предоставить ответ по каждому требованию без исключения с указанием статуса соответствия и комментария о способе реализации.

Отсутствие ответа на отдельное требование рассматривается как несоответствие данному требованию.

4.1. Требования к ИС в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию ИС

Общая структура Системы

Решение должно быть построено на архитектуре корпоративного хранилища данных (Data Warehouse) с логическим разделением данных на функциональные слои.

Архитектура Системы должна предусматривать следующие логические уровни хранения и обработки данных:

- Raw Data Layer — слой сырых данных, предназначенный для хранения данных, поступающих из источников в исходном или минимально преобразованном виде;

- ODS / DDS Layer — слой оперативных и детализированных данных, предназначенный для хранения очищенных, интегрированных и структурированных данных, используемых для последующей аналитической обработки.

Основные компоненты Системы должны включать:

- MPP-ядро хранилища данных (DWH), обеспечивающее хранение и обработку больших объёмов данных;

- транспортную шину данных, обеспечивающую интеграцию и обмен данными между источниками данных и компонентами системы;

- инструмент ETL/ELT, предназначенный для извлечения, преобразования и загрузки данных в хранилище.

СУБД должна использовать распределённую массивно-параллельную архитектуру обработки данных (MPP) с независимыми вычислительными узлами (shared-nothing architecture) либо архитектуру, обеспечивающую сопоставимую масштабируемость и производительность.

СУБД должна обеспечивать свойства транзакционности в соответствии с принципами ACID.

Визуализация и аналитическая обработка данных должна осуществляться с использованием BI-систем, подключаемых к хранилищу данных.

Функциональная целостность и интеграция

Все компоненты Системы должны обеспечивать согласованную обработку, хранение и передачу данных.

Интеграция с внешними информационными системами должна осуществляться через стандартизированные интерфейсы (API, файлы, шины данных, очереди сообщений, коннекторы, драйверы и т.д.).

Обработка и обновление данных
Система должна обеспечивать:

- полную и инкрементальную загрузку данных из источников на регулярной основе, а также поддерживать механизм Change Data Capture (CDC) для обработки изменений в исходных данных;

- применение правил валидации, очистки и трансформации данных;

- построение и обновление витрин данных;

- формирование аналитических отчётов.

Регламентные процессы обновления данных должны выполняться в установленные сроки и не создавать дополнительную нагрузку на системы-источники.

Надёжность и доступность

Система должна обеспечивать устойчивое функционирование, соблюдение установленных показателей надёжности и доступности, а также корректное восстановление процессов после аварийных ситуаций.

Механизмы резервного копирования и восстановления данных должны функционировать в соответствии с установленным регламентом.

Производительность и масштабируемость

Архитектура должна обеспечивать возможность горизонтального и вертикального масштабирования при увеличении объёмов данных и количества пользователей.

Расширение вычислительных ресурсов, изменение конфигурации и иные мероприятия по масштабированию должны выполняться без прерывания работы системы и без снижения её доступности для пользователей.

Безопасность и управление доступом

Система должна поддерживать ролевую модель управления доступом, соблюдение принципа минимально необходимого доступа, протоколирование пользовательских действий и механизмов безопасности, определённых в соответствующем разделе ТЗ.

Работа пользователей и интерфейсы

Система должна обеспечивать удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для работы с аналитическими данными и отчётами. Доступ пользователей к функциям системы и данным должен осуществляться в соответствии с назначенными ролями и правами доступа.

Аппаратная инфраструктура
Участник обязан:

- выполнить расчёт требуемых ресурсов (CPU, RAM, Storage, IOPS, сеть) на основании объёма данных и нагрузки;

- указать требования к:

  - операционной системе;

  - СУБД;

  - виртуализации (при необходимости);

  - резервному копированию;

  - сетевой архитектуре;

- обосновать потребность в ресурсах.

Мониторинг и протоколирование
Система должна обеспечивать:

- мониторинг выполнения интеграционных и аналитических процессов;

- ведение логов ошибок, системных событий и действий пользователей;

- механизм уведомлений о сбоях;

- инструментальные средства диагностики.

Эксплуатация и сопровождение

Структура ИС должна обеспечивать возможность конфигурирования, обновления, администрирования и сопровождения без остановки основных операций.

4.1.2. Требования к интеграции и взаимодействию со сторонними ИС

Источники данных

Участник обязан обеспечить реализацию интеграции с источниками данных, указанными в Таблице 1, в объёме, необходимом для выполнения функциональных требований настоящего Технического задания.

Таблица 1 Потенциальные источники данных для интеграции

| № | Назначение | Наименование | Поставщик | Протокол / Формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биллинговые данные, CDR, тарификация, начисления, платежи | Billing / BSS | Один поставщик | API, DB extract, SFTP, Kafka | Проводится закупочная процедура на предоставление права использования ПО АСР (модернизация) , возможно будет необходимо взаимодействие с двумя биллинговыми решениями (два источника данных), не привязано к вендеру |
| 2 | Клиентские данные, обращения, продажи, сделки | CRM | Два поставщика | REST/JSON, SFTP, DB views | Нужна вендор-независимая интеграция. |
| 3 | Финансы, бухучёт, закупки, склад | ERP | 1C / внутренние системы | XML/CSV, DB extract, API | Возможна интеграция с 1С + MySQL-сервисами. |
| 4 | Кадровые данные, штат, графики | HRM | 1C / внутренние модули | CSV/API, DB extract | Частично на MySQL — учитывать неоднородность. |
| 5 | Сетевые параметры, KPI качества, данные мониторинга сети | OSS | Разные компоненты | SNMP, File dumps, API | Децентрализована и примитивна — потребуется нормализация. |
| 6 | Данные Self-care, операции абонентов, управление услугами | Backend мобильного приложения | Внутренняя разработка | REST/JSON | Использовать унифицированные API. |
| 7 | Платёжные транзакции, статусы, ошибки | Payment Gateway | FIN NOVA | API/JSON | Интеграция после закупки. |
| 8 | Унификация интеграций, маршрутизация данных | ESB / Integration Bus | В разработке | REST, SOAP, MQ, Kafka | Должен стать основным каналом интеграции. |
| 9 | Система документооборота | БОСС Референт / Lotus Domino | BOSS/IBM | API, файлы | Документы и workflow |
| 10 | Источник данных для анализа телеком-активности абонентов и сетевых событий | Система телеметрии (телеком-данные) | Операторская сеть / внутренние системы оператора | Файловая выгрузка (CSV/Parquet) / API / потоковые данные | Используется для загрузки сетевых и событийных данных в DWH |

Все интеграции должны быть реализованы на основе открытых протоколов и стандартных форматов, чтобы исключить зависимость от конкретного вендора Billing/CRM.

Заказчик вправе в рамках реализации отчетности инициировать подключение дополнительных источников данных при возникновении обоснованной бизнес-необходимости. Максимальное количество дополнительных источников данных — не более четырех.

Интеграция

Система должна обеспечивать возможность интеграции с распространёнными платформами обработки и передачи данных Clickhouse, Apache Kafka.

Система должна поддерживать механизмы аутентификации при взаимодействии с потоковой платформой передачи данных Apache Kafka.

Система должна обеспечивать возможность интеграции с инструментами расширенной аналитики и машинного обучения либо предоставлять встроенные механизмы аналитической обработки данных.

4.1.3. Требования к численности и квалификации пользователей

Участник должен обеспечить внедрение ИС DW/BI с учётом эксплуатации системой нескольких категорий пользователей, отличающихся по функциям, уровню подготовки и объёму нагрузки.

Система должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 900 пользователей – сотрудников Заказчика.

Система должна поддерживать разграничение ролей пользователей в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2 Матрица категорий пользователей

| Категория пользователей | Типовые роли | Ориентировочная численность | Основные задачи в Системе |
| --- | --- | --- | --- |
| Администраторы (BI) | BI-администраторы, разработчики отчётов | 5 человек | Управление BI-платформой, публикация отчётов, настройка прав доступа в BI |
| Бизнес-пользователи (BI) | Пользователи отчётов, руководители направлений | 40 человек | Просмотр отчётов, мониторинг KPI, оперативный анализ данных, выгрузка отчётности |
| Продвинутые аналитики / Data Analysts | Аналитики маркетинга, продаж, сети, финансов | 10–25 человек | Создание собственных отчётов, работа с витринами данных, формирование аналитических выборок |
| Администраторы DWH / ETL | ETL-разработчики, Data Engineers | 3–8 человек | Поддержка ETL/ELT-процессов, контроль качества данных, мониторинг загрузок |
| Администраторы безопасности | Специалисты по ИБ | 1–3 человека | Управление политиками доступа, аудит, контроль событий безопасности |
| Пользователи-аудиторы (при необходимости) | Внутренний аудит, риск-менеджмент | 1–5 человек | Просмотр специальных отчётов, контроль соблюдения регламентов, проверка событий |

Участник должен:

- предусмотреть поддержку указанных категорий пользователей в архитектуре системы;

- реализовать ролевую модель доступа;

- обеспечить передачу знаний и обучение соответствующих категорий пользователей.

4.1.5. Требования к надежности

Надёжность ИС «DWH–BI» должна обеспечивать гарантированную устойчивость функционирования всех логических компонентов системы (ETL/ELT-процессов, хранилища данных, BI-подсистемы), а также сохранность и консистентность данных при штатных и внештатных условиях эксплуатации.

Требования к доступности, отказоустойчивости и бесперебойной работе

Доступность ИС должна обеспечиваться на уровне не ниже 99,8% в месяц (за исключением регламентных работ Заказчика по инфраструктуре).

В случае временной недоступности аппаратных ресурсов, сетевой инфраструктуры или СУБД, программные компоненты ИС должны корректно восстанавливаться после предоставления ресурсов.

Программные компоненты ИС должны поддерживать автоматическое восстановление после сбоя без необходимости повторной установки или вмешательства разработчика.

Система должна корректно отрабатывать следующие ситуации:

- кратковременная недоступность БД;

- перебои в сетевой инфраструктуре;

- сбой в середине ETL/ELT-процесса;

- перегрузка BI-сервера.

Инциденты, влияющие на доступность пользовательских функций BI, должны автоматически фиксироваться средствами мониторинга и передаваться ответственным специалистам Заказчика.

Требования к надёжности обработки и обновления данных

Все ежедневные регламентные процессы загрузки и обновления данных (ETL/ELT) должны выполняться корректно, с автоматической обработкой ошибок, без потери данных и без нарушения целостности слоёв RAW, DWH и витрин данных.

Система должна обеспечивать выполнение процедур дедупликации данных, проверку целостности, а также реализацию механизмов агрегации и расчета показателей в процессе обработки данных. В случае возникновения ошибок при загрузке данные не должны передаваться в целевой слой хранилища; при этом должна осуществляться обязательная регистрация инцидентов с фиксацией причин ошибок и автоматическое уведомление ответственных сотрудников.

Система должна предоставлять возможность анализа динамики качества данных во времени, включая построение графиков и отчетов, а также генерацию уведомлений при превышении установленных порогов.

Время выполнения полного цикла ежедневного обновления данных не должно превышать 3 часов, что является отраслевой нормой для операторских DWH (рекомендовано оставлять 03:00–06:00 как окно загрузки).

В случае высокой нагрузки на инфраструктуру Заказчика система должна поддерживать механизм адаптивной загрузки:

- выполнение полной загрузки в ночное окно (например, 03:00–06:00);

- при нехватке ресурсов — переключение на порционную загрузку в течение дня, не влияющую на производительность прикладных систем Заказчика.

В случае сбоя процессы загрузки данных должны поддерживать механизм повторного запуска (restartability) без необходимости полной повторной загрузки ранее успешно обработанных данных.

Система должна обеспечивать инкрементальную загрузку данных без полного пересчёта исторических данных, за исключением случаев, предусмотренных бизнес-логикой.

ETL/ELT-процессы должны запускаться автоматически по заданному расписанию либо по событийному триггеру, с возможностью ручного перезапуска при возникновении ошибок.

После загрузки данные могут проходить этапы трансформации и нормализации для приведения к целевой модели DWH.

Система должна поддерживать историзацию данных (SCD Type 1 и SCD Type 2 либо эквивалентные механизмы управления изменениями).

Повторный запуск ETL/ELT-процессов после сбоя должен быть возможен автоматически без ручного вмешательства, с обработкой частично загруженных данных.

Время восстановления ETL/ELT-процесса после сбоя не должно превышать 30–60 минут, что является оптимальным значением для телеком-хранилищ.

Требования к сохранности и защите данных

ИС должна обеспечивать механизм гарантирующий целостность данных при сбоях, авариях инфраструктуры и нештатных действиях пользователей.

Архитектура системы должна предусматривать отказоустойчивую конфигурацию с использованием схемы master/replica (primary/standby) либо эквивалентного механизма репликации данных, а также автоматическое переключение (failover) на резервный узел в случае отказа основного без потери данных и нарушения их консистентности.

Все критичные операции должны фиксироваться средствами:

- СУБД;

- системного журналирования;

- систем мониторинга Заказчика;

- журналов BI-подсистемы.

Механизмы проверки контрольных сумм и согласованности данных должны быть встроены в ETL-процессы.

Доступ к данным должен предоставляться только авторизованным пользователям согласно политике информационной безопасности Заказчика.

Требования к резервному копированию и восстановлению

Система должна предоставлять механизмы резервного копирования и восстановления, включая:

- поддержку полных, инкрементальных и дифференциальных резервных копий;

- возможность восстановления на заданную точку времени (point-in-time recovery);

- возможность восстановления отдельных объектов базы данных;

- поддержку хранения резервных копий в файловых и объектных хранилищах;

- аудит операций резервного копирования и восстановления.

ИС должна обеспечивать совместимость с существующими механизмами резервного копирования, не создавая дополнительных ограничений.

Восстановление данных должно обеспечивать целостность и непротиворечивость всех слоёв хранилища.

Система должна обеспечивать возможность обмена данными между несколькими экземплярами или кластерами СУБД.

Максимально допустимое время восстановления работоспособности логических компонентов ИС после аварии — не более 2 часов, при условии, что аппаратные ресурсы предоставлены и работают штатно.

4.1.6. Требования к производительности

Общие требования

Информационная система должна обеспечивать своевременную и эффективную обработку данных, необходимую для функционирования корпоративного хранилища данных (КХД) и платформы бизнес-аналитики (BI). Производительность ИС не должна оказывать негативного влияния на работу других информационных систем и сервисов Заказчика.

Требования к объему данных

В целях предварительного сайзинга принимается, что объём сырых данных (RAW-слой) к концу первого года эксплуатации составит ориентировочно 20 ТБ. Участник обязан учитывать данный показатель при расчёте архитектуры и производительности системы.

При расчете требуемой дисковой подсистемы должен учитываться ожидаемый коэффициент сжатия данных не менее 2. Фактический коэффициент компрессии зависит от структуры данных и используемых механизмов хранения.

Система должна обеспечивать добавление узлов кластера без остановки СУБД с автоматическим перераспределением или репликацией данных.

Система должна обеспечивать стабильную работу при одновременном выполнении не менее 20 аналитических SQL-запросов.

Требования к загрузке данных (ETL/ELT-процессы)

Система должна обеспечивать загрузку всех необходимых сырых данных из источников в единое хранилище в установленные регламентом сроки.

Если полная загрузка данных может привести к существенной нагрузке на информационные системы Компании, то такие операции должны выполняться в периоды минимальной активности пользователей (например, в интервале с 03:00 до 06:00 или иной период, согласованный с Заказчиком).

В случае невозможности завершения полной загрузки данных в установленный период, Система должна поддерживать выполнение порционной (инкрементальной) загрузки в течение дня, не ухудшая производительность ключевых сервисов.

Требования к времени обработки данных

Базовый режим обновления данных: ежедневная инкрементальная загрузка (T+1)

Система должна поддерживать почасовое обновление данных для выбранных витрин. Механизм почасового обновления должен быть реализован без полной переработки архитектуры системы

Возможность расширения до более частых обновлений (near real-time) должна быть предусмотрена архитектурно

При возникновении задержек система должна обеспечивать механизм автоматического восстановления и продолжения обработки с точки последнего успешного шага.

Требования к работе BI-компонентов

Время открытия основных BI-отчетов и панелей мониторинга в штатной нагрузке не должно превышать 5 секунд.

Расчетные операции, группировки, фильтрации и выборки данных должны выполняться без ощутимых задержек для пользователей (оптимально — до 3 секунд).

Рост объема данных должен приводить к деградации производительности не более чем на уровни, предусмотренные архитектурой хранения и индексирования.

Требования к масштабируемости

Система должна обеспечивать возможность горизонтального или вертикального масштабирования для поддержки роста объемов данных и увеличения числа пользователей.

Система должна обеспечивать возможность увеличения вычислительных ресурсов без остановки сервиса.

Архитектура системы должна обеспечивать возможность подключения новых источников данных без остановки продуктивной среды и без влияния на доступность сервиса для пользователей.

Архитектура должна предусматривать механизм распределения нагрузки между серверами хранения данных, вычислительными узлами и BI-платформой.

Требования к отказоустойчивости и восстановлению процессов загрузки

В случае сбоя в процессе загрузки ИС должна автоматически продолжить выполнение с сохранённой точки.

Вся информация о выполнении загрузок (логи, ошибки, предупреждения) должна фиксироваться и быть доступной администраторам.

Время восстановления ETL-процесса после сбоя не должно превышать 30 минут.

Нагрузка на инфраструктуру

Система должна учитывать нагрузку на корпоративную сеть, серверные мощности, СУБД и смежные модули.

Недопустимо создание пиков нагрузок, влияющих на доступность или стабильность операционных систем Заказчика.

При необходимости Система должна перераспределять нагрузку таким образом, чтобы обеспечить равномерную работу всех компонентов.

Мониторинг производительности

ИС должна иметь встроенные средства мониторинга выполнения ETL-процессов, потребления ресурсов, времени отклика отчётов и интеграций.

Система должна обеспечивать механизмы управления ресурсами выполнения запросов, включая управление очередями выполнения и квотирование ресурсов CPU и памяти.

Система должна автоматически информировать администраторов о превышении пороговых значений загрузки и производительности.

4.1.7. Требования к хранению данных

Система должна обеспечивать долговременное хранение данных с поддержкой версионности и анализа на произвольную дату.

СУБД должна поддерживать различные форматы хранения данных, включая строковое и колоночное хранение.

Система должна обеспечивать механизмы резервного копирования и восстановления, включая возможность выполнения операций резервного копирования в распределённой среде.

Система должна обеспечивать единую точку входа для SQL-запросов к компонентам среды хранения и обработки данных.

Система должна обеспечивать возможность работы с внешними источниками данных (data federation / external tables / аналогичные механизмы), включая подключение источников данных через стандартные интерфейсы взаимодействия (например, ODBC/JDBC).

СУБД должна поддерживать секционирование таблиц (partitioning) с возможностью настройки параметров хранения и компрессии.

Система должна обеспечивать распределение данных по узлам кластера с обеспечением локальности выполнения запросов.

Система должна поддерживать параллельную запись и обработку данных в распределённой архитектуре.

Система должна обеспечивать эффективные алгоритмы компрессии данных (например, Z_Standart) с возможностью настройки параметров сжатия.

Система должна обеспечивать централизованное хранение и управление нормативно-справочной информацией (НСИ).

Справочники должны использоваться единообразно во всех витринах данных и отчетах BI.

Справочники должны храниться в контуре DWH

Обновление справочников не должно требовать участия разработчиков/ручного выполнения SQL скриптов/перезапуска ETL процессов.

4.1.7. Требования безопасности

Общие требования

ИС должна соответствовать общим требованиям безопасности программных средств при работе в составе информационных систем.

Принципы построения решения должны отвечать современным мировым стандартам по степени защищенности и сохранности информации и включать:

- средства шифрования пересылаемой пользователями информации;

- методы для защиты базы данных от несанкционированного доступа;

- протоколирование и аудит, регистрация всех событий и действий пользователей;

- предоставление возможности Администратору вести учетные записи пользователей;

- защита каналов передачи данных;

- разграничение прав доступа пользователей и Администраторов ИС будет строиться по принципу "что не разрешено, то запрещено";

- защита передаваемой информации посредством шифрования данных при передаче по каналам связи.

Система должна поддерживать защищённые протоколы передачи данных (TLS/SSL).

Пользовательские интерфейсы системы должны обеспечивать защиту от типовых web-уязвимостей, включая механизмы защиты от CSRF-атак.

При интеграции с потоковыми платформами передачи данных (например, Apache Kafka) система должна поддерживать современные механизмы аутентификации и защиты соединений, включая поддержку протокола SASL и механизмов SCRAM-SHA-256 и SCRAM-SHA-512.

Система должна обеспечивать возможность интеграции с системой управления секретами и ключами шифрования (Secrets Management Systems) HashiCorp Vault для безопасного хранения и использования учетных данных, ключей шифрования и других конфиденциальных параметров.

Доступы и ролевая модель

Используемые при разработке технологии должны обеспечить безопасность доступа к данным за счет аутентификации, идентификации и ролевых прав пользователей.

Система DWH/BI должна обеспечивать интеграцию с корпоративным каталогом пользователей на базе Active Directory для реализации централизованной аутентификации и авторизации, включая поддержку доменной учетной записи.

Система должна обеспечивать контроль подключений к базе данных, включая управление методами аутентификации.

При взаимодействии с внешними источниками данных система должна поддерживать защищённые механизмы аутентификации, включая взаимную TLS-аутентификацию (mTLS), в том числе для компонентов доступа к внешним источникам данных PXF.

Система должна обеспечивать разграничение доступа к данным на основе ролевой модели (Role-Based Access Control, RBAC) с применением принципа минимально необходимых привилегий (Least Privilege Principle).

Права доступа должны назначаться пользователям через роли и поддерживать разграничение на следующих уровнях:

- уровне схем базы данных;

- уровне отдельных таблиц;

- уровне колонок (полей);

- уровне строк данных (Row-Level Security) в зависимости от роли пользователя, региона, подразделения или иного бизнес-контекста.

Доступ к чувствительным данным должен быть строго ограничен и предоставляться исключительно пользователям, имеющим соответствующие полномочия и бизнес-необходимость.

Логирование

Система DWH/BI должна обеспечивать обязательную регистрацию, централизованное хранение и защиту журналов (логов) доступа ко всем компонентам решения, включая фиксацию успешных и неуспешных попыток аутентификации, действий пользователей и администраторов, изменений прав доступа, обращений к данным, отчетам и витринам, а также операций выгрузки данных.

Автоматическое ведение журнала аудита должно также предоставлять возможность мониторинга наиболее критичных (уникальных) данных, хранящихся в БД и регистрации всех происходящих событий и изменений любых данных в системе в соответствии с настройкой системы.

Журнал аудита должен создаваться автоматически и вестись постоянно. Каждая операция в журнале аудита должна идентифицироваться по пользователю, дате и времени. Должна быть обеспечена защита журнала аудита от корректировки и удаления записей.

Журналы регистрации действий пользователей и фактов доступа к данным должны храниться не менее 6 (шести) месяцев.

4.1.8. Требования к системе мониторинга и администрирования

Общие требования

Система должна обеспечивать централизованный мониторинг процессов DWH и BI с целью:

- обеспечения стабильной работы платформы;

- своевременного выявления инцидентов;

- контроля полноты и качества данных;

- контроля производительности;

- снижения операционных рисков.

Мониторинг должен охватывать все уровни решения:

- источники данных;

- процессы загрузки (ETL/ELT);

- хранилище данных (DWH);

- витрины данных;

- BI-инструменты;

- инфраструктуру.

Мониторинг загрузки данных

Система должна обеспечивать контроль выполнения процессов загрузки данных, включая:

Контроль статусов

- Статус выполнения каждого задания (успешно / ошибка / в процессе).

- Дата и время начала/окончания.

- Длительность выполнения.

- Лог ошибок.

Контроль полноты данных

- Количество загруженных записей.

- Сравнение фактического объёма с ожидаемым.

- Контроль отсутствующих файлов/пакетов.

- Контроль отклонений объема загрузки (например, ±X% от среднего).

SLA загрузки

- Контроль соблюдения временных окон загрузки.

- Фиксация просрочек.

- Отдельная индикация критичных процессов.

Мониторинг качества данных (Data Quality)

Система должна обеспечивать автоматизированные проверки качества данных:

Контроль заполненности

- Проверка NULL-значений в обязательных полях.

- Контроль доли пустых значений.

Контроль корректности

- Проверка форматов (дата, ИНН, номер телефона и т.п.).

- Проверка диапазонов допустимых значений.

- Проверка справочников и кодов.

Контроль дубликатов

- Выявление дублирующихся записей по ключевым полям.

- Логирование инцидентов.

Контроль бизнес-правил

- Проверка согласованности данных между таблицами.

- Контроль расчетных показателей.

- Проверка ключевых KPI на аномалии.

Технический мониторинг Системы

Система должна обеспечивать мониторинг технических параметров инфраструктуры:

- Загрузка CPU.

- Использование RAM.

- Использование дискового пространства.

- Изменения объёмов данных и структуры таблиц

- Нагрузка на сеть.

- Состояние сервисов и БД.

- Количество активных соединений.

- Блокировки и долгие транзакции.

- Должны быть предусмотрены:

- пороговые значения (thresholds);

- цветовая индикация состояний;

- журнал инцидентов.

Мониторинг BI-нагрузки

Система должна обеспечивать мониторинг использования BI:

- Время выполнения отчетов.

- Количество одновременных пользователей.

- Количество запросов.

- Нагрузка на BI-сервер.

- Самые тяжелые отчеты и запросы.

- Ошибки при формировании отчетов.

Дополнительно:

- контроль деградации производительности;

- выявление неэффективных запросов.

Система уведомлений

Система должна поддерживать механизм оповещений:

- Email-уведомления.

- SMS- уведомления

- Интеграция с корпоративными мессенджерами.

- Эскалация при критичных инцидентах.

- Гибкая настройка порогов уведомлений.

Уведомления должны классифицироваться по уровням критичности:

Critical – High – Medium – Low

Инструменты администрирования

Система должна предоставлять графический инструмент администрирования, обеспечивающий:

- работу с несколькими экземплярами СУБД;

- мониторинг выполнения запросов;

- просмотр информации о ресурсах, используемых запросами;

- анализ планов выполнения SQL-запросов;

- просмотр активных и завершённых транзакций;

- управление пользовательскими сессиями;

- управление ресурсами выполнения запросов;

- аудит действий пользователей;

- ролевую модель доступа;

- экспорт метрик мониторинга.

Хранение истории мониторинга

- История событий и инцидентов должна храниться не менее 12 месяцев.

- Должна быть возможность анализа трендов.

- Должна поддерживаться выгрузки логов.

Требования к отказоустойчивости

- Мониторинг не должен влиять на производительность основной системы.

- Отказ мониторинга не должен останавливать DWH.

- Должна быть предусмотрена резервная система логирования.

4.1.8. Требования к эргономике и технической эстетике

Участник должен обеспечить реализацию пользовательского интерфейса BI-платформы, обладающего интуитивно понятной навигацией и единым стилем визуального оформления.

Интерфейс системы должен обеспечивать:

- корректное и читаемое отображение данных;

- использование стандартных элементов визуализации (таблицы, графики, диаграммы);

- отсутствие перегруженности визуальных элементов.

Система должна обеспечивать:

- логичную структуру меню и разделов;

- удобное применение фильтров и параметров;

- поддержку интерактивной детализации данных (drill-down);

- возможность быстрого доступа к ключевым отчётам.

Интерфейс BI-платформы должен корректно отображаться при стандартных разрешениях экранов рабочих станций пользователей.

Система должна обеспечивать понятные и информативные сообщения об ошибках и результатах выполнения действий пользователя.

Система должна предоставлять средства развертывания, обновления и управления кластером СУБД с использованием графического интерфейса и/или программного API.

Интерфейс должен обеспечивать отображение информации в соответствии с назначенной ролью пользователя.

4.1.10. Требования к патентной и лицензионной чистоте

Участник должен гарантировать, что все программные компоненты, используемые при создании и внедрении ИС DW/BI, применяются на законных основаниях и не нарушают исключительные права третьих лиц.

Участник обязан обеспечить, что:

- используемые программные продукты и библиотеки имеют действующие лицензии;

- условия лицензирования допускают их использование в коммерческой эксплуатации;

- отсутствуют ограничения, препятствующие использованию системы Заказчиком.

В случае использования компонентов с открытым исходным кодом Участник обязан:

- предоставить перечень таких компонентов;

- указать тип лицензии (MIT, Apache, GPL и др.);

- подтвердить, что условия лицензии не накладывают обязательств по раскрытию исходного кода Заказчика.

Участник гарантирует, что внедряемое решение не нарушает действующие патенты, товарные знаки и иные охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц.

В случае предъявления Заказчику претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в части внедрённого решения, Участник обязан:

- урегулировать такие претензии за свой счёт;

- либо обеспечить замену спорного компонента;

- либо предоставить эквивалентное решение без дополнительных затрат для Заказчика.

Исключительные права на разработанные в рамках проекта:

- ETL-скрипты,

- модели данных,

- витрины,

- BI-отчёты,

- конфигурационные файлы

должны быть переданы Заказчику в объёме, необходимом для дальнейшей самостоятельной эксплуатации системы.

4.1.11. Требования по стандартизации и унификации

Участник должен реализовать ИС DW/BI с использованием унифицированной архитектуры, включающей стандартизированные слои данных (RAW, DWH Core, Data Marts, BI) и единые принципы моделирования данных.

Все процессы загрузки и обработки данных должны быть реализованы по единым шаблонам и стандартам, включая:

- унифицированный механизм инкрементальной загрузки;

- стандартизированный формат логирования;

- единый подход к обработке ошибок и повторному запуску процессов;

- единый механизм историзации данных.

BI-отчёты и аналитические панели должны быть реализованы с применением:

- единого визуального стиля;

- унифицированной структуры навигации;

- единых методик расчёта показателей;

- стандартных элементов визуализации.

Ключевые показатели (включая ARPU, Churn, Net Adds и другие KPI) должны рассчитываться по единым и формализованным методикам, согласованным с Заказчиком.

Система должна обеспечивать использование единого слоя НСИ и корпоративных классификаторов, применяемых во всех витринах и отчётах.

Система должна использовать унифицированные форматы входных и выходных данных, согласованные с Заказчиком, а также единые правила представления дат, времени и числовых значений.

Участник должен использовать единый формат проектной и эксплуатационной документации в рамках проекта.

4.2. Требования к функциям и задачам, выполняемым ИС

ИС “DWH/BI” должна обеспечивать выполнение перечисленных ниже функций в рамках решений соответствующих задач, которые объединены в Таблице 3.

Приведенный перечень функций (задач) должен определять все функциональное наполнение системы и, возможно, будет дополнительно детализирован на стадиях техно-рабочего проектирования системы.

Таблица 3 Требования к функциям и задачам, выполняемым ИС

| Наименование функции | Описание функции | Временной регламент | Качество реализации | Отказ фиксируется при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка данных из источников | Система должна обеспечивать загрузку данных из внешних информационных систем в слой Raw Data | По расписанию, по триггеру или по требованию | Поддержка полной и инкрементальной загрузки, контроль целостности данных, возможность повторного запуска загрузки | невозможности загрузки данных, нарушении целостности данных или отсутствии подтверждения успешной загрузки |
| Первичное хранение данных (Raw Layer) | Система должна обеспечивать хранение исходных данных, полученных из источников, без существенных преобразований | В рамках регламентных процессов загрузки данных | Обеспечение сохранности исходных данных, поддержка повторной обработки данных | потере данных или нарушении структуры исходных данных |
| Интеграция и очистка данных (ODS) | Система должна обеспечивать преобразование и интеграцию данных из различных источников | По расписанию процессов обработки данных | Корректность преобразований, устранение дублирования, контроль качества данных | некорректной трансформации данных или потере данных |
| Формирование детализированных данных (DDS) | Система должна обеспечивать формирование слоя детализированных данных для аналитических задач | По расписанию ETL/ELT процессов | Поддержка историзации данных, согласованность данных | нарушении согласованности данных |
| Формирование витрин данных | Система должна обеспечивать формирование агрегированных витрин данных для аналитики | По расписанию или по требованию | Корректность расчёта агрегированных показателей | некорректных агрегированных значениях |
| Выполнение аналитических запросов | Система должна обеспечивать выполнение аналитических SQL-запросов пользователей и BI-инструментов | По запросу пользователей | Поддержка выполнения сложных аналитических запросов и соединений таблиц | невозможности выполнения запроса или критическом превышении времени выполнения |
| Предоставление данных BI-системам | Система должна обеспечивать доступ BI-инструментов к данным хранилища | По запросу BI-систем | Поддержка стандартных интерфейсов подключения | невозможности подключения BI-систем |
| Мониторинг системы | Система должна обеспечивать мониторинг состояния компонентов и ресурсов системы | Непрерывно | Отображение ключевых метрик работы системы | отсутствии данных мониторинга |
| Управление пользователями и доступом | Система должна обеспечивать управление учетными записями и правами доступа пользователей | По запросу администратора | Поддержка ролевой модели доступа | невозможности управления доступом |
| Резервное копирование данных | Система должна обеспечивать создание резервных копий данных | По расписанию | Поддержка полного и инкрементального резервного копирования | невозможности создания резервной копии |
| Восстановление данных | Система должна обеспечивать восстановление данных из резервных копий | По необходимости | Поддержка восстановления системы и отдельных объектов | невозможности восстановления данных |

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.2. Требования к информационному обеспечению

Система должна обеспечивать хранение и организацию данных в соответствии с утверждённой архитектурой DWH (RAW, Core, Data Marts) и согласованной логической и физической моделью данных.

Система должна обеспечивать регламентированный обмен данными между компонентами ИС (ETL, DWH, BI, подсистема мониторинга) с использованием стандартизированных механизмов передачи данных.

Система должна обеспечивать информационную совместимость со смежными системами Заказчика (биллинг, CRM, 1С и др.) в части:

- структуры данных;

- форматов обмена;

- кодировок;

- классификаторов и справочников.

Система должна обеспечивать использование:

- действующих корпоративных классификаторов Заказчика;

- отраслевых или республиканских классификаторов (при наличии применимости);

- унифицированных форм управленческих документов.

Система должна использовать промышленную систему управления базами данных (СУБД), обеспечивающую:

- транзакционную целостность;

- поддержку репликации;

- резервное копирование;

- контроль доступа;

- масштабируемость.

Система должна поддерживать стандартизированные форматы входных и выходных данных (CSV, XML, JSON, API или иные согласованные форматы).

Должны быть унифицированы:

- формат дат и времени;

- числовые форматы;

- кодировка данных (например, UTF-8).

Система должна обеспечивать формализованный процесс:

- сбора данных;

- передачи данных;

- обработки и трансформации;

- хранения;

- представления данных в BI.

Система должна обеспечивать защиту данных от разрушения или потери при авариях и сбоях электропитания.

В случае формирования системой документов, имеющих юридическое значение, система должна обеспечивать возможность придания им юридической силы в соответствии с применимыми нормативными требованиями и внутренними регламентами Заказчика.

Механизм придания юридической силы (при необходимости) должен быть реализован с использованием допустимых средств электронной подписи или иных предусмотренных нормативной документацией инструментов.

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению

Система должна обеспечивать возможность использования процедурного языка программирования PL/Python на базе Python3 для выполнения вычислений.

СУБД должна поддерживать стандарт ANSI SQL 2008 или более позднюю версию.

Пользовательский интерфейс BI-платформы должен обеспечивать взаимодействие с пользователями на русском языке. Наличие поддержки узбекского и/или английского языков интерфейса является преимуществом и может учитываться при оценке технического предложения. Используемая терминология должна соответствовать утверждённому бизнес-глоссарию Заказчика.

Система должна использовать унифицированную кодировку данных (например, UTF-8), обеспечивающую корректную обработку текстовой информации.

Система должна поддерживать стандартные форматы ввода и вывода данных (CSV, XML, JSON, API и др., при необходимости).

Для работы с данными должны использоваться стандартные языки и механизмы манипулирования данными (SQL либо эквивалентные средства выбранной СУБД/платформы).

Система должна обеспечивать возможность формализованного описания предметной области (модель данных, справочники, бизнес-метрики, глоссарий).

Интерфейс системы должен обеспечивать:

- интерактивное взаимодействие;

- применение фильтров и параметров;

- понятные сообщения об ошибках;

- логичную структуру диалога.

4.3.4. Требования к программному обеспечению

Программные средства ИС должны функционировать на стандартной серверной инфраструктуре Заказчика и не должны быть привязаны к конкретным моделям оборудования.

Решение должно быть совместимо с промышленными операционными системами, используемыми Заказчиком, и не должно требовать нестандартных или специализированных программных сред.

Используемое программное обеспечение должно быть:

- предназначено для промышленной эксплуатации;

- обеспечено технической поддержкой производителя либо Участника;

- документировано в объёме, достаточном для эксплуатации и сопровождения;

- устойчиво к сбоям и обеспечивать целостность данных.

В случае использования коммерческого программного обеспечения Участник обязан:

- предоставить перечень используемых продуктов;

- указать тип и модель лицензирования;

- подтвердить законность использования;

- раскрыть необходимость приобретения дополнительных лицензий (при наличии).

В случае использования компонентов с открытым исходным кодом Участник обязан:

- предоставить перечень таких компонентов;

- указать тип лицензии;

- подтвердить, что условия лицензирования не накладывают ограничений на эксплуатацию системы Заказчиком;

- подтвердить отсутствие обязательств по раскрытию исходного кода Заказчика (если применимо).

Система должна поддерживать установку и эксплуатацию в изолированной инфраструктуре без обязательного доступа к сети Интернет.

Участник должен обеспечить возможность обновления программных компонентов без остановки системы либо в пределах согласованного окна обслуживания.

Участник обязан предоставить полный перечень программных компонентов, входящих в состав решения, с указанием версий.

4.3.5. Требования к техническому обеспечению

Решение должно быть развернуто на вычислительной инфраструктуре Заказчика (on-premise) и быть совместимым с используемой серверной, сетевой и виртуализационной средой.

Система должна поддерживать работу на серверных платформах с архитектурой процессоров x86/x64.

Участник обязан:

- выполнить расчёт требуемых вычислительных ресурсов (CPU, RAM, Storage, IOPS, сеть);

- предоставить документ с требованиями к инфраструктуре;

- обосновать параметры производительности и масштабируемости.

Решение должно функционировать на стандартных серверных платформах, поддерживающих:

- промышленную виртуализацию (при применении);

- отказоустойчивую конфигурацию (master/replica или эквивалент);

- резервное копирование;

- сетевую сегментацию и защиту.

Архитектура решения должна обеспечивать возможность горизонтального и/или вертикального масштабирования без прерывания работы системы и без деградации производительности ниже установленного SLA.

Техническая архитектура должна предусматривать:

- резервирование критических компонентов;

- механизм автоматического переключения (failover);

- защиту данных при авариях и сбоях электропитания.

Система должна функционировать на стандартных автоматизированных рабочих местах Заказчика без необходимости использования специализированного оборудования.

Доступ к BI должен осуществляться через стандартные поддерживаемые браузеры.

Участник обязан предоставить перечень:

- необходимых сетевых портов;

- требований к пропускной способности;

- требований к сетевой безопасности.

4.3.7. Требования к организационному обеспечению

Эксплуатация ИС должна предусматривать наличие со стороны Заказчика следующих функциональных ролей:

- владелец данных (Data Owner);

- администратор системы;

- администратор BI-платформы;

- специалист по информационной безопасности;

- пользователь-аналитик.

Участник обязан учитывать указанную ролевую модель при внедрении и передаче системы в эксплуатацию.

Участник должен обеспечить формализованный порядок взаимодействия между:

- пользователями системы;

- администраторами;

- службой ИБ;

- технической поддержкой Участника.

Порядок взаимодействия должен быть описан в эксплуатационной документации.

Участник обязан разработать и передать Заказчику рекомендации по регламенту эксплуатации системы, включая:

- порядок запуска и контроля ETL-процессов;

- порядок обработки инцидентов;

- порядок внесения изменений;

- порядок резервного копирования и восстановления.

Участник обязан обеспечить обучение назначенных Заказчиком сотрудников в объёме, достаточном для администрирования и эксплуатации системы.

Система должна поддерживать разграничение функций администрирования, разработки и эксплуатации с целью исключения конфликта ролей.

Система должна обеспечивать механизмы предотвращения и минимизации последствий ошибочных действий персонала, включая:

- разграничение прав доступа;

- подтверждение критических операций;

- журналирование действий;

- возможность восстановления данных;

- защиту от несанкционированного удаления или изменения данных.

4.3.8. Требования к методическому обеспечению

Участник должен определить и документировать перечень нормативных документов, применяемых при функционировании ИС, включая:

- методики расчёта ключевых показателей (KPI);

- регламенты загрузки и обработки данных;

- правила управления справочниками (НСИ);

- регламент администрирования и сопровождения.

Для всех ключевых показателей, используемых в системе, должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком формализованные методики расчёта, содержащие:

- описание формулы;

- перечень используемых источников данных;

- правила обработки исключений;

- периодичность обновления.

Участник должен разработать рекомендации по регламенту внесения изменений в:

- модель данных;

- ETL-процессы;

- BI-отчёты;

- справочники.

Изменения должны быть документированы и согласованы в установленном порядке.

Должна быть разработана методика контроля качества данных, включающая:

- перечень проверок;

- критерии допустимых отклонений;

- порядок обработки выявленных несоответствий.

Система должна предусматривать ведение и актуализацию бизнес-глоссария, содержащего определения используемых терминов и показателей.

Методическое обеспечение ИС должно учитывать применимые нормативные требования законодательства Республики Узбекистан в части обработки данных и защиты информации.

5. Состав и содержание работ по созданию ИС

Создание информационной системы «ИС DWH–BI» выполняется поэтапно и включает полный комплекс работ, необходимых для проектирования, разработки, внедрения и подготовки системы к промышленной эксплуатации. Работы организуются по стадиям и этапам, определённым Заказчиком и согласованным с Участником.

Участник обязан предоставить заполненную модель расчёта совокупной стоимости владения (TCO) в форме «Приложение 2. TCO к ТЗ». Все позиции должны содержать стоимость и необходимые пояснения.

5.1. Перечень стадий и этапов работ

Работы по созданию ИС включают следующие основные направления:

- Предпроектные работы

- анализ текущего состояния информационных систем, отчётности и процессов формирования аналитики;

- инвентаризация существующих аналитических отчётов (100 отчётов);

- классификация отчётов по сложности;

- сбор и уточнение бизнес-требований;

- обследование источников данных;

- анализ качества данных;

- определение границ проекта и целевой архитектуры.

- Проектирование ИС

- определение целевой архитектуры DWH (RAW, DWH Core, Data Marts);

- проектирование зон данных и витрин;

- разработка логической и физической моделей данных;

- проектирование ETL/ELT-процессов;

- проектирование модели историзации данных (SCD);

- проектирование механизма управления справочниками (НСИ);

- проектирование структуры BI-отчётов и аналитических панелей;

- проектирование механизмов безопасности, аудита и разграничения доступа;

- разработка стратегии миграции отчётности и исторических данных.

- Разработка и конфигурирование ИС

- разработка ETL/ELT-процессов;

- создание хранилища данных (RAW, DWH Core, Data Marts);

- реализация механизмов инкрементальной загрузки и restartability;

- реализация историзации данных и справочников;

- реализация BI-отчётов и аналитических панелей;

- конфигурирование подсистем мониторинга, логирования и DQ-контролей.

- Разработка данных и аналитической отчётности

- разработка исторических данных в DWH;

- реализация витрин для мигрируемых отчётов;

- перенос 100 аналитических отчётов в BI-платформу:

- 20 отчётов средней сложности;

- 80 отчётов высокой сложности;

- воспроизведение логики расчёта показателей;

- сверка результатов с текущими версиями отчётов;

- поэтапная приёмка отчётов бизнес-пользователями.

- Интеграция с внешними системами

- реализация интерфейсов обмена данными;

- настройка шлюзов, API, файловых и событийных интеграций;

- настройка механизмов почасового обновления для выбранных витрин;

- проведение интеграционных испытаний.

- Тестирование ИС

- модульное, интеграционное и системное тестирование;

- тестирование корректности трансформаций и историзации;

- проверка производительности и отказоустойчивости;

- проверка механизмов безопасности;

- пользовательские приёмочные испытания (UAT).

- Подготовка ИС к вводу в действие

- проведение опытной эксплуатации;

- обучение пользователей и администраторов;

- подготовка эксплуатационной документации;

- подготовка организационных и технических условий эксплуатации;

- формирование регламентов сопровождения.

- Ввод в промышленную эксплуатацию

- устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации;

- выполнение контрольного сценария;

- подтверждение корректности мигрированной отчётности;

- передача системы в промышленную эксплуатацию;

- подписание акта ввода в эксплуатацию.

5.2. Разработка аналитической отчётности

Участник должен обеспечить разработку аналитической отчётности в целевую платформу DWH и BI в следующем объёме:

- 100 аналитических отчётов, в том числе:

  - 20 отчётов средней сложности;

  - 80 отчётов высокой сложности.

Отчёты могут формируются на основе данных из нескольких источников.

Классификация сложности

| Критерий | Лёгкий | Средний | Сложный |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники данных (в DWH) | 1 источник | 2–3 источника | 4+ источников |
| Способ загрузки в DWH | Простые ETL, без трансформаций | ETL с очисткой и базовыми трансформациями | Сложные пайплайны, нормализация, разные SLA |
| Количество витрин | 1 витрина | 2–3 витрины | 3+ витрин |
| Модель данных в ADB | Плоская таблица | Звезда / снежинка | Несколько фактов, сложные связи |
| Гранулярность данных | Одна гранулярность | 2–3 гранулярности | Разные уровни агрегации, окна |
| Количество атрибутов в витрине | до 15 | 16–30 | 30+ |
| Тип атрибутов | Физические поля | + простые SQL-вычисления | Оконные функции, сложные CASE, бизнес-метрики |
| Историчность (SCD) | Нет истории | Частичная история (SCD1/2) | Полная история, снапшоты |
| Оптимизация под ADB | Не требуется | Базовая (distribution, indexes) | Тонкая настройка (join order, skew, partitioning) |
| Количество страниц в BI | 1 | 2–3 | 4+ |
| Виджеты на странице BI | до 6 | 7–12 | 12+ |
| Типы визуализаций | Таблицы, линии, бары | KPI, stacked, комбинированные | Cohort, funnel, geo, кастомные |
| Calculated fields в BI | Минимум / нет | Используются | Массово, сложные формулы |
| Фильтры и взаимодействия | Простые фильтры | Drill-down, кросс-фильтры | Параметры, сценарии, условия |
| Производительность BI | Данные малы, отклик быстрый | Средние объёмы | Большие объёмы, строгие SLA |

Обязательства Участника

- провести анализ логики каждого отчёта;

- реализовать необходимые витрины данных и трансформации, результаты работы по разработке витрин принимаются по верификации sql запросов на соответствие бизнес требованиям, корректности и полноты данных из реестра отчетов;

- выполнить настройку отчётов в BI;

- обеспечить сверку результатов с текущей версией;

- передать отчёты на приёмку Заказчику.

5.3. Промежуточные версии и поэтапная сдача работ

Работы по проекту выполняются итерационно. Представление промежуточных версий ИС осуществляется с периодичностью не менее трёх недель, если иное не согласовано сторонами. Каждая итерация завершается демонстрацией функциональности Заказчику и передачей сопутствующей документации.

Результаты каждого этапа подлежат сдаче в соответствии с установленным планом-графиком. Сдача оформляется актом сдачи-приёмки работ.

По итогам выполнения соответствующих работ Участник предоставляет комплект документов — проектных, технических, эксплуатационных и иных, определённых настоящим Техническим заданием.

6. Порядок контроля и приемки ИС

6.1. Виды, состав, объем и методы испытаний ИС

Испытания ИС DWB/BI выполняются для подтверждения её готовности к эксплуатации, соответствия требованиям Технического задания, корректности обработки данных и работоспособности всех функций системы. Испытания проводятся Участником совместно с Заказчиком, с соблюдением процедур информационной безопасности и эксплуатационных регламентов Заказчика.

6.1.1. Виды испытаний

Испытания ИС DWH/BI проводятся с целью подтверждения работоспособности системы, качества данных, корректности реализации функций, производительности и соответствия требованиям информационной безопасности.
Испытания выполняются последовательно, по мере готовности функциональных модулей и компонентов архитектуры (ETL, DWH, витрины, BI-отчёты).

Предварительные испытания Участника (Developer Testing)

До передачи системы на приёмо-сдаточные испытания Участник обязан провести предварительные испытания (Developer Testing), подтверждающие корректность реализации функциональных и нефункциональных требований.

Предварительные испытания должны включать:

- модульное тестирование ETL-процессов;

- интеграционное тестирование цепочек загрузки данных;

- проверку корректности бизнес-правил трансформации;

- проверку структур DWH и витрин данных;

- первоначальное тестирование BI-отчётов.

Участник обязан разработать тестовые сценарии для каждого типа тестирования и согласовать их с Заказчиком до начала проведения испытаний.

По результатам предварительных испытаний Участник предоставляет отчёт с результатами тестирования и перечнем выявленных дефектов.

Передача системы на ПСИ допускается при отсутствии критических дефектов.

Тестирование качества данных (Data Quality Testing)

Проводится совместно Участником и Заказчиком.

Проверяет:

- полноту загрузки данных из источников;

- отсутствие дубликатов;

- корректность ключей и связей;

- соответствие значений бизнес-правилам;

- правильность историзации;

- соответствие агрегатов и метрик исходным данным.

Интеграционные испытания (Integration Testing)

Проверяются:

- интеграция с биллинговой системой, CRM, ERP, OSS/BSS и др.;

- расписание процессов и взаимодействие ETL-цепочек;

- корректность файловых, API или потоковых обменов;

- обработка ошибок интеграции.

Пользовательские приёмочные испытания (UAT — User Acceptance Testing)

UAT включает проверку:

- корректности отчётов и аналитических панелей,

- согласованности бизнес-метрик;

- соответствия отчётов требованиям подразделений (маркетинг, продажи, финансы, технический блок);

- удобства использования BI-инструментов;

- корректности прав доступа (роль-ориентированная модель).

UAT проводится пользователями-аналогистами и владельцами данных.

Нагрузочное тестирование (Performance & Stress Testing)

Проверяет:

- время отклика BI-отчётов и панелей в штатной и пиковой нагрузке;

- скорость выполнения сложных запросов и агрегаций;

- время выполнения ETL-процессов;

- способность системы выдерживать одновременную работу большого количества пользователей;

- влияние ETL-процессов на производительность ИС Заказчика.

Тестирование отказоустойчивости (Fault Tolerance Testing)

Проверяет:

- способность ETL-процессов корректно восстанавливаться после сбоя;

- работоспособность механизмов retry, checkpoint, журналирования;

- доступность данных при отказе части оборудования;

- корректную работу кластерных механизмов, если они предусмотрены;

- восстановление данных из резервных копий.

Тестирование информационной безопасности (Security Testing)

Проверяет:

- корректность разграничения прав доступа;

- защищённость каналов передачи данных;

- соответствие требованиям Заказчика в области ИБ;

- протоколирование и аудит действий пользователей;

- корректность шифрования данных, если применяется.

Опытная (пилотная) эксплуатация

Проводится на реальных данных и включает:

- проверку стабильности работы всех процессов;

- использование отчётов реальными пользователями;

- сбор замечаний и их устранение;

- подтверждение пригодности системы к промышленной эксплуатации.

Итоговые приёмочные испытания (Final Acceptance Testing)

Проводятся приемочной комиссией после завершения всех этапов разработки и устранения замечаний.

Подтверждают:

- соответствие требованиям ТЗ;

- достижение показателей производительности и надежности;

- готовность к промышленной эксплуатации.

6.1.2. Состав и объем испытаний

Испытания ИС DWH/BI охватывают полный цикл обработки данных — от загрузки из источников до формирования аналитических представлений и визуализации. Объём испытаний включает следующие направления:

Тестирование процессов загрузки и обработки данных (ETL/ELT)

Проверяются:

- корректность подключения к источникам данных;

- полнота и целостность выгруженных данных;

- корректность трансформаций и бизнес-правил;

- обработка ошибок и некорректных значений;

- создание историчности и медленно меняющихся измерений (SCD);

- соблюдение SLA по времени выполнения регламентных загрузок.

Методы: сверка source-to-target, контрольные выборки, проверка логов загрузки.

Тестирование хранилища данных (DWH) и витрин

Проверяются:

- соответствие структуры DWH утверждённой модели данных;

- корректность связей, ключей, агрегированных и детализированных слоёв;

- согласованность данных между RAW → DWH → витринами;

- качество данных (полнота, непротиворечивость, уникальность, форматность).

Методы: метаданные, DQ-правила, бизнес-валидация.

Тестирование BI-отчётов и панелей мониторинга

Проверяются:

- корректность расчётов и формул;

- соответствие представленных показателей методологиям Заказчика;

- работа фильтров, параметров, drill-down / drill-through;

- корректность ролевой модели доступа;

- отображение интерфейса на выбранных языках.

Методы: функциональное тестирование, бизнес-валидация, проверка безопасности.

Пользовательские приёмочные испытания (UAT)

Проверяются:

- соответствие функционала бизнес-требованиям;

- корректность формирования ключевых отчётов;

- удобство использования;

- полнота покрытия сценариев пользователей.

UAT проводится сотрудниками Заказчика при поддержке Участника.

Нагрузочное тестирование BI и DWH

Проверяются:

- время отклика отчётов и панелей при штатной и повышенной нагрузке;

- параллельная работа пользователей;

- выполнение сложных аналитических запросов;

- выполнение ETL-процессов в условиях пиковых нагрузок.

Оборудование для тестирования предоставляется Заказчиком.

Тестирование отказоустойчивости и восстановления

Проверяются:

- сценарии сбоя ETL/ELT и восстановление работы;

- отказоустойчивость СУБД и корректность failover-механизмов;

- восстановление данных из резервных копий (в пределах, согласованных RTO/RPO);

- отсутствие неконсистентных данных после восстановления.

Участник проверяет логику работы системы; аппаратная инфраструктура находится в зоне ответственности Заказчика.

Тестирование информационной безопасности

Проверяются:

- контроль доступа к данным в соответствии с ролевой моделью;

- невозможность получения данных, выходящих за пределы полномочий;

- выводы отчётов с учётом ограничений по уровням доступа (row-level, column-level security);

- безопасность интеграционных каналов.

Интеграционные испытания

Проверяются:

- корректность взаимодействия с внешними ИС;

- стабильность и восстановление обменов;

- обработка некорректных входящих данных;

- соответствие форматов и протоколов интеграции.

Испытания эксплуатационной готовности

Проверяются:

- наличие и корректность эксплуатационной документации;

- корректность процедур мониторинга, резервного копирования и восстановления;

- наличие инструкций для администраторов, аналитиков и пользователей.

6.1.3. Методы испытаний

Испытания ИС DWH/BI проводятся с использованием совокупности методов, обеспечивающих проверку корректности данных, функциональности, производительности и устойчивости системы в условиях штатной и повышенной нагрузки.

Методы проверки корректности данных (Data Quality Testing)

Применяются для оценки качества и целостности данных, загружаемых в хранилище и витрины:

- Source-to-Target Reconciliation — выборочная и массовая сверка данных между источниками и слоями DWH (RAW → STG → CORE → VITRINE).

- Validation Rules Testing — проверка бизнес-правил качества данных (диапазоны, форматы, уникальность, обязательность).

- Aggregation & Calculation Testing — проверка корректности расчётов показателей, агрегатов, KPI, метрик.

- Historical Data Testing — проверка корректного ведения истории (SCD1/SCD2), дат актуальности и интервалов действия.

Методы функционального тестирования ETL/ELT

Используются для проверки корректности работы ETL-процессов:

- Пошаговая верификация ETL-транзакций (extract → transform → load).

- Проверка обработки ошибок и протоколирования, включая уведомления.

- Проверка производительности ETL-job’ов на тестовых объёмах.

- Проверка повторного запуска процессов (restartability).

Методы тестирования BI-функционала

Используются для проверки работы визуализаций и аналитических панелей:

- Функциональное тестирование BI-отчётов (фильтры, параметры, выгрузки, детализации).

- Cross-Report Consistency Testing — сверка показателей между разными отчётами.

- Проверка визуальных элементов (легенды, форматы, подписи, сортировки).

- Тестирование безопасности BI — проверка row-level / object-level security.

Нагрузочные методы (Performance / Stress Testing)

Применяются для проверки производительности системы:

- Load Testing — проверка времени отклика отчётов и витрин при типовой нагрузке.

- Stress Testing — проверка поведения при нагрузках выше номинальных.

- Concurrency Testing — моделирование одновременной работы пользователей.

- Throughput Testing — тест пропускной способности ETL-процессов.

Методы тестирования отказоустойчивости и восстановления

Используются для проверки устойчивости ИС:

- Failover Testing — проверка переключения компонентов на резервные узлы (если предоставлены Заказчиком).

- Backup & Restore Testing — проверка восстановления баз данных, витрин и конфигураций.

- Isolated Failure Simulation — моделирование частичных сбоев (ETL-узлы, BI-сервис).

- Recovery Time Testing — проверка соблюдения нормативов восстановления.

(Аппаратная часть, кластеры и резервирование — зона ответственности Заказчика; Участник тестирует только компоненты ПО.)

Методы пользовательских приёмочных испытаний (UAT)

UAT проводится для подтверждения того, что система соответствует бизнес-потребностям:

- Scenario-Based Testing — проверка бизнес-сценариев (например, «Построить отчёт X за период Y»).

- User Walkthroughs — демонстрация работы витрин и отчётов бизнес-пользователям.

- Acceptance Checklist Execution — выполнение чек-листа приёмки.

- Feedback Loop Processing — регистрация замечаний и доработка.

Методы испытаний безопасности

Используются для проверки соблюдения внутренних политик ИБ:

- Проверка разграничения прав и ролей (RBAC, RLS/OLS).

- Проверка журналирования действий пользователей.

- Проверка механизмов контроля доступа к данным (в т.ч. персональным).

- Анализ протоколов безопасности и попыток несанкционированного доступа.

Документальные методы

Обеспечивают подведение итогов испытаний:

- анализ технической документации, чек-листов и спецификаций;

- экспертная оценка моделей, схем и конфигураций;

- оформление протоколов испытаний и актов.

6.2. Общие требования к приемке работ

Приемка результатов работ по созданию ИС осуществляется приёмочной комиссией, назначаемой Заказчиком. Председателем приемочной комиссии назначается уполномоченный представитель Заказчика. В состав комиссии включаются представители Участника и профильных подразделений Заказчика, участвующих в эксплуатации и сопровождении Системы.

Приемка работ выполняется по завершении каждого этапа, в соответствии с утверждённым планом-графиком проекта. По результатам приемки этапа подписывается акт сдачи-приёмки работ.
Приёмка осуществляется с учётом выполнения испытаний, описанных в разделе 6.1 настоящего Технического задания.

Заключение о возможности ввода Системы в действие (промышленную эксплуатацию) принимается на основании следующих результатов:

- выполнения контрольного примера (контрольного сценария), согласованного с Заказчиком до начала испытаний;

- успешного завершения опытной эксплуатации, проводимой непрерывно в течение одного месяца без критических ошибок.

В случае выявления замечаний приёмочная комиссия оформляет перечень необходимых доработок с указанием срока их устранения. После устранения замечаний Участник повторно предъявляет результаты работ на приемку.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке ИС к вводу в действие

Для ввода в действие информационной системы DWH/BI необходимо выполнить комплекс организационных, технических и методических мероприятий, обеспечивающих готовность объекта информатизации Компании к эксплуатации системы в соответствии с требованиями ТЗ.

7.1. Технические мероприятия

В процессе создания ИС необходимо выполнить следующий комплекс технических мероприятий, обеспечивающих подготовку Системы к вводу в действие:

- Установка и настройка программного обеспечения
Установить и настроить программное обеспечение, необходимое для запуска ИС в опытную эксплуатацию, а также подготовить эксплуатационную документацию.

- Обучение персонала
Провести обучение сотрудников Компании работе с ИС, включая практическое использование функционала и понимание регламентов эксплуатации.

- Подготовка технической инфраструктуры
При необходимости обеспечить подготовку помещений и производственных площадей для размещения комплекса технических средств, включая серверы, рабочие станции и сетевое оборудование.

- Назначение ответственных лиц
Определить ответственных сотрудников, обеспечивающих внедрение и сопровождение ИС на объектах Заказчика.

- Разработка организационных документов
Подготовить и утвердить организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок работы персонала при эксплуатации ИС, включая инструкции, регламенты и процедуры взаимодействия.

Комплектование штатов и подготовка сотрудников, ответственных за эксплуатацию и сопровождение системы, должны быть завершены до начала опытной эксплуатации ИС.

Результатом является готовность всех источников данных к интеграции с ИС DWH/BI.

7.2. Организационные мероприятия

Организационные мероприятия направлены на обеспечение готовности персонала и инфраструктуры Заказчика к эксплуатации ИС, а также на предоставление Участником гарантийных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

7.2.1. Обучение персонала

До передачи программного обеспечения в эксплуатацию Участник обязан:

- Подготовить полный комплект эксплуатационной документации, включая:

  - Руководство пользователя;

  - Руководство администратора.

- Участник совместно с Заказчиком разрабатывает программу обучения и проводит обучение сотрудников Заказчика в объёме, необходимом для эксплуатации системы.

Обучение персонала должно включать:

- обучение технического персонала (ИТ-специалисты) — по вопросам технического сопровождения, администрирования и мониторинга работы ИС;

- обучение пользователей — по работе с функционалом подсистем (модулей) ИС, определённых в пункте 4.1 настоящего ТЗ.

Участник предоставляет материалы обучения (презентации, инструкции, практические задания) в электронном виде. По итогам обучения оформляется акт, подтверждающий его проведение.

7.2.2. Гарантийное обслуживание

Переход ИС на гарантийное обслуживание осуществляется после подписания акта выполненных работ по настоящему Техническому заданию.

Срок гарантийного обслуживания составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийное обслуживание включает:

- устранение ошибок, возникающих при работе ИС, в рамках реализованного функционала, предусмотренного настоящим ТЗ;

- консультации технических специалистов Заказчика по вопросам настройки и эксплуатации ИС, если соответствующие разъяснения отсутствуют в технической документации;

- консультации операторов по вопросам работы в ИС, при условии отсутствия подобных сведений в разработанной документации.

7.3. Услуги по технической поддержке

Техническая поддержка ИС предоставляется Участником в объёме, необходимом для обеспечения стабильной работы Системы, восстановления её работоспособности, а также консультирования персонала Заказчика. В рамках технической поддержки Участник выполняет следующие виды работ:

- Консультационная поддержка

  - консультирование по созданию и ведению резервных копий прикладных и системных данных, конфигураций (по запросу Заказчика);

  - консультации пользователей и сотрудников ИТ по вопросам эксплуатации, настройки и использования программно-аппаратного комплекса;

  - предоставление рекомендаций по организационно-технологическим мероприятиям для повышения эффективности функционирования Системы (по запросу).

- Поддержка общесистемного программного обеспечения

  - анализ системных журналов операционной системы, СУБД и аппаратного обеспечения во время профилактических визитов или при удалённом доступе;

  - оптимизация работы общесистемного ПО и контроль загрузки вычислительных ресурсов (CPU, RAM, СХД), выполняемые в рамках профилактических работ;

  - обновление микрокодов и системного программного обеспечения аппаратной части при наличии активного гарантийного обслуживания;

  - периодическая проверка компонентов оборудования и выполнение проактивных действий по предотвращению сбоев.

- Поддержка программно-аппаратного комплекса, настроенного в рамках проекта
Участник обеспечивает:

  - поддержание работоспособности и восстановление конфигураций оборудования и общесистемного ПО, выполненных в рамках проекта;

  - поддержку программных разработок и исходных кодов, созданных Участником;

  - устранение ошибок (дефектов) или некорректной логики работы, не выявленных в ходе тестирования и обнаруженных в период действия технической поддержки;

  - внесение изменений в конфигурацию программно-аппаратного комплекса в пользовательском режиме, не требующих программных доработок (по запросу Заказчика).

- Профилактические работы
В период профилактических посещений или удалённых сессий Участник выполняет:

  - проверку состояния оборудования и системного ПО;

  - анализ производительности и выявление потенциальных рисков;

  - корректировку параметров для оптимизации работы Системы.

7.4. Услуги по постгарантийному обслуживанию

После завершения гарантийного периода Заказчик вправе заключить с Участником договор на постгарантийное обслуживание информационной системы.
Постгарантийное обслуживание направлено на обеспечение устойчивой работы Системы, своевременное выявление и устранение неисправностей, а также поддержку актуальности программного обеспечения.

В рамках постгарантийного обслуживания Участник предоставляет следующие услуги:

- Проведение диагностических мероприятий
Выполняется по запросу Заказчика для анализа состояния программного обеспечения, конфигураций и работоспособности компонентов Системы.

- Реакция на внештатные ситуации
Оказание поддержки по фактам сбоев, ошибок, снижению производительности и другим инцидентам — по требованию Заказчика.

- Предоставление новых версий интегрированного общесистемного ПО
Новые версии или обновления поставляются в случаях, когда они требуются для устранения ошибок или обеспечения стабильной работы Системы.

- Информирование о новых версиях и расширениях
Участник обязан информировать Заказчика о планируемых обновлениях программного обеспечения и возможных расширениях функциональности.

- Предоставление доступа к новым версиям ПО
Заказчику предоставляется доступ к новым версиям ПО в объёме приобретённых лицензий, включая дистанционные обновления стандартных релизов.

- Удалённая диагностика
При возникновении проблем с работоспособностью и стабильностью Системы Участник осуществляет удалённую диагностику программных компонентов.

- Консультации по конфигурации и эксплуатации
Участник предоставляет консультации сотрудникам Заказчика по вопросам настройки, функционирования и оптимального использования программного обеспечения.

- Исправление выявленных ошибок
Участник устраняет обнаруженные дефекты программного обеспечения в рамках поставленных модулей и решений.

- Доступ в службу технической поддержки производителя ПО
Заказчику обеспечивается доступ к технической поддержке производителей программных продуктов, используемых в составе Системы (в пределах приобретённых лицензий).

8. Требования к документированию

Документирование работ по созданию информационной системы «ИС DWH–BI» выполняется в соответствии с требованиями O‘z DSt 1985 и включает разработку полного комплекта проектной, эксплуатационной и пользовательской документации.

8.1. Перечень подлежащих разработке документов

В состав документации, предоставляемой Участником в ходе и по окончании работ, включаются следующие документы:

- На стадии Технического задания (ТЗ):

  - Техническое задание на создание ИС.

  - Материалы обследования объекта информатизации.

  - Документы анализа требований.

- На стадии Эскизного проекта (ЭП):

  - Эскизный проект ИС.

  - Концептуальная архитектура системы.

  - Описание состава данных и источников.

- На стадии Технического проекта (ТП):

  - Технический проект.

  - Логическая модель данных DWH.

  - Спецификации ETL/ELT-процессов.

  - Описание архитектуры BI.

  - Тест-планы (модульные, интеграционные, приёмо-сдаточные).

- На стадии Рабочего проекта (РП):

  - Программные модули ИС (ETL/ELT, DWH, BI).

  - Руководства по установке и настройке компонентов ИС.

  - Рабочая эксплуатационная документация.

  - Протоколы предварительных и промежуточных испытаний.

  - Акты демонстрации промежуточных сборок (по итерациям).

- На стадии ввода в действие:

  - Эксплуатационная документация:

    - руководство администратора;

    - руководство аналитика;

    - руководство бизнес-пользователя;

    - руководство по резервному копированию и восстановлению;

    - руководство по мониторингу.

  - Итоговый отчёт о пилотной эксплуатации.

  - Акт приёмочных испытаний.

  - Акт ввода ИС в промышленную эксплуатацию.

8.2. Требования к носителям информации

Документы должны предоставляться Участником на следующих носителях:

- Электронная форма (обязательная):

  - формат: PDF, DOCX, XLSX, PPTX (в зависимости от документа);

  - структура каталогов — согласованная с Заказчиком;

  - все файлы должны быть снабжены метаданными (название, версия, дата).

- Исходные коды, конфигурации ETL, DWH-скрипты, BI-артефакты:

  - в электронном виде,

  - в репозитории Заказчика или на защищённом носителе.

- Печатная форма (при необходимости Заказчика):

  - на бумажном носителе формата А4;

  - прошитые, пронумерованные, заверенные подписью уполномоченных лиц;

  - количество экземпляров: 2.

- Средства передачи:

  - корпоративный репозиторий,

  - защищённый FTP/SFTP,

  - физический носитель (USB-накопитель) при необходимости.

8.3. Дополнительные документы, требуемые Заказчику

При необходимости Заказчик вправе потребовать следующие дополнительные материалы:

- Методики расчёта показателей (KPI) для BI-отчётов и витрин данных.

- Каталог данных (Data Catalog) с описанием:

  - полей, таблиц, витрин, связей, частоты обновления;

  - бизнес-определений показателей;

  - происхождения данных (data lineage).

- Матричное описание ролей и доступа (RACI / Access Matrix).

- Карта интеграций со всеми внешними ИС.

- Журналы миграции данных (при переносе исторических данных).

- Модель управления качеством данных и набор правил DQ.

- Регламенты эксплуатации и сопровождения системы, включая:

  - расписание ETL;

  - регламент мониторинга;

  - регламент реакции на инциденты;

  - регламент обновлений.

8.4. Требования к документированию при отсутствии государственных стандартов

Если для отдельных элементов ИС отсутствуют стандарты документирования, Участник обязан разработать следующие документы:

- Описание архитектуры ETL/ELT-процессов, включающее:

  - описание шагов загрузки;

  - правила трансформаций;

  - перечень бизнес-правил;

  - схемы зависимостей.

- Описание структуры витрин данных, включающее:

  - структуру таблиц;

  - ключевые атрибуты;

  - бизнес-описания полей;

  - механизмы обновления.

- Документацию на BI-артефакты, включающую:

  - перечень отчётов;

  - назначение каждого отчёта;

  - используемые формулы и показатели;

  - права доступа.

- Документацию по мониторингу, включающую:

  - список метрик;

  - источники метрик;

  - правила уведомлений;

  - SLA по времени реакции.

- Технические руководства по интеграции, включающие:

  - форматы данных;

  - модели API;

  - расписания обмена данными.

- Программную документацию, включающую:

  - комментарии в исходном коде;

  - инструкции по сборке и деплою;

  - информацию о версиях компонентов.

Внесено:

Эксперт  ДИТ ТБ  			                              ___________________ И.А. Газиев

Согласовано:

Директор по ИТ ДИТ ТБ  ООО «UMS»                _________________У.А. Мавлянов

Начальник отдела координации проектов ИТ

ДИТ ТБ  ООО «UMS»                                             _________________М.М. Халмухамедов